DODATEK č. 2

S M L O U V Y   O   D Í L O

č. smlouvy objednatele: 732/2023

č. smlouvy zhotovitele:	/2023

Název díla:

„VD Janov, měrný profil na přítoku / odtoku – oprava ocelových konstrukcí“

Tato smlouva je uzavřena dle ust. § 2586 a násl. Zákona 89/2012 Sb. občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále „OZ“).

Čl. I. SMLUVNÍ STRANY

Objednatel:	Povodí Ohře, státní podnik

Bezručova 4219, 430 03 Chomutov

IČO:	70889988

DIČ:	CZ70889988

statutární orgán:

zástupce ve věcech smluvních:

zástupce ve věcech technických:

technický dozor investora:

tel:

e-mail:

tel:

e-mail:

bankovní spojení:

číslo účtu:

Povodí Ohře, státní podnik je zapsán v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ústí nad Labem v oddílu A, vložce č. 13052

(dále jen „objednatel“) na straně jedné a

Zhotovitel:	ONERO s.r.o.

Kosmonautů 477/2, 400 01 Ústí nad Labem

IČO:	28671457

DIČ:	CZ28671457

zastoupený:

zástupce ve věcech smluvních:

zástupce ve věcech technických:

stavbyvedoucí:

tel.:

e-mail:

bankovní spojení:

číslo účtu:

Zhotovitel je zapsán v Obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ústí nad Labem v oddílu C, vložce č. 26249.

(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé.

Smluvní strany se dohodly na uzavření tohoto termínového dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo č. 732/2023 uzavřené dne 20.06.2023 a dodatku č.1 ke smlouvě o dílo č. 732/2023 uzavřené dne 27.09.2023, s ohledem na zjištěné skutečnosti – nepříznivé klimatické a provozní podmínky.

Dodatkem č. 2 se mění a upravuje následující ustanovení smlouvy:

Původní znění

Čl. III. TERMÍN PLNĚNÍ

- Smluvní strany se dohodly na následujících lhůtách a podmínkách pro realizaci díla.

Zahájení díla:	dnem nabytí účinnosti SOD uveřejněním v registru smluv (08/2023)

Ukončení díla:	nejpozději do 27. 10. 2023

Nové znění

Čl. III. TERMÍN PLNĚNÍ

- Smluvní strany se dohodly na následujících lhůtách a podmínkách pro realizaci díla.

Zahájení díla:	dnem nabytí účinnosti SOD uveřejněním v registru smluv (08/2023)

Ukončení díla:	nejpozději do 30. 11. 2023

Čl. XI. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- Ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. 732/2023 a dodatku č.1 smlouvy o dílo č. 732/2023 se tímto dodatkem nemění a zůstávají v platnosti.

- Smluvní strany berou na vědomí, že Povodí Ohře, státní podnik, je povinen zveřejnit obraz smlouvy a jejích případných změn (dodatků) a dalších dokumentů od této smlouvy odvozených včetně metadat požadovaných k uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb. o registru smluv. Zveřejnění smlouvy a metadat v registru smluv zajistí Povodí Ohře, státní podnik, který má právo tuto smlouvu zveřejnit rovněž v pochybnostech o tom, zda tato smlouva zveřejnění podléhá či nikoliv.

- Smluvní strany prohlašují, že se s obsahem dodatku č. 2 smlouvy o dílo a přílohami seznámily, s ním souhlasí, neboť tento odpovídá jejich projevené vůli a na důkaz připojují svoje podpisy.

- Dodatek č. 2 smlouvy o dílo nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední ze smluvních stran a účinností zveřejněním v Registru smluv, pokud této účinnosti dle příslušných ustanovení smlouvy (dodatku č. 2) nenabude později. Smluvní strany nepovažují žádné ustanovení smlouvy za obchodní tajemství.

- Na svědectví tohoto smluvní strany tímto podepisují dodatek č. 2 smlouvy o dílo. Dodatek č. 2 smlouvy o dílo je vyhotoven ve dvou vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu. Každá ze smluvních stran obdrží jedno vyhotovení dodatku č. 2 smlouvy o dílo.

V Chomutově		dne ……………		V		dne……………….

oprávněný zástupce objednatele			oprávněný zástupce zhotovitele

ředitel závodu Chomutov 		 		jednatel společnosti

Povodí Ohře, státní podnik				ONERO s.r.o.

vedoucí technické skupiny

Povodí Ohře, státní podnik

v zastoupení podepsal