Dodatek č. 9 smlouvy o dílo

č. S/ŘVC/001/P/SoD/2021			(ev. číslo smlouvy objednatele)

č. 	......................................	     (ev. číslo smlouvy zhotovitele)

Přístaviště na Orlické nádrži

Urbanisticko – dispozičně – technické řešení přístavní infrastruktury

uzavřené mezi:

objednatelem	Česká republika - Ředitelství vodních cest ČR

Organizační složka státu zřízená Ministerstvem dopravy České republiky, a to Rozhodnutím ministra dopravy a spojů České republiky č. 849/98-KM ze dne 12. 3. 1998 (Zřizovací listina č. 849/98-KM ze dne 12. 3. 1998, ve znění Dodatků č. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 a 12).

Sídlo:													nábř. L. Svobody 1222/12, 110 15 Praha 1

Osoba oprávněná

k podpisu smlouvy:					Ing. Lubomír Fojtů, ředitel

IČ:														67981801

Peněžní ústav:							xxxxxxxxxx

Číslo účtu:										xxxxxxxxxx

ID datové schránky: 	ndn5skh

Adresa el. podatelny:	xxxxxxxxx

a

zhotovitelem	Kotas & Partners, s.r.o.

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 135640

Sídlo:	náměstí I. P. Pavlova 1785/3, 120 00 Praha 2 – Nové Město

Osoba oprávněná

k podpisu smlouvy:	xxxxxxxx

IČ:	28254694

DIČ:	CZ28254694

Peněžní ústav:	xxxxxxxxxx

Číslo účtu:	xxxxxxxxx

Na základě dohody smluvních stran, v souladu s ustanovením čl. XVI. odst. 2, se smlouva o dílo č. S/ŘVC/001/P/SoD/2021 ze dne 26. 11. 2021, ve znění Dodatku č. 1 ze dne 31. 1. 2022, Dodatku č. 2 ze dne 18. 3. 2022, Dodatku č. 3 ze dne 27. 5. 2022, Dodatku č. 4 ze dne 25. 8. 2022, Dodatku č. 5 ze dne 26. 10. 2022, Dodatku č. 6 ze dne 14. 12. 2022, Dodatku č. 7 ze dne 28. 2. 2023 a Dodatku č. 8 ze dne 30. 6. 2023, upravuje takto:

- V čl. VII. „termín plnění“ se vypouští původní odstavce 1 a 2 a jsou nahrazeny novými odstavci 1 a 2 v tomto znění:

„1. Zhotovitel se zavazuje, že předmět díla dle čl. IV. této smlouvy, provede na svůj náklad a na své nebezpečí ve lhůtě do 15. 4. 2024.

2.	Jednotlivé etapy díla stanovené v čl. IV., odst. 1.2. budou provedeny a řádně předány objednateli v těchto termínech:

a)	bod A – koncept	..........................................................................................	 do 10.12.2021,

b)	bod A – čistopis	..........................................................................................	 do 29.02.2024,

c)	bod B	..........................................................................................................	 do 15.04.2024.“

Ostatní ujednání smlouvy o dílo č. S/ŘVC/001/P/SoD/2021 ze dne 26. 11. 2021, ve znění Dodatku č. 1 ze dne 31. 1. 2022 Dodatku č. 2 ze dne 18. 3. 2022, Dodatku č. 3 ze dne 27. 5. 2022, Dodatku č. 4 ze dne 25. 8. 2022 a Dodatku č. 5 ze dne 26. 10. 2022, Dodatku č. 6 ze dne 14. 12. 2022, Dodatku č. 7 ze dne 28. 2. 2023 a Dodatku č. 8 ze dne 30. 6. 2023, se nemění.

Tento dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech s platností originálu, z nichž po podpisu obdrží objednatel dvě a zhotovitel jedno vyhotovení.

Dodatek nabývá platnosti a účinnosti až po uveřejnění v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

Smluvní strany souhlasí s uveřejněním tohoto dodatku, a výslovně identifikuji takové informace, které nemohou být poskytnuty podle zákona o registru smluv a zákona č. 106/1999 Sb.

Smluvní strany se dohodly, že dodatek správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů od uzavření dodatku, zašle objednatel. Objednatel po obdržení potvrzení o uveřejnění dodatku v registru smluv od správce registru odešle bez zbytečného odkladu kopii tohoto dokumentu zhotoviteli.

V Praze dne .............										        					            V Praze dne .............

Za objednatele             											                    	 Za zhotovitele

...................................................	...................................................

Ing. Lubomír Fojtů	xxxxxxxxx

ředitel		jednatel

Česká republika – Ředitelství vodních cest ČR	Kotas & Partners, s.r.o.

Uveřejněno v Registru smluv dne ……………………………..