**Smlouva o dílo**

dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**OZ**“),

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku (dále jen „**Smlouva**“),

|  |  |
| --- | --- |
| Č. smlouvy Objednatele: | 2023/0324-02 |
| Č. smlouvy Zhotovitele: | 23-0184 |

mezi

**AFRY CZ s.r.o.**

se sídlem: Magistrů 1275/13, Michle, 140 00, Praha 4

IČO: 45306605

DIČ: CZ45306605

zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spis. zn. C 8073

bankovní spojení: HSBC Continental Europe

č. účtu: xxx

datová schránka: ay4ur5q

zastoupení: Ing. Petr Košan, jednatel

Osoby oprávněné k jednáni:

ve věcech smluvních: xxx

ve věcech technických: xxxl

e-mail pro účely plnění ze smlouvy: xxx

(dále jen „**Objednatel**“) na straně jedné

a

**Institut plánování a rozvoje hlavního města Prahy, příspěvková organizace**

zastoupený: Ing. Markem Zděradičkou, zástupcem ředitele pro odbornou činnost

sídlo: Vyšehradská 57, 128 00 Praha 2

zapsaný: v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl Pr, vložka 63

IČO: 70883858

DIČ: CZ70883858

bankovní spojení: xxx

číslo účtu: xxx

ID datové schránky: c2zmahu

Kontaktní osoba oprávněná k jednání ve věcech technických: xxx

Email kontaktní osoby: xxx

(dále jen „**Zhotovitel**“ nebo „**IPR**“) na straně druhé

(Objednatel a Zhotovitel dále společně také jako „**Smluvní strany**“, nebo jednotlivě jako „**Smluvní strana**“).

1. **Předmět Smlouvy**
	1. Zhotovitel se zavazuje provést v rozsahu a za podmínek ujednaných v této Smlouvě na svůj náklad a nebezpečí pro Objednatele dílo spočívající ve zpracování podkladů: **„Dopravně inženýrské podklady pro akci „Praha – letiště – Kladno, aktualizace 2023“**, jak je blíže specifikováno ve Specifikaci prací ze dne 28.8.2023, která je nedílnou součástí této Smlouvy a tvoří přílohu č. 1 Smlouvy (dále jen „**Dílo**“).
	2. Objednatel se zavazuje provedené Dílo od Zhotovitele převzít a zaplatit Zhotoviteli cenu ve výši
	a za podmínek stanovených v čl. 4 této Smlouvy.
	3. Smluvní strany se dohodly, že vlastníkem Díla, a to až do okamžiku jeho předání, je Zhotovitel, který tak nese až do okamžiku jeho předání nebezpečí škody na Díle. Předáním Díla nabývá vlastnické právo k Dílu Objednatel.
	4. Smluvní strany se zavazují vzájemně si poskytovat součinnost za účelem naplnění této Smlouvy.
	5. Smluvní strany se zavazují, že budou při spolupráci dbát dobrého jména a oprávněných zájmů druhé Smluvní strany.
	6. Pro vyloučení pochybností se za dohodnutý předmět plnění dle této Smlouvy ze strany Zhotovitele považují veškeré činnosti a práce, které jsou potřebné pro řádné splnění smluvních závazků Zhotovitele, včetně vedlejších a dodatečných činností tak, aby Dílo bylo v souladu s touto Smlouvou.
2. **Práva a povinnosti Smluvních stran**
	1. Zhotovitel se zavazuje provést Dílo s odbornou péčí, v rozsahu a kvalitě podle této Smlouvy,
	bez jakýchkoliv vad a nedodělků, a to ve sjednané době plnění.
	2. Zhotovitel prohlašuje, že bere na vědomí již existující smluvní vztah, založený Smlouvou o dílo na zhotovení Projektové dokumentace pro stavební povolení, Projektové dokumentace pro provádění stavby a výkon autorského dozoru, uzavřenou dne 10.2.2022 (dále jen „**Hlavní smlouva**“) mezi Objednatelem, účastnícím se v Hlavní smlouvě jako zhotovitel, sdružený pro účel plnění ve společnosti, a klientem, kterým se rozumí Správa železnic, státní organizace, se sídlem Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 – Nové Město, IČO: 70994234 (dále jen „**Klient**“), účastnícím se v Hlavní smlouvě jako objednatel veřejné zakázky s názvem „Novostavba trati Praha-Ruzyně (mimo) – Praha-Letiště Václava Havla (mimo)“, uveřejněné ve Věstníku veřejných zakázek dne 23.4.2021 pod evidenčním číslem Z2021-013817 (dále jen „**Zakázka**“),
	3. Zhotovitel dále prohlašuje, že vzhledem k Zakázce a jejím cílům není poddodavatelem Objednatele a není v takovém postavení, které by zakládalo jakoukoli odpovědnost na jeho straně vůči Klientovi Objednatele.
	4. Zhotovitel bude Dílo zpracovávat v rozsahu daném Smlouvou a zároveň v co nejvyšší míře tak, aby Objednatel měl možnost dosáhnout cílů, které v souladu s Hlavní smlouvou deklaroval. Zavazuje se opatřit vše, co je zapotřebí k provedení Díla podle této Smlouvy. Zhotovitel plně odpovídá za úplnost a kompletnost zpracování předmětu plnění této Smlouvy. Při poskytování výkonu činnosti je Zhotovitel povinen postupovat tak, aby v co největší míře naplnil účel Smlouvy.
	5. Pokud ze shora vymezeného smluvního vztahu mezi Objednatelem a Klientem, založeného Hlavní smlouvou, vyplynou ze strany Objednatele nad rámec této Smlouvy nové požadavky, které bude Zhotovitel při provádění Díla dle této Smlouvy povinen zohlednit, budou tyto požadavky v souladu s čl. 4. bodem 4.8.1. Smlouvy považovány za vícepráce, přičemž jejich realizace bude možná výlučně na základě úplné a vzájemné dohody Smluvních stran, a to ve formě písemných dodatků podepsaných oběma Smluvními stranami.
	6. Kdykoli se Zhotovitel nebo Objednatel dozví o jakékoli události nebo informaci, které mohou nepříznivě ovlivnit včasné vypracování Díla, neprodleně písemně informuje druhou Smluvní stranu a poskytne úplný přehled o důvodech takového zpoždění a navrhovaných krocích, které mají být podniknuty k nápravě situace a/nebo úpravě harmonogramu plnění.
	7. Objednatel se, nad rámec Specifikace prací, zpracované v Příloze č. 1 Smlouvy, zavazuje Zhotoviteli poskytnout potřebné, dříve zpracované podklady, údaje, vyjádření a stanoviska, které má k dispozici, jejichž potřeba vyplyne v průběhu plnění Smlouvy
	a jež jsou pro plnění dle této Smlouvy nezbytné. V případě neposkytnutí dokumentů dle tohoto odstavce ze strany Objednatele není Zhotovitel oprávněn bez písemného souhlasu Objednatele obstarat tyto předmětné dokumenty sám bez součinnosti s Objednatelem.
	8. Zhotovitel je povinen řídit se při provádění díla pokyny Objednatele, není však povinen vyhovět jeho připomínkám, pokud odporují platnému právnímu řádu, jakož ani připomínkám daným po lhůtě dohodnuté pro vyjádření Objednatele. Je však povinen na tyto okolnosti Objednatele upozornit, vysvětlit je (např. nesoulad s platnými normami či standardy) a navrhnout správný postup zadání příslušného pokynu. Zhotovitel se zavazuje pravidelně informovat Objednatele o stavu prováděného Díla a na vyžádání Objednatele v souladu s touto Smlouvou prokázat Objednateli skutečný stav prováděného Díla bez zbytečného odkladu, nejpozději do 3 pracovních dnů.
	9. Zhotovitel bere na vědomí, že Objednatel předané Dílo zkoordinuje s výstupy organizace Technická správa komunikací Praha a.s. (dále jen „TSK“), se kterým Objednatel uzavře samostatný smluvní vztah. Pokud by Zhotoviteli bránily v řádném a včasném dokončení Díla okolnosti spojené s výstupy organizace TSK, které mu v průběhu prací na Díle předá Objednatel, neocitá se Zhotovitel v prodlení dle této Smlouvy, pokud o této skutečnosti do 3 pracovních dnů písemně informuje Objednatele. Tato písemná zpráva musí jasně specifikovat převzaté výstupy TSK, které brání včasnému provedení Díla.
	10. Zhotovitel se zavazuje vytvořit Dílo a plnit Služby a další povinnosti podle Smlouvy v souladu s obecně uznávanými profesionálními tuzemskými i mezinárodními standardy, a v odpovídající požadované podrobnosti služeb poskytovaných v rámci předmětu Díla.
	11. Zhotovitel je odpovědný za to, že výkresové přílohy, výpočty a další výstupy, které poskytl Objednateli a Dílo, příp. jeho části a jakékoli další služby poskytované Zhotovitelem, odpovídají ustanovením Smlouvy a splňují požadavky Objednatele.
	12. Zhotovitel, jeho zaměstnanci, případně třetí osoby se řídí příslušnými zákony a předpisy platnými pro poskytované služby, včetně veškerých zdravotních a bezpečnostních předpisů a/nebo zákonných požadavků, které mohou být Zhotoviteli písemně oznámeny.
	13. Zhotovitel se zavazuje nejpozději do patnácti (15) dnů ode dne nabytí účinnosti Smlouvy uzavřít a udržovat po celou dobu trvání Smlouvy pojištění odpovědnosti za škodu, způsobenou při výkonu své profesní činnosti, a to na pojistné plnění ve výši odpovídající minimálně ceně Díla.
3. **Čas a místo plnění**
	1. Zhotovitel se zavazuje provést Dílo tak, aby Dílo bez vad a nedodělků mohlo být předáno Objednateli nejpozději do **2. 2. 2024** (dále jen „**termín dokončení Díla**“). Předpokládaný harmonogram prací je obsahem přiložené Specifikace prací.
	2. Podmínkou převzetí Díla je akceptace řádně provedeného Díla Objednatelem. Zhotovitel předložením poslední části Díla takto předkládá celé Dílo Objednateli k akceptaci. Objednatel převezme Dílo bez výhrad, nebo do třiceti (30) pracovních dnů od předložení poslední části Díla vznese veškeré své výhrady nebo připomínky k předloženému Dílu. Dílo se považuje za akceptované, nevznese-li Objednatel ve stanovené lhůtě k Dílu žádné výhrady ani připomínky, pak mají smluvní strany Dílo ve znění jeho první verze za akceptované. Objednatel je oprávněn činit výhrady i k jednotlivým částem Díla poté, co mu budou předány. Využije-li tohoto svého práva, postupuje se obdobně. Takové úpravy se nepovažují za vícepráce. Vznese-li Objednatel ve stanovené lhůtě výhrady nebo připomínky k první verzi Díla, zavazuje se Zhotovitel bez zbytečného odkladu (ve lhůtě přiměřené povaze výhrady) provést veškeré potřebné úpravy Díla dle výhrad a připomínek Objednatele a takto upravené Dílo předložit jako jeho druhou verzi Objednateli k akceptaci. V případě, že Objednatel ve lhůtě dle tohoto odstavce Protokol o předání a převzetí Díla nepodepíše, ačkoliv ze strany Objednatele nebyly namítnuty žádné vady a/nebo nedodělky Díla, vzniká Zhotoviteli dnem následujícím po posledním dni lhůty právo na zaplacení ceny Díla dle čl. 4. Smlouvy.
	3. Zhotovitel je oprávněn splnit svůj závazek i před sjednaným termínem dokončení Díla.
	4. Termín dokončení Díla se prodlužuje pouze v případech, kdy tak výslovně stanoví Smlouva,
	a to pouze o dobu, o jakou se realizace Díla zpozdí oproti původně sjednanému termínu. Termín dokončení Díla se neprodlužuje v případě, že skutečnost, která je důvodem pro prodloužení, vznikla v důsledku porušení právních povinností Zhotovitele. Jestliže se Zhotovitel domnívá,
	že se v důsledku určité skutečnosti dle podmínek této Smlouvy prodlužuje termín dokončení Díla,
	je Zhotovitel povinen tuto skutečnost řádně oznámit Objednateli.
	5. V případě, že je skutečnost, která je důvodem pro prodloužení termínu dokončení Díla,
	resp. přerušení provádění Díla, způsobena porušením povinnosti určité Smluvní strany, je taková Smluvní strana povinna nahradit druhé Smluvní straně náklady prokazatelně a účelně vynaložené v důsledku přerušení provádění Díla a veškeré další náklady, které jí v souvislosti s prodloužením termínu dokončení Díla prokazatelně vznikly.
	6. Místem předání a převzetí Díla se rozumí sídlo Objednatele uvedené v záhlaví této Smlouvy.
	7. Objednatel bere na vědomí, že je Zhotovitel oprávněn postoupit práva, povinnosti a závazky ze Smlouvy třetí osobě nebo jiným osobám bez předchozího souhlasu Objednatele.
	8. Zhotovitel je oprávněn ke splnění předmětu Smlouvy použít poddodavatele, a to po písemném souhlasu Objednatele. Odpovědnost Zhotovitele tímto není dotčena a Zhotovitel odpovídá jako kdyby plně Dílo zhotovoval sám.
4. **Cena Díla a platební podmínky**
	1. Právo na zaplacení ceny za Dílo vzniká podpisem Protokolu o předání a převzetí Díla Smluvními stranami anebo za splnění podmínek dle odst. 3.2. věta třetí této Smlouvy.
	2. Cena za Dílo je stanovena pevnou částkou jako cena nejvýše přípustná a nepřekročitelná, a to ve výši **132 500 Kč** **(sto třicet dva tisíc pět set korun českých) bez DPH**. Zhotovitel je povinen účtovat DPH v zákonem stanovené výši platné v den uskutečnění zdanitelného plnění. Dnem uskutečnění zdanitelného plnění je den podpisu Protokolu o předání a převzetí Díla, jehož originál s uvedením jména a podpisu předávajícího a přejímajícího bude přílohou faktury anebo den následující po posledním dni lhůty dle čl. 3. odst. 3.2. této Smlouvy, a to při naplnění podmínek dle věty třetí tohoto ustanovení Smlouvy.
	3. Podkladem pro cenu za provedení Díla dle odst. 4.2. této Smlouvy je Specifikace prací Zhotovitele ze dne 28. 8. 2023, která je nedílnou součástí této Smlouvy a tvoří přílohu č. 1 Smlouvy.
	4. Smluvní strany se dohodly, že úhrada ceny Díla bude provedena jedinou platbou,
	a to bezhotovostním převodem na základě Zhotovitelem vystavené faktury. Oprávněně vystavená faktura (daňový doklad) musí obsahovat náležitosti daňového dokladu ve smyslu zákona
	č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, včetně těchto údajů:

- údaje Objednatele, sídlo, IČO;

- údaje Zhotovitele, sídlo, IČO;

- evidenční číslo daňového dokladu;

* + - bankovní spojení Zhotovitele;
		- datum vystavení daňového dokladu;

- datum uskutečnění zdanitelného plnění;

- rozsah a předmět fakturovaného plnění;

* + - fakturovanou částku ve složení cena bez DPH, DPH a cena celkem včetně DPH;
		- razítko a podpis oprávněné osoby, stvrzující oprávněnost, formální a věcnou správnost faktury.
	1. V případě, že faktura nebude obsahovat náležitosti daňového dokladu a údaje uvedené v odst. 4.4. této Smlouvy, je Objednatel oprávněn vrátit ji Zhotoviteli k odstranění vad nebo k doplnění.
	V takovém případě se začne počítat nová lhůta splatnosti dnem doručení opravené
	či oprávněně vystavené faktury.
	2. Smluvní strany si ujednaly, že řádně vystavená faktura je splatná ve lhůtě 30 kalendářních dní
	od řádného doručení Objednateli. Termínem úhrady se rozumí den odpisu platby z účtu Objednatele ve prospěch účtu uvedeného na faktuře.
	3. Objednatel neposkytuje před či v průběhu provádění Díla jakékoliv zálohy.
	4. Cena Díla může být změněna pouze v případě, že:
		1. Objednatel uplatní u Zhotovitele požadavek na zvýšení rozsahu Díla. O těchto změnách po jejich ocenění uzavřou Smluvní strany písemný dodatek k této Smlouvě. Zhotovitel je povinen realizovat tyto vícepráce teprve až po uzavření dodatku k této Smlouvě. Fakturace dle změněné ceny Díla bude možná po odsouhlasení a podpisu dodatku k této Smlouvě;
		2. Objednatel omezí rozsah Díla (méněpráce). V případě požadavku na méněpráce Objednatel písemně seznámí Zhotovitele se svým požadavkem a Zhotovitel zpracuje odpočtový dodatek k ceně Díla. O této změně uzavřou Smluvní strany písemný dodatek k této Smlouvě. Fakturace dle změněné ceny Díla bude možná po odsouhlasení a podpisu dodatku k této Smlouvě. Práce provedené Zhotovitelem před uplatněním požadavku na méněpráce, které jsou v těchto méněpracích zahrnuty, je Objednatel povinen Zhotoviteli uhradit.
	5. Smluvní strany souhlasí s použitím faktur vystavených na základě Smlouvy výhradně v elektronické podobě (faktura má elektronickou podobu tehdy, pokud je vystavena a obdržena elektronicky) - dále jen „Elektronická faktura“. Smluvní strany sjednávají, že věrohodnost původu faktury v elektronické podobě a neporušenost jejího obsahu bude zajištěna v souladu s platnou právní úpravou. Zhotovitel je povinen doručit Objednateli fakturu elektronicky, a to výlučně
	e-mailem na e-mailovou adresu: fakturace@afry.com . Zaslání Elektronické faktury Zhotovitelem na jinou e-mailovou adresu, než uvedenou v předchozí větě je neúčinné. K odeslání Elektronické faktury je Zhotovitel povinen využít pouze e-mailovou adresu Zhotovitele uvedenou pro tento účel ve Smlouvě, jinak je zaslání Elektronické faktury neúčinné s výjimkou, budou-li průvodní e-mail k Elektronické faktuře či Elektronická faktura opatřeny zaručeným elektronickým podpisem, případně zaručenou elektronickou pečetí Zhotovitele. Elektronická faktura musí být Objednateli zaslána vždy ve formátu PDF a zároveň i ISDOC (ISDOCX), je-li to možné. Přílohy Elektronické faktury, které nejsou součástí daňového dokladu, budou zasílány Objednateli pouze ve formátech RTF, PDF, JPG, DOC, DOCx, XLS, XLSx. Elektronická faktura musí být opatřena zaručeným elektronickým podpisem, případně zaručenou elektronickou pečetí, obojí založené na kvalifikovaném certifikátu ve smyslu zákona č. 297/2016 Sb. o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, kvalifikovaný certifikát musí být vydán jedním z Ministerstvem vnitra akreditovaných poskytovatelů certifikačních služeb. Není-li Elektronická faktura opatřena zaručeným elektronickým podpisem, případně zaručenou elektronickou pečetí ve smyslu předchozí věty nebo není-li takto opatřen alespoň průvodní e-mail k Elektronické faktuře, musí být Elektronická faktura odeslána e-mailem výhradně z e-mailové adresy Zhotovitele uvedené pro tento účel ve Smlouvě, jehož přílohou je Elektronická faktura.  Elektronická faktura bude vyhotovena v četnosti 1 e-mail - 1 Elektronická faktura v samostatném souboru a její přílohy v samostatném souboru (souborech). V případě, kdy bude zaslána Objednateli Elektronická faktura, zavazuje se Zhotovitel nezasílat stejnou fakturu duplicitně v listinné podobě.  Zhotovitel je povinen odeslat Objednateli fakturu shora uvedeným postupem, nejpozději do pěti (5) pracovních dnů od vzniku jeho nároku na zaplacení Ceny. Splatnost faktury je stanovena na 30 dní od jejího obdržení Objednatelem.
1. **Odpovědnost za vady Díla**
	1. Odpovědnost Zhotovitele za vady Díla trvá 24 měsíců.
	2. Odpovědnost za vady Díla počíná běžet dnem předání a převzetí Díla.
	3. Objednatel uplatní vady Díla u Zhotovitele písemným oznámením vad Díla doručeným na adresu Zhotovitele uvedenou v záhlaví Smlouvy.
	4. Zhotovitel je povinen odstranit vady Díla bezodkladně, případně ve lhůtě dohodnuté pro daný konkrétní případ s Objednatelem v rámci reklamačního řízení. Lhůta pro odstranění podstatných vad Díla bude Smluvními stranami dohodnuta s přihlédnutím k povaze vytýkané vady a míry závažnosti, pro kterou nebude účelné od Smlouvy odstoupit. V případě, že Zhotovitel nesplní tuto povinnost v dohodnuté či v přiměřené lhůtě požadované Objednatelem, je Objednatel oprávněn nechat Dílo či jeho část opravit, a to buď vlastními silami, nebo třetí stranou, na náklady Zhotovitele.
	5. Dílo má vady, jestliže jeho provedení neodpovídá zejména požadavkům uvedeným ve Smlouvě
	(a to včetně příloh), příslušným právním předpisům, normám nebo jiné dokumentaci vztahující se k provedení Díla.
	6. Zhotovitel neodpovídá za vady Díla, které byly způsobené použitím podkladů poskytnutých Objednatelem, a Zhotovitel při prokázaném vynaložení veškerého úsilí nemohl zjistit jejich nevhodnost anebo na ně upozornil Objednatele a ten na jejich použití trval.
	7. Smluvní strany se dohodly, že je Objednatel povinen vady Díla Zhotoviteli oznámit bezodkladně po jejich zjištění, a to písemnou formou. Zhotovitel je povinen zjištěné a písemně oznámené vady Díla bezplatně odstranit, a to ve lhůtě dle odst. 5.4. této Smlouvy. Zhotovitel je povinen se při odstraňování vad Díla řídit pokyny Objednatele.
	8. O odstranění vady bude sepsán protokol, který podepíší obě Smluvní strany, návrh protokolu připraví Zhotovitel.
	9. Kromě výše uvedeného je Objednatel vždy oprávněn požadovat náhradu škody za jakékoliv vady Díla či jeho části, které nebyly výše uvedenými postupy Zhotovitelem odstraněny a za něž Zhotovitel odpovídá. I v případě vad vytýkaných Objednatelem má Zhotovitel vzhledem k částem Díla již Objednatelem převzatým právo na přiměřenou část odměny vyjadřující poměr těchto nákladů na celkové ceně Díla.
2. **Smluvní pokuty**
	1. V případě, že Zhotovitel nedodrží termín dokončení Díla dle odst. 3.1. této Smlouvy, je Objednatel oprávněn požadovat po Zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,05 % z ceny Díla dle odst. 4.2. této Smlouvy, a to za každý, i jen započatý, den prodlení.
	2. Nebude-li faktura uhrazena ve lhůtě splatnosti, je Zhotovitel oprávněn účtovat Objednateli zákonný úrok z prodlení dle příslušných právních předpisů.
	3. V případě prodlení Zhotovitele s odstraněním záručních vad Díla ve stanovené lhůtě dle odst. 5.4. této Smlouvy je Objednatel oprávněn požadovat po Zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,05 % z ceny Díla dle odst. 4.2. této Smlouvy za každou vadu a každý, i jen započatý, den prodlení.
	4. Smluvní pokuta sjednaná dle odst. 6.1., 6.2. a 6.3. této Smlouvy je splatná do 30 kalendářních dnů ode dne obdržení výzvy k úhradě takové smluvní pokuty.
	5. Smluvní pokuty sjednané touto Smlouvou zaplatí povinná strana nezávisle na tom, zda a v jaké výši vznikne druhé Smluvní straně škoda, kterou lze vymáhat samostatně.
3. **Vyšší moc**
	1. Smluvní strany neodpovídají za částečné nebo úplné nesplnění smluvních závazků, jestliže se tak stalo v důsledku vyšší moci. Za vyšší moc se pokládají okolnosti, které vznikly po uzavření této Smlouvy v důsledku Smluvními stranami nepředvídaných a neodvratitelných událostí, mimořádné a neodvratitelné povahy a mají bezprostřední vliv na plnění předmětu této Smlouvy, jedná se především (nikoliv však výlučně) o živelné pohromy, válečné události, případně opatření příslušných správních orgánů na území ČR apod.
	2. Nastanou-li okolnosti vyšší moci dle odst. 7.1. této Smlouvy, uvědomí příslušná Smluvní strana o takovém stavu, o jeho příčině a jeho pominutí druhou Smluvní stranu. Termín dokončení Díla se prodlužuje o dobu, po kterou budou okolnosti vyšší moci působit. Tato doba bude vzájemně odsouhlasena dodatkem k této Smlouvě, nebude-li dohodnuto jinak.
4. **Odstoupení od Smlouvy**
	1. Smluvní strany si ujednaly, že od této Smlouvy je každá ze Smluvních stran oprávněna odstoupit jen v případech stanovených OZ a/nebo Smlouvou.
	2. Smluvní strany se dohodly, že Objednatel je od Smlouvy oprávněn odstoupit zejména:
		1. pokud je Zhotovitel v prodlení se smluvně dohodnutým termínem dokončení Díla
		dle odst. 3.1. této Smlouvy po dobu delší než 2 týdny;
		2. pokud práce Zhotovitele vykazují již v průběhu provádění Díla nedostatky nebo jsou prováděny v rozporu s touto Smlouvou a přes písemné upozornění Objednatele Zhotovitel nezjedná bez zbytečného odkladu nápravu;
		3. pokud Zhotovitel neodstraní vady Díla ve lhůtě dle odst. 5.4. této Smlouvy a přes upozornění Objednatele nezjedná bez zbytečného odkladu nápravu;
		4. pokud došlo k zahájení insolvenčního řízení vůči majetku Zhotovitele dle zákona
		č. 182/2006 Sb., insolvenční zákon, ve znění pozdějších předpisů;
		5. pokud Zhotovitel vstoupí do likvidace.
	3. Smluvní strany potvrzují, že odstoupení od Smlouvy musí být učiněno písemně a musí být doručeno druhé Smluvní straně. Za den odstoupení od Smlouvy se považuje den, kdy bylo písemné oznámení o odstoupení oprávněné Smluvní strany doručeno druhé Smluvní straně. Odstoupením od Smlouvy nejsou dotčena práva Smluvních stran na úhradu splatné smluvní pokuty a na náhradu škody.
5. **Ustanovení o doručování**
	1. Veškeré písemnosti a výzvy a reklamace se doručují na adresu Objednatele nebo Zhotovitele uvedenou v záhlaví této Smlouvy. Pokud v průběhu plnění této Smlouvy dojde ke změně adresy některé ze Smluvních stran je tato Smluvní strana povinna neprodleně písemně oznámit druhé Smluvní straně tuto změnu. Na základě dohody Smluvních stran mohou být veškeré písemnosti zasílány také datovou schránkou nebo do e-mailových schránek Smluvních stran s účelem pro komunikaci v rámci plnění ze Smlouvy uvedených v záhlaví této Smlouvy.
	2. Nebyl-li Objednatel nebo Zhotovitel na uvedené adrese zastižen, písemnost se prostřednictvím poštovního doručovatele uloží na poště. Veškeré písemnosti související s touto Smlouvou se považují za doručené také desátým dnem po uložení doručované písemnosti u provozovatele poštovních služeb, pokud Smluvní strana neprokáže, že neměla objektivní možnost si písemnost vyzvednout a seznámit se s ní.
6. **Autorská práva**
	1. K výsledkům činnosti Zhotovitele v souvislosti s plněním Smlouvy, které jsou autorským dílem ve smyslu ust. § 2 zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů, Zhotovitel ve smyslu ust. § 2634 občanského zákoníku poskytuje k takovému autorskému dílu jako celku nebo k jeho jednotlivým částem ke dni řádného předání Objednateli oprávnění jej užít – licenci, a to výhradní, neodvolatelnou, umožňující všechny způsoby užití autorského díla, potřebné pro naplnění účelu Smlouvy a pokračování plnění navazující na tuto Smlouvu, a v množstevním rozsahu tomuto účelu přiměřenému, s územním rozsahem vymezeným územím České republiky a časovým rozsahem omezeným na dobu trvání majetkových autorských práv k autorskému dílu, včetně možnosti zásahu do autorského díla, a to i prostřednictvím třetích osob, možnosti udělení podlicence a možnosti licenci převést na třetí osobu. Pro vyloučení pochybností platí, že cena veškerých licencí poskytnutých na základě tohoto článku je již zahrnuta v Ceně Díla. Objednatel či jeho právní nástupce nejsou povinni licenci využít.
	2. Smluvní strany se dohodly, že Objednatel je oprávněn udělit podlicenci k Dílu bez předchozího písemného souhlasu Zhotovitele.
	3. Zhotovitel dále prohlašuje, že Dílo vytvořené na základě Smlouvy je původní a nezávislé, přičemž touto Smlouvou nebudou porušena ani omezena žádná práva třetích osob.
	4. Cena za převod autorských práv je součástí ceny Díla uvedené v této Smlouvě.
7. **Závěrečná ustanovení**
	1. Tato Smlouva se uzavírá v písemné formě a může být měněna nebo doplňována na základě úplné a vzájemné dohody Smluvních stran toliko písemnými dodatky podepsanými oběma Smluvními stranami.
	2. Smluvní strany potvrzují, že podmínky a závazky obsažené v této Smlouvě jsou dohodnuty při respektování zásad rovnosti Smluvních stran. Smluvní strany prohlašují, že rozsah a obsah ujednání této Smlouvy je podle jejich shodného názoru dostatečně určitým podkladem pro obě Smluvní strany, aby se domáhaly veškerých práv z této Smlouvy vyplývajících.
	3. Vztahy mezi Objednatelem a Zhotovitelem neupravené touto Smlouvou se řídí příslušnými ustanoveními OZ a ostatními účinnými právními předpisy.
	4. Pokud kterékoliv ustanovení této Smlouvy nebo její části bude neplatné či nevynutitelné a/nebo
	se stane neplatným či nevynutitelným a/nebo bude shledáno neplatným či nevynutitelným soudem či jiným příslušným orgánem, pak tato neplatnost či nevynutitelnost nebude mít vliv na platnost či vynutitelnost ostatních ustanovení této Smlouvy.
	5. Smluvní strany berou na vědomí, že Zhotovitel je podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, povinen poskytnout třetí osobě informace
	a souhlasí s tím, aby veškeré informace obsažené v této Smlouvě byly bez výjimky poskytnuty třetím osobám, pokud o ně požádají.
	6. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této Smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 OZ a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek. Smluvní strany výslovně sjednávají, že uveřejnění této Smlouvy v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru smluv“), zajistí Objednatel.
	7. Tato Smlouva nabývá platnosti okamžikem jejího podpisu oběma Smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv ve smyslu zákona o registru smluv.
	8. Tato Smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. Obě strany obdrží po dvou vyhotoveních. V případě, že je Smlouva uzavírána elektronicky za využití uznávaných elektronických podpisů, postačí jedno vyhotovení Smlouvy, na kterém jsou zaznamenány uznávané elektronické podpisy zástupců Smluvních stran.
	9. Smluvní strany prohlašují, že tato Smlouva odpovídá jejich pravé a svobodné vůli, a že tuto Smlouvu neuzavřely v tísni, ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své vlastnoruční podpisy.
8. **Etický kodex**

Zhotovitel prohlašuje, že se seznámil s etickými prohlášeními o podnikání definovanými v Kodexu chování AFRY a Kritériích obchodního partnera, které jsou k dispozici na www.afry.com (<https://afry.com/en/about-us/policies-management-system>), tyto respektuje a zavazuje se jednat v souladu s etickými principy, které jsou v tomto Kodexu uvedeny.

V Praze dne

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
| Objednatel:**AFRY CZ s.r.o.**Ing. Petr Košan,Jednatel |  | Zhotovitel: **Institut plánování a rozvoje hlavního města Prahy, příspěvková organizace** Ing. Marek Zděradička |

Přílohy:

Příloha č. 1 – Specifikace prací ze dne 12.10. 2023