Dodatek č. 1

ke smlouvě o dílo ze dne 7. 7. 2023

Článek 1.

1.	Psychiatrická nemocnice Horní Beřkovice

IČ: 006 73 552, DIČ: CZ00673552

se sídlem Podřipská 1, 411 85 Horní Beřkovice

zastoupená MUDr. Jiřím Tomečkem, MBA, ředitelem

(dále jen „objednatel „) na straně jedné

a

2.    Firma:  LIMPA s.r.o.

IČ: 28743466

DIČ: CZ28743466

Sídlo: Pracnerova 758, 413 01 Roudnice nad Labem

zastoupena: Ing. Miloslavem Duchoněm – na základě plné moci

(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé

objednatel a zhotovitel dále také jako „smluvní strany“

nebo jednotlivě jako „smluvní strana“

tímto uzavírají dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne 7. 7. 2023, která byla uzavřena jako výsledek zadávacího řízení na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu nazvané „Oprava fasády pravého křídla zámku (A1) v PN Horní Beřkovice“.

Článek 2.

1. Smluvní strany konstatují, že v průběhu realizace díla bylo zjištěno, že skutečný rozsah některých prováděných prací je větší než rozsah prací uvedený ve výkazu výměr, tvořícím součást zadávací dokumentace; nezbytnost realizace těchto prací je dána potřebou dokončit dílo (dále také „vícepráce“). Nutnost a rozsah nutných víceprací jsou zdokumentovány ve stavebním deníku a výkazu výměr- stavebním rozpočtu (dále jen „stavební rozpočet“). Zároveň nebyly některé práce realizovány (dále také „ méněpráce“).

2. Smluvní cena za dodatečné stavební práce po odečtení hodnoty méněprací  činí celkem 877 045,28 Kč bez DPH.

Článek 3.

S ohledem na výše uvedené se mění článek III. „Cena díla“ v bodu 3.1, větě první takto:

„ Celková cena díla byla dohodnuta ve výši  6 862 480, 28 Kč bez DPH“.

Článek 4.

Smluvní strany stvrzují, že se ostatní ustanovení smlouvy o dílo nemění.

Článek 5.

1.  Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží jeden.

2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti zveřejněním v informačním systému veřejné správy „Registr smluv“.

Přílohy: stavební rozpočet

V Horních Beřkovicích, dne 9. 10. 2023

Objednatel:                                                                              Zhotovitel:

Psychiatrická nemocnice Horní Beřkovice                                           Ing. Miloslav Duchoň

MUDr. Jiří Tomeček, MBA                                                               na základě plné moci

ředitel

(podepsáno, orazítkováno)                                                           (podepsáno, orazítkováno)