# DODATEK č. 1 ke  SMLOUVĚ O DÍLO

# Č.j. NPU-450/71537/2023

Dále jen „smlouva“

uzavřená ve smyslu § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ObčZ“)

Smluvní strany

Objednatel:	Národní památkový ústav, státní příspěvková organizace

IČO: 75032333, DIČ: CZ75032333

se sídlem Valdštejnské náměstí  162/3, 118 01  Praha 1 - Malá Strana

jednající Ing. Petrem Šubíkem, ředitelem Územní památkové správy v Kroměříži

adresa NPÚ, ÚPS v Kroměříži: Sněmovní nám. 1, 767 01  Kroměříž

# zástupce pro věcná jednání: xxxxxxxxxxxx NKP Důl Michal

# zástupce pro věci technické: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

# zástupce objednatele – technik bezpečnosti práce – xxxxxxxxxxxxx

# Bankovní spojení: Česká národní banka, č. účtu 500005-60039011/0710 (pro ostatní platby)

- (dále jen „objednatel“) na straně jedné

a

- Zhotovitel:	Pontinagas s.r.o.

- sídlo: Sokolovská 570, 686 01 Uherské Hradiště

- zastoupený: xxxxxxxxxxxxxxx

- bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxxx číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxx

IČO: 49435990, DIČ: CZ49435990; plátce DPH

zapsaný v OR vedeném u KS v Brně, oddíl C, vložka 11972

(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé

- Smluvní strany uzavřely dne 9.10.2023 Smlouvu o dílo, jejímž předmětem je zhotovení díla spočívajícího v obnově plynové kotelny v administrativní budově NKP Dolu Michal.

- Objednatel se zhotovitelem se dohodli na rozšíření předmětu díla o další stavební práce související s obnovou dalších dvou plynových kotlů, které jsou součástí kotelny v administrativní budově. Jedná se o kondenzační kotle s křemíkohliníkovým výměníkem, úsporným čerpadlem a modulovaným výkonem 3,9-38 kW. Nové kotle máji vysokou roční provozní účinnost, což se projeví značnou úsporou spotřeby plynu. Součástí prací bude i vyvložkování dalších komínů, instalace magnetických separátorů nečistot do rozvodů vytápění, úprava plynoinstalace a napojení na stávající systém měření a regulace vytápění a odvod vzniklého kondenzátu od kotlů.

- Zhotovitel předložil objednateli ve smyslu čl. VI. odst. 5 návrh změny ceny, který objednatel odsouhlasil. Cena víceprací je vyčíslena na částku 277 701,- Kč bez DPH, tj. 336 018,- s DPH ve výši ke dni podpisu tohoto dodatku.

- Změna není podstatnou změnou smlouvy, nemění povahu veřejné zakázky, její hodnota je nižší než finanční limit pro nadlimitní veřejnou zakázku. Jedná se pouze o doplnění díla, která sníží energetickou náročnost objektu administrativní budovy a dalších provozních prostor. Změny jsou součástí celku realizovaného zhotovitelem a není možno je odděleně zadat. Celková změna hodnoty závazku je ve výši 13,54% původní hodnoty závazku.

- Nedílnou součástí tohoto dodatku je:

Příloha č. 1 položkový rozpočet na vícepráce

- Smluvní strany se dohodly, že celková cena díla dle čl. VI. oost. 1 Smlouvy se mění na

Cena díla v Kč bez DPH  		2 328 215

DPH v sazbě 21% v Kč 		488 925,15

Cena díla v Kč celkem včetně DPH 	2 817 140,15

- Ostatní ustanovení smlouvy se nemění.

- Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek před jeho podepsáním přečetly, že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísni nebo za nápadně nevýhodných podmínek a jeho autentičnost stvrzují svými podpisy.

- Dodatek č. 1 nabývá platnosti podpisem oprávněných zástupců smluvních stran a účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, přičemž smlouvu uveřejní objednatel.

V Kroměříži dne 30. 10. 2023				V Uherském Hradišti dne 27. 10. 2023

Za objednatele:								Za zhotovitele:

………………………………….							………………………………

Ing. Petr Šubík, ředitel							xxxxxxxxxxxxxxxxxxx