SMLOUVA O DÍLO

__________________________________________________________________________________________

- Heating&Cooling group s.r.o., IČ 04255691

se sídlem Pivovarská 620, Hranice IV-Drahotuše, 753 61 Hranice

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, odd. C, vl. 62973

zastoupená panem Martinem Vaníčkem, jednatelem

(dále též jako zhotovitel)

a

2. 	Domov Větrný mlýn Skalička, p.o., IČ 61985902

se sídlem Skalička 1, 753 52 Skalička u Hranic

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, odd. Pr, vl. 805

zastoupená Mgr. Antonínem Němcem, ředitelem

(dále též jako objednatel)

(objednatel a zhotovitel dále společně též jako smluvní strany)

uzavírají dle ustanovení § 1746 odst. 2 zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění (dále jen „občanského zákoníku“) tuto smlouvu:

Čl. I. Předmět smlouvy, součinnost objednatele

- Předmětem plnění této smlouvy je závazek zhotovitele za podmínek stanovených touto smlouvou provést na své nebezpečí a na své náklady pro objednatele dílo v rozsahu a objemu dle této smlouvy, a závazek objednatele zaplatit za to zhotoviteli sjednanou cenu.

- Dílem se pro účely této smlouvy rozumí komplexní provedení stavby Domov Větrný mlýn Skalička, p.o. (dále jen „dílo“). Místem plnění je Skalička 1, 753 52 Skalička u Hranic.

- Zhotovitel se zavazuje provést dílo dle nabídky zpracované zhotovitelem, která je nedílnou součástí této smlouvy. Předmět plnění dle této smlouvy je blíže vymezen touto smlouvou a zhotovitelem předloženou nabídkou včetně všech dodatků.

- Objednatel má právo žádat o provedení dalších prací a dodávek souvisejících s předmětem plnění, rozsah prací v takovém případě bude smluvními stranami sjednán v dodatku této smlouvy, který bude obsahovat zejména rozsah požadovaných prací, jejich cenu a případně nový termín dokončení díla. Zhotovitel je oprávněn podmínit uzavření dohody s objednatelem dodatečně požadovaných změnách a její realizaci zaplacením 100% ceny těchto změn.

- Pro případ, že dojde mezi smluvními stranami ke sporu, týkajícímu se provádění díla, včetně jeho rozsahu a kvality, a tato smlouva takové ustanovení nebude obsahovat, bude se sporná záležitost řešit dle ustanovení nabídky zhotovitele včetně všech jejich případných doplnění, dodatků a změn.

- Objednatel je povinen vytvořit řádné podmínky pro realizaci díla dle této smlouvy a zhotoviteli poskytovat po dobu trvání této smlouvy nezbytnou součinnost. Součinností objednatele ve smyslu tohoto ustanovení se rozumí zejména zajištění technických parametrů pro realizaci stavby, tj. především napojení na média. Objednatel se zavazuje, že technické parametry pro realizaci stavby zajistí nejpozději do 7 dnů od podpisu této smlouvy. Nebudou-li tyto technické parametry objednatelem ve sjednané lhůtě zajištěny, není zhotovitel v prodlení se započetím ani zhotovením díla, resp. o dobu trvání prodlení se prodlužují termíny dokončení díla. Nedostatek součinnosti objednatele ve smyslu tohoto odstavce se rovněž považuje za podstatné porušení této smlouvy.

- Smluvní strany se dohodly, že je vyloučeno, aby objednatel odkázal na své obchodní podmínky nebo jakékoliv jiné obchodní podmínky, např. vypracované odbornými nebo zájmovými organizacemi.

Čl. II. Čas plnění

- Zhotovitel se zavazuje provést dílo v celém rozsahu předmětu plnění v termínech dle této smlouvy, které jsou definovány následovně:

zahájení prací:	             2. 11. 2023

splnění díla:		 8. 11. 2023

přičemž zhotovitel se zavazuje vyzvat objednatele k převzetí řádně dokončeného díla. O předání a převzetí díla bude mezi smluvními stranami sepsán písemný předávací protokol.

- Pokud zhotovitel dokončí dílo v termínu kratším než je termín dokončení díla, objednatel se zavazuje toto dílo v termínu nabídnutém převzít, a to i s ojedinělými vadami a drobnými nedodělky.

- V případě podstatných překážek v práci nebo v případě přerušení prací v důsledku vyšší moci, resp. okolností vylučujících odpovědnost, se lhůta pro zhotovení díla prodlužuje o tolik dnů, o kolik dnů byly práce na díle z uvedených důvodů přerušeny. V takovém případě nejde o porušení právní povinnosti zhotovitele, obě smluvní strany se zavazují upravit časová ujednání a všechna ostatní dotčená ustanovení smlouvy smluvním dodatkem. Při této úpravě bude zhotoviteli dovoleno a objednatel bude povinen přiměřeně posunout sjednané termíny provedení díla a to nejméně o dobu připadající na zmíněné trvání vyšší moci nebo podstatné překážky, a pokud vejde takové posunutí do takového období, že zhotovitelem nebude moci být pokračováno z důvodů technologických postupů a požadavku odborně správného provádění, bude posunutí termínů zahrnovat dobu bránění a dále dobu potřebnou na znovuzahájení a přípravu pokračujících prací. Jak objednatel, tak zhotovitel se zavazují uzavřít příslušný smluvní dodatek bez prodlení poté, kdy překážka nebo okolnost vyšší moci pomine. Případné podstatné překážky v práci, včetně vyšší moci je potřebné neodkladně písemně oznámit objednateli. Podstatnou překážkou ve smyslu této smlouvy je vždy působení vyšší moci a dále:

- porušení smluvních a zákonných povinností objednatele dle této smlouvy a obecně platných právních předpisů.

Nebude-li dodatek mezi stranami uzavřen, nemá tato skutečnost vliv na posunutí lhůt dle této smlouvy.

- Nastane-li některá z okolností předpokládaná touto smlouvou, zakládající posunutí termínů smluvních závazků z této smlouvy, zavazuje se objednatel k žádosti zhotovitele o aktualizaci dílčích terminů přistoupit na takovou změnu dílčích termínů, která bude mít opodstatnění v efektivitě a koordinaci provádění díla.

- Dojde-li k zastavení prací z důvodu uvedených v tomto článku, musí zhotovitel učinit vše, aby umožnil pokračování prací. Po odstranění překážek je povinen okamžitě zahájit práce na díle a uvědomit o tom objednatele. V případě překážek v práci prokazatelně zaviněných objednatelem musí objednatel učinit vše, aby umožnil pokračování prací. Po odstranění překážek je povinen o tom okamžitě vyrozumět zhotovitele.

Čl. III. Cena díla

- Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za dílo dohodnutou cenu včetně DPH.

- Cena za předmět plnění činí:

Cena díla bez DPH: 163 779 Kč

DPH: 21%

Cena díla vč. DPH: 198 173 Kč

K výše uvedené ceně za dílo bude účtována DPH ve výši dle právních předpisů platných a účinných v den uskutečnění zdanitelného plnění.

- Pro případ, že v době platnosti této smlouvy (tj. po jejím uzavření) dojde ke změně sazby DPH (tj. ke zvýšení či snížení), je zhotovitel povinen tuto změnu zohlednit při vyúčtování (fakturaci), tj. cenu snížit či zvýšit o výši změny DPH.

- Cena díla je podrobněji doložena v nabídce zhotovitele, který je nedílnou součástí této smlouvy jako její příloha. Úhrada ceny za dílo bude realizována takto:

po dokončení díla bude vystavena faktura se splatností 14 dnů.

- Zhotovitel má právo na adekvátní zvýšení ceny, objeví-li se v průběhu realizace díla potřeba činností (tj. prací, materiálu nebo rozdíl v jejich druhu či množství) nezahrnutých do nabídky uvedené v příloze této smlouvy, pokud je zhotovitel na základě skutečností známých mu v době uzavření smlouvy nemohl předvídat ani při vynaložení veškeré odborné péče.

- V případě nových požadavků objednatele vznesených po uzavření smlouvy, jakož i v případě výskytu tzv. skrytých překážek místa či věci, na kterých má být dílo provedeno, dohodnou objednatel a zhotovitel písemně přiměřené zvýšení ceny.

- Nebude-li dohodnuto jinak, bude ocenění víceprací, nových prací a změn provedeno metodikou použitou v nabídce zhotovitele. Pokud některá jednotková cena nebude v nabídce obsažena, použije zhotovitel k ocenění změny aktuální ceny stejnou metodiku, jako v nabídce nebo bude její výše sjednána mezi smluvními stranami dohodou. Zhotovitel však není povinen příslušné vícepráce zahájit do doby, než objednatel navrženou cenu schválí, případně, než dojde mezi smluvními stranami k dohodě o ceně příslušných víceprací. O těchto změnách bude bez zbytečného odkladu sepsán dodatek této smlouvy.

- Pro úhradu nových prací, víceprací, změn či doplňků platí přiměřeně ustanovení čl. IV. Platební podmínky, fakturace.

Čl. IV. Platební podmínky, fakturace

- Daňové doklady vystavené zhotovitelem této smlouvy musí obsahovat všechny náležitosti daňového dokladu. Objednatel může daňový doklad ve lhůtě splatnosti vrátit, bude-li obsahovat neúplné údaje, tato skutečnost však nemá vliv na splatnost ceny díla.

- Splatnost daňového dokladu se stanoví na 14 kalendářních dnů.

- Smluvní strany se dohodly, že závazek k úhradě faktury je splněn dnem, kdy byla příslušná částka připsána ve prospěch bankovního účtu zhotovitele nebo k rukám zhotovitele.

- Objednatel je povinen informovat bez zbytečného odkladu zhotovitele o jakékoliv skutečnosti, která by mohla ohrozit jeho finanční stabilitu a schopnost plnit jeho závazky, a to zejména o zahájení insolvenčního řízení, rozhodnutí o úpadku nebo likvidaci, či zahájení jakéhokoliv soudního, rozhodčího nebo správního řízení proti objednateli, které by mohlo mít za následek ohrožení schopnosti objednatele plnit řádně a včas své závazky.

Čl. V. Stavební deník, stavební dozor

- Zhotovitel je povinen vést o pracích, které provádí, stavební deník, do kterého je povinen zapisovat všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy. Zejména je povinen vést denní záznamy a údaje o časovém postupu prací, jejich jakosti, zdůvodnění odchylek prováděných prací od nabídky, údaje důležité pro posouzení hospodárnosti prací apod. Povinnost vést stavební deník končí předáním a převzetím díla a odstraněním poslední vady nebo nedodělku uvedených v zápise o předání a převzetí díla.

- Stavební deník bude po celou pracovní dobu přístupný pro objednatele a bude uložen u  zhotovitele nebo jím oprávněné osoby.

- Denní záznamy čitelně zapisuje a podepisuje zhotovitel nebo jím oprávněná osoba. Při denních záznamech nesmějí být vynechána volná místa. Mimo zhotovitele nebo jím oprávněné osoby může provádět potřebné záznamy v deníku technický dozor objednatele, popř. k tomu zmocnění zástupci objednavatele.

- Zhotovitel i objednatel jsou povinni sledovat obsah stavebního deníku a k zápisům připojovat svá stanoviska. Nepřipojí-li některá ze smluvních stran své stanovisko k zápisům druhé strany do 5 pracovních dnů, má se za to, že s obsahem zápisu souhlasí. Toto ujednání se vztahuje i na odsouhlasení nových prací, víceprací či změn předmětu díla. Jakýmkoliv zápisem ve stavebním deníku nelze měnit tuto smlouvu, ledaže tato smlouva připouští opak, a dále s výjimkou případu, kdy s tím obě smluvní strany v jednotlivých případech výslovně a písemně projeví souhlas sepsáním a podepsáním dodatku této smlouvy.

- Zhotovitel je povinen uložit druhý průpis denních záznamů odděleně od originálu tak, aby byl k dispozici v případě ztráty nebo zničení originálu. Zhotovitel je dále povinen předat průpis denních záznamů pověřenému zástupci objednatele po předání a převzetí díla.

- Zhotovitel je oprávněn svěřit dohled nad prováděním díla stavebnímu dozoru. Nesdělí-li zhotovitel či jeho stavební dozor objednateli rozsah zmocnění, který má k jednání, platí, že je oprávněn ke všem jednáním, která náleží zhotoviteli, vyjma změn této smlouvy a jejích příloh.

- Při zjištěných nedostatcích či závadách je stavební dozor oprávněn udělit objednateli závazný pokyn k odstranění zjištěných nedostatků nebo k zajištění potřebné součinnosti v souladu s touto smlouvou a pokyny zhotovitele.  Závazný pokyn může být udělen i formou zápisu do stavebního deníku.

Čl. VI. Staveniště

- Práce na stavbě zahájí zhotovitel nejdříve v den předání a převzetí staveniště, prostoru pro zhotovení díla.

- Objednatel je povinen předat zhotoviteli staveniště ve stavební připravenosti, jak byla sjednána touto smlouvou, prosté práv třetích osob, k bezplatnému užívání v takovém rozsahu, aby zhotovitel mohl provádět dílo ve sjednaných termínech.

- Staveništěm se rozumí prostor určený pro realizaci díla a zařízení staveniště. Vstup na staveniště kromě zhotovitele mají pouze pracovníci pověření písemně objednatelem, a to s vymezením rozsahu povolené či nařízené činnosti.

- Objednatel zajistí na vlastní náklady body pro možnost odběru elektrické energie, vody, sociální zařízení.

Čl. VII. Provádění díla

- Objednatel zajistí na své náklady ochranu stavby, technologií a zařízení proti povětrnostním vlivům, poškození, zničení a krádeži a současně je objednatel povinen uvedené skutečnosti doložit a prokázat zhotoviteli nejpozději do 10 dnů ode dne podpisu této smlouvy. Pokud objednatel splnění těchto povinností nezajistí a zhotoviteli neprokáže, není zhotovitel v prodlení s termínem dokončení díla a současně objednatel odpovídá za případnou škodu.

- Vlastnické právo ke zhotovovanému dílu přechází na objednatele postupným prováděním stavebních prací, včetně všech rozpracovaných a rozestavěných částí, včetně zabudovaného materiálu, všech součástí a příslušenství, a po celou dobu zhotovování díla, přičemž vlastnické právo k dílu, resp. jeho jednotlivým částem, přechází na objednatele až okamžikem úhrady ceny za dílo (resp. jeho část).

Čl. VIII. Předání díla

- Dokončené dílo bude předáno jako celek. Objednatel není oprávněn odmítnout převzetí dílo s vadami a nedodělky za podmínky, že se bude jednat o vady a nedodělky nebránící řádnému a bezpečnému užívání díla, které se současně zhotovitel zaváže odstranit ve lhůtách stanovených v soupisu vad a nedodělků při předání a převzetí díla. Objednatel je povinen dílo převzít před dohodnutým termínem dokončení díla, pokud je dílo dokončeno a na díle nejsou viditelné vady a nedodělky, vyjma ojedinělých vad a drobných nedodělků.

- Zhotovitel je povinen oznámit objednateli, kdy bude dílo připraveno k předání a převzetí. Jestliže se objednatel bezdůvodně k přejímacímu řízení nedostaví, je povinen uhradit zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny díla vč. DPH za každý den prodlení.

- Zhotovitel je povinen připravit a doložit u přejímacího řízení:

- návody na obsluhu a záruční listy

- stavební deník

- O převzetí díla objednatel sepíše se zhotovitelem zápis, který bude obsahovat zejména zhodnocení jakosti provedených prací, soupis zjištěných závad a drobných nedodělků, dohodu o opatřeních a lhůtách k jejich odstranění, popřípadě o uplatnění slevy z ceny díla, či dohodu o slevě ceny díla, nebo o jiných právech z odpovědnosti za vady a nedojde-li k dohodě, stanovisko zhotovitele a objednatele, jakož i prohlášení objednatele, zda odevzdanou dodávku přejímá či nepřejímá. Jestliže objednatel odmítá dodávku převzít, sepíší obě strany zápis, v němž uvedou svá stanoviska a jejich zdůvodnění.

- V případě, že objednatel ve spolupráci s uživatelem převezme od zhotovitele dílo s drobnými vadami a nedodělky nebránící užívání, uvede tyto v zápise o odevzdání a převzetí dodávky s termínem a způsobem pro jejich odstranění. Zhotovitel je povinen případné vady a nedodělky bez zbytečného odkladu na své náklady odstranit.

Čl. IX. Záruka

- Zhotovitel přejímá záruku za prvotřídní jakost, nejvyšší kvalitu a funkčnost provedeného díla a jeho schopnost k řádnému užívání v délce 24 měsíců, nestanoví-li jiný záruční list, smlouva, občanský zákoník či jiný právní předpis záruku jinou. Záruka počíná běžet dnem následujícím po dni, kdy bude dílo předáno objednateli, tj. po dni, kdy bude zařízení uvedeno do provozu (tento den bude zachycen zpravidla v listině o zaškolení zákazníka).

- Zhotovitel odpovídá za to, že dílo bude mít po dobu záruky náležitosti, vlastnosti a jakost stanovené touto smlouvou a příslušnými státními normami.

- Záruka se nevztahuje na případy vzniklé poškozením díla způsobeného zásahem objednatele nebo jiné osoby, zvířat, přírodních živlů, vyšší moci, nedbalým nebo nesprávným zacházením, nadměrným namáháním, nevhodným provozem.

- Záruka se dále nevztahuje na závady vzniklé běžným opotřebením a na závady, které nevznikly v příčinné souvislosti s činností zhotovitele.

- Podmínkou vzniku odpovědnosti zhotovitele za vady je užívání díla v souladu s účelem stanoveným technologickým postupem, podmínkami pro provoz a návodem k obsluze. Za závady vzniklé v důsledku nedodržení stanovených pokynů, nedodržení obvyklých způsobů užívání a za závady způsobené nesprávnou údržbou nebo zanedbáním údržby a oprav zhotovitel neodpovídá.

- Záruku nelze uplatnit na součásti systému mechanicky poškozené, používané nestandardním způsobem, na poškození způsobené mrazem či jinými povětrnostními vlivy.

- Vady zjištěné v záruční době je objednatel povinen písemně reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. Pro účely tohoto článku se za písemnou reklamaci považuje i e-mailová korespondence. V reklamaci musí být vady popsány a musí být uvedeno, jak se projevují.

- Reklamaci lze uplatnit do posledního dne záruční lhůty, přičemž za včas uplatněnou se považuje reklamace, která bude doručena zhotoviteli v poslední den záruční lhůty.

- Náklady na odstranění vad a nedodělků nese zhotovitel. V případě, že bude zjištěno, že objednatel uplatnil u zhotovitele vadu nedůvodně či neoprávněně, nebo bude–li zjištěno, že se jedná o vadu díla, za kterou nenese zhotovitel odpovědnost, tj. zejména vznikla–li vada nesprávným užíváním, chybnou manipulací, nesprávnou údržbou a péčí apod., je objednatel povinen hradit zhotoviteli veškeré náklady, které mu v souvislosti s takovým uplatněním vady vznikly. Objednatel je povinen tyto náklady uhradit zhotoviteli, nejpozději však do 14 dnů od ukončení reklamačního řízení.

Čl. X. Utvrzení dluhu

- Pro případ prodlení zhotovitele s termínem předání díla je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši Kč 500,- za každý den prodlení.

- Pro případ prodlení objednatele s úhradou faktury či její části (tj. s nedodržením sjednaných termínů splatnosti daňových dokladů) je objednatel povinen uhradit zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky vč. DPH za každý den prodlení.

- Úhradou smluvní pokuty se objednatel nezbavuje povinnosti poskytnout zhotoviteli sjednanou součinnost ani povinnost nahradit případnou vzniklou škodu, a to i ve výši přesahující výši smluvní pokuty.

- Objednatel nemá právo si nárok na zaplacení smluvní pokuty a náhrady škody započíst proti jakýmkoli pohledávkám, které má vůči zhotoviteli z této smlouvy či z jiného právního vztahu.

- Objednatel není oprávněn postoupit práva a povinnosti z této smlouvy, ani jejich část jiné osobě bez předchozího písemného souhlasu zhotovitele.

- Objednatel není oprávněn postoupit tuto smlouvu ani její část jiné osobě bez předchozího písemného souhlasu zhotovitele.

- Objednatel není oprávněn postoupit jakoukoli svoji pohledávku vzniklou z této dohody nebo ze smluv týkajících se projektu, ani započíst svoji pohledávku.

- Promlčecí doba týkající se veškerých práv a povinností z této smlouvy činí 10 let.

Čl. XI. Odstoupení od smlouvy

- Smluvní strany považují níže uvedené porušení smluvních povinností za porušení podstatné a v případě porušení těchto ustanovení jednou ze stran má strana druhá právo odstoupit od smlouvy:

- případy stanovené právními předpisy nebo touto smlouvou;

- nesplnění povinnosti objednatele z této smlouvy ani v dodatečné přiměřené lhůtě stanovené v písemné výzvě ke splnění této povinnosti;

- opakované porušování podmínek z této smlouvy ze strany objednatele;

- objednatel pozastaví nebo ukončí, nebo hrozí pozastavením či ukončením, provozování celého, nebo podstatné části svého podnikání;

- prodlení objednatele s plněním jeho finančních závazků dle této smlouvy delší než 30 dnů nad dohodnutou dobu splatnosti, přičemž zhotovitel ho na možnost odstoupení musí předem písemně upozornit s tím, že toto upozornění může být učiněno kdykoli po splatnosti příslušné faktury. Zhotovitel je však oprávněn odstoupit nejdříve po uplynutí alespoň čtrnácti dní od doručení shora uvedeného upozornění objednateli;

- vstup objednatele do likvidace nebo bude soudem rozhodnuto o jeho úpadku.

- Pokud dojde k odstoupení od smlouvy před dokončením dodávky, bude vzájemné finanční vyrovnání provedeno tak, že znalec (kterého strany určí dohodou nejpozději do 15 dnů od ukončení účinnosti této smlouvy) provede ocenění soupisu provedených prací dle cen zjištěných stejnou metodikou, jakou byly sjednány ceny v této smlouvě, a takto zjištěná cena provedených prací bude porovnána se zaplacenými běžnými fakturami a zálohami. Vzniklý rozdíl zaplatí povinná smluvní strana druhé smluvní straně do 30 dnů ode dne, v němž se o výši rozdílu doví. Všechny náklady spojené s odstoupením od smlouvy jdou k tíži strany, která porušila smluvní povinnosti, a oprávněná strana má právo tyto náklady po povinné straně požadovat v rámci výše uvedeného finančního vyrovnání.

- Písemnosti, kterými má být smlouva ukončena, se doručují do vlastních rukou, na adresu uvedenou v záhlaví této smlouvy, a to zpravidla poštou nebo osobně. Písemnost je doručena jejím převzetím adresátem anebo vrácením odesílateli jako nedoručitelná. Účinky odstoupení nastávají i tehdy, jestliže adresát přijetí písemnosti odmítne nebo jinak zmaří její doručení.

- V případě ukončení smlouvy zůstávají i po jejím skončení v platnosti a účinnosti veškerá ujednání smluvních stran ohledně odpovědnosti poskytovala za škodu, nároku na smluvní pokutu a ochrany důvěrných informací.

Čl. XII. Vyšší moc

- Smluvní strany nejsou odpovědné za částečné nebo úplné neplnění smluvních závazků následkem vyšší moci. Za vyšší moc se považují okolnosti, vzniklé po podepsání této smlouvy jako následek nevyhnutelných událostí mimořádné povahy, které mají přímý vliv na plnění předmětu smlouvy a které smluvní strana uplatňující existenci vlivu (působení) vyšší moci, nemohla předpokládat před uzavřením této smlouvy, a které nemůže tato dotčená smluvní strana ovlivnit při vynaložení veškerého svého úsilí.

- Vyskytne-li se působení vyšší moci, lhůty ke splnění smluvních závazků se prodlouží o dobu jejího působení.

- Smluvní strana postižená vyšší mocí je povinna druhou smluvní stranu uvědomit písemně o počátku a ukončení působení vyšší moci neprodleně, nejpozději však do 3 dnů ode dne, kdy okolnost vyšší moci počala. Pokud by tak neučinila, nemůže se smluvní strana účinně dovolávat působení vyšší moci.

Čl. XIII. Ostatní ujednání

- Promlčecí doba týkající se veškerých práv a povinností z této smlouvy činí 10 let.

- Objednatel není oprávněn postoupit práva a povinnosti z této smlouvy, ani jejich část jiné osobě bez předchozího písemného souhlasu zhotovitele.

- Objednatel není oprávněn postoupit tuto smlouvu ani její část jiné osobě bez předchozího písemného souhlasu zhotovitele.

- Objednatel není oprávněn postoupit jakoukoli svoji pohledávku vzniklou z této dohody ani jednostranně započíst svoji pohledávku vzniklou z této smlouvy vůči jakékoli pohledávce zhotovitele.

- Skutečnost, že zhotovitel nevykonal některé ze svých práv vyplývajících z této dohody nebo takové právo nevykonal ihned po jeho vzniku, nemůže být vykládána jako vzdání se takového práva, ani nemůže způsobit zánik tohoto práva. Stejně tak nemůže být částečný výkon jakéhokoli práva vykládán jako překážka výkonu dalších práv nebo dalších částí příslušného práva vzniklého na základě této dohody.

Čl. XIV. Závěrečná ustanovení

- Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti okamžikem podpisu všemi smluvní stranami.

- Tato smlouva je vyhotovena ve dvou vyhotoveních s platností originálu, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení.

- Práva a povinnosti smluvních stran v této smlouvě výslovně neupravená se v dalším řídí zejména občanským zákoníkem a ustanoveními dalších obecně platných právních předpisů.

- Tato smlouva představuje úplnou dohodu smluvních stran o předmětu této smlouvy. Tuto smlouvu je možné měnit pouze písemnou dohodou smluvních stran ve formě číslovaných dodatků této smlouvy. Pro tyto účely se za písemnou formu nepovažuje e-mailová korespondence. K návrhům dodatků k této smlouvě se smluvní strany zavazují vyjádřit písemně, ve lhůtě do pěti dnů od doručení návrhu dodatku druhé straně. Po tuto dobu je tímto návrhem vázána strana, která ho podala. Odpověď strany této smlouvy ve smyslu § 1740 odst. 3 občanského zákoníku s dodatkem nebo odchylkou, která podstatně nemění podmínky nabídky, není přijetím nabídky na uzavření této smlouvy. K ujednáním byť jen o vedlejších náležitostech této smlouvy týkajících se práv a povinností smluvních stran v souvislosti s obsahem a předmětem této smlouvy učiněným smluvními stranami v jiné než písemné formě se nepřihlíží. Právní následky nedostatku písemné formy nastanou i v případě, kdy bylo mezi stranami započato ve vzájemném plnění práv a povinností.

- Veškerá práva a povinnosti vyplývající z této smlouvy přecházejí, pokud to povaha těchto práv a povinností nevylučuje, na právní nástupce smluvních stran.

- Žádný projev stran učiněný při jednání o této smlouvě ani projev učiněný po uzavření této smlouvy nesmí být vykládán v rozporu s výslovným ustanovením této smlouvy a nezakládá žádný závazek žádné ze stran.

- Vzhledem k povaze, obsahu a okolnostem uzavření této smlouvy považují smluvní strany jednotlivá ustanovení této smlouvy za oddělitelná. Proto pro případ, že se jakékoli ustanovení této smlouvy ukáže neplatným, nevykonatelným, zdánlivým či se k němu nemá přihlížet, považují smluvní strany ostatní ustanovení této smlouvy za platná a vykonatelná. V takovém případě smluvní strany bez zbytečného odkladu poté, co se dané ustanovení této smlouvy ukáže neplatným, nevykonatelným, zdánlivým či se k němu nemá přihlížet, nahradí toto ustanovení jiným platným a vykonatelným ustanovením o obsahu a účelu co možná nejbližším původnímu ustanovení. Ustanovení tohoto bodu se uplatní rovněž v případě, kde se důvod neplatnosti, nevykonatelnosti, zdánlivosti či nicotnosti vztahuje na více ustanovení této smlouvy.

- Neuplatnění či nevykonání jakéhokoli práva z této smlouvy kteroukoli ze smluvních stran či prodlení s vykonáním takového práva nemá účinky a nesmí být vykládáno jako vzdání se takového práva.

- Každá ze smluvních stran na sebe bere nebezpečí změny okolností v souladu s § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.

- Mezi smluvními stranami se nepoužijí ustanovení § 1950, ustanovení § 557 a ust. § 1931 věta druhá občanského zákoníku.

- Účastníci smlouvy prohlašují, že

- smlouva obsahuje ujednání o všech náležitostech, které strany měly a chtěly ve smlouvě ujednat a strany dospěly ke shodě ohledně všech náležitostí, které si strany stanovily jako předpoklady uzavření této smlouvy,

- si sdělily všechny skutkové a právní okolnosti, o nichž k datu podpisu této smlouvy věděly nebo vědět musely, a které jsou relevantní ve vztahu k uzavření této smlouvy,

- smlouva byla uzavřena na základě jejich pravé, svobodné a vážné vůle a bez právně relevantního omylu, určitým, vážným a srozumitelným způsobem, nikoli v tísni a za nápadně nevýhodných podmínek, když každá ze stran měla možnost ovlivnit obsah smlouvy, kterému bez výhrad rozumí,

a na důkaz toho připojují své vlastnoruční podpisy.

V Drahotuších dne 09.10.2023	Ve Skaličce dne 16.10. 2023

..................................................	..................................................

zhotovitel	objednatel