Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo

uzavřené dne 4. 7. 2023 mezi níže uvedenými smluvními stranami v souladu dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „OZ“)

# Smluvní strany

Moravské zemské muzeum

Sídlo:	Zelný trh 299/6, 602 00 Brno

Zastoupené:	xxx

IČ:	00094862

Bankovní spojení:		            xxx

(dále jen „Zadavatel“ nebo též „Objednatel“)

a

FINAL FOND, s.r.o.

Sídlo:	Lidická 700/19, 602 00 Brno

## Statutární zástupce:	xxx

e-mail:	xxx

telefon:	xxx

IČO:	4895398

DIČ:	CZ4895398

Bankovní spojení, č.ú.:	xxx

Osoba oprávněná jednat

ve věcech technických:	xxx

Zapsán v Obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 92467

(dále jen „Dodavatel“ nebo též „Zhotovitel“)

# Předmět dodatku

## Smluvní strany se dohodly na dílčích změnách předmětu díla, dle smlouvy uzavřené na základě veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce s názvem

## „MZM Brno – oprava části fasády, Dietrichsteinský palác.“, uvedených níže, jelikož v průběhu realizace díla nastaly skutečnosti vedoucí k nutným změnám oproti PD.

## V rámci realizace díla vyvstala potřeba víceprací a méněprací, z tohoto důvodu je nutné provést změnu původního závazku ze Smlouvy, proto se Smluvní strany dohodly na uzavření tohoto písemného dodatku (dále jen „dodatek č. 1“). Jedná se jednak o změny závazku, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky a dále se jedná o změny, jejichž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, nemění celkovou povahu veřejné zakázky a jejich hodnota nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku.

## Dle rozpočtů (Příloha č. 1 a 2) ke změnovým listům (Příloha č. 3) jsou vícepráce oceněny ve výši 127 985,-  bez DPH a méněpráce ve výši 127 985,- Kč bez DPH. Smluvní strany tímto dodatkem konstatují, že cena díla dle čl. VII. odst. 1 Smlouvy se nemění.

## V souvislosti se změnami specifikovanými v příloze č. 3 (změnové listy) tohoto dodatku se Smluvní strany dohodly na úpravě znění čl. V odst. 1 Smlouvy v následujícím znění:

„1.	Zhotovitel se zavazuje celé dílo řádně provést, ukončit a předat do 15. 11. 2023. Nesplnění této doby (provedení díla dle § 2604 občanského zákoníku) je sankcionováno smluvní pokutou sjednanou Smlouvou.“

# Závěrečná ustanovení

## Ostatní části smlouvy o dílo tímto dodatkem nedotčené zůstávají v platnosti.

## Smluvní strany konstatují, že Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo ze dne 4. 7. 2023 byl vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž Objednatel obdrží jedno vyhotovení a Zhotovitel jedno vyhotovení. Každý stejnopis má právní sílu originálu.

## Nedílnou součástí Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo ze dne 4. 7. 2023 tvoří přílohy:

Příloha č. 1 – rozpočet VCP

Příloha č. 2 – rozpočet MNP

Příloha č. 3 – změnový list č. 1,2

Objednatel	Zhotovitel

V Brně, dne 27. 10. 2023	V Brně, dne 27. 10. 2023

……………………………………………………	…………………………………………………….

Moravské zemské muzeum		FINAL FOND, s.r.o.

xxx			     	      				xxx