Spisový znak:             56.2

## Skartační znak/lhůta:  V/10

## Dodatek č. 1

## ke smlouvě o dílo a smlouvě příkazní na zhotovení dokumentace stavby, inženýrskou činnost s tím související  
       a výkon autorského dozoru

| Číslo SOD zhotovitele: | Číslo SOD objednatele: OI-PRIPI/SOD/002860/2020/Zub |
| --- | --- |
| A Název akce: Chomoutov – vazba na Březce, cyklostezka | Org: 5627 |

uzavřené mezi níže uvedenými stranami dle § 2586 a násl. a § 2430 a násl. zákona č. 89/2012 Sb.,

občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

# Smluvní strany

| 1. Objednatel: | statutární město Olomouc se sídlem: Horní náměstí 583, 779 11 Olomouc |
| --- | --- |
| též „příkazce“ |  |
| IČ: 00299308 | DIČ: CZ00299308 |
| Zástupce statutárního orgánu: |
| - ve věcech smluvních: Ing. Marek Drešr, vedoucí odboru investic |
| tel.: |  | e-mail: |
| - kontaktní osoba ve věcech technických: |
| tel.: |  | e- mail: |
| tel: e-mail: |
| Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., pobočka Olomouc, |
| číslo výdajového účtu: 27-1801731369/0800 |

| 2. Zhotovitel: | HOR - invest s.r.o. se sídlem Tovární 1129/41a, 779 00 Olomouc IČ: 277 79 793 DIČ: CZ27779793 Obchodní rejstřík: HOR - invest s.r.o. Sp. zn.: C 51590 vedená u Krajského soudu v Ostravě Zástupce - ve věcech smluvních: Ing. Michal Horák e-mail: - ve věcech technických: Hlavní inženýr projektu: (autorizovaná osoba v oboru dopravní stavby, č. autorizace ) tel: e-mail: Hlavní projektant: tel: e-mail: Bankovní spojení: č. účtu: |
| --- | --- |

Výše uvedená smlouva o dílo a smlouva příkazní na zhotovení dokumentace stavby, inženýrskou činnost s tím související 
a výkon autorského dozoru  č. OI-PRIPI/SOD/002860/2020/Zub ze dne 15.12.2020  se na základě dohody obou smluvních stran mění a doplňuje, jak je níže uvedeno.

# Předmět dodatku

Předmětem tohoto dodatku je dohoda smluvních stran o rozšíření předmětu smlouvy, změně termínu plnění  a změně ceny 
a platebních podmínek v souladu se  Změnovým listem č. 1 k projektové dokumentaci stavby.

# Znění dodatku

# Čl. II.   Předmět smlouvy se rozšiřuje o projednání a zapracování požadavků KÚOK ODSH ze dne 12.9.2023.

# Čl. IV. Termín plnění se mění v odst. 1

# Doplňuje se:

- Upravená projektová dokumentace DUR

a doklady dle požadavku KÚOK                                         nejpozději do 28.6.2024

# Čl. V.  Cena a platební podmínky se mění v odst. 1

a)     Projektová dokumentace pro územní rozhodnutí (DUR), včetně dokladové části

| Cena za část a) bez DPH: | 65.000,00 Kč |
| --- | --- |
| DPH za část a): | 13.650,00 Kč |
| Cena za část a) s DPH | 78.650,00 Kč |

b)     Výkon inženýrské činnosti pro zajištění ÚR

| Cena za část b) bez DPH: | 15.250,00 Kč |
| --- | --- |
| DPH za část b): | 3.202,50 Kč |
| Cena za část b) s DPH: | 18.452,50 Kč |

Doplňuje se

c)     Upravená projektová dokumentace DUR se zapracováním požadavků KÚOK, včetně dokladové části

| Cena za část c) bez DPH: | 74 025,00 Kč |
| --- | --- |
| DPH za část c): | 15 545,25 Kč |
| Cena za část c) s DPH | 89 570,25 Kč |

Cena celkem:                                                          dle původní SOD             dle SOD + dodatku č. 1

| Cena bez DPH: | 80.250,00 Kč | 154 275,00 |
| --- | --- | --- |
| DPH: | 16.852,50 Kč | 32 397,75 |
| Cena celkem s DPH: | 97.102,50 Kč | 186 672,75 |

- Smluvní strany podpisem tohoto dodatku prohlašují, že ke dni podpisu tohoto dodatku má každá z nich ve své dispozici příslušný Změnový list.

# Závěrečná ustanovení

  - Ostatní ustanovení smlouvy o dílo se tímto dodatkem nemění a zůstávají v platnosti.

  - Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle příslušných ustanovení zákona o registru smluv.

  - Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží dvě vyhotovení. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly, že obsahuje jejich pravou a svobodnou vůli, prostou omylu, což svými podpisy stvrzují.

| V Olomouci dne: 31.10.2023 | V Olomouci dne: 30.10.2023 |
| --- | --- |

| Objednatel | Zhotovitel |
| --- | --- |
| Ing. Marek Drešr vedoucí odboru investic statutární město Olomouc | Ing. Michal Horák jednatel společnosti HOR-invest s.r.o. |