
DODATEK č. 1

ke Smlouvě o dílo

uzavřené dne 9.8.2023 na provedení díla „Rekonstrukce kanceláří č. 109 a 110 MěÚ Bruntál – stavební práce“.
I. 

SMLUVNÍ STRANY

1. Objednatel:  

Město Bruntál
se sídlem: 


Nádražní 994/20, 792 01 Bruntál
IČ / DIČ:



00295892 / CZ00295892
jednající / zastoupený


- ve věcech smluvních: 
Bc Martin Henč, starosta města Bruntál
- ve věcech technických:
xxxx
- ve věcech realizace stavby:
Stavební úpravy kanceláří v budově MěÚ Bruntál, Nádražní 994/20, Bruntál
bankovní spojení:


Československá obchodní banka, a.s., č.ú. 230111021/0300

telefon / fax:


+420 554 706 111
e-mail:



posta@mubruntal.cz
datová schránka – ID:

c9vbr2k

(dále jen jako „objednatel“)

na straně jedné

a 

2. Zhotovitel:  

DOLMENS building, s.r.o.
se sídlem: 


Světlá 456, 793 31 Světlá Hora



IČ / DIČ:



29447771 / CZ29447771
jednající / zastoupený:

· ve věcech smluvních:
xxxx
· ve věcech technických:
xxxx
registrace:


Firma je registrovaná v OR KS Ostrava, oddíl C, vložka 54010


bankovní spojení:


FIO banka, a.s., č.ú. 2400582651/2010
telefon / fax:


(+420) 604 921 300
e-mail:



xxxxx@seznam.cz
datová schránka – ID:

7j4iasg
(dále jen jako „zhotovitel“) 
na straně druhé

II.

PŘEDMĚT DODATKU
V souladu s ustanovením článku IV. odst. 4 smlouvy o dílo ze dne 9.8.2023 ve znění jejich dodatků se smluvní strany dohodly na následující změně smlouvy v článku IV. Cena za dílo, kde znění bodu 1. se mění tak, že původní text:

1.
Cena za provedení díla byla sjednána dohodou smluvních stran ve výši 486.965,96 Kč (slovy čtyřistaosmdesátšesttisícdevětsetšedesátpět korun českých devadesátčest haléřů) bez DPH. K takto sjednané ceně bude připočítána DPH dle platné sazby
nově zní:

Cena za provedení díla byla sjednána dohodou smluvních stran ve výši 541.531,97 Kč (slovy pětsetčtyřicetjednatisícpětsettřicetjedna korun českých devadesátsedm haléřů) bez DPH. K takto sjednané ceně bude připočítána DPH dle platné sazby.
Výše uvedená změna je důsledkem změny rozsahu díla dle změnového listu č. 1, který je přílohou tohoto dodatku a vznikl následovně:

Cena základní dle smlouvy o dílo                                               
   486.965,96 Kč

Změna ceny základní dle dodatku č. 1


             +    54.566,01 Kč

Cena smluvní bez DPH
                                                                  
   541.531,97 Kč
Daň z přidané hodnoty bude účtována ve výši platné v době uskutečnění zdanitelného plnění.

III.

OSTATNÍ PODMÍNKY
Smluvní strany se tímto dodatkem dohodly, že mění výše uvedenou Smlouvu o dílo tak, že mění položky ze soupisu stavebních prací díla v rozsahu prací dle Změnového listu č. 1, který je přílohou tohoto dodatku. 

Ustanovení Smlouvy o dílo, která nejsou předmětem tohoto Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo, zůstávají nezměněna. 
Tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo je uzavřen dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti nabývá dnem zveřejnění v registru smluv, dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv v platném znění. 

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo je sepsána ve čtyřech (4) vyhotoveních, z nichž 3 vyhotovení obdrží objednatel a 1 vyhotovení obdrží zhotovitel.

Tento dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo byl schválen Radou města dne 18.10.2023, pod č. usnesení 861/21R/2023.

Přílohy:

Příloha č. 1 – Změnový list stavby č. 1
V Bruntále dne
V Bruntále dne

Objednatel:




Zhotovitel:









_________________________


___________________________

Bc. Martin Henč




xxxx
starosta města Bruntál 



jednatel společnosti 

PAGE  
2

