Smlouva o dílo             069/82/2017

o dodávce stavebních prací uzavřena dle § 2586 a následujících Občanského zákoníku  mezi:

| Zhotovitelem: | Objednatelem: |
| --- | --- |
| Chromeček Ladislav | Vodovody a kanalizace Hodonín, a.s. |
| 696 63 Žeraviny | Purkyňova č.p. 2933/2, 695 11 Hodonín |
| IČO: 44006471 DIČ: CZ5807230517 Číslo účtu: 167606741/0300 Zapsán v ŽR č.j:XY/2000/0270/V/F | IČO: 49454544, DIČ: CZ49454544 jednající: RNDr. Pavlem Koubkem, CSc., ředitelem a.s. na základě Plné moci představenstva a.s. ze dne 4. 6. 2015 Vedená v OR u KS v Brně oddíl B, vložka 1168 |
| Dále jen „zhotovitel„ | Dále jen „objednatel“ |

Článek I

Identifikační údaje ke stavbě

Název stavby:	VDJ Vracov – opravy izolací akumulačních komor

Místo stavby:	VDJ Vracov – objekt vodojemu

Článek II

Předmět plnění

- Zhotovitel se zavazuje zhotovit a předat objednateli za podmínek této smlouvy a v souladu se zpracovanou a vzájemně odsouhlasenou cenovou nabídkou stavbu:

VDJ Vracov – opravy izolací akumulačních komor

- Součástí předmětu plnění je provedení předepsaných zkoušek dle ČSN, souvisejících s předmětem plnění.

- Objednatel se zavazuje dokončené dílo uvedené v článku I této smlouvy převzít a zaplatit zhotoviteli sjednanou cenu za jeho provedení.

Článek III

Doba plnění předmětu smlouvy

- Zhotovitel se zavazuje provést a předat objednateli dílo uvedené v článku II této smlouvy v následujících lhůtách:

| Zahájení stavby: | 08/2017 |
| --- | --- |
| Ukončení stavby: | 31.10.2017 |

- Závazek zhotovitele uvedený v článku II této smlouvy je splněn až řádným dokončením - výstavbou a předáním díla objednateli, tj. bez všech vad a nedodělků.

Článek IV

Spolupůsobení objednatele

- Objednatel předá zhotoviteli staveniště nejpozději 7 dnů před zahájením výstavby.

- Na splnění těchto lhůt jsou závislé termíny dokončení díla zhotovitelem. V případě jejich nedodržení je zhotovitel oprávněn upravit dobu plnění uvedenou v článku III této smlouvy o dobu prodlení objednatele s předáním těchto podkladů zhotoviteli.

Článek V

Cena díla

- Cena za dílo se sjednává v rozsahu:

Cena díla celkem bez DPH  xxxxxxxxxxxxxxx

K uvedené ceně bude připočtena daň z přidané hodnoty v zákonné výši.

V uvedené ceně jsou zahrnuty všechny náklady, spojené s provedením díla a jeho uvedením do užívání.

- Případné vícepráce i způsob jejich provádění a účtování, musí objednatel předem projednat a následně odsouhlasit se zhotovitelem písemně. Písemně lze potvrdit ve stavebním deníku, podpisem obou stran nebo samostatným písemným záznamem.

- Pokud si objednatel vyžádá provedení prací odchylně nebo nad rozsah prováděcí dokumentace, budou tyto změny řešeny dodatkem ke smlouvě.

Článek VI

Platební podmínky

- Objednatel nebude poskytovat zálohy.

- Zhotovitel bude vystavovat měsíčně faktury (daňový doklad dílčího plnění) za skutečně provedené práce. Splatnost faktur je 30 dnů dle § 1963 odst. 1) obč. zák.

Článek VII

Staveniště

1. Objednatel předá zhotoviteli staveniště vyklizené a prosté práv třetích osob ve lhůtě uvedené v článku IV této smlouvy.

2. O předání a převzetí staveniště sepíší obě strany zápis, ve kterém budou uvedeny podmínky předání staveniště a jeho užívání.

Článek VIII

Předání a převzetí dokončeného díla

- K předání a převzetí stavby vyzve zhotovitel objednatele 5 dnů před ukončením stavby. O předání a převzetí bude sepsán předávací protokol. Dílo bude předáno bez vad a nedodělků. V protokolu objednatel výslovně uvede, zda dílo přejímá nebo nepřejímá s uvedením důvodu.

- Při předání stavby předloží zhotovitel objednateli dokumentaci skutečného provedení stavby a její zaměření, spolu s průkaznými výsledky provedených zkoušek.

Článek IX

Stavební deník, technický dozor objednatele, stavbyvedoucí

- Zhotovitel vede stavební deník, kde zapisuje všechny rozhodné skutečnosti pro plnění této smlouvy, zejména údaje o časovém postupu prací, jejich jakosti, změny a odchylky od projektu, prováděné vícepráce a další.

Zápisem ve stavebním deníku vyzve zhotovitel objednatele ke kontrole provedených prací, které budou v dalším průběhu prací zakryty, minimálně 3 dny předem. Souhlas s jeho zakrytím bude objednatelem potvrzen ve stavebním deníku. Své záznamy a vyjádření v deníku může provádět v rámci autorského dozoru i zástupce generálního projektanta.

- Technický dozor objednatele jej zastupuje v tomto rozsahu:

- provádí kontrolu realizace stavebních prací po stránce kvalitativní a kvantitativní,

- projednává a odsouhlasuje ve stavebním deníku drobné změny projektu a vícepráce, vč. jejich ceny,

- provádí zjišťování a dílčí kontrolu provedených prací jako podklad pro fakturaci a potvrzuje soupis provedených prací, který je podkladem pro fakturaci,

- provádí kontrolu prací, které budou v dalším průběhu zakryty,

- přejímá a potvrzuje dokončenou dodávku dle smlouvy.

- Stavbyvedoucí zastupuje zhotovitele v tomto rozsahu:

- řídí realizaci stavebních prací zhotovitele a případných jejich subdodavatelů,

- odpovídá za dodržení předpisů o bezpečnosti práce a požární ochraně,

- vede stavební deník,

- projednává a odsouhlasuje zápisem ve stavebním deníku drobné změny projektu a vícepráce včetně jejich ceny,

- vystavuje dílčí protokoly o provedených dodávkách jako podklad pro faktury za provedené práce dle této smlouvy,

- předává a potvrzuje dokončenou stavbu dle smlouvy.

Článek X

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci

- Zhotovitel zajistí na svých pracovištích a u svých pracovníků, jakož i u dalších osob, které se z jakýchkoliv důvodů a s jeho vědomím na jeho pracovišti zdržují, dodržování předpisů v oblasti bezpečnosti a zdraví při práci, požární ochrany a ochrany životního prostředí a předpisů souvisejících.

- Zhotovitel pověří před zahájením prací svého pracovníka, který bude zodpovědný za dodržování zásad ochrany životního prostředí, nakládání s odpady a bude mít pravomoc případné nedostatky neodkladně řešit.

- Pokud zhotovitel používá k zhotovení díla látky v množství, které by mohlo ohrozit životní prostředí, musí s nimi zacházet tak, aby ke zmíněnému ohrožení nedošlo. Pro případ úniku látek, které mohou ohrozit životní prostředí, bude mít zhotovitel připravené potřebné množství a druh zásahových prostředků, jejichž místo uložení na stavbě musí konzultovat s objednatelem.

- Pokud vznikne činností zhotovitele odpad, je povinen:

- je na své náklady shromažďovat a třídit,

- odděleně shromažďovat nebezpečné odpady podle druhů, označovat je předepsaným způsobem,

- zabezpečovat odpady před znehodnocením, odcizením nebo jinými nežádoucími úniky,

- ohlašovat zástupci objednatele vznik, množství a charakter nebezpečného odpadu,

- uschovávat doklady o předání odpadu,

- ve spolupráci s objednatelem určit místo pro shromažďování odpadů,

- určit na pracovišti odpovědnou osobu za třídění, shromažďování a předávání odpadů,

- proškolit prokazatelně zaměstnance o zacházení s odpady,

- vybavit pracoviště potřebnými prostředky pro shromažďování odpadů,

- umožnit příslušným kontrolním orgánům vstup na pracoviště.

- Zhotovitel bude na svůj náklad likvidovat všechny odpady vzniklé jeho činností, a to i demontáží zařízení objednatele, pokud nebude smluvně ujednáno jinak nebo nebude některé zařízení vyňato z likvidace.

- Jakékoliv ekologické závady na stavbě musí dodavatel zapisovat do stavebního deníku.

- Zástupce objednatele má právo jednostranně zastavit na stavbě práce dodavatele v případě, že se bezprostředně jedná o:

- ohrožení životů nebo zdraví pracovníků na stavbě,

- provádění díla v rozporu s právními předpisy,

- ekologické či jiné vážné škody, nebo ohrožení bezpečnosti díla.

Zhotovitel může pokračovat u takto zastavených prací pouze po odstranění uvedených závad. Stejný postup musí zhotovitel použít v případě, kdy na zjevně vadně prováděné práce je písemně upozorněn objednatelem, i když bezprostředně uvedená nebezpečí nehrozí.

- Po ukončení činností předá zhotovitel protokolárně staveniště objednateli a to za jeho účasti, případně za účasti dalších dotčených orgánů a organizací, které k tomuto účelu zajistí objednatel. Zhotovitel poskytne informace o charakteru dodávky, příp. její části s ohledem na životní prostředí ve vztahu k manipulaci, skladování montáží příp. likvidací vadných částí včetně doporučení pro ochranu zdraví při zasažení látkami, které dodávka obsahuje apod.

- Je-li zhotoviteli poskytnuta výpomoc pracovníky jiné organizace, je povinen zajistit dodržování těchto předpisů i u těchto pracovníků.

Článek XI

Zkoušky a zkušební provoz

- Cena díla uvedená v článku V této smlouvy zahrnuje všechny náklady k provedení opravy. Dodávané materiály budou doloženy příslušnými certifikáty. Stavba nevyžaduje zkušební provoz.

Článek XII

Odpovědnost za vady, záruční doba

- Odpovědnost zhotovitele za případné vady díla, lhůty pro jejich oznámení zhotoviteli a nároky objednatele z vad díla se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.

- Zhotovitel poskytuje na dokončené dílo záruku po dobu 36 měsíců ode dne předání a převzetí díla objednateli.

Článek XIII

Smluvní pokuty a úrok z prodlení

- V případě prodlení s předáním díla ve sjednaném termínu vzniká objednateli právo na smluvní pokutu ve výši 0,1 % z celkové ceny díla za každý započatý den zpoždění se zhotovením díla.

2. V případě nepříznivých povětrnostních podmínek bude upraven termín dokončení venkovních prací

dodatkem smlouvy.

Článek XIV

Závěrečná ustanovení

- Smlouva o dílo je sepsána podle českého práva a případné spory vzniklé z této smlouvy budou řešit české soudy v případě, že smluvní strany vzniklý spor nevyřeší smírnou cestou.

- Smlouva je sepsána ve dvou stejnopisech, z nichž každý smluvní partner obdrží po jednom vyhotovení.

- Veškeré dodatky k této smlouvě budou provedeny v písemné formě, označeny pořadovými čísly a podepsány osobami oprávněnými jednat ve věcech této smlouvy.

- Tato smlouva nabývá platnosti dnem zveřejnění v registru smluv.

5. Zhotovitel bere na vědomí, že tato smlouva a její budoucí případné dodatky budou kupujícím -

objednatelem uveřejněny ve smyslu z. č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti

některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, neboť objednatel je povinným

subjektem dle citovaného zákona. Zhotovitel je povinen nejpozději při podpisu této smlouvy

objednatele písemně upozornit na případné obchodní tajemství a jiné chráněné údaje obsažené ve

smlouvě, které budou následně v uveřejňovaném textu anonymizovány.

6. Smlouva bude zveřejněna v souladu se zák. č. 340/2015 Sb., o registru smluv a druhá smluvní

strana sdělí, co považuje za obchodní tajemství dle § 504 zák. č. 89/2012 Sb. obč. zák.

7. Obě smluvní strany prohlašují, že tato smlouva nebyla ujednána v omylu, tísni za jednostranně

nevýhodných podmínek. Obě strany potvrzují, že právní jednání vyplývající z této smlouvy byl

učiněn svobodně a vážně v souladu s dobrými mravy i se zákonem či PŘ ČR.

V Hodoníně   dne  16. 6. 2017

RNDr. Pavel Koubek, CSc.

ředitel a.s.

V Žeravinách  dne  12. 6. 2017

Ladislav Chromeček