Spisový znak:             56.2

## Skartační znak/lhůta:  V/10

## Dodatek č. 1

## ke smlouvě o dílo a smlouvě příkazní na zhotovení dokumentace stavby, inženýrskou činnost s tím související  
       a výkon autorského dozoru

| Číslo SOD zhotovitele: | Číslo SOD objednatele: OI-PRIPI/SOD/001439/2023/Zub |
| --- | --- |
| A Název akce: Chomoutov – vazba na Březce, cyklostezka | Org: 5627 |

uzavřené mezi níže uvedenými stranami dle § 2586 a násl. a § 2430 a násl. zákona č. 89/2012 Sb.,

občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

# Smluvní strany

| 1. Objednatel: | statutární město Olomouc se sídlem: Horní náměstí 583, 779 11 Olomouc |
| --- | --- |
| též „příkazce“ |  |
| IČ: 00299308 | DIČ: CZ00299308 |
| Zástupce statutárního orgánu: |
| - ve věcech smluvních: Mgr. Miloslav Tichý, náměstek primátora |
| tel.: |  | e-mail: |
| - kontaktní osoba ve věcech technických: tel.: e- mail: |
| tel.: |  | e- mail: |
| tel: e-mail: |
| Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., pobočka Olomouc, |
| číslo výdajového účtu: 27-1801731369/0800 |

| 2. Zhotovitel: | HOR - invest s.r.o. se sídlem Tovární 1129/41a, 779 00 Olomouc IČ: 277 79 793 DIČ: CZ27779793 Obchodní rejstřík: HOR - invest s.r.o. Sp. zn.: C 51590 vedená u Krajského soudu v Ostravě Zástupce - ve věcech smluvních: Ing. Michal Horák tel.: e-mail: - ve věcech technických: Hlavní inženýr projektu: (autorizovaná osoba v oboru dopravní stavby, č. autorizace ) tel: e-mail: Hlavní projektant: tel: e-mail: projektant SO 201 Lávka: (autorizovaná osoba v oboru mosty a inženýrské konstrukce, č. autorizace ) Bankovní spojení: č. účtu: |
| --- | --- |

Výše uvedená smlouva o dílo a smlouva příkazní na zhotovení dokumentace stavby, inženýrskou činnost s tím související 
a výkon autorského dozoru  č. OI-PRIPI/SOD/001439/2023/Zub ze dne 31.5.2023  se na základě dohody obou smluvních stran mění a doplňuje, jak je níže uvedeno.

# Předmět dodatku

Předmětem tohoto dodatku je dohoda smluvních stran o úpravě termínu plnění v souladu
se  Změnovým listem č. 1 k projektové dokumentaci stavby.

# Znění dodatku

# Čl. VI. Termín plnění se mění v odst. 1.a)

# Nové znění:

- Projektová dokumentace DSP+DPS včetně

podání žádosti o stavební povolení                                   do 9 měsíců od nabytí právní moci územního rozhodnutí

- Smluvní strany podpisem tohoto dodatku prohlašují, že ke dni podpisu tohoto dodatku má každá z nich ve své dispozici příslušný Změnový list.

# Závěrečná ustanovení

  - Ostatní ustanovení smlouvy o dílo se tímto dodatkem nemění a zůstávají v platnosti.

  - Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle příslušných ustanovení zákona o registru smluv.

  - Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží dvě vyhotovení. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly, že obsahuje jejich pravou a svobodnou vůli, prostou omylu, což svými podpisy stvrzují.

| V Olomouci dne: 1.11.2023 | V Olomouci dne: 30.10.2023 |
| --- | --- |

| Objednatel | Zhotovitel |
| --- | --- |
| Mgr. Miloslav Tichý náměstek primátora statutární město Olomouc | Ing. Michal Horák Jednatel HOR-invest s.r.o. |