**Smlouva o dílo**

uzavřená dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

**Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem**

Pasteurova 3544/1, 400 96 Ústí nad Labem

IČ: 44555601

DIČ: CZ44555601

Bankovní spojení: ČSOB, a.s., Ústí nad Labem, č. účtu: 260112295/0300

Zastoupená doc. RNDr. Jaroslavem Koutským, Ph.D., rektorem

(dále je **„objednatel“**)

a

**Pokrývačství Strádal spol. s.r.o.**

Mikulova 170, 41181 Brozany nad Ohří

IČ: 27266541

DIČ: CZ27266541

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., č. účtu: 78-4739970257/0100

Zastoupená Jaromírem Strádalem, jednatelem

(dále jen **„zhotovitel“**)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto

**smlouvu o opravě atik systémem mPVC**

(dále jen „tato smlouva“)

**I.**

**Předmět smlouvy**

1. Předmětem této smlouvy je závazek zhotovení opravy atik systémem mPVC tl. 1,5 mm s poplastovaným oplechováním na střeše Knihovny UJEP v areálu Kampusu (dále jen „dílo“) podle nabídky zhotovitele, jež tvoří přílohu č. 1 této smlouvy. Součástí předmětu této smlouvy je doprava, demontáž a montáž v rozsahu přiložené nabídky.
2. Objednatel se zavazuje uhradit zhotoviteli cenu dle čl. III. této smlouvy.

**II.**

**Čas a místo plnění**

1. Místem plnění je Vědecká knihovna UJEP v areálu Kampusu, Pasteurova 3545/5, Ústí nad Labem.
2. Termín pro předání a převzetí staveniště: do 10 (deseti) dnů od vložení smlouvy do registru smluv, nejpozději však do 5 (pěti) dnů od výzvy objednatele. Termín dokončení stavebních prací: nejpozději do 120 (sto dvaceti) dnů od předání staveniště.

**III.**

**Cena a způsob placení**

1. Pro uvedené dílo se sjednává maximální cena ve smyslu vybrané cenové nabídky ve výši:

celkem bez DPH: 114.066,00 Kč

DPH (21%): 23.953,86 Kč

**celkem vč. DPH: 138.019,86 Kč**

1. Takto stanovená cena za dílo (bez DPH) zahrnuje všechny potřebné náklady na jeho řádné zhotovení a bude k ní připočtena daň z přidané hodnoty platná dle zákona o DPH v den uskutečnitelného zdanitelného plnění.
2. Uvedená cena má platnost do doby dokončení a předání díla a je určena na základě cenové nabídky vč. úplného položkového rozpočtu (příloha č. 1 této smlouvy). Cenová nabídka vč. úplného položkového rozpočtu je úplná a závazná. Cena za dílo bude objednatelem uhrazena na základě daňového dokladu (faktury) vystaveného zhotovitelem. Daňový doklad (faktura) musí obsahovat náležitosti daňového dokladu dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. V případě, že daňový doklad (faktura) nebude mít odpovídající náležitosti, je objednatel oprávněn zaslat jej ve lhůtě splatnosti zpět zhotoviteli k doplnění, aniž se tak dostane do prodlení. V takovém případě počíná lhůta splatnosti běžet znovu od opětovného zaslání náležitě doplněného či opraveného daňového dokladu (faktury). Daňový doklad (faktura) musí být vystaven v české měně. Zhotovitel je oprávněn vystavit fakturu až po řádném předání díla objednateli. Faktura je splatná do 14 dnů ode dne jejího doručení objednateli na základě řádného protokolu o předání díla podepsaného oběma smluvními stranami, a to na bankovní účet zhotovitele, který je uveden v záhlaví této smlouvy. Za zaplacení ceny za dílo je považováno odeslání ceny na účet zhotovitele uvedený v záhlaví této smlouvy.

**IV.**

**Smluvní sankce**

1. Při prodlení s termínem dokončení díla je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,02% z ceny díla bez DPH za každý, byť jen započatý, den prodlení. Tím není dotčeno právo objednatele na náhradu škody.
2. Pro uložení smluvní pokuty není rozhodující, zda se porušení dopustil zhotovitel nebo další osoby podílející se na provedení díla.
3. Uplatnění smluvní pokuty není podmíněno žádnými předchozími formálními úkony.
4. Smluvní pokuta je splatná ve lhůtě 14 (čtrnácti) kalendářních dnů od doručení písemné výzvy k jejímu zaplacení druhé smluvní straně.

**V.**

**Další ujednání**

1. Vyskytnou-li se okolnosti, které jedné nebo oběma smluvním stranám částečně nebo úplně znemožní plnění jejich povinností podle smlouvy, jsou se o tom strany povinny bez zbytečného prodlení informovat a společně podniknout kroky k překonání takových okolností. Nesplnění této povinnosti zakládá nárok na náhradu škody pro stranu, která se porušení smlouvy podle tohoto bodu nedopustila.
2. Za vady předmětu smlouvy odpovídá zhotovitel v rozsahu stanoveném v § 2617 zákona č. 89/2012 Sb. občanský zákoník.
3. Objednatel má právo na odstoupení od smlouvy, jestliže má dílo neodstranitelné vady, které brání jeho řádnému užívání.
4. Zhotovitel poskytuje na dodané zboží záruku, a to ve lhůtě 36 (třicet šest) měsíců ode dne předání.

**VI.**

**Závěrečná ustanovení**

1. Změny a doplnění této smlouvy jsou možné pouze v písemné podobě číslovanými dodatky a na základě vzájemné dohody obou smluvních stran.
2. Případné spory vzniklé z této smlouvy a v souvislosti s ní budou smluvní strany řešit především vzájemnou dohodou, v případě soudního sporu bude podle českého práva rozhodovat místně příslušný český soud podle sídla objednatele.
3. Tato smlouva se uzavírá ve 4 (čtyřech) vyhotoveních, z nichž 3 (tři) vyhotovení obdrží objednatel a 1 (jedno) vyhotovení zhotovitel.
4. Obě smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu před podpisem přečetly, porozuměly jejímu obsahu, s obsahem souhlasí, a že je tato smlouva projevem jejich pravé a svobodné vůle, a že není uzavírána v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.
5. Tato smlouva nabývá účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv.
6. Smluvní strany berou na vědomí, že objednatel je ve smyslu § 2 odst. 1 písm. e) zákona č. 340/2015 Sb. v platném znění osobou, na níž se vztahuje povinnost uveřejnění smluv v registru smluv. Uveřejnění prostřednictvím registru smluv zajistí objednatel do 30 (třiceti) dnů od uzavření smlouvy.

Ústí nad Labem dne …………………

……….……….……….………. ……….……….……….……….

 objednatel zhotovitel

Přílohy: příloha č. 1 – cenová nabídka vč, položkového rozpočtu