Smlouva o dílo č. ORM 0021/2016

uzavřená podle občanského zákoníku v platném znění

Smluvní strany

===========

Zhotovitel:				Josef Šťastný

Adresa: 		 	Brněnská 50/45, 571 01 Moravská Třebová

DIČ    : 			CZ5508142574

IČO    : 			11097442

Bankovní spojení: 	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Objednatel:				Město Moravská Třebová

Adresa :	           Moravská Třebová, T. G. Masaryka 29, PSČ 571 01

Telefon:            	461353111

DIČ:		           CZ 00277037

IČO:                    	277037

Zastoupen:        	Ing. Pavlem Brettschneiderem – místostarostou města

Bankovní spojení: 	ČS a.s. Moravská Třebová

č.ú. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

I.

Předmět smlouvy

1/ Předmětem smlouvy je provedení „ZŠ Palackého, Moravská Třebová – Výměna ležatých rozvodů vody a ÚT v instalačním kanále v 1.NP – Pavilon U12“. Předmět díla je blíže specifikován v předloženém nabídkovém rozpočtu, který tvoří nedílnou součást této smlouvy. Při tom však platí, že předmětem díla je provedení všech prací a dodávek, které jsou k řádnému a kvalitnímu provedení díla třeba, a o kterých zhotovitel věděl nebo podle svých znalostí vědět měl.

II.

Čas plnění

1/ Zhotovitel se zavazuje provést výše uvedené práce v období :

zahájení prací :         do 01. 08. 2016

dokončení prací:      nejpozději do 30. 08. 2016

III.

Odměna za dílo a její fakturace

1/ Dohodnutá cena za provedené dílo byla stanovena na základě nabídkového rozpočtu:

základ pro DPH 21%    509.754 Kč

DPH 21%    107.048,34 Kč

Celkem                           616.802,34 Kč

U uskutečněného plnění bude uplatňován režim přenesení daňové povinnosti dle § 92e zákona č. 235/2004 Sb. O dani z přidané hodnoty v platném znění.

Zhotovitel nese záruky za úplnost předloženého nabídkového rozpočtu, proto je cena konečná, maximální a nepřekročitelná.

2/ Obě smluvní strany se dohodly na následujícím způsobu placení stavebního díla faktury budou vystavovány měsíčně dle skutečně provedených stavebních prací.

IV.

Odpovědnost a sankční vztahy

1/ Zhotovitel odpovídá objednateli za vady díla, které má dílo v době jeho předání a v průběhu záruční doby, která činí 60 měsíců. Záruční doba začíná běžet dnem předání díla objednateli.

2/ Při vadách díla platí přiměřeně ustanovení občanského zákoníku.

3/ Při nezaplacení faktury v termínu splatnosti může zhotovitel účtovat za každý den prodlení smluvní pokutu ve výši 0,1 % z dlužné částky.

4/ Lhůta splatnosti činí 14 dnů od předání faktury odpovědnému pracovníkovi objednatele.

5/ Při nedodržení termínu zhotovení díla může objednatel účtovat za každý den prodlení  částku 3.000 Kč.

V.

Závěrečná ustanovení

1/ Tato smlouva je sepsána ve 2 vyhotoveních, z nichž každé má platnost a závaznost                                 originálu.

2/ Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu zmocněnými zástupci obou stran.

3/ Případné změny nebo doplňky k této smlouvě platí jen tehdy, dojde-li k nim formou písemného dodatku podepsaného oprávněnými zástupci smluvních stran.

4/ Součástí smlouvy o dílo jsou Obchodní podmínky vyvěšené na webových stránkách města Moravská Třebová http://www.moravskatrebova.cz/cs/rozvoj-2/ v sekci Informace pro účastníky výběrových řízení. V tištěné podobě jsou Obchodní podmínky k nahlédnutí v kanceláři odboru rozvoje města na náměstí T. G. Masaryka 32/29 v Moravské Třebové.

5/ Na základě dohody smluvních stran nebude použito ustanovení Část XI. Bankovní  záruky z Obchodních podmínek města Moravská Třebová.

6/ Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě ani v jejích přílohách nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a svolují k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.

7/ Smlouva je v souladu s usnesením rady města č. 1776/R/250716 ze dne 25. 7. 2016, kterým bylo schváleno uzavření smlouvy o dílo.

V Moravské Třebové dne          	            	     V Moravské Třebové dne 29. 7. 2016

…………………………………			      ………………………………………..

Josef Šťastný                                                            Ing. Pavel Brettschneider

místostarosta města