Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. ORM 0021/2016

uzavřená podle občanského zákoníku v platném znění

Smluvní strany

===========

Zhotovitel:				Josef Šťastný

Adresa: 		 	Brněnská 50/45, 571 01 Moravská Třebová

DIČ    : 			CZ5508142574

IČO    : 			11097442

Bankovní spojení: 	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Objednatel:				Město Moravská Třebová

Adresa :	           Moravská Třebová, T. G. Masaryka 29, PSČ 571 01

Telefon:            	461353111

DIČ:		           CZ 00277037

IČO:                    	277037

Zastoupen:        	JUDr. Milošem Izákem - starostou města

Bankovní spojení: 	ČS a.s. Moravská Třebová

č. ú. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

I.

Předmět dodatku

1/ Předmětem dodatku č. 1 je provedení „ZŠ Palackého, Moravská Třebová – Výměna ležatých rozvodů vody a ÚT v instalačním kanále v 1.NP – Pavilon U12“ rozšířený o vícepráce specifikované ve Změnovém listu č. 1, který je přílohou tohoto dodatku.

II.

Odměna za dílo a její fakturace

V souladu s přiloženým Změnovým listem č. 1 se cena díla mění a navyšuje se o částku 36.132 Kč bez DPH.

Celková cena díla činí:

Základ pro DPH 21%     545.886 Kč

DPH 21%     114.636,06 Kč

Celková cena díla          660.522,06 Kč

U uskutečněného plnění bude uplatňován režim přenesení daňové povinnosti dle § 92e zákona č. 235/2004 Sb. O dani z přidané hodnoty v platném znění.

Zhotovitel nese záruky za úplnost předloženého nabídkového rozpočtu, proto je cena konečná, maximální a nepřekročitelná.

III.

Závěrečná ustanovení

1/ Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku ani v jeho přílohách nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a svolují k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.

2/ Ostatní ustanovení smlouvy se nemění.

3/ Dodatek je v souladu s usnesením rady města č. 1853/R/220816 ze dne 22. 8. 2016, kterým bylo schváleno uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. ORM 0021/2016.

V Moravské Třebové dne 25.8.2016            	     V Moravské Třebové dne 25.8.2016

…………………………………			      ………………………………………..

Josef Šťastný                                                               JUDr. Miloš Izák

starosta města