Smlouva o provádění prací - přístřešek ke ŠJ

č.j.: S /2023

I. Smluvní strany

Objednatel:

Gymnázium IČO:613 85 361

Voděradská 900/2

100 00 Praha 10 Strašnice

Zastoupené : Mgr. Jitkou Fišerovou, ředitelkou školy Bankovní spojení:

KB Praha 10, č.ú.: 3673370237/0100 na straně jedné ( dále jen „pronajímatel")

Zhotovitel:

INOVA STAV spol. s r.o. IČO: 261 42 848

Pod baštami 4

160 00 Praha 6 DIČ: CZ26142848

uzavírají tuto smlouvu:

I.

Předmět smlouvy

Předmětem této smlouvy je zhotovení přístřešku u školní jídelny, jež bude zhotovitelem vykonáváno v prostorách objednatele za podmínek specifikovaných dále v této smlouvě (dále jen „práce").

II.

Specifikace prací

Práce, jež jsou předmětem této smlouvy jsou specifikovány v Příloze č. 1.

III.

Místo plnění

Práce, jež jsou předmětem této smlouvy a jsou specifikovány v čl. II., budou zhotovitelem prováděny v prostorách objednatele na adrese: Voděradská 900/2, Praha 10, 100 00.

IV.

Doba plnění

Práce, jež jsou předmětem této smlouvy a jsou specifikovány v čl. II., budou zhotovitelem prováděny od 10.10. - 30.11.2023.

v.

Platební podmínky

Cena prací je stanovena dohodou smluvních stran a činí celkem 149 740,- Kč + 21% DPH.

VI.

Podmínky

1. Práce budou zhotovitelem prováděny pravidelně v pracovních dnech.
2. Platba bude provedena na základě faktury vystavených zhotovitelem. Fakturu se všemi náležitostmi účetního a daňového dokladu předloží zhotovitel objednateli po převzetí práce objednatelem.
3. Objednatel je oprávněn ve lhůtě splatnosti vrátit zhotoviteli neúplnou, nesprávně účtovanou nebo nedoloženou fakturu k opravě nebo k doplnění, aniž tím bude v prodlení se zaplacením. Objednatel musí uvést důvod vrácení, v takovém případě běží nová lhůta splatnosti ode dne doručení (odevzdání) opraveného dokladu objednateli.
4. Oprávněně vystavené a doložené faktury mají splatnost 14 dní od doručení na adresu objednatele. Povinnost zaplatit je splněna dnem odepsání fakturované částky z účtu objednatele.
5. Nedodrží-li zhotovitel rozsah plnění uvedených včl. II. této smlouvy, má objednatel právo účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,5 % z celkové ceny za měsíční plnění dle čl. V. odst. 1 smlouvy za každý den prodlení až do zjednání nápravy.
6. V případě hrubého porušení povinnosti dle čl. VII jednou ze smluvních stran, pokud po písemném upozornění nedojde k nápravě do 10 kalendářních dní, je druhá smluvní strana oprávněna jednostranně odstoupit od této smlouvy a účinky tohoto odstoupení nastávají dnem doručení.

VII.

Doba trvání smlouvy

* 1. Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou viz bod IV. Její platnost lze ukončit dohodou smluvních stran nebo písemnou výpovědí jedné ze smluvních stran.
  2. V případě, že objednatel bude v prodlení úhrady fakturované ceny po dobu delší než 30 kalendářních dnů, tak je zhotovitel oprávněn jednostranně odstoupit od této smlouvy a účinky tohoto odstoupení nastávají dnem doručeni odstoupení objednateli.

VIII.

* + 1. Zhotovitel se zavazuje:
* provádět sjednané práce vlastní technologií a za pomocí osob, které jsou s ním v pracovním či

jiném smluvním vztahu a seznámit řádně tyto osoby se všemi jejich právy a povinnostmi při výkonu prácí, které pro ně vyplývají z právních předpisů či zásad dodržování pořádku.

* Obstarávat na vlastní náklady veškeré pracovní pomůcky, zařízení a prostředky, které budou za

potřebí plnění prací, pokud nebude mezi smluvními stranami dohodnuto jinak.

* Zajistit, že všichni jim využívané osoby k plnění prací budou poučeny či proškoleny z předpisů o

bezpečnosti práce a ochraně zdraví při práci a předpisů požární ochrany.

* Zabezpečit organizaci veškerých sjednaných prací.
* Pojistit svoji živnost na odpovědnost za škody způsobené při výkonu sjednaných prací.
* Dbát na bezúhonnost a dobrý morální kredit osob využívaných k plnění prací.
* Zajistit pravidelnou kontrolu provádění sjednaných prací.
  1. Objednatel se zavazuje:
* Umožnit osobám využívaným zhotovitelem k plnění prací a dále osobě vykonávající za

zhotovitele kontrolu provádění prací přístup do prostor místa plnění prací ve stanovené době (viz. čl. IV.).

* Umožnit zhotoviteli bezplatně odběr elektrické energie a vody nutné k provedení prací.
* Poskytnout zhotoviteli bezplatně prostor pro uložení pracovních nástrojů, prostředků,

ochranných pracovních prostředků a jiných podobných předmětů.

IX.

Jiná ujednání

1. Smluvní strany se zavazuji, že budou činit průběžně preventivní opatřeni proti možnému vzniku

škod na majetku objednatele i zhotovitele. Při případném vzniku škody jsou pověření zaměstnanci smluvních stran povinni neprodleně pořídit společný záznam o škodě s uvedením druhu, příčiny a výše škody včetně určení odpovědnosti. V případě určeni odpovědnosti smluvní strana, odpovědná za vzniklou škodu, nahradí poškozené smluvni straně hodnotu poškozené věci.

1. Zhotovitel si při podstatné změně cen vstupů, změně daňového nebo obvodového zatížení

apod. (vyšší moc) vyhrazuje právo jednat s odběratelem o úpravě dohodnuté ceny nebo změně smluvních ujednání.

X.

Závěrečná ustanovení

* 1. Smluvní strany se zavazují řešit případné spory z této smlouvy vzniklé nejdříve vzájemnou

dohodou a teprve pokud nebude mimosoudní dohoda možná, tak k soudnímu řešení sporu.

* 1. Tato smlouva byla sepsána ve 2 vyhotoveních, z nichž každá smluvni strana obdrží po jednom.
  2. Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly, a že byla uzavřena

po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoli v tísni za nápadně nevýhodných podmínek, strany potvrzuji autentičnost této smlouvy svým podpisem.

* 1. Smluvní strany výslovně sjednávají, že uveřejnění této smlouvy v registru smluv dle zákona č. 340/2015., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) zajistí Gymnázium, Praha 10, Voděradská 2.
  2. Obě smluvní strany se budou řídit obecným nařízením EU 2016/679 o ochraně osobních údajů (GDPR).
  3. Ke smlouvě jsou připojeny přílohy: Příloha č. 1: Seznam prací


C:\Users\berkova\AppData\Local\Temp\FineReader10\media\image1.jpeg

V Praze dne:

j s -Svisl



/





za objednatele

SP@S o © B" s © » Pod baštami 4, Praha 6, 16® ftS IČO: 26142848, BIČ: CZ26142848 Tel.: 224 313 452, 233 321 12á E-mail: [iiiova.vojtiseIc@volny.ra](mailto:iiiova.vojtiseIc@volny.ra)

[www.inava-stav.cz](http://www.inava-stav.cz)

frMtv /;





m



0 0

STAVBA: Gymnázium Voděradská Práce : přístřešek n^J uov^D

Pod baštami 4,Praha 6 -160 00 IČO:26142848;DIČ:CZ26142848

Tel: 603 517 664; 224 313 452

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Jekl pozinky 80x60 mm 3 m | m | 12 | 820,00 Kč | 9 840,00 Kč |
| T profil pozink | m | 8 | 680,00 Kč | 5 440,00 Kč |
| L profil 50x50 pozink | m | 15 | 610,00 Kč | 9150,00 Kč |
| plech tloušťka 10 mm na ukotvení | ks | 1 | 5 000,00 Kč | 5 000,00 Kč |
| svařování, řezání profilů, montáž konstrukce | ks | 1 | 44 000,00 Kč | 44 000,00 Kč |
| polykarbonát 3x1 m | ks | 4 | 1 780,00 Kč | 7120,00 Kč |
| lišta spojovací | ks | 4 | 970,00 Kč | 3 880,00 Kč |
| lišta krajová | m | 9 | 300,00 Kč | 2 700,00 Kč |
| podružný materiál, šrouby, barva kotvení | ks | 1 | 1 200,00 Kč | 1 200,00 Kč |
| žlab 125 | m | 4 | 250,00 Kč | 1 000,00 Kč |
| čelo, kotlík,háky | kompl. | 1 | 2 500,00 Kč | 2 500,00 Kč |
| trubky 80 | m | 4 | 210,00 Kč | 840,00 Kč |
| koleno pozink 45 0 | ks | 3 | 190,00 Kč | 570,00 Kč |
| montáž střechy polykarbonát | m | 12 | 4100,00 Kč | 49 200,00 Kč |
| montáž okapu | kompl. | 1 | 3 200,00 Kč | 3 200,00 Kč |
| podružný materiál k okapům | kompl. | 1 | 600,00 Kč | 600,00 Kč |
| doprava, manipulůace s materiálem | kompl. | 1 | 2 000,00 Kč | 2 000,00 Kč |
| prožez náletů ve svahu | kompl. | 1 | 1 500,00 Kč | 1 500,00 Kč |
|  |  |  | součet bez DPH | 149 740,00 Kč |
|  |  |  | DPH 21% | 31 445,40 Kč |
|  |  |  | celkem s DPH | 181 185,40 Kč |

• - ,, ■•!•■ i . j.-.-l ' i''1- -

' •• :.';. ma JO

•Í v •■ :.!»..• , , crc

Q Iß Offl a

IČO: 6> 00

Telí 224 3Á fi l CZ2gW848