****

Váš dopis zn.: Břetislav Kotas

Ze dne:

Naše zn: 581/221/3/23-Pa Střítěž 41

Vyřizuje: Dalibor Pavlas 73959 STŘÍŤEŽ

Tel: XXX

Email: XXX

Datum: 02.11.2023

**OBJEDNÁVKA OVs 2223/0294 – č. stavby 3284** Splatnost faktury: **30** dnů od doručení

**Akce: VT Podšajárka, ř. km 0,600 – 0,960 LB a PB v k. ú. Lískovec u Frýdku - Místku – údržba břehového porostu, DHM05345**

Objednáváme u Vás provedení veřejné zakázky malého rozsahu, spočívající v údržbě břehových porostů

na **VT Podšajárka, ř. km 0,600 – 0,960 LB a PB v k. ú. Lískovec u Frýdku - Místku – údržba břehového porostu**

**Rozsah prací** :

- Odstranění křovin a stromů s ponecháním kořenů z plochy do1000m2 – **520m2**

- spálení proutí a klestu – **520m2**

 - odstranění stromů listnatých průměr kmene do 300 mm – **22ks**

- odstranění stromů listnatých průměr kmene do 500 mm – **4ks**

**-** odstranění stromů listnatých průměr kmene do 700 mm – **1ks**

**-** odstranění stromů listnatých průměr kmene do 900 mm – **1ks**

**-** spálení větví všech druhů stromů – **47ks**

**-** Směrové kácení stromů s rozřezáním a odvětvením D kmene přes 200mm do 300mm – **4ks**

**-** Směrové kácení stromů s rozřezáním a odvětvením D kmene přes 300mm do 400mm – **5ks**

**-** Směrové kácení stromů s rozřezáním a odvětvením D kmene přes 400mm do 500mm – **5ks**

**-** Směrové kácení stromů s rozřezáním a odvětvením D kmene přes 800mm do 900mm – **1ks**

- Kácení stromů bez postupného spouštění koruny a kmene D přes 0,2 do 0,3 m – **1ks**

- Kácení stromů bez postupného spouštění koruny a kmene D přes 0,3 do 0,4 m – **2ks**

- Kácení stromů bez postupného spouštění koruny a kmene D přes 0,4 do 0,5 m – **1ks**

O prováděných pracích bude veden stavební deník, ve kterém bude provedeno předání staveniště dodavateli. Po realizaci prací bude deník ukončen a předán objednateli s fakturou ve výši skutečného rozsahu provedených prací.

**Cena prací: 145.000,- Kč** bez DPH - dle předložené odsouhlasené cenové nabídky

**Termín realizace: do 15. 12. 2023**

Očekáváme od Vás potvrzení objednávky. K předání akce vyzvěte technika VHP Frýdek-Místek, pana

Dalibora Pavlase (XXX) v předstihu alespoň tří pracovních dnů.

V průběhu prací nesmí dojít k poškození majetku objednatele ani třetích osob. Zhotovitel se zavazuje,
že předem projedná případný vstup na pozemky třetích osob. Pokud způsobí svou činností škodu na majetku objednatele nebo třetí osoby, je povinen ji odstranit nebo v plné hodnotě uhradit nejpozději do doby předání a převzetí prací.

Objednatel neručí za škody způsobené na majetku zhotovitele a prováděném díle zvýšenými průtoky, třetí osobou nebo vyšší moci. Zhotovitel je povinen si zajistit na své náklady BOZP, PO a likvidaci odpadů vzniklých při provádění prací.

Zhotovitel je povinen objednateli doručit fakturu-daňový doklad nejpozději do 17. kalendářního dne měsíce následujícího po datu zdanitelného plnění uvedeném na faktuře, a to na příslušnou podatelnu objednatele.

Dodavatel souhlasí s platbou DPH na účet místně příslušného správce daně v případě, že bude v registru plátců DPH označen jako nespolehlivý, nebo bude požadovat úhradu na jiný než zveřejněný bankovní účet podle §109 odst. 2 písm. c) zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty ve znění pozdějších předpisů.

Smluvní strany berou na vědomí, že v souvislosti s uzavřením smlouvy dochází za účelem kontraktace, plnění smluvních povinností a komunikace smluvních stran k předání a zpracování osobních údajů zástupců či kontaktních osob smluvních stran v rozsahu zejm. jméno, příjmení, akademické tituly, pozice/funkce, telefonní číslo a e-mailová adresa. Každá ze smluvních stran prohlašuje, že je oprávněna tyto osobní údaje fyzických osob uvést ve smlouvě (předat druhé smluvní straně), a že bude dotčené fyzické osoby, které ji zastupují (jsou jejími kontaktními osobami), informovat o takovém předání jejich osobních údajů a současně o jejich právech při zpracování osobních údajů.

Je-li smluvní stranou fyzická osoba, bere na vědomí, že druhá smluvní strana zpracovává její osobní údaje v rozsahu osobních údajů uvedených v této smlouvě za účelem kontraktace, plnění smluvních povinností a komunikace smluvních stran a za účelem případného uplatnění a vymáhání nároků ze smlouvy. Dále bere smluvní strana – fyzická osoba na vědomí, že některé její identifikační a adresní osobní údaje uvedené v této smlouvě mohou podléhat zveřejnění v registru smluv na základě zák. č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strana prohlašuje, že byla druhou smluvní stranou náležitě informována o zpracování svých osobních údajů a svých právech.

Smluvní strany se zavazují zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech týkajících se této smlouvy. Povinnost mlčenlivosti se vztahuje zejména na skutečnosti, které tvoří obchodní tajemství, na informace obsahující osobní údaje, jakož i na všechny další skutečnosti či informace, které druhá smluvní strana prohlásí za důvěrné. Smluvní strany se též zavazují nevyužít jakékoliv informace zpřístupněné v souvislosti s touto smlouvou ve svůj prospěch nebo ve prospěch třetích osob v rozporu s účelem jejich zpřístupnění. Povinnost mlčenlivosti se nevztahuje na údaje, které je smluvní strana povinna poskytnout dle zákona na vyžádání soudů, správních úřadů, orgánů činných v trestním řízení, auditorů pro zákonem stanovené účely či jiných subjektů. Povinnost mlčenlivosti trvá i po ukončení smluvního vztahu.

Smlouva nabývá platnosti dnem uzavření a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv, pokud této účinnosti dle příslušných ustanovení smlouvy nenabude později. Smluvní strany prohlašují, že veškerá plnění odpovídající předmětu této smlouvy, poskytnutá ode dne jejího uzavření do dne nabytí účinnosti, se považují za plnění poskytnutá podle této smlouvy.

Smluvní strany výslovně souhlasí, že tato smlouva bude zveřejněna podle zák. č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů, a to včetně příloh, dodatků, odvozených dokumentů a metadat. Za tím účelem se smluvní strany zavazují v rámci kontraktačního procesu připravit smlouvu v otevřeném a strojově čitelném formátu.

Smluvní strany se dohodly, že tuto smlouvu zveřejní v registru smluv Povodí Odry, státní podnik do 30 dnů od jejího uzavření.

Smluvní strany nepovažují žádné ustanovení smlouvy za obchodní tajemství.

Zadavatel s ohledem na povahu a smysl veřejné zakázky neidentifikoval možnosti uplatnění zásad odpovědného veřejného zadávání a inovací, v souladu s § 6 zák. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, které by zároveň splnily principy 3E (účelnosti, efektivnosti a hospodárnosti) podle zák. č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole.

Smluvní vztah se řídí ustanovením § 2586 a násl. Zákona č. 89\_2012 Sb., občanský zákoník.

**Jeden Vámi potvrzený originál objednávky zašlete prosím zpět na naši adresu!**

Pro fakturaci uvádíme následující potřebné údaje:

**Objednatel:** *Povodí Odry, státní podnik*

*Varenská 3101/49, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava*

*Doručovací číslo: 701 26*

**Korespondenci a faktury zasílejte na adresu:** *Povodí Odry, státní podnik*

 *Závod Frýdek – Místek*

 *Horymírova 3853*

 *738 01 Frýdek – Místek*

Podpis objednatele Podpis zhotovitele

Datum: 2. 11. 2023 Datum: 3. 11. 2023

XXX XXX

## *Ing. Dalibor Kratochvíl*

***ředitel závodu 2 Frýdek -Místek***