Smlouva o dílo

(podle Občanského zákoníku  č. 89/2012 sb., v platném znění)

tuto smlouvu uzavírají

1. **Technické muzeum v Brně**

Purkyňova 105, Brno 612 00

zastoupeno: **Ing. Ivo Štěpánkem**, ředitelem

bankovní spojení: Česká národní banka, a.s., pobočka Brno-město, č.ú. 197830621/0710

IČ: 001 01 435

ID datové schránky: cmgp8ec

**Správce zakázky: Ivo Katolický**

**GSM: +420-770 184 614**, e-mail: [katolicky@tmb.cz](mailto:katolicky@tmb.cz)

[www.tmbrno.cz](http://www.tmbrno.cz)

Technické muzeum v Brně je státní příspěvkovou organizací, zřízenou Ministerstvem kultury ČR, Zřizovací listinou č.j.17474/2000 ve znění Rozhodnutí ministryně kultury č. 40/2012 ze dne 20.12.2012 a je oprávněno nakládat s majetkem státu dle z.č. 219/2000 Sb. Technické muzeum v Brně je plátcem DPH, muzejní činnost je kulturní činností od DPH osvobozenou dle § 61 ZDPH.

**(dále jen objednavatel)**

a

**2. Fertig, s.r.o.**

se sídlem: Ulička 836/4, Brno 623 00

provozovna: Křižíkova 70, Brno

zastoupená: **Tomášem Hrdličkou,** jednatelem

IČ: 25516795

ID datové schránky: [fz95596](https://rejstrik-firem.kurzy.cz/25516795/fertig-sro/datove-schranky/)

Zapsaná u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vl. 28800.

bankovní spojení: Moneta bank, č.ú.: 963004514/0600

**technik zakázky: p. Bartu**

**GSM: +420-775 380 008**, e-mail: [podlahy@fertig.](mailto:truhlar@oknarondr.cz)cz

[www.fertig.cz](http://www.fertig.cz)

**(dále jen zhotovitel)**

**I. Předmět smlouvy**

Předmětem této smlouvy o dílo (dále jen Smlouva) je dodávka a montáž (dále jen D+M) marmolea do odborných pracovišť 515, 517 a 545 sídla Technického muzea v Brně, na Purkyňově ulici (dále jen dílo).

Dílo bude provedeno v rozsahu daném zhotovitelem předložené cenové nabídky ze dne 1. 11. 2023, která je přílohou této Smlouvy.

Provedení díla zahrnuje veškeré práce a úkony nezbytné pro jeho úplné a bezvadné provedení díla v celém, mj. odvoz a likvidaci odpadů vzniklých ve spojitosti s plněním díla, průběžný a závěrečný úklid staveniště, veškeré související administrativní a organizační úkony, včetně závěrečné kompletace a předání dokumentace díla.

Zhotovitel se zavazuje k provedení díla v souladu se všemi relevantními ustanoveními zákonů a vztahujících se norem ve znění účinném k datu podpisu smlouvy.

Zhotovitel se zavazuje k provádění díla osobami odborně kvalifikovanými, resp. způsobilými, nebo pod přímým dohledem a na odpovědnost takových osob.

Zhotovitel plně zodpovídá za BOZP na staveništi a to jak ve vztahu k vlastním pracovníkům, smluvním spolupracovníkům, nebo i třetím osobám, na staveništi se ev. v době výstavby nacházejícím. Dobou výstavby se rozumí nepřetržitě celá doba od předání staveniště do předání a převzetí díla, tedy i doba mimo pracovní směny.

.

Objednatel se zavazuje poskytnout odpovídající zázemí.

Zhotovitel je zavázán vést stavební deník nejméně ve formě jednoduchého chronologického záznamu o stavbě, v němž bude evidovat v každém dni svojí přítomnosti na stavbě zejména datum, počet pracovníků na stavbě včetně jmenovitého označení osoby odpovědné za pracovní směnu, prováděné práce, použitrý materiál, okolnosti významné pro provádění díla, zejm. ev. výjimečné situace, připomínky, pokyny a rozhodnutí vztahující se k provádění díla. Stránky stavebního deníku musí být číslovány.

Zhotovitel odpovídá za ev. škody na díle, nebo jím způsobené na majetku objednatele při provádění díla, do dokončení a předání díla bez vad a nedodělků.

.

**II. Cena a způsob placení**

Za splnění předmětu této smlouvy zaplatí objednavatel zhotoviteli dohodnutou cenu, a to v celkové výši **97.360,- Kč bez DPH, odpovídající 117.805,60 Kč s DPH** (slovy: devadesátsedmtisíctřistašedesát korun českých bez DPH) za realizaci předmětu smlouvy, na účet 963004514/0600 vedený nu Moneta bank.

Platba bude provedena jednorázově bankovním převodem, po splnění předmětu této smlouvy zhotovitelem, ve lhůtě do15 dnů ode dne doručení faktury obsahující veškeré zákonné náležitosti.

Objednatel neposkytuje žádné zálohy na cenu díla, ani dílčí platby ceny díla.

**III. Doba plnění, předání a převzetí díla, záruky a smluvní sankce**

Zhotovitel je povinen provést dílo (tj. dokončit a předat) dle bodu I. této Smlouvy objednateli **do 29. 12. 2023.**

K předání a převzetí díla dojde nejpozději do 5 dnů od jeho zhotovení a to na výzvu zhotovitele.

O předání a převzetí díla bude smluvními stranami vyhotoven předávací protokol.

Zhotovitel se zavazuje předat dílo bez vad a nedodělků.

V případě prodlení zhotovitele s provedením díla má objednatel vůči zhoitoviteli nárok na uhrazení smluvní pokuty ve výši 0,1% z ceny díla bez DPH za každý i započatý den prodlení s předáním řádně dokončeného díla.

V případě prodlení objednatele s uhrazením ceny díla je zhotovitel oprávněn po objednavateli požadovat úrok z prodlení ve výši stanovené platnými právními předpisy.

Uplatněním smluvní pokuty není dotčena povinnost smluvní strany k náhradě škody druhé smluvní straně, a to v plné výši. Uplatněním smluvní pokuty není dotčena povinnost zhotovitele k řádnému dokončení díla a jeho předání objednateli.

**IV. Závěrečná ustanovení**

Tuto smlouvu lze měnit, upravovat a doplňovat pouze formou písemného dodatku podepsaného oběma stranami. V ostatním se vztahy řídí ustanoveními občanského zákoníku.

Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v Registru smluv. Je vyhotovena ve dvou provedeních, přičemž každé má platnost originálu a každá strana obdrží po jednom.

Zhotovitel poskytuje souhlas s uveřejněním Smlouvy v registru smluv zřízeným zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel bere na vědomí, že uveřejnění Smlouvy v registru smluv zajistí objednavatel a to způsobem a v rozsahu předepsanými zákonem.

Zhotovitel podpisem této smlouvy bere na vědomí skutečnost, že náklady na realizaci předmětu plnění musí být pokryty z prostředků poskytnutých objednateli v souladu se zákonem č. 219/2000 Sb. a č. 218/2000 Sb. a předpisů souvisejících, v platném znění. V případě, že tyto prostředky nebudou objednateli zcela nebo z části přiděleny, bude předmět plnění podle této smlouvy omezen nebo zrušen dodatkem ke smlouvě v rozsahu přidělených prostředků. Zhotovitel nemá právo vymáhat realizaci předmětu plnění.

.......................................................... ...........................................................

objednavatel zhotovitel

v Brně dne ……………….. v Brně dne …………..