dodatek č. 6 smlouvy o dílo

č. S/ŘVC/174/P/SoD/2021		(ev. číslo smlouvy objednatele)

č. 12-1231-0100								(ev. číslo smlouvy zhotovitele)

Modernizace přístaviště Purkarec

Projektová dokumentace pro společné povolení v rámci společného územního a stavebního řízení, zadávací dokumentace a zajištění souvisejících činností

uzavřené mezi:

objednatelem

Česká republika – Ředitelství vodních cest ČR

Organizační složka státu zřízená Ministerstvem dopravy České republiky, a to Rozhodnutím ministra dopravy a spojů České republiky č. 849/98-KM ze dne 12. 3. 1998 (Zřizovací listina č. 849/98-MM ze dne 12. 3. 1998, ve znění Dodatků č. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 a 12)

Sídlo:	Praha 1, nábř. L. Svobody 1222/12, PSČ 110 15

Osoba oprávněná

k podpisu smlouvy:	Ing. Lubomír Fojtů, ředitel

IČ:	67981801

Peněžní ústav:	xxxxxxxxx

Číslo účtu:	xxxxxxxxx

ID datové schránky:	ndn5skh

Adresa elektronické podatelny:	xxxxxxxxx

a

zhotovitelem

#### Sweco a.s.

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 7326.

Sídlo: 															Táborská 940/31, 140 16 Praha 4

Osoba oprávněná

k podpisu smlouvy: 	xxxxxxxxxxxxxx, předseda představenstva

xxxxxxxxxxxxxx, místopředseda představenstva

xxxxxxxxxxxxxx, členka představenstva

Společnost zastupuje vůči třetím osobám v celém rozsahu představenstvo, a to vždy dvěma členy představenstva, nebo písemně pověřeným členem.

IČ: 																26475081

DIČ: 																CZ26475081

Peněžní ústav: 										xxxxxxxxxxx

Číslo účtu: 												xxxxxxxxxxx

Na základě dohody smluvních stran, v souladu s ustanovením čl. XVI. odst. 2, se smlouva o dílo č. S/ŘVC/174/P/SoD/2021 (evidenční číslo smlouvy objednatele), č. 12-1231-0100 (evidenční číslo smlouvy zhotovitele), ze dne 3. 11. 2021, ve znění Dodatku č.5 ze dne 7. 6. 2023 z důvodů uvedených v přiloženém změnovém listu č. 6 upravuje takto:

3)	V čl. VII. „termín a místo plnění“ se vypouští z odstavce 2 původní text:

e)	bod C – 2) …….......................................................................................	do 31.10.2023.

a je v tomto odstavci nahrazen novým textem v tomto znění:

e)	bod C – 2) …….......................................................................................	do 29.3.2024.

Ostatní ujednání smlouvy o dílo č. S/ŘVC/147/P/SoD/2021 (evidenční číslo smlouvy objednatele), č. 12-1231-0100 (evidenční číslo smlouvy zhotovitele), ze dne 3. 11. 2021 ve znění Dodatku č. 4, ze dne 5. 12. 2022 se nemění.

Tento dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech s platností originálu, z nichž po podpisu obdrží objednatel dvě a zhotovitel jedno vyhotovení.

Dodatek nabývá platnosti a účinnosti až po uveřejnění v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

Smluvní strany souhlasí s uveřejněním tohoto dodatku, a výslovně identifikuji takové informace, které nemohou být poskytnuty podle zákona o registru smluv a zákona č. 106/1999 Sb.

Smluvní strany se dohodly, že dodatek správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů od uzavření dodatku, zašle objednatel.  Objednatel po obdržení potvrzení o uveřejnění dodatku v registru smluv od správce registru odešle bez zbytečného odkladu kopii tohoto dokumentu zhotoviteli.

V Praze dne …………………...													V Praze dne …………………...

Za objednatele  .............................................				 Za zhotovitele  .............................................

Ing. Lubomír Fojtů

ředitel

.............................................

Uveřejněno v Registru smluv dne ……………………………..