Dodatek č. 1

ke Smlouvě o dílo č. EDS 133D22G000003, uzavřené dne 15. 6. 2023

1. Smluvní strany:

Objednatel: 		Vysoká škola chemicko-technologická v Praze

Sídlo: 			Technická 1905/5, Praha 6 – Dejvice, PSČ 166 28

Zastoupený: 		xxxxx, rektor

IČ: 			60461373

DIČ: 			CZ60461373

Bankovní spojení: 	xxxxx

č. účtu: 			xxxxx

(dále jen „Objednatel“)

a

Zhotovitel:		PROXIMA a. s.

Sídlo: 			Charlese de Gaulla 3/800, 160 00 Praha 6

Zastoupený: 	xxxxx

IČO: 			60916478

DIČ: 			CZ60916478

Bankovní spojení: 	xxxxx

Číslo účtu: 		xxxxx

(dále jen „Zhotovitel“)

(Objednatel a Zhotovitel dále společně jen „Smluvní strany“ nebo každý z nich samostatně jen „Smluvní strana“)

se v souladu s čl. XV., odst. 2 ve spojení s čl. V., odst. 2 a 3 Smlouvy dohodly na její změně a doplnění, jak stanoví tento dodatek.

2.  Účel dodatku

  - Shora uvedené smluvní strany uzavřely dne 15. 6. 2023 smlouvu o dílo (dále jen „Smlouva"), kterou se Zhotovitel zavazuje na svůj náklad a na své nebezpečí, v souladu s právními předpisy a účinnými technickými normami, v rozsahu, způsobem, v jakosti a ve lhůtě podle této Smlouvy, řádně a včas provést Dílo spočívající v rekonstrukci stávajících laboratorních a kancelářských prostor v budově B Zikova ul. Vysoké školy chemicko-technologické v Praze na adrese Technická 1903/3, Praha 6 – Dejvice a dodávky souvisejících technologií.

  - Účelem tohoto dodatku je uplatnění nepodstatných změn závazku ze Smlouvy v rozsahu dle § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“).

  - Předmětem tohoto dodatku je provedení:

(i) nepodstatných změn závazku ze Smlouvy za podmínek dle § 222 odst. 5 ZZVZ, jejichž potřeba vznikla v důsledku okolností, které Objednatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, nutných pro realizaci a naplnění předmětu a účelu Smlouvy, a to vše v rozsahu soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, včetně popisu změn a technických listů změn:

Změnový list č. 1

  - Objednatel prohlašuje, že splnil všechny podmínky dle § 222 odst. 5 ZZVZ, potřebné pro provedení změn závazků ze Smlouvy, uvedených v souvisejících zákonných ustanoveních.

3. Předmět dodatku

Smlouva se mění a doplňuje následovně:

  - V článku V. se odst. 1 vypouští a nahrazuje se novým odst. 1 následujícího znění:

„1.	Smluvní strany se dohodly na této výši ceny za dílo:

a) cena bez DPH 			15.004.519,14 Kč (dále jen „cena díla“)

b) 21% DPH 			3.150.949,02 Kč

c) cena včetně 21% DPH 		18.155.468,16 Kč

4. Závěrečná ujednání

  - Ostatní ustanovení Smlouvy, která nejsou tímto dodatkem dotčena, zůstávají nezměněna a v platnosti.

  - Tento dodatek nabývá platnosti dnem připojení podpisu poslední ze Smluvních stran a účinnosti dnem jejího uveřejnění v Registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb. o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a registru smluv, v platném znění.

  - Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek přečetly, jeho obsahu porozuměly a na znamení toho, že obsah dodatku odpovídá jejich skutečné a svobodné vůli, ho podepsaly.

  - Nedílnou součást tohoto dodatku tvoří:

Příloha č. 1 – Změnový list č. 1

V Praze dne ............................	V Praze dne .............................

Za Objednatele:	Za Zhotovitele:

...............................................................................                           .........................................................

xxxxx		xxxxx

rektor		předseda představenstva

Vysoká škola chemicko-technologická v Praze 	Proxima a. s.