Číslo smlouvy Objednatele: II-204/2023

Číslo smlouvy Zhotovitele: 0282023

SMLOUVA O DÍLO

1. **Muzeum města Brna, příspěvková organizace**

sídlem Špilberk 210/1, 662 24 Brno

IČO: 00101427

DIČ: CZ00101427

zastoupené Mgr. Zbyňkem Šolcem, ředitelem

(dále jen „**Objednatel**“)

**a**

1. **ITS Praha, spol. s r.o.**

Zastoupený: Ing. Vladimír Michajlov

Se sídlem: Brněnská 537, 664 42 Modřice

IČO: 43001408

DIČ: CZ43001408

Právnická osoba zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Brně, pod sp. zn. C 46551

Bankovní spojení: \*\*\*

Číslo účtu: \*\*\*

e-mail: \*\*\*

IDDS: kukc4wa

(dále jen „**Zhotovitel**“)

(dále též společně jako „**smluvní strany**“)

uzavřely následujícího dne, měsíce a roku ve smyslu § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**občanský zákoník**“), následující smlouvu o dílo (dále jen „**Smlouva**“).

1. Úvodní ustanovení
	1. Tato Smlouva je uzavřena v návaznosti na výsledek zadávacího řízení na veřejnou zakázku zadávanou ve zjednodušeném podlimitním řízení s názvem „*Realizace expozice v Arnoldově vile*“, které bylo realizováno Objednatelem, jakožto zadavatelem veřejné zakázky (dále jen *„****zadávací řízení****“*), kdy nabídka Zhotovitele byla vyhodnocena jako nejvýhodnější podle výsledku hodnocení nabídek.
	2. Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v záhlaví této Smlouvy jsou v souladu se skutečností v době uzavření Smlouvy. Smluvní strany se zavazují, že změny dotčených údajů oznámí bez prodlení písemně druhé smluvní straně. Při změně identifikačních údajů smluvních stran včetně změny účtu není nutné uzavírat ke Smlouvě dodatek.
	3. Smluvní strany prohlašují, že osoby podepisující tuto Smlouvu jsou k tomuto jednání oprávněny.
	4. Zhotovitel prohlašuje, že je odborně způsobilý k zajištění předmětu plnění podle této Smlouvy.
2. Předmět Smlouvy
	1. Předmětem Smlouvy je závazek Zhotovitele realizovat expozici v prostorách, které se nacházejí v památkově chráněném objektu – Arnoldově vile na adrese Drobného 26, Brno v souladu s přílohou č. 1 Smlouvy. Součástí je dispoziční umístění exponátů, informačních panelů, AV techniky, skleněných vitrín, textilních bannerů, fotografií, mobiliáře, 3D modelu, okenních cedulek a dalšího drobného vybavení v rámci celé návštěvní trasy. Dále k závazku Zhotovitele náleží i náklady spojené s realizací expozice, konkrétně se jedná o náklady na grafické práce, instalační práce, úklid, likvidaci odpadů a dopravu (vše dále jen *„****Dílo****“*).
	2. Po řádném dodání Díla, tj. předání a převzetí podle čl. 7 Smlouvy a jeho instalaci, se zavazuje Objednatel zaplatit Zhotoviteli Cenu stanovenou v čl. 3 Smlouvy.
	3. Zhotovitel se zavazuje realizovat předmět plnění Smlouvy v rozsahu a za podmínek uvedených ve Smlouvě a v zadávacích podmínkách zadávacího řízení.
	4. Zhotovitel tímto prohlašuje, že veškeré podmínky a požadavky Objednatele vymezené v zadávacích podmínkách zadávacího řízení jsou pro něj závazné a jsou součástí Smlouvy. Pokud by některá ustanovení Smlouvy byla v rozporu s podmínkami a požadavky Objednatele vymezenými v zadávacích podmínkách zadávacího řízení, mají přednost ustanovení zadávacích podmínek zadávacího řízení.
	5. Expoziční řešení dotčené stavby musí být provedeno s ohledem na historický a stavební význam Arnoldovy vily.
	6. V rámci plnění předmětu Smlouvy a sjednané Ceny dle Smlouvy Zhotovitel zajistí všechny práce, dodávky, služby, výkony, dokumentace v českém jazyce, média, pojištění, clo a zařízení, kterých je třeba trvale nebo dočasně k zahájení, provedení a řádnému dokončení předmětu Smlouvy.
	7. Součástí Díla jsou veškeré činnosti Zhotovitele dle Smlouvy směřující k dodání a instalaci předmětu Díla, jež je blíže specifikován v Příloze č. 1.
	8. Dílo bude dodáno v jakosti ve smyslu § 2161 občanského zákoníku a musí být nové a nepoužívané.
	9. Zhotovitel se zavazuje dodat Dílo na místo plnění specifikované v čl. 4 této Smlouvy.
3. Cena
	1. Cena činí:

|  |  |
| --- | --- |
| cena bez DPH | 2 100 000,- Kč |
| DPH ve výši 21% | 441 000,- Kč |
| **cena celkem včetně DPH** | **2 541 000,-Kč** |

Zhotovitel prohlašuje, že je plátcem DPH.

* 1. Cena podle čl. 3.1 této Smlouvy zahrnuje veškeré náklady Zhotovitele spojené se splněním jeho závazků vyplývajících z této Smlouvy, tj. cenu Díla včetně dopravného, dokumentace a dalších souvisejících nákladů a cenu instalace v místě plnění. Cena je stanovena jako nejvýše přípustná a není ji možno překročit vyjma případů, že by došlo ke změně sazby DPH, a to v adekvátní výši.
	2. Je-li Zhotovitel plátcem DPH, odpovídá za to, že sazba DPH bude stanovena v souladu s platnými právními předpisy; v případě, že dojde ke změně zákonné sazby DPH, bude Zhotovitel ke Ceně bez DPH povinen účtovat DPH v platné výši. Smluvní strany se dohodly, že v případě změny Ceny v důsledku změny sazby DPH není nutno ke Smlouvě uzavírat dodatek. V případě, že Zhotovitel stanoví sazbu DPH či DPH v rozporu s platnými právními předpisy, je povinen uhradit Objednateli veškerou škodu, která mu v souvislosti s tím vznikla.
1. Místo a doba plnění
	1. Místem plnění Arnoldova vila na adrese Drobného 299/26, 602 00 Brno-Černá Pole.
	2. Zhotovitel se zavazuje zhotovit Objednateli Dílo do 11 týdnů od účinnosti této Smlouvy, nejpozději však do 30. 11. 2023, podle toho, co nastane dříve.
2. Práva a povinnosti stran
	1. Zhotovitel je povinen:
3. dokončit Dílo řádně a včas;
4. zhotovit Dílo v provedení a jakosti dle odst. 2.8 této Smlouvy ve smyslu § 2095 občanského zákoníku;
5. dodat věci, jež jsou součástí Díla nové, nepoužívané a odpovídající platným technickým normám, právním předpisům, předpisům výrobce a požadavkům Objednatele;
6. dodat věci, jež jsou součástí Díla kompletní, plně funkční a způsobilé k účelu, dle této Smlouvy včetně jejich příloh;
7. při instalaci Díla v místě plnění dle čl. 4 této Smlouvy předat Objednateli veškeré potřebné doklady v českém jazyce, pakliže není v přílohách této Smlouvy uvedeno jinak;
8. písemně informovat Objednatele o skutečnostech majících, byť i jen potenciální vliv na plnění Smlouvy, a to neprodleně, nejpozději však následující pracovní den poté, kdy příslušná skutečnost nastane nebo Zhotovitel zjistí, že by nastat mohla;
9. na základě písemné výzvy Objednatele poskytnout zprávu o stavu přípravy/dopravy Díla a jeho částí;
10. zajistit po celou dobu plnění dle této Smlouvy dodržování veškerých právních předpisů České republiky s důrazem na legální zaměstnávání, spravedlivé odměňování a dodržování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, přičemž uvedené je Zhotovitel povinen zajistit i u svých poddodavatelů. Vůči poddodavatelům je Zhotovitel povinen zajistit srovnatelnou úroveň smluvních podmínek s podmínkami této Smlouvy a řádné a včasné uhrazení svých finančních závazků.
	1. Objednatel je povinen:
11. Poskytnout Zhotoviteli potřebnou součinnost při plnění jeho závazku;
12. pokud Dílo nebude mít zjevné vady a plnění Zhotovitele splňuje požadavky stanovené touto Smlouvou, Dílo převzít.
13. Převod vlastnického práva a nebezpečí škody
	1. Objednatel nabývá vlastnické právo k Dílu jejím převzetím v místě plnění; v témže okamžiku přechází na Objednatele nebezpečí škody na Díle.
14. Předání a převzetí
	1. Dílo nebo její část se považuje za předanou Objednateli jejím převzetím Objednatelem a podpisem předávacího protokolu v místě plnění dle čl. 4 této Smlouvy.
	2. Předání a převzetí celého plnění dle Smlouvy bude probíhat společně po úplném dokončení Díla, tj. včetně instalace technického řešení a je splněno jeho řádným ukončením a úspěšným protokolárním předáním a převzetím Díla Objednatelem.
	3. Současně s předáním příslušného plnění Zhotovitelem stvrdí Objednatel svým podpisem jeho předání na Zhotovitelem předloženém protokolu o předání a převzetí. Tímto podpisem v příslušné části protokolu o předání a převzetí nevyjadřuje souhlas přebírající smluvní strana s obsahem předmětu předání, nýbrž pouze potvrzuje skutečnost, že k takovému předání došlo
	4. Objednatel následně do 5 pracovních dnů od předání plnění stvrdí svým podpisem převzetí plnění v příslušné části protokolu o předání a převzetí, a to s následujícím výsledkem:
		1. bez výhrad (akceptace bez výhrad), pokud předané plnění je bez jakýchkoliv vad či nedodělků;
		2. s výhradami (akceptace s výhradami), pokud předané plnění má sice vady či nedodělky, nicméně nejde o takové vady či nedodělky, které brání užití či převzetí plnění; případně
		3. nepřevzetí plnění (neakceptace), pokud předané plnění má takové vady či nedodělky, které brání užití či převzetí plnění.
	5. Při převzetí plnění s výhradami je Objednatel povinen uvést do protokolu o předání a převzetí písemný seznam vad či nedodělků nebránících užití či převzetí plnění a požadovaný termín jejich odstranění s tím, že pokud se smluvní strany nedohodnou v konkrétním případě na jiném termínu odstranění vad či nedodělků, je Zhotovitel povinen případné vady či nedodělky odstranit nejpozději do 5 pracovních dnů od jejich oznámení ze strany Objednatele v rámci protokolu o předání a převzetí.
	6. Při nepřevzetí plnění je Objednatel povinen uvést na protokolu o předání a převzetí písemný seznam vad či nedodělků bránících převzetí či užití plnění a Zhotoviteli bude poskytnuta přiměřená lhůta k jejich odstranění a dohodnut nový termín předání plnění; uvedeným není dotčena odpovědnost Zhotovitele za včasné dodání v termínu dle této Smlouvy.
	7. Podpis protokolu o předání a převzetí v části týkající se akceptace Objednatele, a to s výsledkem bez výhrad či s výhradami je podmínkou pro vznik oprávnění Zhotovitele vystavit fakturu za provedení Díla jako celku.
15. Platební podmínky
	1. Úhrada Ceny Díla dle odst.3.1bude provedena jednorázově po řádném a úplném předání a převzetí Díla dle čl. 7 této Smlouvy. Podkladem pro úhradu bude faktura obsahující náležitosti dle odst. 8.2 této Smlouvy (dále jen „Faktura“). Záloha nebude poskytována.
	2. Faktura bude mít náležitosti daňového dokladu dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“). Kromě náležitostí stanovených platnými právními předpisy pro daňový doklad dle § 29 zákona o DPH obsahovat také tyto údaje:
		1. číslo a datum vystavení Faktury,
		2. číslo smlouvy a datum jejího uzavření, číslo investiční akce,
		3. předmět plnění a jeho přesnou specifikaci ve slovním vyjádření (nestačí pouze odkaz na číslo uzavřené smlouvy),
		4. IČO a DIČ Zhotovitele a Objednatele, jejich přesné názvy a sídla,
		5. dobu splatnosti Faktury,
		6. označení banky a číslo účtu, na který musí být zaplaceno,
		7. kopie dokladů vynaložených nákladů, odsouhlasených Objednatelem,
		8. označení osoby, která Fakturu vyhotovila, včetně kontaktního telefonu, v případě, že Faktura bude vyhotovena v listinné podobě včetně podpisu osoby, která Fakturu vyhotovila,
	3. Lhůta splatnosti Faktury činí 14 kalendářních dnů ode dne jejího doručení Objednateli. Doručení Faktury se provede osobně oproti podpisu zmocněné osoby Objednatele nebo doručenkou prostřednictvím provozovatele poštovních služeb, elektronicky do datové schránky nebo prostřednictvím e-mailu Objednatele uvedeného v záhlaví této Smlouvy.
	4. Právo Zhotovitele na zaplacení Kupní ceny dle čl. 3 této Smlouvy nevzniká v případě že k řádnému předání a převzetí Díla dle čl. 7 Smlouvy nedojde ve stanovené lhůtě. Objednatel i Zhotovitel s tímto ustanovením výslovně souhlasí.
	5. Povinnost zaplatit kupní cenu je splněna dnem odepsání příslušné částky z účtu Objednatele.
	6. Nebude-li Faktura obsahovat některou povinnou nebo dohodnutou náležitost nebo bude-li chybně vyúčtována cena nebo DPH, je Objednatel oprávněn Fakturu před uplynutím lhůty splatnosti vrátit druhé smluvní straně k provedení opravy s vyznačením důvodu vrácení. Zhotovitel provede opravu Faktury a znovu ji doručí Objednateli. Odesláním vadné Faktury zpět Zhotoviteli přestává běžet původní lhůta splatnosti. Nová lhůta splatnosti běží ode dne doručení opravené Faktury Objednateli.
16. Záruka za jakost, práva z vadného plnění

Záruka za jakost

* 1. Zhotovitel Objednateli na Dílo poskytuje záruku za jakost (dále jen „**záruka**“) ve smyslu § 2113 a násl. občanského zákoníku, a to v délce 24 měsíců (dále též „**záruční doba**“).
	2. Záruční doba začíná běžet dnem převzetí Díla Objednatelem. Záruční doba se staví po dobu, po kterou nemůže Objednatel Dílo řádně užívat pro vady, za které nese odpovědnost Zhotovitel.
	3. Pro nahlašování a odstraňování vad v rámci záruky platí podmínky uvedené v odst. 9.5 a následujících Smlouvy.

**Práva z vadného plnění**

* 1. Objednatel má právo z vadného plnění z vad, které má Dílo při převzetí Objednatelem, byť se vada projeví až později. Objednatel má právo z vadného plnění a také z vad vzniklých po převzetí Díla Objednatelem, pokud je Zhotovitel způsobil porušením své povinnosti. Projeví-li se vada v záruční době, má se zato, že dodaná věc byla vadná již při převzetí, neprokáže-li Zhotovitel opak.
	2. Vady Díla dle čl. 9.4 Smlouvy a vady, které se projeví během záruční doby, budou Zhotovitelem odstraněny bezplatně.
	3. Veškeré vady Díla je Objednatel povinen uplatnit u Zhotovitele bez zbytečného odkladu poté, kdy vadu zjistil, a to formou písemného oznámení (i jen např. e-mailem), obsahujícího co nejpodrobnější specifikaci zjištěné vady. Objednatel bude vady Díla oznamovat prostřednictvím kontaktních údajů uvedených v záhlaví této Smlouvy.
	4. Objednatel má právo na odstranění vady dodáním nové věci nebo opravou, bude-li oprava Díla možná a pokud o tento způsob odstranění vady Objednatel požádá. Je-li vadné plnění podstatným porušením Smlouvy, má také právo od Smlouvy odstoupit. Právo volby způsobu odstranění vady má Objednatel. Objednatel může místo odstranění vady požadovat slevu z ceny Díla.
	5. Odstranění vady musí být provedeno do 3 dnů od oznámení této vady Zhotoviteli, pokud se smluvní strany v konkrétním případě nedohodnou písemně jinak či nevyplývá-li z jiné části Smlouvy jinak.
	6. V případě výměny vadného Díla začíná na vyměněné Dílo běžet nová záruční doba v délce dle odst. 9.1Smlouvy.V případě výměny dílčí části vadného Díla začíná na tuto dílčí část běžet nová záruční doba v délce dle odst. 9.1Smlouvy.
	7. Zhotovitel je povinen nést veškeré náklady smluvních stran vzniklé v souvislosti s vadným plněním, zejména náklady na dopravu Díla a náklady Objednatele vzniklé při uplatňování práv z vadného plnění.
	8. Zhotovitel je povinen uhradit Objednateli škodu, která mu vznikla vadným plněním, a to v plné výši.
	9. Neodstraní-li Zhotovitel vadu dle lhůty uvedené v čl. 9.8 Smlouvy, vyzve jej Objednatel opětovně k jejímu odstranění. Pokud Zhotovitel neodstraní vadu ani v náhradní lhůtě stanovené v opakované výzvě, je Objednatel oprávněn nechat vadu odstranit prostřednictvím třetího subjektu, a to na náklady Zhotovitele. Při výběru tohoto třetího subjektu bude Objednatel postupovat přiměřeně s péčí řádného hospodáře a takovým způsobem, který je pro odstranění vady obvyklý a běžný.
1. Pojištění
	1. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu plnění svého závazku z této Smlouvy bude mít na vlastní náklady sjednáno pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetím osobám vyplývající z dodávaného předmětu plnění s limitem pojistného plnění min. 2.000.000 Kč, s maximální spoluúčastí 5 % za pojistnou událost. Pojištění musí obsahovat krytí škod způsobených na majetku, zdraví třetích osob včetně krytí odpovědnosti za finanční škody. Doklady o pojištění (např. kopii pojistné smlouvy včetně případných dodatků na požadované pojištění nebo certifikát příslušné pojišťovny prokazující existenci pojištění) Zhotovitel Objednateli předloží do 7 dnů od účinnosti této Smlouvy a je dále povinen tyto doklady předložit na požádání kdykoliv do 3 pracovních dnů od požádání, a to i opakovaně.
	2. Náklady na pojištění nese Zhotovitel a jsou zahrnuty ve sjednané ceně.
	3. Při vzniku pojistné události zabezpečuje veškeré úkony vůči pojistiteli Zhotovitel. Objednatel je povinen poskytnout v souvislosti s pojistnou událostí Zhotoviteli veškerou součinnost, která je v jeho možnostech a lze ji rozumně požadovat.
2. Sankce
	1. V případě prodlení Zhotovitele s plněním předmětu Smlouvy v době uvedené v odst. 4.2 Smlouvy, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z kupní ceny bez DPH uvedené v odst.3.1 Smlouvy, a to za každý započatý den prodlení.
	2. Neodstraní-li Zhotovitel vadu Díla ve lhůtě uvedené v odst. 9.8Smlouvy ani v této lhůtě Objednateli za vadné Dílo neposkytne zdarma náhradní Dílo o stejných parametrech, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,25 % z kupní ceny Díla bez DPH uvedené v čl.3.1Smlouvy, a to za každý započatý den prodlení až do odstranění vady nebo poskytnutí náhradního Díla o stejných technických parametrech.
	3. Poruší-li Zhotovitel povinnost stanovenou v čl. 5.1 písm. b), c), d), e), f) či g) je povinen Objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 1000 Kč za každý jednotlivý případ porušení některé z těchto povinností a každý i započatý den prodlení.
	4. V případě, že dojde k porušení povinností dle odst. 14.1 této Smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 20 000 Kč za každé porušení.
	5. Smluvní strany se dohodly, že pro případ prodlení se zaplacením kupní ceny bude stanoven úrok z prodlení v aktuální zákonné výši.
	6. Smluvní pokuty se nezapočítávají na náhradu případně vzniklé škody, kterou lze vymáhat samostatně vedle smluvní pokuty, a to v plné výši.
3. Zánik smlouvy
	1. Smlouva zaniká:
	2. písemnou dohodou smluvních stran;
	3. jednostranným odstoupením od Smlouvy pro její podstatné porušení druhou smluvní stranou;
	4. výpovědí Smlouvy bez výpovědní doby pro její podstatné porušení druhou smluvní stranou.
	5. Smluvní strany se dohodly, že podstatným porušením Smlouvy se rozumí zejména:
* prodlení s odevzdáním Díla Objednateli delší než 1 den;
* předání Díla s vadami, které činí Dílo neupotřebitelným nebo nemá vlastnosti, které si Objednatel vymínil nebo o kterých ho Zhotovitel ujistil;
* nedodržení smluvních ujednání o záruce za jakost nebo právech z vadného plnění, a to po dobu delší 15 dnů;
* neuhrazení kupní ceny Objednatelem po druhé výzvě Zhotovitele k uhrazení dlužné částky, přičemž druhá výzva nesmí následovat dříve než 30 dnů po doručení první výzvy.
	1. Objednatel je dále oprávněn od této Smlouvy odstoupit v těchto případech:
1. Bylo-li příslušným soudem rozhodnuto o tom, že Zhotovitel je v úpadku ve smyslu zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů nebo ve smyslu příslušného zákona podle zahraničních právních předpisů (a to bez ohledu na právní moc tohoto rozhodnutí);
2. podá-li Zhotovitel sám na sebe insolvenční návrh.
	1. Při zániku Smlouvy odstoupením od Smlouvy nebo výpovědí Smlouvy bez výpovědní doby není dotčeno právo oprávněné smluvní strany na zaplacení smluvní pokuty ani na náhradu škody vzniklé porušením Smlouvy.
3. Řešení sporů
	1. Smluvní strany se zavazují vyvinout maximální úsilí k odstranění vzájemných sporů vzniklých na základě této Smlouvy nebo v souvislosti s touto Smlouvou a k jejich vyřešení, zejména prostřednictvím jednání oprávněných osob nebo pověřených zástupců.
	2. Veškeré spory vzniklé z této Smlouvy a v souvislosti s ní, nepodařilo-li se je vyřešit podle předchozího odstavce, budou projednány a řešeny před věcně příslušnými soudy České republiky podle českého právního řádu, přičemž v případě, kdy české právo připouští pro konkrétní druh sporu sjednání místní příslušnosti, platí, že pokud je v konkrétním případě podle příslušných právních předpisů založena místní příslušnost okresních soudů, sjednaly tímto smluvní strany místní příslušnost Městského soudu v Brně, v ostatních případech se sjednává místní příslušnost Krajského soudu v Brně jako soudu prvního stupně.
4. Společná a závěrečná ustanovení
	1. Zhotovitel odpovídá za to, že platby poskytované Objednatelem dle této Smlouvy nebudou přímo nebo nepřímo ani jen zčásti poskytnuty osobám, vůči kterým platí tzv. individuální finanční sankce ve smyslu čl. 2 odst. 2 Nařízení Rady (EU) č. 208/2014 ze dne 5. 3. 2014 o omezujících opatřeních vůči některým osobám, subjektům a orgánům vzhledem k situaci na Ukrajině a Nařízení Rady (ES) č. 765/2006 ze dne 18. 5. 2006 o omezujících opatřeních vůči prezidentu Lukašenkovi a některým představitelům Běloruska a které jsou uvedeny na tzv. sankčních seznamech (dle příloh č. 1 obou nařízení), a to bez ohledu na to, zda se jedná o osoby s přímou či nepřímou vazbou na Zhotovitele či poddodavatele Zhotovitele.
	2. Smlouva, jakož i práva a povinnosti vzniklé na základě této Smlouvy nebo v souvislosti s ní, se řídí právním řádem České republiky.
	3. Zhotovitel není oprávněn postoupit svá práva a povinnosti plynoucí z této Smlouvy třetí osobě bez písemného souhlasu Objednatele.
	4. Smlouva nabude platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv dle zákona č. zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění v souladu se zákonem o registru smluv provede Objednatel. Smlouva bude zveřejněna po anonymizaci provedené v souladu s platnými právními předpisy.
	5. Tuto Smlouvu je možné měnit či doplňovat pouze písemnou dohodou smluvních stran ve formě dodatků k této Smlouvě, uzavřených oběma smluvními stranami, přičemž podpisy obou smluvních stran musí být připojeny na téže listině a uzavření takového dodatku musí být v souladu s platnou právní úpravou.
	6. S ohledem na charakter a obsah této Smlouvy považují smluvní strany její jednotlivá ustanovení za oddělitelná, a v případě, že se jakékoli ustanovení této Smlouvy stane neplatným či nevykonatelným, považují smluvní strany ostatní ustanovení této Smlouvy za platná a vykonatelná.
	7. Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v této Smlouvě nejsou předmětem obchodního tajemství.
	8. Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v této Smlouvě nejsou informacemi požívajícími ochrany důvěrnosti majetkových poměrů.
	9. Smluvní strany shodně prohlašují, že si Smlouvu před jejím podpisem přečetly a dohodly se o celém jejím obsahu, což stvrzují svými podpisy. Smluvní strany svými podpisy současně potvrzují, že Smlouvu uzavřely podle jejich svobodné a pravé vůle projevené určitě a srozumitelně a rovněž potvrzují, že při jejím uzavření nebylo zneužito tísně, nezkušenosti, rozumové slabosti, rozrušení nebo lehkomyslnosti žádné ze smluvních stran, a že vzájemná protiplnění, k nimž se strany touto Smlouvou zavázaly, nejsou v hrubém nepoměru.

Nedílnou součástí Smlouvy jsou tyto přílohy:

Příloha č. 1 –Technická specifikace

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| V Brně dne dle el. podpisu 4.11.2023 |  | V Modřicích dne dle el. podpisu 3.11.2023 |
|  |  |  |
| Za Objednatele |  | Za Zhotovitele |