Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli

# Institut plánování a rozvoje hlavního města Prahy, příspěvková organizace

1. zastoupený: Mgr. Adamem Švejdou, zástupcem ředitele pro ekonomickou a provozní činnost

sídlo: Vyšehradská 57, 128 00 Praha 2

zapsaný: v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl Pr, vložka 63

IČO: 70883858

DIČ: CZ70883858

bankovní spojení: xxx

číslo účtu: xxx

(dále jen „**objednatel**“)

**a**

# „FoxCom“, s.r.o.

zastoupený: Ing. Tomášem Liškou, Ph.D., jednatelem

sídlo: Na Podlesí 1439, 432 01 Kadaň

zapsaný: v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 9813

IČO: 64050696

DIČ: CZ64050696

bankovní spojení: xxx

číslo účtu: xxx

dodavatel je plátcem DPH

(dále jen „**dodavatel**“)

dle ustanovení § 2586 a násl. a ustanovení § 2358 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) tuto

**smlouvu o dílo**

s názvem

**„****Mobilní mapová aplikace Prahy“**

(dále jen „**smlouva**“)

## Preambule

Smluvní strany uzavírají smlouvu na základě výsledku zadávání veřejné zakázky malého rozsahu s názvem “**Mobilní mapová aplikace Prahy**“, zadávanou objednatelem jako veřejným zadavatelem   
v souladu s ustanovením § 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek,   
ve znění pozdějších předpisů, a dále s vnitřní směrnicí s názvem Pravidla pro zadávání veřejných zakázek, pod interním číslem **ZAK 23-0137** (dále jen „**zadávací řízení**“ a „**veřejná zakázka**“),   
v němž byla nabídka dodavatele vybrána jako nejvýhodnější.

Dodavatel je vázán svou nabídkou předloženou objednateli v rámci zadávacího řízení na zadání veřejné zakázky, která se pro úpravu vzájemných vztahů vyplývajících z této smlouvy použije subsidiárně.

Dodavatel touto smlouvou garantuje objednateli splnění zadání zakázky a všech z toho vyplývajících podmínek a povinností podle zadávací dokumentace zakázky, zejména i splnění a dodržení všech kvalifikačních požadavků objednatele, které v zadávacím řízení prokázal.

Zadávací dokumentace, jež je závazná pro plnění smlouvy, je zveřejněna na profilu objednatele: https://www.tenderarena.cz/profily/IPRPraha

Pro vyloučení jakýchkoliv pochybností o vztahu smlouvy a zadávací dokumentace zakázky jsou stanovená tato výkladová pravidla:

* V případě jakékoliv nejistoty ohledně výkladu ustanovení smlouvy budou tato ustanovení vykládána tak, aby v co nejširší míře zohledňovala účel zakázky vyjádřený zadávací dokumentací.
* V případě chybějících ustanovení smlouvy budou použita dostatečně konkrétní ustanovení zadávací dokumentace.
* V případě rozporu mezi ustanoveními smlouvy a zadávací dokumentace budou mít přednost ustanovení smlouvy.

## I. Předmět smlouvy

1. Dodavatel se zavazuje provést pro objednatele, v souladu s jeho požadavky, v termínu a rozsahu, vymezených dále v tomto článku, a za podmínek sjednaných ve smlouvě, vlastním jménem, na svůj náklad a na vlastní odpovědnost a nebezpečí dílo, které spočívá ve zpracování „**Mobilní mapová aplikace Prahy**“ (dále jen „**dílo**“ nebo „**předmět smlouvy**“).

IPR Praha v současné době provozuje dvě samostatné nativní mapové aplikace: Výkresy   
ÚP a Cenovou mapu, kde každá zprostředkovává uživatelům své téma. Cílem zakázky je vytvoření jedné nativní nebo hybridní mobilní mapové aplikace, která by obě aplikace nahradila a dokázala   
by pracovat i s dalšími připravenými tématy.

Aplikace bude podporovat práci v online i offline režimu. Obsah bude členěn do tematických sad dat, které si uživatel dle potřeb aktivuje a může je pak prohlížet v mapě, zobrazovat detailní informace   
o jednotlivých prvcích a vyhledávat nad daty.

1. Objednatel se zavazuje poskytnout dodavateli součinnost nutnou k realizaci díla a zavazuje se řádně provedené a dokončené dílo od dodavatele převzít a zaplatit mu cenu ve výši a za podmínek dále stanovených.
2. Podrobná specifikace předmětu smlouvy je uvedena v příloze č. 1, která tvoří nedílnou součást   
   této smlouvy.
3. Plnění předmětu smlouvy bude provedeno za podmínek stanovených v této smlouvě (včetně přílohy), dále pak za podmínek stanovených v zadávací dokumentaci zakázky, včetně jejích příloh, a v nabídce dodavatele.
4. Součástí díla je i provedení prací, neuvedených ve výčtu tohoto článku, avšak nezbytných k řádnému dokončení a umožnění užívání díla, o kterých dodavatel vzhledem ke své kvalifikaci a zkušenostem měl nebo mohl vědět. **Smluvní strany prohlašují, že na základě výše uvedené specifikace je dílo dostatečně a srozumitelně vymezeno.**
5. Smluvní strany se výslovně dohodly, že objednatel nabývá vlastnické právo k movitým věcem jako součásti předmětu díla okamžikem předání předmětu dokončeného kompletního díla objednateli. Veškeré právní účinky předání předmětu díla objednateli nastávají až na základě potvrzení předání v dokumentu označeném jako **„Akceptační protokol“**, podepsaném oběma stranami po provedení kontroly řádně dokončeného díla, který bude opatřen podpisy obou smluvních stran, resp. jimi pověřených osob.

Vzor akceptačního protokolu je ke stažení na webových stránkách objednatele na adrese: <http://www.iprpraha.cz/clanek/1950/vzory-dokumentu> v záložce „Vzory dokumentů, na které odkazují smlouvy“.

1. Dodavatel nese nebezpečí škody na předmětu díla nebo jeho částech a odpovídá za veškeré škody způsobené svojí činností, a to až do okamžiku řádného předání kompletního dokončeného díla objednateli bez vad a nedodělků. Nebezpečí škody na předmětu díla přechází na objednatele okamžikem podpisu akceptačního protokolu o převzetí díla.

## II. Cena a platební podmínky

1. Celková cena za zpracování díla činí:

**737.000,- Kč** (slovy: sedm set třicet sedm tisíc korun českých) **bez DPH**,

**891.770,-** **Kč** (slovy: osm set devadesát jeden tisíc sedm set sedmdesát korun českých) **včetně DPH**.

1. Platba za splnění předmětu smlouvy se uskuteční ve 4 etapách, vždy po předání kompletní části díla dle specifikace, a to po oboustranném podepsání akceptačního protokolu a bude probíhat takto:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| *etapa* | *číslo* | *zkr.* | *podíl na hodnotě* | *plnění* |
| 1. zpracování návrhu implementace | 1 | n | min 15 %  **147.000,00 Kč** (slovy: jedno sto čtyřicet sedm tisíc korun českých) **bez DPH** | 30 pracovních dní  od podpisu smlouvy. |
| 1. implementace a testování aplikace | 2 | i | i = 100 % - (n+p+r)  **242.000,00 Kč** (slovy: dvě stě čtyřicet dva tisíce korun českých) **bez DPH** | 80 pracovních dní  od podpisu smlouvy. |
| 1. Poskytování podpory | 3 | p | min 20 %  **180.000,- Kč** (slovy: jedno sto osmdesát tisíc korun českých) **bez DPH** | 36 měsíců od ukončení etapy 2, vypláceno po 12 měsících  1/3 celkové hodnoty podpory |
| 1. Rozvoj aplikací | 4 | r | cena za 1 MD: **5.600,-** Kč bez DPH;  cena za 30 MD:  min 10 %  **168.000,- Kč** (slovy: jedno sto šedesát osm tisíc korun českých) **bez DPH** | 36 měsíců od ukončení etapy 2, plnění dle požadavků, tento rozsah nemusí být vyčerpán |

1. Cena uvedená v čl. II odst. 1 této smlouvy může být měněna pouze v souvislosti se změnou sazeb DPH či jiných daňových předpisů majících vliv na cenu předmětu plnění. Rozhodným dnem je den změny sazby DPH.
2. Sjednaná cena v sobě zahrnuje veškeré náklady dodavatele za realizaci díla podle této smlouvy, a dodavatel nemá nárok na jakoukoliv další platbu související s prováděním díla.
3. Objednatel je povinen zaplatit dodavateli cenu za provedení díla na základě řádně a oprávněně vystaveného daňového dokladu (faktury), a to se splatností 21 dnů ode dne doručení faktury objednateli.
4. Řádným vystavením faktury se rozumí vystavení faktury dodavatelem, jež má veškeré náležitosti daňového dokladu požadované právními předpisy, zejména zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. **Na faktuře musí být uvedeno číslo smlouvy**. Úhrada faktur bude provedena převodním příkazem na bankovní účet uvedený na faktuře dodavatele, uvedený shora v označení dodavatele.
5. Oprávněným vystavením faktury se rozumí vystavení faktury dodavatelem za řádně provedené   
   a na základě oběma stranami podepsaného akceptačního protokolu předané dílo.
6. V případě, že faktura nebude vystavena oprávněně, není objednatel povinen ji proplatit.
7. V případě, že faktura nebude vystavena řádně v souladu se zákonem a nebude obsahovat předepsané náležitosti, je objednatel oprávněn vrátit ji dodavateli k opravě a doplnění. V takovém případě   
   se zastaví plynutí lhůty splatnosti a nová lhůta splatnosti začne běžet doručením opravené faktury.
8. Objednatel neposkytuje zálohy.
9. Dodavatel je podle ustanovení § 2 písm. e) zák. č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly. Dodavatel je povinen poskytnout při výkonu finanční kontroly součinnost   
   a je povinen poskytnout přístup ke všem dokumentům souvisejícím se zadáním a realizací díla, včetně dokumentů podléhajících ochraně podle zvláštních právních předpisů. Za účelem řádného splnění této povinnosti je dodavatel povinen smluvně zavázat i všechny své případné poddodavatele.
10. V případě, že se dodavatel stane nespolehlivým plátcem DPH, ve smyslu ustanovení § 106a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, je objednatel oprávněn odvést částku DPH z příslušného plnění přímo na účet finančního úřadu, podle ustanovení § 109 a 109a cit. zákona. V takovém případě objednatel tuto skutečnost oznámí dodavateli a úhradou DPH na účet finančního úřadu se pohledávka objednatele vůči dodavateli v částce uhrazené DPH považuje bez ohledu na další ustanovení této smlouvy za uhrazenou. Skutečnost, že se dodavatel stal   
    tzv. nespolehlivým plátcem DPH, bude ověřena z veřejně dostupného registru, což dodavatel výslovně akceptuje a nebude činit sporným.

## III. Termín plnění

1. Dodavatel je povinen objednateli odevzdat část díla nejpozději:
2. Zpracování návrhu implementace 30 pracovních dní od podpisu smlouvy.
3. Implementace 80 pracovních dní od podpisu smlouvy,
4. Podpora 36 měsíců od ukončení etapy 2, vypláceno po 12 měsících 1/3 celkové hodnoty podpory
5. Rozvoj 36 měsíců od ukončení etapy 2, plnění dle požadavků, tento rozsah nemusí být vyčerpán.
6. V případě, že termín plnění vychází na víkend či svátek, posouvá se termín odevzdání na nejbližší následující pracovní den.
7. Dodavatel a objednatel sepíší o předání předávací protokol (postačí prosté potvrzení o předání), teprve po kontrole odevzdaného díla spolu podepíší akceptační protokol. V akceptačním protokolu objednatel uvede, zda shledal či neshledal vady díla. V případě, že vady díla zjistil, uvede, zda tyto vady brání dílo akceptovat, či nikoliv.
8. Dodavatel doloží předpokládanou časovou náročnost a předpokládané termíny jednání, kde bude třeba účast objednatele. Rámcová představa o zapojení bude projednána a odsouhlasena oběma stranami bez zbytečného odkladu po uzavření této smlouvy.
9. Strany se dále dohodly, že pokud by v průběhu realizace díla došlo k prodlení s plněním z důvodu mimořádné nepředvídatelné a nepřekonatelné překážky vzniklé nezávisle na vůli některé ze stran smlouvy (vyšší moc), ve smyslu § 2913 odst. 2 občanského zákoníku, prodlužuje se termín dokončení díla o stejný počet dní, jako trvaly tyto okolnosti. Smluvní strana, která se o takových okolnostech dozví, je povinna neprodleně informovat druhou smluvní stranu. Nesplní-li tuto povinnost, není oprávněna se těchto okolností dovolávat. Přesáhne-li doba trvání prodlení na straně dodavatele z těchto důvodů 15 dnů, je objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit. Dodavatel je povinen pokračovat v provádění díla bezodkladně poté, co důvod přerušení odpadne. Po dobu prodlení jedné smluvní strany s plněním smluvních povinností není druhá strana v prodlení s plněním svých povinností, pokud je jejich realizace podmíněna splněním povinností, s jejichž plněním je druhá strana v prodlení.
10. Dodavatel je oprávněn dílo provést před stanoveným termínem. Za předpokladu, že je celé dokončeno řádně a nevykazuje vady a nedodělky, je objednatel povinen a zavazuje se poskytnout dodavateli potřebnou součinnost a provedené dílo i v dřívějším termínu převzít.

## IV. Způsob plnění, kontrola a předání díla

1. Objednatel se zavazuje poskytnout dodavateli včas všechnu potřebnou součinnost spočívající zejména v kontinuální výměně informací, předání doplňujících podkladů, jejichž potřeba vznikne v průběhu plnění smlouvy.
2. Místem pracovních schůzek a předání díla je sídlo objednatele.
3. Dodavatel se zavazuje při provádění díla postupovat s veškerou odbornou péčí, v souladu s obecně závaznými právními předpisy vztahujícími se k předmětu plnění díla.
4. Dodavatel je povinen řídit se při provádění díla pokyny objednatele, není však povinen vyhovět jeho připomínkám, pokud odporují platnému právnímu řádu, jakož ani připomínkám daným po lhůtě dohodnuté pro vyjádření objednatele. Je však povinen na tyto okolnosti objednatele upozornit.
5. Dodavatel je povinen použít podklady předané mu objednatelem pouze za účelem vytvoření díla a zavazuje se poskytnuté podklady nešířit dále. Dodavatel není oprávněn pořizovat kopie objednatelem mu předaných podkladů vyjma případů, kdy tyto kopie budou zapracovány přímo do zhotovovaného díla.
6. Smluvní strany se dohodly, že aplikace ustanovení § 2591 a § 2595 občanského zákoníku se vylučuje.
7. Podrobná specifikace forem odevzdání díla je uvedena v příloze č. 1 této smlouvy.
8. Dílo je splněno jeho řádným dokončením a jeho akceptováním objednatelem. Objednatel nebude akceptaci řádně dokončeného díla bezdůvodně zdržovat či oddalovat.
9. Předání a převzetí díla se uskuteční na základě oběma stranami podepsaného předávacího protokolu. Postačí i prosté potvrzení objednatele o převzetí díla. Akceptační protokol bude podepsán s účinky předaného díla pouze tehdy, bude-li předávané předmětné dílo splňovat požadavky na kvalitu stanovené v čl. VI této smlouvy. Teprve podpisem akceptačního protokolu bez výhrad či s výhradou těch vad, které nebrání dílo akceptovat, se dílo považuje za řádně převzaté a dodavateli vzniká právo v souladu s čl. II této smlouvy na zaplacení ceny. Za řádně provedené je dílo považováno tehdy, když k datu předání a převzetí nevykazuje žádné vady a nedodělky a je v souladu s požadavky na kvalitu stanovenými v čl. VI této smlouvy.
10. Objednatel není povinen dílo převzít a uzavřít akceptační protokol s účinky převzetí řádně provedeného díla, pokud dílo nesplňuje některý z požadavků na kvalitu stanovenou v čl. VI této smlouvy, pokud vykazuje vady a nedodělky.
11. Vlastnické právo k movitým věcem jako součástem díla přechází na objednatele okamžikem předání a převzetí a akceptací dokončeného díla jako celku.
12. Zhotovitel se zavazuje zpracovat a odevzdat předmět smlouvy za každou etapu samostatně způsobem uvedeným v tomto článku a dále v příloze č. 1 této smlouvy.
13. **Forma plnění a způsob předání předmětu smlouvy** **v Etapě 1**:

Návrh technického a grafického řešení, konzultace a schválení objednatelem. Technické a grafické řešení musí být schváleno objednatelem, bez tohoto schválení není možné pokračovat v další fázi. Předání a akceptace dokumentu, postačí elektronicky dokument ve formátu .pdf. V průběhu zpracování návrhu implementace proběhnou pracovní schůzky, během kterých bude revidována technická specifikace a požadované pracovní postupy. Bude zpracován dokument, který bude předán objednateli k připomínkám. Zhotovitel na základě vznesených připomínek dokument upraví do finální podoby, která bude předložena k akceptaci.

1. **Forma plnění a způsob předání předmětu smlouvy v Etapě 2**:

Realizace technického řešení. Zajištění testovacího provozu na obou platformách, opravy a ladění chyb. Prověření všech funkcí aplikace a všech dalších odevzdávaných výstupů (dokumentace, zdrojový kód), převzetí objednatelem. Odevzdáním díla se rozumí odevzdání funkční aplikace, kterou objednatel řádně otestoval:

* vypublikování fungujících aplikací na Google Play, resp. AppStore.
* předání komentovaného zdrojového kódu aplikací včetně všech knihoven a doplňků nezbytných pro jeho funkčnost (při akceptaci aplikací a znovu aktualizované na konci Etapy 3) do prostředí GITHUB IPR Praha.
* Administrátorská a uživatelská dokumentace SW aplikací (při akceptaci aplikací a znovu aktualizované na konci Etapy 3).
* Akceptace je možná až po odstranění zjištěných chyb, pokud se smluvní strany nedomluví jinak.

1. **Forma plnění a způsob předání předmětu smlouvy v Etapě 3**:

Hlášení poruch: telefonicky, nebo emailem v pracovní dny od 8:00 – 17:00

Akceptace poruchy: Lhůta pro akceptaci maximálně 4 hodiny po ohlášení poruchy (případný přesah mimo dny a hodiny, kdy je podpora poskytována, se odpočet akceptační lhůty přeruší).

Lhůta pro odstranění poruchy: Bude řešena individuálně. Zhotovitel bude mít na řešení minimálně 32 hodin, maximálně 5 pracovních dní od akceptace ohlášené poruchy.

1. **Forma plnění a způsob předání předmětu smlouvy v Etapě 4:**

Rozvojové požadavky budou zadávány objednatelem po předběžné konzultaci se zhotovitelem, a to formou dílčích objednávek rozvojových požadavků, které budou obsahovat předmět rozvoje, termín plnění, časovou náročnost v MD a cenu v Kč.

Celkový rozsah rozvojových požadavků bude maximálně 30 MD za dobu trvání předmětu smlouvy, tento rozsah nemusí být v průběhu trvání předmětu smlouvy vyčerpán, cena za rozvojové požadavky je zahrnuta v celkové ceně za splnění předmětu veřejné zakázky.

Každý rozvojový požadavek bude po předání objednateli odsouhlasen formou oboustranně podepsaného akceptačního protokolu.

## V. Ustanovení o poddodavatelích

Dodavatel se zavazuje v souladu s podanou nabídkou na veřejnou zakázku „**Mobilní mapová aplikace**“ zajišťovat veškeré smluvní povinnosti sám, tj. bez účasti poddodavatelů.

## VI. Kvalita díla

1. Dílo musí být dodavatelem provedeno řádně, ve stanoveném termínu a s odbornou péčí.
2. Řádně a ve stanoveném termínu se rozumí provedení díla v souladu s čl. III této smlouvy, ve stavu, odpovídajícímu požadavkům na kvalitu díla, resp. podmínkám stanoveným v obecně závazných platných právních předpisech vztahujících se přímo k předmětu díla, v technických normách,   
   jejichž závaznost stanoví obecně závazné platné právní předpisy, a požadavkům na kvalitu předmětu smlouvy a podmínkám veřejné zakázky.

## VII. Odpovědnost za vady díla

1. Dodavatel odpovídá za to, že dílo bude provedeno podle podmínek smlouvy, zadávací dokumentace, a že bude odpovídat a sloužit k smluvenému a jinak obvyklému účelu a bude mít vlastnosti stanovené právními předpisy vztahujícími se přímo k plnění předmětu díla a jinak vlastnosti obvyklé.
2. Vady vytčené v akceptačním protokolu, které nebrání akceptaci, se dodavatel zavazuje odstranit   
   ve lhůtách stanovených v akceptačním protokolu, jehož vzor je umístěn na internetových stránkách objednatele: <https://www.iprpraha.cz/>.
3. Smluvní strany se dohodly, že v případě vzniku vady díla či jeho části, je objednatel povinen bezodkladně po jejich zjištění, písemnou formou, postačí e-mailem kontaktní osobě, existenci těchto vad dodavateli oznámit, přičemž dodavatel je povinen na základě dohody s objednatelem písemně oznámené vady díla bezplatně odstranit, přičemž je povinen k odstraňování vad nastoupit   
   bez zbytečného odkladu.
4. V případě prodlení dodavatele s odstraněním vad vytčených v akceptačním protokolu, má objednatel vedle vyúčtování smluvní pokuty právo pověřit odstraněním vady, popř. vad třetí osobu. Objednateli v tomto případě vzniká právo nárokovat zaplacení vynaložených finančních nákladů na odstranění vady na dodavateli.
5. Dodavatel ručí za případné dotčení práva jakékoliv třetí osoby vyplývající z průmyslového nebo duševního vlastnictví související s plněním předmětu smlouvy, a to na území České republiky i mimo něj.
6. Pokud bude mít dílo právní vady, dodavatel je povinen na vlastní náklady učinit všechna opatření nezbytná k odstranění právní vady předmětu smlouvy. Dodavatel nese veškeré náklady a hradí veškeré oprávněné nároky třetích osob.
7. V případě, že by se dodavatel mohl při plnění předmětu smlouvy dostat do konfliktu zájmů mezi objednatelem a jinou osobou, je povinen okamžitě na takovou možnost upozornit objednatele a předložit mu návrh řešení. V případě porušení tohoto závazku odpovídá objednateli za způsobenou škodu v plném rozsahu.
8. Dodavatel nenese odpovědnost za použití díla nebo jeho částí jinými osobami k jiným účelům,   
   než bylo vytvořeno.

## VIII. Smluvní pokuta

1. Za prodlení s termínem předání díla zaplatí dodavatel objednateli smluvní pokutu ve výši 1 % z celkové ceny díla za každý započatý den prodlení.
2. Dodavatel je dále povinen objednateli zaplatit smluvní pokutu za porušení níže uvedených ustanovení této smlouvy:
3. Za každé jednotlivé porušení povinnosti uvedené v čl. IX odst. 2 této smlouvy je dodavatel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 50.000,- Kč (slovy: padesát tisíc korun českých).
4. Za každé jednotlivé porušení povinností uvedených v čl. X této smlouvy týkajících se ochrany důvěrných informací a obchodního tajemství, je dodavatel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 50 000 Kč (slovy: padesát tisíc korun českých)
5. V případě, že se dodavatel neúčastní řádně oznámené pracovní porady dle čl. I odst. 5 a čl. III odst. 5 této smlouvy, zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč (slovy: deset tisíc korun českých) za každou jednotlivou neúčast.
6. Neodstraní-li dodavatel vadu díla do 14 dnů od zjištění vady a jejího oznámení dodavateli,   
   ve smyslu čl. VII odst. 2, 3 této smlouvy, zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 1 % z celkové ceny díla za každý den prodlení.
7. V případě škody vzniklé objednateli porušením povinnosti dodavatele, je tento povinen škodu objednateli uhradit, avšak maximálně do výše ceny uvedené v čl. II odst. 1 této smlouvy.
8. Celková výše smluvní pokuty dle odst. 1 a 2 tohoto článku může činit maximálně 10 % z ceny uvedené v čl. II odst. 1 této smlouvy.
9. Objednatel je oprávněn smluvní pokutu, případně vzniklou náhradu škody, na které mu v důsledku porušení závazku dodavatele vznikl právní nárok, započíst proti kterékoliv úhradě, která přísluší dodavateli dle příslušných ustanovení smlouvy.
10. Smluvní pokuty sjednané dle tohoto článku jsou splatné do 15 kalendářních dnů od okamžiku každého jednotlivého porušení ustanovení specifikovaného v této smlouvě, a to na účet objednatele uvedený v záhlaví této smlouvy. Objednatel je oprávněn započíst splatnou smluvní pokutu proti jakékoli pohledávce dodavatele vůči objednateli.

## IX. Ustanovení o právním vztahu k autorskému zákonu

## „licenční doložka“

1. Smluvní strany svým podpisem prohlašují, že výsledkem činnosti dodavatele nemá být autorské dílo   
   ve smyslu zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským   
   a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (autorský zákon). Pro případ,   
   že by se tak stalo, poskytuje dodavatel objednateli bezúplatně nevýhradní licenci k předmětu smlouvy, tedy oprávnění k výkonu práva dílo užít, a to všemi způsoby užití zejména: zveřejnit, zpracovat, změnit, upravit a takto je užít v neomezeném rozsahu dle tohoto článku, užít pouze část díla a spojit dílo s jinými díly a zařadit je do díla souborného v rozsahu neomezeném, na celou dobu trvání majetkových autorských práv k dílu a pro území celého světa; a rovněž udílí souhlas tuto licenci bez omezení poskytnout podlicenčně třetí osobě či ji postoupit.
2. Pro vyloučení všech pochybností platí, že se dodavatel zavazuje zajistit právo používat patenty, ochranné známky, licence, průmyslové vzory, know-how, software a práva z duševního vlastnictví, nezbytně se vztahující k předmětu smlouvy, které jsou nutné pro provoz a jeho využití, a to současně s předáním předmětu smlouvy nebo jeho části objednateli.
3. S ohledem na veřejnoprávní povahu objednatele, který musí naplňovat podmínky transparentnosti a plnit povinnosti dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, se smluvní strany dohodly, že objednatel je oprávněn bez omezení zveřejnit výsledek činnosti dodavatele. Ke zveřejnění může dojít v jakékoli podobě (tiskem, prostřednictvím internetových stránek, veřejnou prezentací atd.).

## X. Ochrana důvěrných informací

1. Smluvní strany se zavazují, že pro jiné účely, než je plnění předmětu této smlouvy a jednání směřující k plnění povinností a výkonu práv vyplývajících z této smlouvy, jiné osobě nesdělí, nezpřístupní, pro sebe nebo pro jiného nevyužijí obchodní tajemství druhé smluvní strany, o němž se dověděly nebo dozví tak, že jim bylo nebo bude svěřeno nebo se jim stalo jinak přístupným v souvislosti s plněním této smlouvy, obchodním či jiným jednáním, které spolu vedly nebo povedou. Povinnosti zachovávat obchodní tajemství stanovené v tomto článku odst. 1 až 5 této smlouvy se netýkají zákonných povinností objednatele (jako např. zveřejnit znění smlouvy v souladu se zákonem o veřejných zakázkách či v souladu se zákonem o registru smluv).
2. Obchodním tajemstvím se pro účely této smlouvy rozumí veškeré skutečnosti obchodní, výrobní či technické povahy související s činností smluvních stran, zejména veškerá průmyslová práva a know-how, které mají skutečnou nebo alespoň potenciální materiální či nemateriální hodnotu,   
   nejsou v obchodních kruzích běžně dostupné a mají být podle vůle smluvních stran utajeny.
3. Smluvní strany se zavazují, že ke skutečnostem tvořícím obchodní tajemství, umožní přístup pouze pracovníkům a osobám, které se smluvně zavázaly mlčenlivostí o skutečnostech tvořících obchodní tajemství.
4. Smluvní strany jsou povinny zachovávat obchodní tajemství i po skončení tohoto smluvního vztahu po dobu, po kterou trvají skutečnosti obchodní tajemství tvořící.
5. Smluvní strany se zavazují, že informace získané od druhé smluvní strany nebo při spolupráci   
   s ní nevyužijí k vlastní výdělečné činnosti a ani neumožní, aby je k výdělečné činnosti využila třetí osoba.

## XI. Trvání a ukončení smlouvy

1. Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou, účinnosti nabývá dnem zveřejnění v registru smluv a končí vypořádáním všech závazků vyplývajících z této smlouvy.
2. Smlouva může zaniknout:
3. písemnou dohodou smluvních stran,
4. písemnou výpovědí za podmínek uvedených v odst. 3 tohoto článku,
5. odstoupením od smlouvy.
6. Smluvní strany mohou podat výpověď i bez udání důvodu. Výpovědní lhůta činí 3 měsíce a počíná běžet prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po měsíci, v němž byla výpověď druhé smluvní straně doručena.
7. Objednatel má právo odstoupit od této smlouvy:
8. neodstraní-li dodavatel vady díla ani v dodatečné lhůtě nad rámec lhůty pro odstranění vad bránících užívání díla stanovené v akceptačním protokolu nebo oznámí-li před jejím uplynutím, že vady neodstraní,
9. jestliže byl prohlášen úpadek dodavatele ve smyslu zákona č. 182/2006 Sb., insolvenční zákon, ve znění pozdějších předpisů,
10. pokud bude dodavatel v prodlení s dodáním předmětu smlouvy či jeho části o více než 30 dní,
11. jestliže předmět smlouvy nebude splňovat parametry stanovené v této smlouvě, zadávací dokumentaci, obecně závaznými právními předpisy či technickými normami,
12. jestliže dodavatel pozbude oprávnění, které vyžaduje provedení a dodání předmětu smlouvy,
13. jestliže dodavatel vstoupí do likvidace,
14. v případě, kdy bude plnění prováděno v rozporu s čl. V této smlouvy,
15. přesáhne-li doba trvání prodlení na straně dodavatele 15 dnů z důvodů uvedených v čl. III odst. 6 této smlouvy.
16. Smluvní strany se výslovně dohodly, že ustanovení § 2004 odst. 1 občanského zákoníku se v případě odstoupení některé strany od Smlouvy nepoužije. Zánikem účinnosti této Smlouvy z jakéhokoliv důvodu není dotčeno vzájemné plnění, které bylo řádně poskytnuto a bylo již přijato nebo mělo   
    a mohlo být předáno před účinností odstoupení nebo výpovědi, jakož i nároky na úhradu ceny   
    za takové plnění včetně náhrady nákladů dodavatele na rozpracovaná plnění.

## XII. Ustanovení o doručování

1. Veškeré písemnosti související s touto smlouvou se doručují na adresu objednatele nebo dodavatele uvedenou v této smlouvě. Pokud v průběhu plnění této smlouvy dojde ke změně adresy některého z účastníků, je povinen tento účastník neprodleně písemně oznámit druhému účastníkovi tuto změnu, a to způsobem uvedeným v tomto článku.
2. Nebyl-li objednatel nebo dodavatel na uvedené adrese zastižen, písemnost se prostřednictvím poštovního doručovatele uloží na poště. Nevyzvedne-li si účastník zásilku do 10 kalendářních   
   dnů od uložení, považuje se poslední den této lhůty za den doručení, i když se účastník o doručení nedozvěděl.
3. **Veškeré písemnosti související s touto smlouvou lze doručit elektronickým způsobem, resp. prostřednictvím datové schránky (ID: c2zmahu) nebo e-mailem (**[podatelna@ipr.praha.eu](mailto:podatelna@ipr.praha.eu)). **Smlouva   
   a její dodatky musí být podepsány uznávaným elektronickým podpisem.**
4. Kontaktní osobou na straně objednatele je xxx**, tel. xxx,   
   e-mail:** [xxx](mailto:pochman@ipr.praha.eu)**.**
5. Kontaktní osobou na straně dodavatele je xxx., tel. xxx,   
   e-mail: [xxx](mailto:tomas.liska@foxcom.eu).

## XIII. Prohlášení ke společensky odpovědnému plnění veřejné zakázky

Poskytovatel se zavazuje zajistit po celou dobu plnění veřejné zakázky:

- plnění veškerých povinností vyplývající z právních předpisů České republiky, zejména pak z předpisů pracovněprávních, předpisů z oblasti zaměstnanosti a bezpečnosti ochrany zdraví při práci, a to vůči všem osobám, které se na plnění veřejné zakázky podílejí; plnění těchto povinností zajistí poskytovatel i u svých poddodavatelů;

- sjednání a dodržování smluvních podmínek se svými poddodavateli srovnatelných s podmínkami sjednanými ve smlouvě na plnění veřejné zakázky;

- řádné a včasné plnění finančních závazků svým poddodavatelům, kdy za řádné a včasné plnění   
se považuje plné uhrazení poddodavatelem vystavených faktur za plnění poskytnutá k plnění veřejné zakázky, a to ve lhůtě splatnosti;

- snížení negativního dopadu jeho činnosti při plnění veřejné zakázky na životní prostředí, zejména pak:

• využíváním nízkoemisních automobilů, má-li je k dispozici;

• tiskem veškerých listinných výstupů, odevzdávaných objednateli při realizaci veřejné zakázky   
na papír, který je šetrný k životnímu prostředí, pokud zvláštní použití pro specifické účely nevyžaduje jiný druh papíru; motivováním zaměstnanců poskytovatele k efektivnímu/úspornému tisku;

• předcházením znečišťování ovzduší a snižováním úrovně znečišťování, může-li je během plnění veřejné zakázky způsobit;

• předcházením vzniku odpadů, stanovením hierarchie nakládání s nimi a prosazováním základních principů ochrany životního prostředí a zdraví lidí při nakládání s odpady.

## XIV. Sankční opatření proti státním příslušníkům ruské federace

1. Poskytovatel prohlašuje, že není osobou uvedenou v sankčním seznamu v příloze nařízení Rady (EU) č. 269/2014 ze dne 17. března 2014, o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem narušujícím nebo ohrožujícím územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny (ve znění pozdějších aktualizací) nebo nařízení Rady (ES) č. 765/2006 ze dne 18. května 2006 o omezujících opatřeních vůči prezidentu Lukašenkovi a některým představitelům Běloruska (ve znění pozdějších aktualizací).
2. Poskytovatel dále prohlašuje, že žádné finanční prostředky, které obdrží za plnění na základě této smlouvy, přímo ani nepřímo nezpřístupní fyzickým nebo právnickým osobám, subjektům   
   či orgánům s nimi spojeným nebo v jejich prospěch uvedeným v sankčním seznamu v příloze nařízení Rady (EU) č. 269/2014 ze dne 17. března 2014, o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem narušujícím nebo ohrožujícím územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny (ve znění pozdějších aktualizací) nebo nařízení Rady (ES) č. 765/2006 ze dne 18. května 2006 o omezujících opatřeních vůči prezidentu Lukašenkovi a některým představitelům Běloruska (ve znění pozdějších aktualizací).
3. V případě, že by v průběhu účinnosti této smlouvy Poskytovatel nebo jeho jakýkoliv poddodavatel naplnili definiční znaky určeného subjektu nebo by se Poskytovatel stal určenou osobou, je povinen o takové skutečnosti objednatele bez zbytečného odkladu, nejpozději do dvou (2) pracovních dnů od vzniku takové skutečnosti, písemně informovat. Vznikne-li Objednateli   
   v souvislosti s porušením této povinnosti jakákoliv škoda, je Poskytovatel tuto škodu Objednateli povinen v plné výši nahradit. Současně je vznik této skutečnosti důvodem pro odstoupení od smlouvy ze strany Objednatele.

## XV. Závěrečná ustanovení

1. Právní vztahy vzniklé z této smlouvy nebo s touto smlouvou související se řídí, pokud z této smlouvy nevyplývá něco jiného, ustanoveními občanského zákoníku a právním řádem České republiky. V případě, že by se stalo některé ustanovení smlouvy neplatným, zůstávají ostatní ustanovení i nadále v platnosti, ledaže právní předpis stanoví jinak. Práva a povinnosti smluvních stran z této smlouvy přecházejí na jejich právní nástupce.
2. Všechny spory vznikající ze smlouvy a v souvislosti s ní, které se nepodaří odstranit smírnou cestou, budou rozhodovány příslušným obecným soudem České republiky.
3. Tuto smlouvu lze měnit, doplňovat nebo rušit pouze písemně, a to číslovanými dodatky, podepsanými oběma smluvními stranami.
4. Smluvní strany se zároveň zavazují, že všechny informace, které jim byly svěřeny druhou smluvní stranou, nezpřístupní třetím osobám pro jiné účely, než pro plnění závazků stanovených   
   touto smlouvou.
5. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž každý stejnopis má platnost originálu, dodavatel a objednatel obdrží po jednom vyhotovení.
6. Smluvní strany se dohodly, že žádná z nich není oprávněna postoupit svá práva a povinnosti, vyplývající z této smlouvy, bez předchozího písemného souhlasu druhé smluvní strany, ledaže oprávnění k jejich postoupení bez souhlasu druhé strany přímo vyplývá z ujednání v této smlouvě obsaženém. K přechodu práv a povinností na právní nástupce stran se souhlas nevyžaduje.
7. Smluvní strany výslovně souhlasí s uveřejněním této smlouvy v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (zákon o registru smluv). Objednatel zajistí zveřejnění smlouvy zasláním správci registru smluv nejpozději ve lhůtě do 30 dnů od podpisu smlouvy oběma smluvními stranami. Dodavatel obdrží potvrzení o uveřejnění v registru smluv automaticky vygenerované správcem registru smluv do své datové schránky. Smluvní strany dále prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.
8. Smluvní strany berou na vědomí, že nebude-li smlouva zveřejněna ani do tří měsíců od jejího uzavření, je následujícím dnem zrušena od počátku s účinky případného bezdůvodného obohacení.
9. Plnění předmětu této smlouvy v době mezi podpisem a před nabytím účinnosti této smlouvy,   
   tedy před zveřejněním v registru smluv, se považuje za plnění podle této smlouvy a práva a povinnosti z něj vzniklé se řídí touto smlouvou.
10. Dodavatel podpisem této smlouvy souhlasí s poskytnutím informací o smlouvě v rozsahu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.
11. Smluvní strany výslovně souhlasí, že v souladu s ustanovením § 219 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, bude celé znění smlouvy včetně všech jejích změn a dodatků uveřejněno na profilu objednatele, který je veřejně přístupný.
12. Objednatel uzavírá smlouvu v souladu s ustanovením § 27 odst. 6 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, a předmět smlouvy nabývá pro zřizovatele, kterým je hlavní město Praha.
13. Smluvní strany tímto prohlašují, že neexistuje žádné ústní ujednání, žádná smlouva či řízení týkající   
    se některé smluvní strany, které by nepříznivě ovlivnilo splnění závazků vyplývajících z této smlouvy. Zároveň svým podpisem potvrzují, že veškerá prohlášení a dokumenty podle této smlouvy jsou pravdivé, úplné, přesné, platné a právně vynutitelné.
14. Tato smlouva představuje úplnou a ucelenou dohodu stran, která nahrazuje všechna předchozí ujednání, dohody či smlouvy, ať písemné či ústní, ohledně totožného předmětu plnění.
15. Stane-li se některé ustanovení smlouvy neplatným, neúčinným či nevykonatelným, není tím dotčena platnost, účinnost a vykonatelnost ostatních ustanovení smlouvy, ledaže právní předpis stanoví jinak. Smluvní strany se zavazují toto neplatné, neúčinné či nevykonatelné ustanovení nahradit tak,   
    aby účelu smlouvy bylo dosaženo.
16. Odpověď smluvní strany podle § 1740 odst. 3 občanského zákoníku, učiněná s dodatkem nebo odchylkou či podmínkou, není přijetím nabídky na uzavření smlouvy, ani když podstatně nemění podmínky nabídky.
17. Smluvní strany dále prohlašují, že si smlouvu, včetně přílohy pečlivě přečetly, všem ustanovením smlouvy rozumí, že nebyla uzavřena v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek. Na důkaz svého souhlasu učiněného vážně a svobodně smlouvu vlastnoručně podepisují.

Příloha:

č. 1 – Technická specifikace

V Praze V Kadani

……………………………….. ………………………………………….

**Mgr. Adam Švejda Ing. Tomáš Liška, Ph.D.**

zástupce ředitele pro ekonomickou a provozní činnost jednatel

Institut plánování a rozvoje hlavního města Prahy, „FoxCom“, s.r.o.

příspěvková organizace