**SMLOUVA O DÍLO**

**uzavřená dle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník**

Číslo smlouvy o dílo – objednatel:

Číslo smlouvy o dílo – zhotovitel: 005/2023

###### Článek I.

###### Smluvní strany

**1.1. Objednatel:** **Centrum sociální pomoci Vodňany**

Se sídlem: Žižkovo náměstí 21, 389 01 Vodňany

IČ: 00666319

DIČ:

Zastoupený: Mgr. Bc. Daniela Davidová, MBA, ředitelka

Obchodní rejstřík: Pr-510 vedena u krajského soudu Českých Budějovic

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s. č.ú.: 29223291/0100

***Osoby oprávněné jednat ve věcech:***

a) smluvních: Mgr. Bc. Daniela Davidová, MBA, ředitelka tel: 725 831 677

email: daniela.davidova@cspvodnany.cz

b) technických: Jiří Macháček údržbář tel: 725 831 672

(dále jen „objednatel“)

A

**1.2. Zhotovitel:** **RONAGENOR Express s.r.o.**

se sídlem: Primátorská 296/38, 180 00 Praha

zastoupený Martina Václavíková Zeťová, jednatelka

IČ: 01825429

DIČ: CZ01825429

Obchodní rejstřík: C-212083 vedená u Městského soudu v Praze

Bankovní spojení: Fio banka, a.s. č.ú.: 2200445820/2010

***Osoby oprávněné jednat ve věcech:***

a) smluvních: Jaroslav Václavík, tel. 730 150 600,

email: vaclavik.jaroslav@seznam.cz

b) technických: Jaroslav Václavík, tel. 730 150 600,

email: vaclavik.jaroslav@seznam.cz

(dále jen „zhotovitel“)

###### Článek II.

###### Předmět plnění

**2.1**. Touto smlouvou se zhotovitel zavazuje k provedení níže specifikovaného díla a objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit za něj sjednanou cenu. Předmětem plnění (dílem) je oprava obložení stěn na chodbách staré budovy systémem nástěnných ochranných prvků Acrovyn v ceně a s podmínkami uvedenými v cenové nabídce zhotovitele č. NAB-23-0554-v2 ze dne 27.10.2023, která tvoří přílohu č. 1 této smlouvy. Předmětné dílo bude provedeno v prostorách CPS Vodňany v rozsahu dle požadovaného výkazu výměr (viz nabídka zhotovitele) a v místech určených objednatelem. Výkaz výměr vyhotovil zhotovitel na základě pokynů objednatele, za správnost rozměrů a množství uvedené ve výkazu nese zodpovědnost zhotovitel.

Předmětné dílo bude provedeno na adrese: Žižkovo náměstí 21, 389 01 Vodňany

**2.2** Objednatel je povinen od zhotovitele odebrat a zhotoviteli zaplatit veškerý materiál určený pro provedení díla v množství specifikovaném v odstavci 2.1. této smlouvy a v cenové nabídce zhotovitele č. NAB-23-0554-v2 ze dne 27.10.2023, která tvoří přílohu č. 1 této smlouvy. A to i tehdy, pokud pro provedení díla nebude dle rozhodnutí objednatelem všechen materiál použit. Vzhledem k nevyužitelnosti nepoužitého materiálu pro zhotovitele není objednatel oprávněn nepoužitý materiál zhotoviteli vrátit a je povinen uhradit mu cenu celkového množství materiálu dle nabídky zhotovitele. Nepoužitý materiál si objednatel ponechá.

###### Článek III.

###### Doba plnění

**3.1.** Kompletní dílo dle článku II. bude provedeno v termínech:

***Zahájení: 8.12.2023***

***Dokončení: 31.12.2023***

*Termín bude upřesněn dle vzájemné dohody, v závislosti na možnostech objednatele.*

**3.2.** Objednatel se zavazuje, že dokončené dílo převezme neprodleně poté, co k tomu bude zhotovitelem vyzván, a to i před sjednanou dobou plnění dle článku 3.1. O předání a převzetí díla bude sepsán Zápis o předání a převzetí díla, který podepíší oprávnění zástupci obou smluvních stran.

**3.3.** V ceně díla je kalkulováno s montáží na 2 etapy. V případě rozdělení montáže na více etap z důvodů na straně objednatele bude zhotovitel účtovat vícenáklady na dopravu a režijní náklady na přípravu výjezdu a čas strávený na cestě ve výši 21 500,- Kč bez DPH za každou další etapu.

###### Článek IV.

###### Cena díla

**4.1.** Cena za dílo je stanovena dohodou smluvních stran ve smyslu § 2 zákona č. 526/1990 Sb. o cenách na základě cenové nabídky č. NAB-23-0554-v2 ze dne 27.10.2023 -příloha č. 1 této smlouvy.

**4.2.** **Cena za dílo podle čl. II činí: 298 032 Kč bez DPH** (slovy: dvěstědevadesátosmtisíctřicetdva korun českých bez DPH)**, 360 618,72 Kč s DPH (**slovy:třistašedesátisícšestsetosmnáct korun českých a sedmdesátdva haléřů s DPH).

**4.3.** K ceně uvedené v odstavci 4. 2. bude účtována DPH dle zákonů platných v době fakturace.

###### Článek V.

###### Platební podmínky

**5.1.** Zhotovitel je oprávněn vystavit zálohou fakturu ve výši sto procent celkové sumy objednávky. Zhotovitel je oprávněn vystavit případnou dílčí fakturu i bez potvrzení soupisu provedených prací ze strany objednatele, jestliže objednatel bezdůvodně odepře potvrdit soupis provedených prací či k potvrzení soupisu provedených prací neposkytne součinnost.

**5.2.** Vyúčtování ceny díla provede zhotovitel po předání díla objednateli. Nedílnou součástí konečné faktury bude potvrzený Zápis o předání a převzetí díla objednatelem. V konečné faktuře bude provedeno vyúčtování předešlých dílčích faktur. V případě, že nebude provedena dílčí fakturace, bude vystavena pouze konečná faktura.

**5.3.** Lhůta splatnosti faktur je 14 dnů od doručení objednateli.

###### Článek VI.

###### Záruční doba

**6.1.** Záruční doba díla je stanovena v délce 24 měsíců od data protokolárního předání díla.

###### Článek VII.

###### Podmínky provedení díla

**7.1.** Zhotovitel provede dílo na vlastní nebezpečí. Zhotovitel je vlastníkem díla až do doby plného uhrazení ceny díla objednatelem.

**7.2.** Objednatel zabezpečí pracovníkům zhotovitele přístup do všech prostor, v nichž budou prováděny práce na zhotovení díla.

**7.3.** Ihned po dokončení díla vyzve zhotovitel objednatele k převzetí díla.

**7.4.** Dílo je předáno okamžikem, kdy zhotovitel umožní objednateli s dokončeným dílem nakládat. Předáním díla nebo okamžikem, kdy dílo mělo být předáno, ale z důvodu na straně objednatele se tak nestalo, přechází na objednatele nebezpečí škody na díle. Vlastnické právo k dílu přechází na objednatele až okamžikem úplného zaplacení ceny za dílo (výhrada vlastnictví).

**7.5.** Vadou se rozumí odchylka v kvalitě, rozsahu a parametrech díla, stanovených touto smlouvou a obecně závaznými technickými normami a předpisy.

**7.6.** Zhotovitel se zavazuje dodržovat na pracovišti jak všeobecné podmínky OŽP a BOZP, tak i podmínky vyplývající z rizik na daném pracovišti, se kterými jej objednatel seznámil. Zhotovitel prohlašuje, že jeho zaměstnanci, kteří se budou podílet na předmětu této smlouvy o dílo, byli vyškoleni ze všeobecných podmínek BOZP a seznámeni s riziky na daném pracovišti, se kterými byl obeznámen objednatelem. V případě, že provedení díla uvedeného v čl. II. bude pro společnost RONAGENOR Expres s.r.o. zajišťovat některý ze smluvních subdodavatelů, bude staveniště (pracoviště) včetně z provozu vyplývajících rizik přebírat od objednatele přímo tento smluvní subdodavatel. Tento subdodavatel bude zodpovědný za dodržování veškerých předpisů BOZP na přebraném pracovišti a bude dbát, aby rizika vyplývající z jeho činnosti neohrožovala pracovníky jiných dodavatelů, kteří se budou během montáže vyskytovat na stejném pracovišti.

**7.7.**Stavební připravenost ochranných prvků ACROVYN

Pro montáž systému ACROVYN je vyžadována stavební připravenost: Povrchy stěn budou ve finální povrchové úpravě (finální nátěr). Při lepení plošných plátů na stěny, je dovolená maximální tolerance nerovnosti ± 2 mm na dvou metrech. V případě nerovností mohou vznikat dutiny a tyto nerovnosti se na plátech prokreslí. Na zdech budou osazeny veškeré doplňky a vybavení, které zasahuje do výškové úrovně ochranných prvků nebo do jejich zakončení (zásuvky, vypínače, topná tělesa, zárubně apod.).

Během montáže ochranných prvků nebudou v dotyčných místech probíhat podlahářské práce. Zhotovitel nenese odpovědnost za případné poškození starých nebo nekvalitních stávajících omítek nebo nátěrů (např. pokud při vrtání upadne kus nekvalitní nebo staré omítky).

Před aplikací plátů a krytů rohů ACROVYN nesmí vlhkost podkladu přesahovat 1 %. Pokud toto nebude dodrženo, může později dojít k postupné degradaci podkladu vlivem zbytkové vlhkosti, která zde zůstala uvězněna. V případě, že stěny budou nerovné, tak ochranné prvky budou tyto nerovnosti kopírovat. Z důvodu správného kotvení se kotevní prvky daného výrobku nijak nepodkládají a nenastavují.

###### Článek VIII.

###### Smluvní pokuty

**8.1.** V případě prodlení zhotovitele s provedením díla dle čl. 3. 1. smlouvy uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 1 % z ceny díla bez DPH za každý den prodlení.

**8.2.** V případě prodlení objednatele s proplacením jakékoli faktury (dílčí, zálohové, konečné), uhradí objednatel zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 1 % z fakturované částky za každý den prodlení.

###### Článek IX.

###### Ostatní ustanovení

**9.1.** Podstatným porušením smlouvy je:

**9.1.1.** Překročení termínu zhotovení díla uvedeného v čl. III. o více než 30 dnů z důvodů spočívajících výlučně na straně zhotovitele.

**9.1.2.** Prodlení objednatele s úhradou jakékoliv faktury po dobu delší než 5 dní.

**9.2.** Při dočasném přerušení nebo definitivním zastavení prací na díle z důvodů na straně objednatele, zaplatí objednatel zhotoviteli cenu provedeného díla a další prokazatelné náklady zhotovitele spojené s dílem v souladu s přílohou č. 1 smlouvy (cenová nabídka zhotovitele).

**9.3.** Reklamační vady oznámí objednatel zhotoviteli písemně bez zbytečného prodlení. Ten je povinen dostavit se do 7 pracovních dnů k místnímu šetření reklamace, jehož cílem bude prozkoumání oprávněnosti reklamace a určení termínu odstranění vad. Z místního šetření bude vyhotoven zápis.

**9.4.** Objednatel poskytne zhotoviteli zdarma možnost užívání zařízení staveniště a připojení elektrické energie a užitkové vody.

###### Článek X.

###### Závěrečná ustanovení

**10.1.** Měnit nebo doplňovat text této smlouvy lze jen formou písemných dodatků, které budou platné, jen budou-li řádně potvrzené a podepsané oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

**10.2.** K platnosti dodatků této smlouvy se vyžaduje dohoda o celém obsahu.

**10.3.** **Příloha č. 1** této smlouvy je nabídka zhotovitele: č. NAB-23-0554-v2 ze dne 27.10.2023

**10.4.** Tato smlouva je vypracována ve 2 vyhotoveních, z nichž jednu si ponechá objednatel a druhou zhotovitel.

Ve Vodňanech V Praze

Dne: 3.11.2023 Dne: 2.11.2023

Za objednatele: Za zhotovitele:

…………….……………………………………. ……………………………………………………

Mgr. Bc. Daniela Davidová, MBA, ředitelka Martina Václavíková Zeťová, jednatelka