***SMLOUVA O DÍLO***

 ***č. 231023***

 ***uzavřená podle § 2586 a násl. Občanského zákoníku č. 89/2012 Sb. v platném znění***

 ***1.***

#  SMLUVNÍ STRANY

* 1. ***OBJEDNATEL: Akademické gymnázium a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, školy hlavního města Prahy***

***Štěpánská 22, 110 00 Praha 1 - Nové Město***

 IČ: 70872503

 zastoupený: **PaedDr. Milan Štěrba, ředitel**

 bankovní spojení:

 číslo účtu:

* 1. ***ZHOTOVITEL: B.M.N. spol. s r. o.***

 ***Travná 1286, 198 00 Praha 9***

 ***IČ: 14893690,*** DIČ: CZ14893690

 zastoupený: **Josef Razima, jednatel společnosti**

 bankovní spojení:

 číslo účtu:

 ***2.***

#  PŘEDMĚT SMLOUVY

**„Akustika učebny hudební výchovy v objektu Štěpánská 22, Praha 1“**

Místo plnění**: Štěpánská 22, 110 00 Praha 1 - Nové Město**

 ***3.***

##  CENA DÍLA A PLATEBNÍ PODMÍNKY

Celková cena byla stanovena podle výsledku veřejného výběrového řízení, viz Nabídkové rozpočty cena celkem bez DPH732.926,67Kč**,** DPH 21 % 153.914,60Kč, **cena včetně DPH 886.841,27Kč** (slovy: Osmsetosmdesátšesttisícosmsetčtyřicetjednakorundvacetsedmhaléřů). Cenová nabídka zhotovitele je nedílnou součástí SOD.

Zhotovitel nepožaduje zálohu předem.

Konečná, případně dílčí cena bude uhrazena fakturou se **splatností 14 dnů** po dokončení díla, nebo jeho části na základě soupisu skutečně provedených prací a předání díla, nebo jeho části objednateli.

 ***4.***

##  ZÁRUČNÍ DOBA A ODSTRAŇOVÁNÍ VAD

## Zhotovitel poskytuje záruku na dílo, která se sjednává v délce 36 měsíců.

Zhotovitel se zavazuje, že v případě zjištěných vad díla v souvislosti se záručními podmínkami **do 14 pracovních dnů** závadu odstraní, nebo určí nejbližší možný termín odstranění závady.

 ***5.***

##  ČASOVÉ PLNĚNÍ

Práce budou prováděny v termínu od **23.10.2023** do **31.11.2023**

 ***6.***

##  SMLUVNÍ POKUTY

V případě, že zhotovitel nedodrží termín dokončení prací sjednaný v této smlouvě, je povinen uhradit objednavateli smluvní pokutu z celkové ceny díla ve výši 0,05 % za každý den prodlení.

V případě prodlení objednavatele s úhradou faktury, je povinen uhradit zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,05 % za každý den prodlení.

 ***7.***

##  ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Objednavatel připraví staveniště do **23.10.2023,** konkrétní postup prací bude koordinován se stavbyvedoucím zhotovitele.

Práce na stavbě budou provádět pouze osoby, které jsou řádně proškoleny a poučeny o BOZP.

Zhotovitel odpovídá za bezpečné provádění prací a dodržování stávajících předpisů BOZP a PO.

Zhotovitel zodpovídá za dodržování všech ustanovení Zákoníku práce v platném znění.

Práva a povinnosti neupravené touto smlouvou se řídí ustanoveními Občanského zákoníku v platném znění.

Prodávající bezvýhradně souhlasí se zveřejněním své identifikace a dalších parametrů smlouvy, včetně dohodnuté ceny.

Smlouva nabyde účinnosti dnem podpisu smluvních stran.

V Praze dne: 23.10.2023

……………………………….. ………………………………..

Zhotovitel: Objednatel:

Josef Razima, jednatel PaedDr. Milan Štěrba, ředitel