DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO ZE DNE 29.3.2023

|  | I. Smluvní strany |
| --- | --- |

1. Nemocníce Havířov, příspěvková organizace

| se sídlem: zastoupena: osoba oprávněná jednat ve věcech technických: | Dělnická 1132/24, 736 01 Havířov ředitelem provozně-technický náměstek |
| --- | --- |
| IČ: DIČ: bankovní spojení: číslo účtu: tel.: | manažer investic 008 44 896 CZ00844896 |

e-mail:	 @nemhav.cz

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl Pr, vložka 899 (dále jen „objednatel")

2. KOMA Trade CZ - EU,s.r.o.

| se sídlem: zastoupena: IČ: DIČ: bankovní spojení: | 739 94, Vendryně 886 jednatelem 26863278 CZ26863278 |
| --- | --- |
| číslo účtu: |  |

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 40770

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace stavby:

(dále jen „zhotovitel")

Předmět dodatku

- Předmětem tohoto dodatku jsou více a méně práce dle ustanovení smlouvy o dílo ze dne 29.3.2023, hlava V. bod 3. písmeno a, b, c. Podrobné rozpisy více a méně práce jsou přílohou tohoto dodatku.

Dodatkem se mění termín zhotovení díla, který je uveden ve smlouvě o dílo viz. hlava IV. bod 1.

Nová smluvní cena

| 1. Smluvní cena dle smlouvy o dílo bez DPH | 697 938,73 Kč |
| --- | --- |
| 2. Méněpráce bez DPH (viz příloha) | -0 Kč |
| 3. Vícepráce bez DPH (viz příloha) | +282 721,90 Kč |

4. Nová smluvní cena bez DPH

980 660,63 Kč

Nový termín plnění

- Z důvodu provedení víceprací ve stavební části zakázky, které spočívaly především v prodloužení části chodníku v areálu Nemocnice se mění termín dokončení díla do 31.08.2023.

V.

Závěrečná ujednání

- Změnit nebo doplnit tento dodatek č.l mohou smluvní strany pouze písemnou formou.

- Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo ze dne 29.3.2023 nedotčená tímto dodatkem zůstávají beze změny.

- Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru smluv“).

- Tento dodatek č.l je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu, přičemž objednatel obdrží jedno a zhotovitel jedno vyhotovení.

- Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek č.l před jejím podpisem přečetly a že byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísni nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jejím obsahu, což stvrzují svými podpisy.

- Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění v registru smluv provede, v souladu se zákonem, objednatel.

- Smluvní strany tímto prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku č. 1 nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ust. § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku a udělují svolení k jejich využití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.

- Osobní údaje obsažené v této smlouvě budou Nemocnicí Havířov, příspěvková organizace, se sídlem Dělnická 1132/24, 736 01 Havířov, (dále jen „nemocnice"), zpracovávány pouze pro účely plnění práv a povinností vyplývajících z této smlouvy; k jiným účelům nebudou tyto osobní údaje nemocnicí použity. Nemocnice při zpracovávání osobních údajů dodržuje platné právní předpisy. Podrobné informace o ochraně osobních údajů jsou uvedeny na oficiálních webových stránkách nemocnice - www.nemhav.cz

- Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1 jsou tyto přílohy:

Příloha č. 1: Soupis méněprací a víceprací

V Havířově dne	r	'.

za objednatele