460/23/ÚOS

Smlouva o dílo o dodání a instalaci parkovacího systému

uzavřená dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů

Smluvní strany

Zoologická zahrada hl. m. Prahy, příspěvková organizace

Se sídlem:	U  Trojského zámku 120/3, 171 00 Praha 7

Zastoupená: 	Mgr. Miroslavem Bobkem, ředitelem

IČO:	00064459

DIČ:	CZ00064459

Bankovní spojení:	PPF banka a. s.

Číslo účtu:	2000980001/6000

(dále jen „Objednatel“ nebo „Zoo Praha“)

a

AS Parking s.r.o.

Se sídlem:	Masarykova 118, 664 42 Modřice

Jednající/zastoupen:	Ing. Martinem Skoumalem, jednatelem společnosti

IČO:	25532961

DIČ:	CZ25532961

Bankovní spojení:	ČSOB Brno

Číslo účtu:	372710433/0300

Společnost je zapsána:	v OR vedeném KS v Brně, oddíl C vložka 31143

(dále jen „Zhotovitel“)

(dále společně označovány jako „smluvní strany“)

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto smlouvu o dílo o dodání a instalaci parkovacího systému (dále jen „Smlouva“).

- Úvodní ustanovení

- Smluvní strany uzavírají tuto Smlouvu na základě výsledků zadávacího řízení pro podlimitní veřejnou zakázku dle § zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů („ZZVZ“) s názvem „PARKOVACÍ SYSTÉM ZOO PRAHA“ (dále jen „Veřejná zakázka“).

- Smluvní strany se společně hlásí k principům odpovědného zadávání veřejných zakázek dle § 6 odst. 4 ZZVZ, kdy plněním předmětu Veřejné zakázky a její úhradou obě smluvní strany získávají maximální hodnotu, a společně se podílejí na pozitivním rozvoji společnosti a ekonomiky, a minimalizaci negativních dopadů na životní prostředí.

- Smluvní strany deklarují, že uzavřením a nabytím účinnosti této Smlouvy nevznikají Objednateli žádné náklady. Objednateli vznikají náklady dle této Smlouvy až okamžikem zahájení plnění dle Smlouvy.

- Předmět Smlouvy

  - Předmětem této Smlouvy je stanovení práv a závazků smluvních stran při dodání a instalaci parkovacího systému v Zoo Praha. Předmět této Smlouvy je podrobně specifikován v příloze č. 1 této Smlouvy (dále jen „Dílo“).

  - Dílo sestává ze tří částí:

- dodávka a instalace parkovacího systému – Parkoviště SEVER – u severního vstupu,

- dodávka a instalace parkovacího systému – Parkoviště JIH II. – pod Zámkem Troja,

- dodávka a instalace parkovacího systému – Parkoviště JIH I. – u jižního vstupu.

  - Po provedení všech tří částí Díla proběhne zkušební provoz Díla v délce 14 kalendářních dnů.

  - Zhotovitel se zavazuje, že provede Dílo vlastním jménem, na vlastní zodpovědnost a předá Dílo Objednateli v rozsahu, kvalitě, podmínkách a termínech dohodnutých v této Smlouvě. Jednotlivé komponenty Díla dodávané Zhotovitelem budou nové, nepoužité, neopravované, funkční a odpovídající požadavkům Objednatele; Zhotovitel tyto komponenty následně zkompletuje, nainstaluje a uvede do provozu.

  - Součástí Díla je i kompletní dokumentace k Dílu, včetně technických výkresů řešení, schémat zapojení, uživatelských manuálů a další dokumenty potřebné a nutné k náležitému užití, provozu a údržbě Díla.

  - Zhotovitel dodá i veškerý nutný pomocný materiál a zajistí potřebné služby v rozsahu předmětu Díla, které sice nejsou detailně specifikované v této Smlouvě, ale jsou nezbytné pro předání Díla v dobré kvalitě, nebo jsou předepsány příslušnými právními předpisy a technickými normami. Znění tohoto odstavce se nevztahuje na případné změny rozsahu Díla, které by představovaly změnu předmětu Díla nad rámec této Smlouvy.

  - Zhotovitel neuskuteční žádnou změnu Díla, ceny, doby plnění ani žádných jiných podmínek této Smlouvy bez předchozího písemného souhlasu Objednatele. Zhotovitel může po uzavření této Smlouvy provádět na Díle jen takové změny, které by znamenaly zlepšení jeho technických parametrů. Každou změnu však musí bezodkladně písemně ohlásit Objednateli a nesmí na základě takovýchto změn změnit ani cenu dodávaného Díla, ani prodloužit termíny plnění Díla.

  - Zhotovitel je oprávněn zadat část provedení Díla poddodavateli. I v tomto případě je 	však jediným garantem plnění této Smlouvy Zhotovitel a na jeho vrub budou řešeny 	veškeré záruky a sankce. Zhotovitel zodpovídá i za škodu na Díle způsobenou činností 	těch, kteří pro něj Dílo a s tím související činnosti provádějí. Poddodavatelem ve smyslu 	této Smlouvy může být právnická osoba, ale i fyzická osoba, pracující samostatně na 	základě oprávnění k podnikatelské činnosti. Zhotovitel se zavazuje oznámit Objednateli 	každou změnu poddodavatele.

  - Zhotovitel bere na vědomí a souhlasí s tím, že základní podmínkou Objednatele pro zadání realizace jednotlivých částí Díla, jakož i celého Díla, je schválení a přidělení investičních prostředků k úhradě ceny díla ze strany zřizovatele Objednatele, tj. hlavního města Prahy.

  - Ve smyslu ustanovení odst. 9. výše si Objednatel v případě nedostatečného přidělení investičních prostředků vyhrazuje právo dát Zhotoviteli písemný pokyn buď nezahájit plnění této Smlouvy, nebo dočasně pozastavit plnění této Smlouvy.

- Cena a platební podmínky

  - Smluvní strany se ve smyslu zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, dohodly na této celkové ceně Díla, tj. za všechny jednotlivé části:

Cena Díla bez DPH činí 3 191 460 Kč, 21% DPH činí 670 206,60 Kč, celková cena Díla včetně DPH činí 3 861 666,60 Kč.

  - Cena Díla uvedená v odst. 1. výše je cenou nejvýše přípustnou za celkový předmět plnění a jsou v ní zahrnuty veškeré náklady Zhotovitele spojené s provedením Díla a s plněním všech dalších povinností Zhotovitele dle této Smlouvy, včetně dopravy a montáže.

  - Objednatel se zavazuje, že za podmínek uvedených v této Smlouvě Dílo převezme a zaplatí za něj Zhotoviteli dohodnutou cenu dle odst. 1. výše. Cena za Dílo bude uhrazena po převzetí Díla. O řádném předání a převzetí Díla bude smluvními stranami sepsán a podepsán předávací protokol, bez něhož není Zhotovitel oprávněn vystavit fakturu. Právo vystavit fakturu vzniká Zhotoviteli dnem řádného předání a převzetí Díla.

  - Cena Díla bude uhrazena  na základě daňového dokladu – faktury, která bude vystavena do 10 kalendářních dnů od podpisu předávacího protokolu k Dílu. Faktura bude mít splatnost 30 kalendářních dnů ode dne jejího doručení Objednateli na e-mailovou adresu: fakturace@zoopraha.cz. Faktura musí obsahovat všechny náležitosti daňového dokladu dle příslušných ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty. V případě, že faktura nebude obsahovat odpovídající náležitosti, je Objednatel oprávněn zaslat ji ve lhůtě splatnosti zpět Zhotoviteli k doplnění, aniž se tak dostane do prodlení se zaplacením. Lhůta splatnosti 30 dnů počíná běžet znovu od opětovného doručení náležitě doplněné či opravené faktury.

  - Přílohou faktury za Dílo budou kopie oboustranně podepsaného předávacího protokolu k  Dílu dle odst. 3. výše.

  - Objednatel neposkytuje zálohové platby.

- Místo a doba plnění

  - Místem plnění jsou následující parkoviště Zoo Praha:

-	Parkoviště SEVER – u severního vstupu,

- Parkoviště JIH II. – pod Zámkem Troja,

- Parkoviště JIH I. – u jižního vstupu.

  - Zhotovitel se zavazuje, že Dílo provede, tj. dokončí a předá, dle níže uvedeného harmonogramu, nejpozději však do 15. 12. 2023.

  - Zhotovitel je povinen dokončit a předat jednotlivé části Díla a provést zkušební provoz Díla v souladu s  následujícím harmonogramem:

41. týden: dodávka a instalace parkovacího systému – Parkoviště SEVER - u severního vstupu,

43. týden: dodávka a instalace parkovacího systému – Parkoviště JIH II – pod Zámkem Troja,

45. týden: dodávka a instalace parkovacího systému – Parkoviště JIH I – u jižního vstupu,

47. týden: čtrnáctidenní zkušební provoz.

4.	Objednatel prohlašuje, že Zhotovitel je oprávněn odchýlit se od výše uvedeného harmonogramu v případě, že Objednatel nezajistí stavební připravenost pro provedení Díla v dostatečné termínu pro zahájení prací na Díle v 41. týdnu. Závazek Zhotovitele dokončit a předat Dílo do 15. 12. 2023 tím není dotčen.

5.	Po předání a převzetí Díla na základě úspěšného zkušebního provozu bude Zhotovitel 	následně poskytovat Objednateli podporu parkovacího systému na základě 	samostatné Smlouvy o poskytování služeb, která bude uzavřena bezprostředně po 	podpisu 	této Smlouvy.

- Předání a převzetí Díla a zkušební provoz

  - Zhotovitel je po dokončení všech částí Díla povinen Dílo v předepsané a dohodnuté kvalitě, množství a bez jakýchkoli faktických či právních vad protokolárně předat Objednateli a Objednatel se zavazuje Dílo převzít.

2.	  Před protokolárním předáním a převzetím Díla dle odst. 1. výše proběhne zkušební      	provoz Díla v délce 14 kalendářních dnů na náklady Zhotovitele. Zkušební provoz 	provede na základě oznámení Zhotovitele o připravenosti Díla ke	zkušebnímu provozu 	Objednatel za účasti Zhotovitele. O výsledcích zkušebního 	provozu bude sepsán a 	podepsán mezi Objednatelem a Zhotovitelem protokol o 	provedení zkušebního 	provozu. Zkušební provoz bude považován za úspěšný, pokud 	bude Dílo 100% 	funkční.

3.		V případě, že zkušební provoz Díla nebude 100% úspěšný, budou zjištěné vady 	specifikovány v protokolu o provedení zkušebního provozu a Zhotovitel bude povinen 	tyto vady bezodkladně odstranit. K protokolárnímu předání Díla dle odst. 5. níže dojde 	až poté, co budou odstraněny vady zjištěné zkušebním provozem.

- Zhotovitel je vlastníkem Díla a nese nebezpečí škody na něm do nabytí vlastnického práva Objednatelem. Objednatel nabývá vlastnického práva k Dílu na základě předávacího protokolu podepsaného oběma smluvními stranami.

5.		Předávací protokol k Dílu bude podepsán do 2 pracovních dnů po dokončení úspěšného zkušebního provozu. Předávací protokol bude obsahovat alespoň místo a datum předání Díla, jakož i výslovné prohlášení Objednatele, zda Dílo přebírá či nikoli, a pokud ne, z jakých důvodů. Dílo převezme v místě plnění kontaktní osoba Objednatele, která je uvedena v článku X. této Smlouvy nebo jí pověřená osoba.

6.	 	Objednatel je oprávněn odmítnout převzetí Díla, bude-li Dílo v okamžiku předání 	vykazovat vadu/ více vad či nedodělků. O odmítnutí převzetí Díla bude sepsán zápis, 	v němž budou specifikovány vady či nedodělky  Díla, případně jiná porušení této 	Smlouvy.

7.	Zhotovitel je povinen spolu s  Dílem předat Objednateli také veškeré doklady a technickou dokumentaci k řádnému užívání a k nakládání s Dílem.

- Odpovědnost za vady

  - Zhotovitel odpovídá za vady, které má Dílo při převzetí, jakož i za vady, které se vyskytnou po převzetí Díla, a to v případě software v délce 12 měsíců ode dne předání a převzetí Díla a v případě hardware a dalších součástí Díla v délce 36 měsíců ode dne předání a převzetí Díla. Vadou se rozumí odchylka od množství, druhu, funkčnosti či kvalitativních náležitostí Díla stanovených touto Smlouvou, technickými normami či obecně závaznými právními předpisy, včetně nedodělků, dále dodání jiných komponent v rozporu se specifikací v příloze č. 1 Smlouvy a vady v dokladech nutných k řádnému užívání a údržbě  Díla.

  - Objednatel je povinen zjištěné vady bezodkladně reklamovat u Zhotovitele, a to 	písemně, přičemž za písemnou formu je považován i e-mail a datová zpráva. Reklamaci 	lze uplatnit nejpozději do posledního dne lhůt uvedených v odst. 1. výše.

  - Zhotovitel je povinen na své náklady vadnou část Díla vyzvednout dle instrukce Objednatele, případně opravit v místě její instalace. Uplatní-li Objednatel právo z vadného plnění, potvrdí mu Zhotovitel v písemné formě, kdy Objednatel právo uplatnil, jakož i datum provedení opravy.

  - Zhotovitel se zavazuje k zahájení opravy vad Díla do 24 hodin od přijetí reklamace. Zhotovitel je povinen vady odstranit na vlastní náklady v nejkratší možné lhůtě.

- Odpovědnost za škodu a pojištění

  - Pokud porušením povinností Zhotovitele vyplývajících z obecně závazných právních předpisů či z této Smlouvy vznikne Objednateli v důsledku použití či užívání Díla nebo jeho části jakákoliv škoda, odpovídá za ni Zhotovitel, a to bez ohledu na zavinění. Škodou se v tomto případě rozumí i škoda vzniklá třetí osobě v prostorách užívaných Objednatelem, kterou poškozená osoba uplatní vůči Objednateli.

  - Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu platnosti této Smlouvy až do úplného splnění všech závazků z této Smlouvy bude mít uzavřené platné a účinné pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou výkonem odborné činnosti se základním limitem pojistného plnění ve výši 5.000.000 Kč. Zhotovitel má ke dni uzavření této Smlouvy sjednáno pojištění profesní odpovědnosti ve výše uvedeném rozsahu u ČSOB Pojišťovna, a.s., člen holdingu ČSOB, pojistnou smlouvou č. 8076892319. Kopie pojistné smlouvy tvoří přílohu č. 2. Smlouvy. Zhotovitel se zavazuje předložit Objednateli na jeho žádost originál pojistné smlouvy k nahlédnutí, případně také předložit příslušné a aktuální znění všeobecných pojistných podmínek k předmětné smlouvě.

- Smluvní sankce

  - Pro případ nedodržení sjednané doby dokončení Díla dle článku IV., odst. 4.2 výše z důvodu na  straně Zhotovitele se Zhotovitel zavazuje zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5 % z ceny  Díla bez DPH uvedené v článku III. této Smlouvy, a to za každý i započatý den prodlení. Smluvní pokuta ve stejné výši se sjednává i pro případ, že Zhotovitel nedodrží lhůtu dle článku VI., odst. 4. této Smlouvy.

  - V případě prodlení Objednatele s úhradou faktury Zhotovitele nebo její části je Zhotovitel oprávněn požadovat zaplacení zákonného úroku z prodlení za každý den prodlení.

  - Za porušení závazku mlčenlivosti dle článku XI., odst. 1. níže je Objednatel oprávněn účtovat Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč za každý případ porušení závazku.

  - Právo fakturovat a vymáhat smluvní pokutu a úrok z prodlení podle tohoto článku VIII. vzniká oprávněné smluvní straně prvním dnem následujícím po marném uplynutí doby stanovené k plnění nebo dnem následujícím po porušení povinnosti druhou smluvní stranou.

  - Smluvní sankce jsou splatné do 30 kalendářních dnů po obdržení písemné výzvy oprávněné smluvní strany k jejímu zaplacení na adresu sídla povinné smluvní strany.

  - Smluvní strany se dohodly, že zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo na náhradu případně vzniklé škody, a rovněž není dotčena povinnost řádně plnit povinnosti vyplývající z této Smlouvy.

  - Smluvní strany se zprošťují veškeré odpovědnosti za nesplnění svých povinností z této Smlouvy po dobu trvání prokazatelné vyšší moci. Za vyšší moc je ve smyslu této Smlouvy považována každá událost nezávislá na vůli smluvních stran, která znemožňuje plnění smluvních závazků a kterou nebylo možno předvídat v době uzavření této Smlouvy, včetně opatření ministerstev či jiných orgánů státní správy. O vzniku a ukončení vyšší moci se budou smluvní strany vzájemně písemně informovat nejpozději do 5 dnů od vzniku vyšší moci. Po dobu trvání prokazatelné vyšší moci se plnění závazků dle této Smlouvy pozastavuje do doby ukončení vyšší moci, popř. odstranění jejích následků, kdy se obě smluvní strany dohodnou písemně na případné změně některých ustanovení této Smlouvy.

- Odstoupení od smlouvy a výpověď

  - Od této Smlouvy může kterákoli smluvní strana odstoupit, byla-li Smlouva porušena podstatným způsobem druhou smluvní stranou. Za podstatné porušení je ze strany Zhotovitele považováno prodlení po dobu delší než 30 kalendářních dnů s dodáním Díla dle článku IV. výše nebo opakovaný (alespoň 3x) výskyt vad Díla nebo opakované (alespoň 3x) prodlení s odstraněním vad ve lhůtě stanovené v článku VI., odst. 4. této Smlouvy. Za podstatné porušení Smlouvy ze strany Objednatele se považuje bezdůvodné prodlení s úhradou faktury oproti splatnosti sjednané v článku III., odst. 5. po dobu delší než 30 dnů.

  - Objednatel je dále oprávněn od Smlouvy odstoupit v případě, že Zhotovitel je v úpadku, probíhá vůči němu insolvenční řízení, na majetek Zhotovitele byl prohlášen konkurz anebo i v případě, že insolvenční návrh byl zamítnut proto, že majetek Zhotovitele nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení. Rovněž pak v případě, kdy Zhotovitel vstoupí do likvidace.

  - Účinky každého odstoupení od Smlouvy nastávají okamžikem doručení písemného projevu vůle odstoupit od této Smlouvy druhé smluvní straně.

  - Následkem odstoupení od Smlouvy se Smlouva od počátku ruší. Smluvní strany jsou povinny vypořádat vzájemně své závazky, zejména Zhotovitel je povinen vrátit Objednateli veškeré obdržené platby a Objednatel Zhotoviteli již dodané části Díla, a to do 14 dnů ode dne, kdy nastanou účinky odstoupení od Smlouvy. O vzájemném vypořádání svých závazků pořídí strany zápis. Odstoupením od Smlouvy není dotčen nárok na zaplacení sjednaných smluvních pokut ani nárok na náhradu vzniklé škody.

  - Objednatel je oprávněn vypovědět tuto Smlouvu i bez udání důvodu s výpovědní lhůtou 15 kalendářních dnů ode dne doručení písemného oznámení o výpovědi Zhotoviteli (oznámení může být provedeno též e-mailem nebo datovou zprávou). V takovém případě je Objednatel povinen uhradit Zhotoviteli veškeré náklady, které Zhotoviteli vznikly plněním této Smlouvy do doby uplynutí výpovědní lhůty.

- Kontaktní osoby

  - Kontaktní osobou odpovědnou za Objednatele v záležitostech této Smlouvy je XXX, e-mail: XXX, tel: XXX nebo jím pověřená osoba.

  - Kontaktní osobou odpovědnou za Zhotovitele ve všech záležitostech této Smlouvy je XXX, e-mail: XXX, tel.: XXX nebo jím pověřená osoba.

  - O případných změnách kontaktních osob musí být vždy písemně informována druhá smluvní strana.

- Zvláštní ujednání

  - Zhotovitel se zavazuje zachovávat mlčenlivost ohledně všech skutečností, se kterými se 	seznámí při plnění této Smlouvy. Tato povinnost zavazuje zaměstnance, zmocněnce 	nebo jiné spolupracovníky Zhotovitele, kteří se podílejí na plnění této Smlouvy.

  - Zhotovitel bere na vědomí, že Objednatel je vázán zákonem č. 340/2015 Sb., o	zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o 	registru smluv, a souhlasí s tím, že Objednatel zajistí zveřejnění celého textu smlouvy, 	případně jejich dodatků, v registru smluv.

  - Zhotovitel je podle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční 	kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční 	kontrole), ve 	znění pozdějších předpisů, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční 	kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo služeb z veřejných výdajů. 	Zhotovitel se zavazuje k uchování účetních záznamů 	a dalších relevantních podkladů 	souvisejících s dodávkou dle platných právních předpisů.

  - Všichni zaměstnanci Zhotovitele a další osoby podílející se na provedení Díla v místě 	plnění této Smlouvy, jsou povinni zachovávat ustanovení vnitřních norem Zoo Praha, 	týkající se oblasti bezpečnosti práce a 	ochrany zdraví při práci, požární ochrany, 	ostrahy majetku a způsobu pohybu po areálu Zoo Praha. Vnitřní předpis Zoo Praha 	(BOZP), podepsaný Zhotovitelem, je přílohou č. 3 této Smlouvy.

  - Zhotovitel se podpisem této Smlouvy zavazuje dodržovat povinnosti vyplývající z čestného prohlášení ke společensky odpovědnému plnění Veřejné zakázky, které je součástí jeho nabídky podané v rámci Veřejné zakázky. Objednatel je oprávněn plnění těchto povinností kdykoliv kontrolovat, a to i bez předchozího ohlášení Zhotoviteli. Zhotovitel je při takové kontrole povinen poskytnout veškerou požadovanou součinnost. Je-li k provedení kontroly potřeba předložení dokumentů, zavazuje se Zhotovitel k jejich předložení nejpozději do 3 (tří) pracovních dnů od doručení výzvy Objednatele.

  - Zhotovitel se zavazuje po celou dobu trvání smluvního vztahu založeného touto Smlouvou zajistit dodržování veškerých právních předpisů, zejména zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů (odměňování, pracovní doba, doba odpočinku mezi směnami, placené přesčasy), a dále předpisů týkajících se oblasti zaměstnanosti a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, tj. zejména zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a to vůči všem osobám, které se na plnění Smlouvy podílejí, a bez ohledu na to, zda budou činnosti prováděny bezprostředně Zhotovitelem či jeho poddodavateli.

  - Objednatel je oprávněn průběžně kontrolovat dodržování povinností Zhotovitele dle odst. 5. a 6. výše (a to i přímo u osob podílejících se na plnění Smlouvy), přičemž Zhotovitel je povinen tuto kontrolu umožnit, strpět a poskytnout Objednateli nezbytnou součinnost k jejímu provedení.

- Závěrečná ustanovení

  - Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu druhou ze smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv podle článku XI., odst. 2. výše. Realizace plnění je tedy možná až od data účinnosti Smlouvy.

  - Veškeré změny Smlouvy je možno činit jen v písemné formě, a to vzestupně číslovanými dodatky podepsanými oběma smluvními stranami.

  - Práva a povinnosti touto Smlouvou neupravené či upravené jen částečně se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.

  - Tato Smlouva je sepsána ve dvou stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží jeden stejnopis.

  - Pokud se kterékoli ustanovení této Smlouvy stane nebo bude shledáno neplatným nebo nevymahatelným, nebude tím dotčena platnost a vymahatelnost ostatních ustanovení této Smlouvy. Smluvní strany se zavazují řádně jednat za účelem nahrazení neplatného či nevymahatelného ustanovení ustanovením platným a vymahatelným v souladu s účelem této Smlouvy.

  - Smluvní strany souhlasí se zveřejněním této Smlouvy v plném rozsahu včetně osobních údajů ve Smlouvě obsažených či poskytnutím informace třetím osobám o této Smlouvě či podstatných částech této smlouvy za podmínek definovaných zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění aktuálním ke dni požadavku na informace či zveřejnění, a rovněž prohlašují, že nic z obsahu této Smlouvy nepovažují za obchodní tajemství.

  - Každá ze smluvních stran prohlašuje, že si tuto Smlouvu přečetla, jejímu obsahu rozumí a souhlasí s ním, na důkaz čehož připojuje svůj podpis.

  - Nedílnou součástí této Smlouvy jsou následující přílohy:

    - příloha č. 1: specifikace Díla,

    - příloha č. 2: kopie pojistné smlouvy,

    - příloha č. 3: vnitřní předpis BOZP,

V Praze dne __________				V________ dne _08.11.2023_______

Za Objednatele:                                                                 Za Zhotovitele:

___________________				__________________

Mgr. Miroslav Bobek				Ing. Martin Skoumal

ředitel Zoologické zahrady hl. m. Prahy		jednatel společnosti AS Parking s.r.o.