Krajská správa • a údržba silnic Vysočiny

Zajištění výkonu technického dozoru stavebníka na staveništi

Akce: III/3525 Střítež - most ev. č. 3525-2

|  | DODATEK Č. 1 k SMLOUVĚ o zajištění výkonu technického dozoru stavebníka na staveništi III/3525 Střítež - most ev. č. 3525-2, ze dne 28. 3. 2023 Článek 1 Smluvní strany |
| --- | --- |
| Objednatel: | Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace |
| se sídlem: | Kosovská 1122/16, 586 01 Jihlava |
| zastoupený: | Ing. Radovanem Necidem, ředitelem organizace |

Osoby pověřené jednat jménem objednatele ve věcech smluvních:

| IČO: | 00090450 |
| --- | --- |
| DIČ: | CZ00090450 |

Telefon:

E-mail:

| Zřizovatel: | Kraj Vysočina |
| --- | --- |

(dále jen „Objednatel“) a

| Dodavatel: | PUDIS a.s. |
| --- | --- |
| se sídlem: | Podbabská 1014/20, Bubeneč, 160 00 Praha 6 |
| zastoupený: | Ing. Martinem Hoflerem, předsedou představenstva Ing. Lukášem Ježkem, členem představenstva |

zapsán v obchodním rejstříku: Městský soud v Praze, oddíl B, vložka 1458 Osoby pověřené jednat jménem zhotovitele ve věcech smluvních

| IČO: | 45272891 |
| --- | --- |
| DIČ: | CZ45272891 |

Telefon:

E-mail:

| (dále jen „TDS“) (společně také jako | „Smluvní strany“ nebo jednotlivě „Smluvní strana“) |
| --- | --- |

Článek 2

Změna smluvních podmínek

- Smluvní strany se dohodly na tomto Dodatku č. 1 z důvodu složitosti stavby a množství přebíraných zakrývaných konstrukcí, nutnost většího počtu návštěv TDS na staveništi a s tím spojeného zpracování dokumentace v kanceláři oproti předpokládanému rozsahu hodin dle Kalkulace odměny TDS uvedené v Příloze č. 1 Smlouvy o zajištění výkonu technického dozoru stavebníka na staveništi č. objednatele 058/2023-KSÚSV ze dne 28. 3. 2023.

- V této souvislosti se navyšuje počet hodin TDS takto:

a) Práce spojené s výkonem TDS v kanceláři (bez nároku na cestovné)	+	2 hodiny

b) Práce spojené s výkonem TDS na staveništi (včetně cestovného)	+ 10 hodin

Krajská správa • a údržba silníc Vysočiny

Zajištění výkonu technického dozoru stavebníka na staveništi

Akce: III/3525 Střítež - most ev. č. 3525-2

- V souvislosti s navýšením počtu hodin výkonu TDS dochází k navýšení celkové ceny díla dle cen uvedených

v odst. 5.1. b) Výkon TDS - práce spojené s prováděním stavby, takto:

Původní cena díla bez DPH	88 000,00 Kč

Vícepráce: a) práce spojené s výkonem TDS v kanceláři	1 600,00 Kč

Vícepráce: b) práce spojené s výkonem TDS na staveništi	9 500,00 Kč

Nově sjednaná cena dle Dodatku č. 1 bez DPH	99 100,00 Kč

DPH 21%	20 811,00 Kč

Nově sjednaná cena včetně DPH	119 911,00 Kč

- Ostatní ujednání Smlouvy nedotčené Dodatkem č. 1 zůstávají v platnosti v původním znění.

Článek 3

Ostatní ujednání

- Dodatek č. 1 je nedílnou součástí stávající smlouvy.

- Dodatek č. 1 je vyhotoven v elektronické podobě, přičemž obě smluvní strany obdrží její elektronický originál.

- Dodatek č. 1 je platný dnem připojení platného uznávaného elektronického podpisu dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, do tohoto dodatku a jeho jednotlivých příloh, nejsou-li součástí jediného elektronického dokumentu (tj. do všech samostatných souborů tvořících v souhrnu dodatek, a to oběma smluvními stranami).

- Dodatek č. 1 je účinný dnem jeho uveřejnění v registru smluv.

- Dodatek č. 1	podléhá zveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb. o zvláštních podmínkách účinnosti některých

smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném a účinném znění.

- Obě smluvní	strany potvrzují autentičnost tohoto dodatku a prohlašují, že si jej přečetly, s jeho obsahem

souhlasí, že Dodatek	č. 1 byl sepsán na základě pravdivých údajů, z jejich pravé a svobodné vůle a nebyl uzavřen v

tísni za jednostranně nevýhodných podmínek.

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TOHOTO DODATKU K NĚMU SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY SVÉ UZNÁVANÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.

V Praze, dne: viz podpis

V Jihlavě, dne: viz podpis

Ing. Martin Hofler, předseda představenstva

PUDIS a.s.

Ing. Lukáš Ježek, člen představenstva

PUDIS a.s.

Ing. Radovan Necid, ředitel   organizace Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace