460/23/ÚOS

Dodatek č. 1

smlouvy o dílo o dodání a instalaci parkovacího systému

Smluvní strany

Zoologická zahrada hl. m. Prahy, příspěvková organizace

Se sídlem:	U  Trojského zámku 120/3, 171 00 Praha 7

Zastoupená: 	Mgr. Miroslavem Bobkem, ředitelem

IČO:	00064459

DIČ:	CZ00064459

Bankovní spojení:	PPF banka a. s.

Číslo účtu:	2000980001/6000

(dále jen „Objednatel“ nebo „Zoo Praha“)

a

AS Parking s.r.o.

Se sídlem:	Masarykova 118, 664 42 Modřice

Jednající/zastoupen:	Ing. Martinem Skoumalem, jednatelem společnosti

IČO:	25532961

DIČ:	CZ25532961

Bankovní spojení:	ČSOB Brno

Číslo účtu:	372710433/0300

Společnost je zapsána:	v OR vedeném KS v Brně, oddíl C vložka 31143

(dále jen „Zhotovitel“)

(dále společně označovány jako „smluvní strany“)

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo o dodání a instalaci parkovacího systému.

I.	Úvodní ustanovení

- Výše uvedené smluvní strany uzavřely dne                                     smlouvu o dílo o dodání a instalaci parkovacího systému (dále jen „Smlouva“).

- Smluvní strany sjednaly v článku IV., odst. 3 Smlouvy harmonogram plnění Díla s tím, že podle odst. 4. téhož článku je Zhotovitel oprávněn odchýlit se od harmonogramu v případě, že Objednatel nezajistí stavební připravenost pro provedení Díla tak, aby práce na Díle mohly být zahájeny počátkem 41. týdne.

II.	Předmět dodatku č. 1

- Vzhledem k tomu, že stavební připravenost se bude realizovat ve větším rozsahu, než Objednatel původně předpokládal, byly ze strany Objednatele změněny termíny  stavební připravenosti pro provedení Díla v souladu s podmínkami Smlouvy, dohodly se smluvní strany na následujících úpravách Smlouvy.

- Smluvní strany sjednávají, že se text článku IV., odst. 2 Smlouvy ruší a nahrazuje se následujícím textem:

„Zhotovitel se zavazuje, že Dílo provede, tj. dokončí a předá, dle níže uvedeného harmonogramu, nejpozději však do 28. 12. 2023.“

- Smluvní strany sjednávají, že se text článku IV., odst. 3 Smlouvy ruší a nahrazuje se následujícím textem:

„Zhotovitel je povinen dokončit a předat jednotlivé části Díla a provést 	zkušební provoz Díla v souladu s  následujícím harmonogramem:

46. - 50. týden:	dodávka a instalace parkovacího systému – Parkoviště 				SEVER - u severního  vstupu, Parkoviště JIH II – pod

Zámkem Troja a  Parkoviště JIH I – u jižního vstupu,

51 - 52 týden: zkušební provoz.“

- Smluvní strany sjednávají, že se v článku IV., odst. 4 Smlouvy ruší poslední věta.

- Ostatní ustanovení Smlouvy, nedotčená tímto dodatkem, zůstávají beze změn.

III.	Závěrečná ustanovení

1.		Zhotovitel bere na vědomí, že Objednatel je vázán zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, a souhlasí s tím, že Objednatel zajistí zveřejnění tohoto dodatku č. 1 v registru smluv.

2.	Smluvní strany souhlasí se zveřejněním tohoto dodatku č. 1 v plném rozsahu včetně 	osobních údajů v něm obsažených či poskytnutím informace třetím osobám o tomto 	dodatku č. 1 za podmínek definovaných zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném 	přístupu k informacím, ve znění aktuálním ke dni požadavku na informace či 	zveřejnění, a rovněž prohlašují, že nic z obsahu tohoto dodatku č. 1 nepovažují za 	obchodní tajemství.

3.	Dodatek č. 1 je sepsán ve 2 originálních vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana obdrží 1 vyhotovení.

4.	Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu druhou ze smluvních stran a účinnosti dnem jeho zveřejnění v registru smluv.

5.	Každá ze smluvních stran prohlašuje, že si tento dodatek přečetla, jeho obsahu rozumí a souhlasí s ním, na důkaz čehož připojuje svůj podpis.

V Praze dne							V _______ dne 08.11.2023

Za Objednatele:                                                                	Za Zhotovitele:

…………………………………………….				………………………………………….

Mgr. Miroslav Bobek					Ing. Martin Skoumal

ředitel Zoologické zahrady hl. m. Prahy			jednatel AS Parking s.r.o..