**SMLOUVA O DÍLO, č. S-022/23**

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

**Smluvní strany:**

1. **Česká republika – Úřad průmyslového vlastnictví**

Sídlo: Antonína Čermáka 1057/2a, 160 68 Praha 6 – Bubeneč

Právní forma: 325 – organizační složka státu

IČO: 481 35 097

DIČ: CZ48135097

Bankovní spojení: Česká národní banka, č. účtu: 21526001/0710

Osoba oprávněná jednat za objednatele: Ing. Luděk Churáček, ředitel Odboru ekonomického

Odpovědná osoba pro účely této smlouvy: XXXXXXXXXX, vedoucí Oddělení technických služeb

(dále jen **„objednatel**“)

**a**

1. **Obchodní firma / jméno: Karel Převor – KLIMAT SERVIS PŘEVOR**

Adresa: Albánská 843/10, 160 00 Praha 6 – Bubeneč

IČO: 693 19 529

DIČ: XXXXXXXXXX

Zapsaná u: Městské části Praha 6, ev. č. 310006-492399

Č. j. ŽO/U5964/2005/Rac

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., č. účtu: XXXXXXXXXX

Osoba oprávněná jednat za zhotovitele: Karel Převor, ředitel

Odpovědná osoba pro účely této smlouvy: Karel Převor

(dále jen „**zhotovitel**“)

(dále společně jako „**smluvní strany**“ nebo jednotlivě jako „**smluvní strana**“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto Smlouvu o dílo (dále také jen „**smlouva**“).

**I.**

**Úvodní ustanovení**

1. Tato smlouva se uzavírá na základě výsledku zadávacího řízení k veřejné zakázce s názvem „Výměna  
   a rozšíření chladicích systémů, č. ÚPV-136“, tj. v návaznosti na nabídku zhotovitele podanou dne 13. 10. 2023, která byla vzhledem ke splnění veškerých zadávacích podmínek stanovených objednatelem vybrána jako ekonomicky nejvýhodnější.
2. Účelem této smlouvy je realizace výše specifikované veřejné zakázky, a to v rozsahu a za podmínek stanovených touto smlouvou, Zadávací dokumentací k uvedené veřejné zakázce, v platném znění, která je součástí této smlouvy jako její příloha č. 1, a v souladu s obsahem výše uvedené nabídky zhotovitele.

**II.**

**Předmět smlouvy**

1. Dle této smlouvy, za podmínek v ní obsažených a taktéž v souladu se Zadávací dokumentací (příloha  
   č. 1 smlouvy) k veřejné zakázce „Výměna a rozšíření chladicích systémů, č. ÚPV-136“, na základě jejíhož výsledku se tato smlouva uzavírá, se zhotovitel zavazuje provést na svůj náklad, své nebezpečí a v níže uvedeném termínu dílo – Výměna a rozšíření chladicích systémů (dále také jen „**dílo**“ nebo „**plnění**“)  
   a objednatel se pak zavazuje dílo převzít a zaplatit za ně zhotoviteli cenu podle podmínek této smlouvy.
2. Výše uvedená Zadávací dokumentace včetně všech jejích příloh byla zhotoviteli zpřístupněna v rámci zveřejnění zadávacích podmínek anebo zveřejnění změny zadávacích podmínek ke shora uvedené veřejné zakázce, což podpisem této smlouvy stvrzuje, přičemž tím taktéž potvrzuje, že se s touto Zadávací dokumentací a všemi jejími přílohami, v platném znění, důkladně seznámil a že je schopen dílo v rozsahu tam specifikovaném provést.
3. Zhotovitel prohlašuje a svým podpisem níže stvrzuje, že je v souladu s právními předpisy způsobilý  
   a oprávněný k uzavření a následnému plnění této smlouvy.
4. Součástí díla jsou dále:
5. veškeré práce (včetně organizačních), konstrukce a materiály nezbytné k řádnému provedení díla;
6. demontáž stávajících klimatizačních zařízení včetně odsátí chladicího média;
7. ekologická likvidace demontovaných zařízení, odsátého chladicího média a veškerého dalšího vzniklého odpadu, plus doklady o nakládání s odpady;
8. vyčištění nově nainstalovaného zařízení a úklid dotčených prostor;
9. protokoly o kontrole (úplnosti zařízení i dokumentace, kontrole funkčnosti a zregulování zařízení,  
   o dosažení projektovaných parametrů), firemní dokumentace použitých elementů a zařízení, dokumentace skutečného provedení díla;
10. komplexní zkoušky, schvalovací protokoly a atesty, měření, zaškolení obsluhy a údržby;
11. splnění všech ostatních požadavků uvedených ve zmíněné Zadávací dokumentaci, zejména pak v jejích přílohách č. 1 – **Technická zpráva** a č. 2 – **Cenová kalkulace**.

**III.**

**Doba a místo plnění**

1. Zhotovitel se zavazuje řádně provést dílo v tomto termínu:
   1. termín zahájení prací: **ode dne nabytí účinnosti této smlouvy**,
   2. termín dokončení prací a předání díla (včetně úklidu dotčených prostor): nejpozději **20. 12. 2023**.
2. Místem provedení díla je sídlo objednatele na adrese uvedené na straně první této smlouvy, konkrétně pak budovy a příslušné prostory uvedené v Zadávací dokumentaci (dále také jen „**místo plnění**“).

**IV.**

**Smluvní cena za dílo**

1. Celková cena díla v rozsahu dle této smlouvy byla dohodou smluvních stran stanovena takto:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Smluvní cena v Kč | *bez DPH* | *částka DPH* | ***včetně DPH*** |
| Cena za neinvestiční položky[[1]](#footnote-1): | 5 266 250,00 | 1 105 912,50 | **6 372 162,50** |
| Cena za investiční položky[[2]](#footnote-2): | 31 750,00 | 6 667,50 | **38 417,50** |
| **Celková smluvní cena díla[[3]](#footnote-3):** | **5 298 000,00** | **1 112 580,00** | **6 410 580,00** |

1. Výše uvedená celková cena díla je vyjádřena jako souhrnná cena za veškeré plnění poskytnuté podle této smlouvy zhotovitelem objednateli, přičemž vychází z nabídky podané zhotovitelem, tj. konkrétně  
   z **Cenové kalkulace** (příloha č. 2 Zadávací dokumentace), ve které je celková cena díla podrobně rozepsána na dílčí plnění v členění na jednotlivé položky.
2. Výše uvedená celková cena díla je cenou nejvýše přípustnou a zahrnuje veškeré náklady zhotovitele potřebné k realizaci předmětu této smlouvy a ke splnění všech ostatních závazků zhotovitele.
3. Smluvní cena může být změněna pouze z důvodu a v mezích případné změny zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.

**V.**

**Platební podmínky a fakturace**

1. Smluvní cena díla bude proplacena následujícím způsobem:
2. Po protokolárním předání a převzetí kompletního díla a po odstranění případných vad a nedodělků uvedených v **předávacím protokolu** bude vystavena faktura.
3. Splatnost faktury bude 21 kalendářních dnů ode dne jejího doručení do sídla objednatele.
4. Zhotovitel není oprávněn požadovat po objednateli zálohu v jakékoli formě a ani jedna smluvní strana neposkytne druhé smluvní straně závdavek.
5. Objednatel splní svou platební povinnost v den, v němž bude příslušná částka připsána na bankovní účet zhotovitele. Platba bude uskutečněna v korunách českých (Kč) a rovněž veškeré cenové údaje budou v této měně.
6. Faktura musí mít náležitosti daňového dokladu podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Nebude-li faktura obsahovat tyto náležitosti, anebo pokud bude obsahovat nesprávné cenové údaje, vyhrazuje si objednatel právo ji ve lhůtě splatnosti vrátit zpět zhotoviteli k přepracování / doplnění, aniž se tak dostane do prodlení se splatností, přičemž na tuto fakturu se v takovém případě hledí jako na nedoručenou. Lhůta splatnosti pak začíná běžet znovu  
   od opětovného doručení náležitě doplněného či opraveného dokladu.
7. Faktura zhotovitele musí obsahovat zejména tyto náležitosti:

* označení faktury a čísla IČO a DIČ;
* název a sídlo zhotovitele a objednatele, vč. čísel bankovních účtů;
* název a číslo smlouvy;
* předmět plnění;
* cena poskytnutého plnění;
* účtovaná částka;
* DPH v plné výši;
* datum uskutečnění zdanitelného plnění;
* den vystavení a splatnosti faktury;
* v příloze kopie **předávacího protokolu**.

1. Objednatel není plátcem DPH dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Obchodní vztah se řídí podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

**VI.**

**Práva a povinnosti smluvních stran**

1. Objednatel se zavazuje zpřístupnit zhotoviteli místo plnění ve stavu, který je způsobilý k řádnému provádění díla, a předat mu i veškeré podklady a další údaje a informace nezbytné k realizaci díla,  
   pokud již nebyly zhotoviteli předány spolu s přílohou č. 1 k této smlouvě, a to nejpozději k datu zahájení prací podle čl. III. odst. 1. písm. a). V této souvislosti se objednatel zavazuje vyvíjet vůči zhotoviteli potřebnou součinnost, zejména při zajišťování vstupů do příslušných prostor.
2. Objednatel se rovněž zavazuje poskytnout zhotoviteli bezúplatně uzamykatelný prostor pro uložení ručního nářadí, materiálu a dalších prostředků potřebných k provedení díla a umožnit mu přístup  
   ke zdroji elektrické energie.
3. Objednatel se dále zavazuje přijmout veškerá opatření pro ochranu zdraví a bezpečnosti pracovníků zhotovitele (subdodavatele) pohybujících se v prostorách objednatele.
4. Zhotovitel neodpovídá za vady a nedostatky díla způsobené použitím nevhodných podkladů převzatých od objednatele, jestliže ani při vynaložení veškeré odborné péče nemohl zjistit jejich nevhodnost nebo na ně objednatele písemně upozornil a ten na jejich použití trval.
5. Zhotovitel se zavazuje k součinnosti s objednatelem. Se všemi předanými podklady, zjištěnými údaji  
   a informacemi bude zhotovitel zacházet šetrně a nezneužije je ve prospěch třetí osoby a nevyužije  
   je ani k jiným účelům. Zhotovitel se zavazuje zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, se kterými jeho pracovníci při provádění jakékoli činnosti u objednatele přijdou do styku.
6. Zhotovitel je povinen provést dílo kompletně, s potřebnou péčí, v ujednaném čase a v požadované kvalitě, a to v souladu se svou nabídkou podanou v rámci veřejné zakázky, která uzavření této smlouvy předcházela. Veškeré materiály potřebné ke zhotovení díla, stejně jako i veškeré práce zajistí zhotovitel  
   tak, aby odpovídaly platným právním předpisům a normám vztahujícím se k předmětu plnění této smlouvy a dohodnutým smluvním podmínkám, především požadavkům uvedeným v příloze č. 1 smlouvy a v jejích přílohách.
7. Zhotovitel se zavazuje k přijetí takových opatření, aby při realizaci díla nedošlo k poškození nebo znečištění majetku objednatele, tj. zejména bude v místě plnění zakrývat stávající inventář a podlahové krytiny apod.
8. Zhotovitel se zavazuje dílo podle této smlouvy provádět vlastním vybavením, materiálem, nářadím  
   a náčiním. Nebezpečí škody na věcech k provedení díla nese zhotovitel.
9. Zhotovitel se zavazuje na vlastní náklady a nebezpečí zajistit provedení ekologické likvidace veškerého odpadu (demontovaného materiálu, zařízení atp.) vzniklého při provádění díla, přičemž je povinen předložit objednateli doklad o provedení této likvidace, pokud k tomu bude objednatelem vyzván.
10. Zhotovitel se zavazuje při realizaci díla dodržovat vnitřní pokyny, směrnice a další předpisy platné v budovách objednatele, které jsou vyjmenovány v **Protokolu o seznámení s interními předpisy**, který je nedílnou součástí této smlouvy jako její příloha č. 2. Před zahájením plnění je objednatel povinen tam uvedené předpisy zpřístupnit zhotoviteli a ten je pak povinen s těmito předpisy seznámit veškeré osoby určené k provádění díla a zavázat je k jejich dodržování, což smluvní strany ve zmíněném protokolu stvrdí při podpisu smlouvy. K závazným vnitřním předpisům také patří **Manuál pro dodavatele**, upravující povinnosti vztahující se k bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a k ochraně životního prostředí, který tvoří samostatnou přílohu č. 3 této smlouvy;
11. Zhotovitel musí mít po dobu plnění povinností vyplývajících z této smlouvy řádně sjednané pojištění odpovědnosti za škodu, která může vzniknout jakoukoli jeho činností při plnění úkolů vyplývajících z této smlouvy, a to minimálně v pojistném limitu 5 000 000,00 Kč za jednotlivou škodní událost. Pojistnou smlouvu, případně pojistný certifikát prokazující existenci pojistné smlouvy č. 5101269359 u Kooperativa pojišťovna a.s. zhotovitel předložil objednateli před uzavřením této smlouvy.
12. Objednatel je povinen dodržovat podmínky užívání předaného díla a jeho součástí.

**VII.**

**Předání a převzetí díla**

* + - 1. Dílo vymezené v čl. II. této smlouvy bude provedeno řádným a včasným dokončením a následným předáním na základě písemného **předávacího protokolu** odsouhlaseného a podepsaného oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Součástí přejímky díla je i předání všech jeho součástí a splnění podmínek dle čl. II. odst. 4. písm. a), b), c), d), e) f) a g) smlouvy.

1. Zhotovitel se zavazuje provést úklid místa plnění do data uvedeného v čl. III. odst. 1. písm. b) smlouvy, resp. do dvou pracovních dní od odstranění případných vad a nedodělků.
2. Objednatel je povinen provedené dílo převzít a zaplatit za ně dohodnutou smluvní cenu pouze v případě, že na něm nebudou v době předání a převzetí zjištěny vady či nedodělky. Zjištěné vady  
   a nedodělky budou uvedeny v **předávacím protokolu** s dohodnutými termíny k jejich odstranění.
3. Zhotovované dílo je od počátku ve vlastnictví objednatele. Nebezpečí škody na zhotovované věci nese po celou dobu zhotovování díla do převzetí díla objednatelem zhotovitel.

**VIII.**

**Záruka za dílo**

Zhotovitel objednateli poskytne na dílo podle této smlouvy záruku v délce 60 měsíců ode dne ukončení převzetí díla podle této smlouvy.

Zjistí-li objednatel během záruční doby, že dílo vykazuje vady nebo neodpovídá podmínkám této smlouvy, neprodleně vyzve zhotovitele písemnou reklamací k jejich odstranění. Zhotovitel je povinen písemně se vyjádřit k reklamaci do 5 pracovních dní od jejího obdržení a do dalších 3 pracovních dní  
od tohoto vyjádření zahájit odstraňování vad. V případě, že charakter a závažnost vady neumožní zhotoviteli dodržet shora uvedenou lhůtu, dohodnou se strany písemně na lhůtě delší. Zhotovitel  
se zavazuje nést veškeré náklady spojené s dostavením se na místo a odborným posouzením všech reklamovaných vad. Záruční vada je včas uplatněna odesláním ohlášení reklamace i v poslední den záruční doby.

V případě havárie je zhotovitel povinen zahájit odstraňování vady neprodleně, nejpozději však do 4 hodin od jejího nahlášení objednatelem (telefonicky / e-mailem, s následným písemným doplněním).

Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění havárie do 4 hodin od jejího nahlášení a reklamované vady  
do 10 pracovních dní od jejího nahlášení, anebo neodstraní-li reklamovanou vadu ve lhůtě písemně dohodnuté s objednatelem, jinak nejpozději do kalendářních 30 dnů od doručení reklamace zhotoviteli, je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady třetí osobu a náklady s tím spojené půjdou k tíži zhotovitele, s čímž zhotovitel vyjadřuje svůj souhlas. V tomto případě je zhotovitel povinen uhradit objednateli zároveň i smluvní pokutu ve výši 10 000,00 Kč za každý takový případ. Zhotovitel je povinen tyto náklady a smluvní pokutu uhradit do 14 kalendářních dnů poté, co jejich vyúčtování obdržel  
od objednatele na základě vystavené faktury. Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo na náhradu škody v plném rozsahu. Smluvní pokuta se na náhradu škody nezapočítává.

**IX.**

**Smluvní pokuty a odpovědnost za škodu**

Smluvní strany se dohodly, že **zhotovitel zaplatí** objednateli smluvní pokutu (je-li nedodržení smluvních podmínek zaviněné zhotovitelem):

Za nedodržení konečného termínu dokončení a předání kompletního díla dle čl. III. odst. 1. písm. b) ve výši 0,05 % ze smluvní ceny díla včetně DPH za každý započatý den prodlení;

Za prodlení se zahájením prací na odstranění vad a nedodělků oproti lhůtám, jež byly objednatelem stanoveny v **předávacím protokolu**, ve výši 2 000,00 Kč za každý započatý den prodlení;

Za prodlení s odstraněním vad a nedodělků oproti lhůtám, jež byly objednatelem stanoveny  
v **předávacím protokolu**, ve výši 2 000,00 Kč za každý započatý den prodlení;

V případě podstatného porušení **povinností zhotovitele** uvedených v čl. VI. odst. 6. až 11. smlouvy ve výši 5 000,00 Kč za každý jednotlivý případ porušení.

Smluvní strany se dohodly, že **objednatel zaplatí** zhotoviteli smluvní pokutu za prodlení se zaplacením faktury podle čl. V. smlouvy ve výši 0,05 % ze smluvní ceny díla včetně DPH za každý den prodlení, pokud je nedodržení zaviněné objednatelem.

Splatnost smluvních pokut je 14 kalendářních dnů, a to na základě faktury vystavené oprávněnou smluvní stranou smluvní straně povinné, přičemž pro náležitosti této faktury a její vyúčtování platí obdobně ustanovení uvedená v čl. V. smlouvy.

Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo na náhradu škody v plném rozsahu. Smluvní pokuta  
se na náhradu škody nezapočítává. Zaplacení smluvní pokuty nezbavuje zhotovitele odpovědnosti za škodu, která porušením jeho povinností sjednaných touto smlouvou objednateli nebo třetí osobě vznikla.

Zhotovitel nese do předání díla objednateli veškerou odpovědnost za škodu na realizovaném díle, materiálu, zařízení a jiných věcech zajišťovaných pro účely této smlouvy zhotovitelem, jakož i za škody způsobené v důsledku svého zavinění třetím osobám.

Za škody prokazatelně způsobené pracovníky zhotovitele (subdodavatele) při provádění díla odpovídá zhotovitel.

**X.**

**Ostatní podmínky smlouvy**

1. Objednatel je oprávněn kdykoliv v průběhu provádění díla:
2. Kontrolovat, zda jsou práce prováděny v souladu se smluvními podmínkami, příslušnými normami  
   a právními předpisy vztahujícími se k předmětu plnění této smlouvy;
3. Upozorňovat na zjištěné nedostatky;
4. Dát pracovníkům zhotovitele nebo subdodavatele příkaz k zastavení prováděných prací v případě,  
   že zástupce zhotovitele (subdodavatele) není dosažitelný a je-li ohrožena bezpečnost prováděného díla, život či zdraví, anebo pokud hrozí jiné vážné škody.

**XI.**

**Ukončení smlouvy**

1. Jestliže kterákoli ze smluvních stran poruší podstatným způsobem tuto smlouvu, je dotčená strana oprávněna písemně vyzvat protistranu ke splnění jejích závazků. Pokud do 10 kalendářních dnů od doručení této výzvy strana, která porušila smlouvu, neučiní uspokojivé kroky k nápravě nebo neodstraní porušení svých závazků, může dotčená strana od smlouvy **odstoupit**, aniž by se tím zbavovala výkonu jakýchkoli jiných práv nebo prostředků k dosažení nápravy.
2. Mezi **podstatné případy** **porušení** této smlouvy, pro něž lze od smlouvy odstoupit, patří zejména:
3. Prodlení zhotovitele delší než 10 kalendářních dnů od dohodnutého termínu řádného dokončení  
   a předání kompletního díla dle čl. III. odst. 1. písm. b) nebo od termínu pro odstranění vad  
   a nedodělků dohodnutém v **předávacím protokolu**;
4. Porušení povinností uvedených v VI. odst. 1. a 2. a dále 6. až 11. smlouvy smluvními stranami;
5. Zhotovitel provádí plnění dle této smlouvy v rozporu se standardy a normami, které jsou pro dílo relevantní, a objednatel na tuto skutečnost bezvýsledně písemně upozornil;
6. Zhotovitel závažným způsobem poruší povinnost ochrany chráněných informací dle čl. XII. smlouvy;
7. Objednatel zjistí, že zhotovitel ve své nabídce v rámci zadávacího řízení k veřejné zakázce, která předcházela uzavření této smlouvy, uvedl informace nebo předložil doklady, které neodpovídají skutečnosti a měly nebo mohly mít vliv na výsledek zadávacího řízení;
8. Zhotovitel vstoupí do likvidace, na jeho majetek byl prohlášen úpadek, nebo zhotovitel sám podal dlužnický návrh na zahájení insolvenčního řízení, nebo insolvenční návrh byl zamítnut, protože majetek nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení;
9. Zhotovitel je trestně stíhán podle zákona č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim, ve znění pozdějších předpisů.
10. Odstoupení od smlouvy musí mít písemnou formu, přičemž odstoupením od smlouvy se závazek zrušuje od počátku. Pokud zhotovitel již částečně plnil, může objednatel odstoupit od smlouvy jen ohledně nesplněné části plnění, avšak nemá-li toto částečné plnění pro objednatele význam, může objednatel odstoupit od smlouvy ohledně plnění celého. Odstoupení je účinné okamžikem doručení písemného oznámení o odstoupení druhé smluvní straně.
11. Odstoupením od smlouvy není dotčeno právo na náhradu škody vzniklé z porušení povinnosti či právo na zaplacení smluvní pokuty a úroku z prodlení.

**XII.**

**Ochrana informací a obchodního tajemství**

1. Smluvní strany se zavazují, že při realizaci této smlouvy budou chránit a utajovat před nepovolanými osobami informace a skutečnosti tvořící obchodní tajemství dle § 504 občanského zákoníku a takové informace a skutečnosti, které některá ze smluvních stran jako chráněné označila (dále jen „**chráněné informace**“). Nedohodnou-li se smluvní strany výslovně jinak, považují se za chráněné implicitně všechny informace, které by mohly ohrozit bezpečnost informačního systému jedné ze smluvních stran nebo informace, které patří do obchodního tajemství jedné ze smluvních stran, tj. například technické informace o provozovaných informačních a komunikačních technologiích, seznamy zákazníků, nákupní prameny, seznamy zástupců stran, popisy či části popisů technologických procesů a vzorců, technických vzorců a technického know-how, informace o provozních metodách, procedurách a pracovních postupech, obchodní či marketingové plány, koncepce a strategie nebo jejich části, nabídky, kontrakty, smlouvy, dohody nebo jiná ujednání s třetími stranami, informace o výsledcích hospodaření, o vztazích s obchodními partnery, personální politika, odměňování zaměstnanců a všechny další informace, jejichž zveřejnění přijímající stranou by předávající straně mohlo způsobit škodu.
2. Strana, které byly poskytnuty chráněné informace, vyvine pro zachování jejich tajnosti stejné úsilí, jako by se jednalo o její vlastní chráněné informace. Pořizovat kopie nebo záložní kopie chráněných informací druhé strany je možné pouze na základě předchozího písemného souhlasu druhé strany. Bez předchozího písemného souhlasu druhé smluvní strany se obě strany zavazují nepředat chráněné informace třetím osobám.
3. Smluvní strany se zavazují:
4. zachovávat v tajnosti veškeré chráněné informace týkající se druhé smluvní strany, používat chráněné informace týkající se druhé smluvní strany pouze pro účely stanovené touto smlouvou;
5. neodtajňovat obsah jednání nebo chráněné informace třetím osobám s výjimkou vlastních zaměstnanců a subdodavatelů, je-li to nezbytné pro účely provádění díla. Všichni výše označení zaměstnanci a subdodavatelé musí být před odtajněním chráněných informací upozorněni  
   na závazky ochrany chráněných informací obsažených v této smlouvě a musí se písemně zavázat,  
   že se budou řídit ustanovením odst. 4. tohoto článku;
6. po obdržení písemné žádosti druhé smluvní strany bez zbytečného odkladu vrátit druhé smluvní straně všechny kopie chráněných informací, které se druhé smluvní strany týkají, nebo tyto kopie na žádost druhé smluvní strany zničit a písemně potvrdit druhé smluvní straně jejich zničení.
7. Tato smlouva nevylučuje poskytnutí chráněných informací v případě, že tyto informace bude potřeba poskytnout na základě ustanovení zákona nebo jiného právního předpisu, na základě žádosti soudu nebo správního orgánu, a to za podmínky, že žádné poskytnutí chráněných informací nebude uskutečněno bez předchozí konzultace s druhou smluvní stranou.
8. Zhotovitel je povinen zavázat povinností mlčenlivosti a ochrany důvěrných informací dle tohoto článku rovněž všechny subdodavatele, kteří se budou podílet na plnění dle této smlouvy.
9. Za porušení povinnosti mlčenlivosti osobami, které se budou podílet na plnění předmětu této smlouvy, odpovídá zhotovitel, jako by povinnost porušil sám.
10. Ukončení účinnosti této smlouvy z jakéhokoliv důvodu se nedotkne ustanovení tohoto článku a jeho účinnost přetrvá i po ukončení účinnosti smlouvy. To platí i pro nároky na úhradu smluvních pokut  
    či na náhradu škody, pokud vznikly v průběhu trvání smlouvy, stejně jako i další ustanovení a nároky,  
    z jejichž povahy vyplývá, že mají trvat i po zániku účinnosti této smlouvy.

**XIII.**

**Závěrečná ustanovení**

1. Práva a povinnosti vyplývající z této smlouvy, stejně jako i vztahy mezi smluvními stranami touto smlouvou neupravené, se řídí právním řádem České republiky, zejména pak příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, a předpisy souvisejícími, jakožto i dalšími platnými právními předpisy vztahujícími se k předmětu plnění této smlouvy.
2. Smluvní strany shodně prohlašují, že tato smlouva byla uzavřena svobodně, srozumitelně a vážně, bez jakékoliv tísně a nátlaku a bez ekonomického zvýhodnění některé ze smluvních stran, což potvrzují svým podpisem.
3. Vyskytnou-li se události, které jedné nebo oběma smluvním stranám částečně nebo úplně znemožní plnění jejich povinností dle této smlouvy, jsou povinny se o tomto bez zbytečného odkladu informovat  
   a společně podniknout kroky k jejich překonání. Nesplnění této povinnosti zakládá právo na náhradu újmy pro stranu, která se porušení smlouvy dle tohoto odstavce nedopustila.
4. Smluvní strany jsou povinny se vzájemně a bez zbytečného odkladu informovat o změně údajů týkajících se jejich identifikace uvedených na straně první, jakož i ostatních údajů nutných pro plnění dle této smlouvy. Dojde-li u zhotovitele ke změně podstatných skutečností zapisovaných do obchodního rejstříku [přeměna právnické osoby (změna právní formy, fúze nebo rozštěpení), změna sídla, hrozící úpadek, vstup do likvidace a jiné] je povinen neprodleně oznámit nové skutečnosti objednateli.
5. Všechny spory vzniklé v souvislosti s touto smlouvou a jejím prováděním se smluvní strany pokusí řešit cestou vzájemné dohody prostřednictvím svých pověřených zástupců.
6. V případě soudního sporu bude tento spor řešit příslušný obecný soud objednatele.
7. Při ukončení smlouvy jsou smluvní strany povinny vzájemně vypořádat své závazky, zejména si vrátit věci předané k provedení díla, vyklidit místo plnění včetně poskytnutých prostor a uhradit veškeré splatné peněžité závazky podle smlouvy.
8. Zánikem smlouvy nezaniká právo na již vzniklé (splatné) smluvní pokuty podle smlouvy.
9. Tato smlouva se vyhotovuje ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž po jednom obdrží každá ze smluvních stran.
10. Tuto smlouvu lze měnit či doplňovat pouze formou písemných dodatků odsouhlasených a podepsaných oprávněnými zástupci obou smluvních stran, které se poté stávají nedílnou součástí smlouvy.
11. Je-li nebo stane-li se některé ustanovení této smlouvy neplatným, neúčinným či nevykonatelným, ostatní ustanovení smlouvy tím nejsou dotčena, přičemž smluvní strany se zavazují nahradit takovéto ustanovení dodatkem tak, aby bylo účelu smlouvy dosaženo.
12. V souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob  
    v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES, budou smluvní strany při plnění závazků vyplývajících z této smlouvy vždy postupovat v souladu s podmínkami uvedenými v dokumentu **Informace o ochraně osobních údajů**, v aktuálním znění, který vydal Úřad průmyslového vlastnictví a který tvoří přílohu č. 4 této smlouvy.
13. Smluvní strany se dohodly, s přihlédnutím k zákonu č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů,  
    ve znění pozdějších předpisů, že tuto smlouvu včetně příloh elektronicky zveřejní.
14. Uveřejnění smlouvy v Registru smluv zajistí objednatel, v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb.,  
    o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů, a to bez odkladu po obdržení podepsané smlouvy oběma smluvními stranami.
15. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami, přičemž účinnost smlouvy je podmíněna jejím uveřejněním prostřednictvím Registru smluv.
16. Nedílnou součástí této smlouvy jsou následující přílohy:

Příloha č. 2 – Protokol o seznámení s interními předpisy

Příloha č. 3 – Manuál pro dodavatele

Příloha č. 4 – Informace o ochraně osobních údajů

Přílohu č. 1 smlouvy – Zadávací dokumentaci k veřejné zakázce „Výměna a rozšíření chladicích systémů, č. ÚPV-136“ (včetně všech jejích příloh) obdržel zhotovitel v rámci zveřejnění zadávacích podmínek anebo zveřejnění změny zadávacích podmínek k uvedené veřejné zakázce.

V Praze dne ……………….

Za objednatele: Za zhotovitele:

…………………………….. ……………………………

Ing. Luděk Churáček Karel Převor

ředitel ekonomického odboru ředitel

1. Vychází z **Cenové kalkulace** – hodnoty v řádku 9 na listu „Sumář“. [↑](#footnote-ref-1)
2. Vychází z **Cenové kalkulace** – hodnoty v řádku 10 na listu „Sumář“. [↑](#footnote-ref-2)
3. Vychází z **Cenové kalkulace** – hodnoty v řádku 11 na listu „Sumář“. [↑](#footnote-ref-3)