Objednávka číslo:     336/2023

Dodavatel:

ADONIS PROJEKT spol. s r. o.

Slezské předměstí

Jižní 870

500 03 Hradec Králové

IČO: 620 24 477

DIČ: CZ62024477

kontaktní osoba: Ing. Janis Vlachopulos

tel.:  +420 731 443 501

e-mail: info@adonisprojekt.cz

Ve Svitavách dne 09.11.2023

Objednávka – návrh smlouvy

Objednáváme u Vás:

zhotovení dokumentace v rozsahu DSP + DPS dle příloh vyhlášky č. 405/2017 Sb. na sanaci zhlaví lepených nosníků – Sportovní haly Na Střelnici ve Svitavách – dle Vaší nabídky ze dne 6.11.2023.

Popis požadovaného:

Konstrukční část:

Projekt statického zajištění poruch dřevěných oblouků haly v rozsahu dokumentace stavebně konstrukční části pro projekt pro stavební povolení v podrobnosti pro provedení stavby (DSP+DPS):

- Statické zajištění poruch dřevěných vazníků,

- Návrh pomocných konstrukcí,

- Požadavky na průzkumy a další podklady a případnou součinnost,

- Identifikace projektu (Oprava obloukových vazníků haly)

- Specifické požadavky investora (návrh postupu pro rekonstrukci za provozu + etapizace – přesný postup a případné dělení bude stanoveno dle konkrétního návrhu opatření),

- Skutečná skladba konstrukce,

- Součinnost při prohlídce konstrukce, závěry biologického průzkumu,

Stavební část:

Návrh kapotáže venkovní části sanovaných nosníků, PBŘ posouzení zpracování dokumentace ke stavebnímu řízení dle vyhlášky, zajištění nutných stanovisek, podání žádosti a zajištění příslušného rozhodnutí.

Zpracování kontrolního položkového rozpočtu v cenové úrovni ÚRS 2023 a zpracování položkového výkazu výměr pro výběr zhotovitele.

Cena:

Konstrukční část – 54.000,- Kč,

Stavební část – 25.500,- Kč,

PBŘ – 6.000,- Kč,

Rozpočet a výkazy výměr – 6.000,- Kč,

Kompletace projektu, tisky 3.500,- Kč,

Inženýrská činnost – 13.000,- Kč,

Celkem – 108.000,- Kč.

Dokumentaci zpracujte ve třech tištěných paré + 1x elektronický nosič v termínu do 15.12.2023, zajištění stanovisek a vyjádření ke stavebnímu řízení do 30.1.2024, žádost o stavební povolení do 30.1.2024.

Místo dodání: Svitavy, Tovární 677/28                                               Termín dodání: viz. rozpis výše

Na faktuře vždy uvádějte číslo objednávky.

V případě zaslání faktury v elektronické podobě použijte e-mailovou adresu: sportes.fakturace@svitavy.cz.

Cena:  108.000,- Kč bez DPH	Doprava: 0,- Kč

Fakturační údaje:

způsob úhrady: bankovním převodem

IČO: 620 62 620, DIČ: CZ62062620

bankovní spojení: ČSOB a.s.

č. ú.: 101421824/0300

Jsme plátci DPH.

V případě, že bude dodavatel ke dni uskutečnění zdanitelného plnění zveřejněn jako nespolehlivý plátce DPH, bude DPH z daňového dokladu uhrazeno podle §109a zákona o DPH na příslušný depozitní účet správce daně.

Objednatel prohlašuje, že je registrovaný jako plátce DPH a na výše uvedenou dodávku bude aplikován režim přenesení daňové povinnosti dle §92e zákona o DPH.

Dodavatel je povinen vystavit daňový doklad s náležitostmi dle § 92a/2 zákona o DPH.

Datum:    09.11.2023

Vystavil:  Ing. Bronislav Olšán

Středisko: 09-01

Podpis: Ing. Bronislav Olšán, v. r.

……………………………………….

Ing. Bronislav Olšán

jednatel, SPORTES Svitavy s.r.o.

Zhotovitel (dodavatel) podpisem této objednávky uděluje souhlas se zveřejněním svých osobních údajů v rozsahu: jméno, příjmení, obchodní firma, IČO, DIČ a sídlo, a to za účelem zveřejnění v registru smluv na dobu neurčitou.

Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 zákona č. 89/2012 Sb. a udělují svolení k jejich užití a uveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek.

Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění této smlouvy podle zákona o registru smluv zajistí objednatel.

Potvrzujeme a akceptujeme objednávku:

…………………………………………………………………….

…………………………………………………………………….

…………………………………………………………………….

V(e) ………………….. dne ………………………………………