DODATEK č. 2 KE SMLOUVĚ O PODPOŘE A ROZVOJI PROVOZNÍHO INTEGRAČNÍHO PROSTŘEDÍ JEDNOTNÉHO INFORMAČNÍHO SYSTÉMU PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ A POSKYTOVÁNÍ SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB

Smluvní strany:

Česká republika – Ministerstvo práce a sociálních věcí

se sídlem: Na Poříčním právu 1/376, 128 01 Praha 2

IČO: 005 51 023

zastoupená: Ing. Karlem Trpkošem vrchním ředitelem sekce ICT

(dále jen „Objednatel“)

a

AUTOCONT a.s.

se sídlem: Hornopolní 3322/34, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava

IČO: 04308697, DIČ: CZ04308697

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě,

oddíl B, vložka 11012

zastoupená:

Tomášem Ječmínkem, členem představenstva
a
Ondřejem Matuštíkem, členem představenstva

(dále jen „Poskytovatel“)

(Poskytovatel a Objednatel dále společně jen „Smluvní strany“)

dnešního dne uzavřely tento Dodatek č. 2 ke smlouvě o podpoře a rozvoji provozního integračního prostředí jednotného informačního systému práce a sociálních věcí a poskytování souvisejících služeb uzavřené dne 13. listopadu 2019 v souladu s ustanovením § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) (dále jen „Dodatek“)

Smluvní strany, vědomy si svých závazků v tomto Dodatku obsažených a s úmyslem být tímto Dodatkem vázány, dohodly se na následujícím znění Dodatku:

PREAMBULE

Smluvní strany uzavřely dne 13. listopadu 2019 na základě zadávacího řízení veřejné zakázky „Jednotný informační systém práce a sociálních věcí – Provozní integrační prostředí 2“, ev. č. zakázky Z2019-007229 smlouvu o podpoře a rozvoji provozního integračního prostředí jednotného informačního systému práce a sociálních věcí a poskytování souvisejících služeb (dále jen „Smlouva“).

Tzv. Provozní a integrační prostředí 2 (dále jen PIP2) bylo v čase zahájení zadávacího řízení definováno Přílohou č. 5 ZD – Funkční a technické požadavky. Vzhledem k technologickému vývoji, vzhledem k novým požadavkům ze strany uživatelů a správců Objednatele, a vzhledem k většímu využívání tzv. cloudových technologií došlo k rozšiřování komponent PIP2. Tyto nové komponenty PIP2 nebyly výsledkem poskytování služeb Rozvoje tak jak byly definovány ve Smlouvě v čl. 6.Způsob poskytování rozvoje a školení, nicméně bylo nezbytné poskytovat k nim služby podpory provozu, a proto Smluvní strany uzavřely dne 30. 9. 2021 Dodatek č. 1 ke Smlouvě.

V souladu s harmonogramem plnění Smlouvy ve znění Dodatku č. 1 Poskytovatel poskytoval a poskytuje Objednateli Služby podpory provozu a rozvoje ve vztahu k Systému, a to po dobu 48 měsíců pro každou oblast komponent Systému, nejdéle však po dobu 48 měsíců od zahájení poskytování Služeb podpory provozu. Poskytování Služeb podpory provozu komponent Systému tedy má být v souladu se Smlouvou (viz odst. 5.3 a 23.1 Smlouvy ve znění Dodatku č. 1) ukončeno ke dni 13.11.2023. Z důvodu přetrvávající potřeby zajištění kontinuálního poskytování Služeb podpory provozu i po datu 15.11.2023, kdy Systém objektivně vzhledem k jeho povaze jako významného informačního systému, složitosti a významu pro Objednatele nelze ponechat bez odborné podpory, kterou si Objednatel není schopen zajistit vlastními silami, a kdy lze předpokládat, že Objednatel nejpozději do konce 15. března 2024 bude moci uzavřít smlouvu s novým poskytovatelem Služeb podpory provozu jakožto vybraným dodavatelem na realizaci veřejné zakázky zadávané v probíhajícím zadávacím řízení s názvem „Provozní integrační prostředí 3“, smluvní strany uzavírají tento Dodatek za účelem prodloužení poskytování Služeb podpory provozu komponent Systému o dobu čtyř měsíců.

Vzhledem k výše uvedenému Smluvní strany uzavírají tento Dodatek v režimu ustanovení § 222 odst. 4 ZZVZ, tedy v režimu změny „de minimis“.

Z výše uvedených důvodů a z důvodu, že uzavřením tohoto Dodatku nedochází k podstatné změně závazku ve smyslu § 222 odst. 3 ZZVZ, Smluvní strany přijaly tento Dodatek k původní Smlouvě, jehož předmětem je provedení shora uvedeného záměru Smluvních stran.

V důsledku skutečností uvedených výše uzavírají Smluvní strany tento Dodatek.

PŘEDMĚT A CENA DODATKU

Smluvní strany se dohodly, že znění odst. 23.1 Smlouvy, ve znění Dodatku č. 1, se ruší a nahrazuje se následujícím zněním:

- „Tato Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů, a uzavírá se na dobu určitou v trvání 52 měsíců od zahájení poskytování Služeb podpory provozu. Pro vyloučení pochybností smluvní strany uvádějí, že Poskytovatel je oprávněn poskytnout Služby převzetí i před termínem stanoveným v harmonogramu plnění dle odst. 4.1 této Smlouvy.“

V souvislosti se změnou odst. 23.1 Smlouvy se Smluvní strany se dále dohodly, že cena změny závazku ze Smlouvy dle § 222 odst. 4 ZZVZ činí 2 410 000 Kč bez DPH a je vypočtena jako součin celkové měsíční Ceny poskytování všech Služeb podpory provozu ve znění Dodatku 
č. 1, tj. 602 500 Kč bez DPH a délky prodloužení poskytování Služeb podpory provozu - o dobu čtyř měsíců.

Smluvní strany se dohodly, že znění souhrnné cenové tabulky uvedené Přílohy č. 6 Smlouvy „cena“ ve znění Dodatku č. 1 se mění následujícím způsobem:

| 2. | Služby podpory provozu dle odst. 3.1.2 Smlouvy |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.1 | Cena za 1 měsíc poskytování všech Služeb podpory provozu | 473 700,00 | 99 477,00 | 573 177,00 |
|  | ve výši dle odst. 12.1.1 Smlouvy |  |  |  |
| 2.2 | Celkem cena za 52 měsíců poskytování všech Služeb podpory provozu | 24 632 400,00 | 5 172 804,00 | 29 805 204,00 |
| 2.3. | Cena za 1 měsíc poskytování Služeb podpory provozu Nových komponent PIP2 dle Dodatku č. 1 a jeho Přílohy č.1 ve výši dle odst. 12.1.1 a) Smlouvy | 128 800,00 | 27 048,00 | 155 848,00 |
| 2.4. | Celkem cena za 31 měsíců poskytování Služeb podpory provozu Nových komponent PIP2 dle Dodatku č. 1 a jeho Přílohy č.1 | 3 992 800,00 | 838 488,00 | 4 831 288,00 |

| Celková cena | 107 111 471,00 | 22 493 408,91 | 129 604 879,91 |
| --- | --- | --- | --- |
| (jako součet výše uvedených cen dle položek 1.4, 2.2, 2.4, 3.2, 3.3 a 4.3) je předmětem hodnocení) |  |  |  |

Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají nedotčena.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Tento Dodatek je uzavřen elektronicky, tj. prostřednictvím uznávaného elektronického podpisu ve smyslu zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, opatřeného časovým razítkem.

Tento Dodatek je platný ke dni jeho podpisu oběma Smluvními stranami a nabývá účinnosti dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv ve smyslu ustanovení § 6 a 7 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.

Nedílnou součást tohoto Dodatku tvoří tyto přílohy:

- Příloha č. 1 – Cena

Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, že s jeho obsahem souhlasí, neuzavřely jej v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek, je projevem jejich svobodné, vážné a pravé vůle a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.

| Objednatel V Praze dne dle elektronického podpisu | Poskytovatel V Praze dne dle elektronického podpisu |
| --- | --- |
| ......................................................................... Česká republika – Ministerstvo práce a sociálních věcí Ing. Karel Trpkoš vrchním ředitelem sekce ICT | ......................................................................... AUTOCONT a.s. Tomáš Ječmínek, člen představenstva |
|  | ......................................................................... AUTOCONT a.s. Ondřej Matuštík, člen představenstva |

Příloha č. 1 Dodatku (Příloha č. 6 Smlouvy)

Cena

| Souhrnná cenová tabulka |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Č. | Předmět plnění | Cena v Kč | Sazba DPH | Cena v Kč včetně DPH |
|  |  | bez DPH | 21 % v Kč |  |
| 1. | Služby převzetí dle odst. 3.1.1 Smlouvy |  |  |  |
| 1.1 | Cena za vytvoření Plánu převzetí | 848 000,00 | 178 080,00 | 1 026 080,00 |
|  | v rozsahu dle odst. 7.1 Smlouvy |  |  |  |
| 1.2 | Cena za vytvoření Dokumentace | 1 550 000,00 | 325 500,00 | 1 875 500,00 |
|  | v rozsahu dle odst. 3.2 Smlouvy |  |  |  |
| 1.3 | Cena za ostatní činnosti poskytované v rámci Služeb převzetí | 1 450 400,00 | 304 584,00 | 1 754 984,00 |
|  | v rozsahu dle odst. 7.3 Smlouvy |  |  |  |
| 1.4 | Celkem za Služby převzetí (součet 1.1 až 1.3) ve výši dle odst. 12.4 Smlouvy | 3 848 400,00 | 808 164,00 | 4 656 564,00 |
|  | Pozn.: cena za poskytnutí Služeb převzetí musí být v souladu s odst. 12.4 Smlouvy stanovena max. ve výši 10 % z Celkové ceny uvedené níže. |  |  |  |
| 2. | Služby podpory provozu dle odst. 3.1.2 Smlouvy |  |  |  |
| 2.1 | Cena za 1 měsíc poskytování všech Služeb podpory provozu | 473 700,00 | 99 477,00 | 573 177,00 |
|  | ve výši dle odst. 12.1.1 Smlouvy |  |  |  |
| 2.2 | Celkem cena za 52 měsíců poskytování všech Služeb podpory provozu | 24 632 400,00 | 5 172 804,00 | 29 805 204,00 |
| 2.3. | Cena za 1 měsíc poskytování Služeb podpory provozu Nových komponent PIP2 dle Dodatku č. 1 a jeho Přílohy č.1 ve výši dle odst. 12.1.1 a) Smlouvy | 128 800,00 | 27 048,00 | 155 848,00 |
| 2.4. | Celkem cena za 31 měsíců poskytování Služeb podpory provozu Nových komponent PIP2 dle Dodatku č. 1 a jeho Přílohy č.1 | 3 992 800,00 | 838 488,00 | 4 831 288,00 |
| 3. | Rozvoj dle odst. 3.1.3 Smlouvy |  |  |  |
| 3.1 | Cena za poskytování 1 člověkodne Rozvoje | 8 903,00 | 1 869,63 | 10 772,63 |
|  | ve výši dle odst. 12.2.1 Smlouvy |  |  |  |
| 3.2 | Cena za dodávku materiálu | 3 602 221,00 | 756 466,41 | 4 358 687,41 |
| 3.3 | Celkem cena za 7950 člověkodní Rozvoje | 70 778 850,00 | 14 863 558,50 | 85 642 408,50 |
|  | Pozn.: cena za poskytnutí Rozvoje musí být stanovena min. ve výši 40 % z Celkové ceny uvedené níže. |  |  |  |
| 4. | Služby exitu dle odst. 3.1.4 Smlouvy |  |  |  |
| 4.1 | Cena za vytvoření Exitového plánu | 85 600,00 | 17 976,00 | 103 576,00 |
|  | v rozsahu dle odst. 8.2 Smlouvy |  |  |  |
| 4.2 | Cena za ostatní činnosti poskytované v rámci Služeb exitu | 171 200,00 | 35 952,00 | 207 152,00 |
|  | v rozsahu dle odst. 8.2 Smlouvy |  |  |  |
| 4.3 | Celkem za Služby exitu (součet 4.1 až 4.2) ve výši dle odst. 12.4 Smlouvy | 256 800,00 | 53 928,00 | 310 728,00 |
|  | Pozn.: cena za poskytnutí Služeb exitu musí být v souladu s odst. 12.5 Smlouvy stanovena max. ve výši 5 % z Celkové ceny uvedené níže. |  |  |  |
| Celková cena |  | 107 111 471,00 | 22 493 408,91 | 129 604 879,91 |
| (jako součet výše uvedených cen dle položek 1.4, 2.2, 2.4, 3.2, 3.3 a 4.3) je předmětem hodnocení) |  |  |  |  |