č. j. NPU-430/77679/2023

č. smlouvy 3022H1230020

Národní památkový ústav, státní příspěvková organizace

IČO: 750 32 333, DIČ: CZ75032333

se sídlem: Valdštejnské nám. 162/3, 118 01 Praha 1 – Malá Strana

zastoupený: Mgr. Petrem Pavelcem, Ph.D., ředitelem Územní památkové správy v Českých Budějovicích

Doručovací adresa:

Národní památkový ústav

Územní památková správa v Českých Budějovicích

nám. Přemysla Otakara II. 34

370 21 České Budějovice

(dále jen „Objednatel“)

a

GEMA ART International s.r.o.

IČO: 076 87 672, DIČ: CZ07687672

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 305517

se sídlem: Haštalská 760/27, PSČ 110 00 Praha 1

zastoupený: XXXXXXXXXXXXX, jednatelem společnosti

(dále jen „Zhotovitel“)

jako smluvní strany uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavírají ve smyslu ust. § 1903 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů tuto

Dohodu o narovnání

(dále jen „Dohoda“)

I.

Úvodní ustanovení

- Dne 14. 6. 2021 uzavřely výše uvedené smluvní strany Smlouvu o dílo, evidovanou Objednatelem pod č. smlouvy 3022H1210011 (dále jen „Smlouva“), kterou se Zhotovitel zavázal na svoje náklady a nebezpečí zhotovit pro Objednatele dílo spočívající ve stavební úpravě krovu, stropu a střechy kaple zámku Kozel. Objednatel se zavázal zaplatit Zhotoviteli za včas zhotovené a předané dílo cenu díla, a to ve výši a způsobem uvedeným ve smlouvě.

- Dodatkem č. 1 uzavřeným dne 14. 10. 2022 se smluvní strany dohodly na provedení víceprací specifikovaných změnovými listy č. ZL 01, ZL 02, ZL 03, ZL 04 a na odpovídajícím zvýšení ceny a prodloužení termínu pro dokončení díla na 30. 11. 2022.

- Zhotovitel nebyl schopen dodržet sjednaný termín dokončení a předání díla a Objednatel ke dni podpisu této Dohody uplatňuje za Zhotovitelem pohledávku plynoucí z nedodržení termínu dokončení a předání díla dle Smlouvy ve znění dodatku č. 1 ve výši 2 835 640,50 Kč. Pohledávka je smluvní pokutou za nedodržení termínu dokončení a předání díla dle čl. 13.1.   Smlouvy, tj. 165 dní po smluvním termínu.

- Zhotovitel proti uplatňované výši smluvní pokuty namítá, že koordinátor BOZP zastupující 
na stavbě Objednatele neumožnil některé dny realizaci prací z důvodu nepřiznivého počasí 
a o tyto dny měl objednatel termín pro dokončení a předání díla zohlednit a upravit. Celkem se jedná o 64 dnů, kdy práce z důvodu nevhodných klimatických podmínek nemohly probíhat. Smluvní pokuta za 101 dnů prodlení činí 1 735 775,70 Kč.

II.

Účel dohody

- Smluvní strany se na základě výše uvedených skutečností a za účelem předejití soudnímu sporu dohodly na uzavření této dohody o narovnání, kterou sjednávají podmínky vypořádání smluvní pokuty.

III.

Práva a povinnosti smluvních stran

- Zhotovitel v rámci tohoto narovnání uznává vůči Objednateli ve smyslu § 2053 zák. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v pozdějším znění, jako svůj dluh částku 1 735 775,70 Kč (smluvní pokuta za nedodržení termínu dokončení a předání díla) co do důvodu vzniku a výše a zavazuje se uhradit svůj závazek ve výši 1 735 775,70 Kč  prostřednictvím protiplnění spočívajícím ve zhotovení a předání níže specifikovaného díla.

- Zhotovitel se touto dohodou zavazuje zajistit pro Objednatele obnovení zahradního altánu na pozemku parc. č. 907/2 v k.ú. Šťáhlavy a obnovení zahradního altánu „Na Homolce“ pozemku parc. č. 487/1 v k.ú. Šťáhlavice, oba zahradní altány se nacházejí v areálu státního zámku Kozel(dále jen „dílo“ nebo „protiplnění“) v celkové hodnotě 1 735 775,70 Kč . Cena zahradního altánu na pozemku parc. č. 907/2 činí částku 920 719,41 Kč vč. DPH v platné sazbě, cena zahradního altánu „Na homolce“ činí částku 815 056,29Kč vč.DPH v platné sazbě.

- Zhotovitel prohlašuje, že se seznámil s požadavky Objednatele pro obnovu a zhotovení altánů včetně projektové dokumentace a že má dostatečné odborné i personální zabezpečení, aby protiplnění předal v dohodnutém termínu tzn. nejpozději do 31. 12. 2023.

- Smluvní strany prohlašují, že podmínky pro realizaci protiplnění sjednávají v této Dohodě.

- Objednatel uplatnil vůči Zhotoviteli nárok na zaplacení smluvní pokutu ve výši 1 735 775,70 Kč daňovým dokladem – fakturou.

- Smluvní strany sjednávají, že Zhotovitel vystaví po dokončení každého altánu daňový doklad – fakturu a pohledávka Zhotovitele z této faktury bude započtena k částečnému zániku povinnosti z narovnání k zaplacení smluvní pokuty.

IV.

Podmínky Dohody, podmínky poskytnutí protiplnění

- Zhotovitel zajistí na základě této Dohody obnovení zahradního altánu na pozemku parc. č. 907/2 v k.ú. Šťáhlavy a obnovení zahradního altánu „Na Homolce“ pozemku parc. č. 487/1 v k.ú. Šťáhlavice, a to podle požadavků Objednatele.

- Zhotovitel se před uzavřením této Dohody seznámil se specifikací díla v podobě projektové dokumentace ZÁMEK KOZEL OBNOVA ZAHRADNÍHO ALTÁNU zpracované ATELIER SOUKUP s.r.o., Klatovská tř. 11, 301 00 Plzeň pro obnovu altánu na pozemku parc. č. 907/2 v k.ú. Šťáhlavy a s popisem prací pro obnovu altánu na pozemku parc. č. 487/1 v k.ú. Šťáhlavice a prohlašuje, že tyto podklady a informace považuje za dostatečné proto, aby ve stanoveném termínu a v očekávané kvalitě zhotovil a v uvedeném termínu předal dílo, které je protiplněním dle této Dohody.

- Předmětem díla je provedení všech činností, prací, dodávek obsažených v předaných podkladech, výkazu výměr a také dohodnuté změny. Současně jsou předmětem díla i položky výslovně neuvedené, pokud o nich zhotovitel věděl nebo na základě své odborné kvalifikaci mohl nebo měl vědět, že provedení takových dodávek je pro řádné a kvalitní zhotovení díla potřebné.

- Provedené dílo a práce budou provedeny v souladu se všemi předpisy, které se na tento předmět smlouvy vztahují.  Dílo bude předáno způsobilé sloužit svému účelu, kompletně hotové bez vad a nedodělků, ve všech svých částech kompletní včetně všech potřebných atestů, certifikátů či jiných obvyklou obchodní praxí zavedených dokladů.

- Zhotovitel:

  - zahájí práce na provádění díla: do 10ti dnů od nabytí účinnosti této dohody

  - dokončení a předání díla nejpozději k 31. 12. 2023.

- Před zahájením provádění díla předá objednatel protokolárně místo plnění díla zhotoviteli, o čemž bude pořízen „Zápis o předání staveniště“ Termín předání místa pro provádění díla je nejpozději  v den zahájení díla.

- Zhotovitel se zavazuje

a) provést dílo v souladu s platnými právními předpisy, s potřebnou odbornou péčí, na své náklady a nebezpečí a ve sjednané době. Za prováděné dílo nese odpovědnost a to až do jeho řádného ukončení a předání Objednateli,

b) práce na objektu podléhají zákonu č.20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů, a prováděcí vyhlášce č. 66/1988 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel svojí činností nesmí poškodit ani ohrozit národní kulturní památku státní zámek Kozel. Zhotovitel dále bude dbát pokynů oprávněného zástupce objednatele nebo jiné jím pověřené osoby. Zhotovitel se zavazuje dbát o to, aby při provádění díla nebyl narušen či ohrožen provoz památkového objektu (resp. byl narušován minimálně),

c) zajistit na vlastní náklad veškeré vybavení a další věci nezbytné k řádnému provedení díla,

d) upozornit objednatele na nevhodnou povahu věcí předaných mu objednatelem. Stejnou povinnost má zhotovitel i tehdy, požaduje-li objednatel, aby dílo bylo provedeno podle pokynů, které jsou nevhodné,

e) před prováděním díla zjistit překážky a v průběhu provádění díla i skryté překážky bránící jeho řádnému dokončení, bez zbytečného odkladu je oznámit objednateli a navrhnout mu změnu způsobu provádění díla. Do doby dosažení dohody o změně je oprávněn provádění díla přerušit v části, kterou překážky znemožňují provádět,

f) zhotovitel odpovídá za dodržování platných právních předpisů v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO) u svých pracovníků, tak u svých poddodavatelů,

g) během plnění smlouvy i po ukončení smlouvy zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, o kterých se dozví od objednatele v souvislosti s plněním smlouvy, a které nejsou veřejně dostupné. V případě porušení této povinnosti se zhotovitel zavazuje k úhradě smluvní pokuty ve výši 10.000 Kč za každý jednotlivý případ,

h) mít po celou dobu provádění díla uzavřenou pojistnou smlouvu na škody způsobené při výkonu činnosti. Zhotovitel se zavazuje seznámit objednatele s podmínkami uzavřené pojistné smlouvy doložením její kopie nejpozději v den podpisu této smlouvy. Objednatel je oprávněn kdykoliv v průběhu plnění smlouvy požádat o předložení kopie pojistné smlouvy, ze které musí vyplývat splnění výše uvedené povinnosti, zhotovitel se zavazuje k předložení do 3 pracovních dnů ode dne, kdy obdrží výzvu objednatele,

ch) vést písemnou evidenci průběhu provádění díla (dále jen „deník“).  Smluvní strany si k vedení deníku sjednaly, že do něj budou osobami oprávněnými jednat v technických věcech, zapisovány všechny skutečnosti týkající se provádění díla, tj. veškeré technické otázky řešené mezi účastníky ve vztahu k provádění díla, tj. veškeré technické otázky řešené mezi účastníky týkající se provádění díla, použití materiálů, výbavy, použití barev atd.,

i) zajistit, aby dílo probíhalo pod odborným dozorem kvalifikovaných a oprávněných osob, které budou garantovat dodržování technologických postupů. Zhotovitel dále odpovídá za to, že odborné práce nebo činnosti uvedené v zadávací dokumentaci, na které sám nemá živnostenská oprávnění, nebo nejsou zapsány v obchodním rejstříku, budou provedeny výhradně poddodavateli s odpovídající odbornou způsobilostí,

j) při provádění díla zavazuje neomezovat veřejná prostranství, či jiné dotčené prostory, neobtěžovat třetí osoby hlukem, pachem, emisemi, vibracemi exhalacemi nad míru nezbytně nutnou k provedení díla. Zavazuje se postupovat tak, aby minimalizoval nepříznivé vlivy na životní prostředí a okolí místa provádění díla,

k) v případě víceprací, které si vyžádají okolnosti v místě realizace stavby provede Zhotovitel tyto práce po souhlasu Objednatele bez toho, že by uplatňoval jejich finanční náhradu.

- Termíny kontrolních dnů nebo výzvy k prohlídkám budou Objednatelem nebo Zhotovitelem vzájemně sděleny nejméně tři dny předem elektronickou poštou. Termín a průběh těchto kontrolních dnů bude zaznamenán do deníku. Zhotovitel je povinen zajistit Objednateli možnost kdykoliv na základě výzvy Objednatele nahlédnout do deníku a činit do něj záznamy, dále se Zhotovitel zavazuje předložit Objednateli deník bez výzvy při každém kontrolním dni nebo prohlídce.

- Nejpozději v den zahájení díla se smluvní strany informují, kdo jej jejich oprávněným zástupcem a v jakém rozsahu. Dojde-li po dobu realizace díla ke změně, zavazují se o tom smluvní strany nejpozději v den změny informovat druhou stranu písemně a sdělit jméno nové oprávněné osoby.

- Záruční doba díla činí 60 měsíců a začíná běžet dnem podpisu protokolu o předání a převzetí dokončeného díla.  Záruka se vztahuje na celé dílo, včetně všech jeho částí a součástí. Zhotovitel je povinen odstranit vady díla v záruční době bez zbytečného odkladu od jejich nahlášení, nejdéle však do 10 pracovních dnů ode dne nahlášení, není-li s ohledem na charakter vad stanoven objednatelem lhůta delší. Pokud zhotovitel neodstraní vady v tomto termínu, je povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 1.000 Kč za každou ve stanovené lhůtě neodstraněnou vadou. Po dobu odstraňování vad záruční doba neběží.

- Záruka se nevztahuje na běžné škody nebo poškození, které vznikly z následujících důvodů:

a) neodborné zásahy zejména jakékoliv úpravy provedené v průběhu záruční doby třetí   osobou bez vědomí Zhotovitele,

b) hrubé zacházení, nedodržení provozních podmínek nebo návodu k používání,

c) užíváním díla v rozporu s jeho určením.

- Zhotovitel se zavazuje v případě společné odpovědnosti s třetí osobou odstranit vadu požadovaným způsobem.

- Objednatel se zavazuje předat místo provádění díla Zhotoviteli v den zahájení provádění díla.

- Objednatel je oprávněn odstoupit od této Dohody za podmínek stanovených zákonech a v případě, že:

a) zjištění závažných technologických nedostatků či chyb významně snižujících kvalitu nebo   hodnotu díla,

b) Zhotovitel porušil některé z ujednání této Dohody a nedošlo k nápravě ani po upozornění     Objednatele,

c) Zhotovitel přerušil provádění díla bez zjevných závažných příčin na dobu delší než 10 dnů,

d) Objednatel opakovaně zjistil závažné porušení BOZP, požární ochrany,

e)  rozhodnutí soudu o úpadku, hrozícím úpadku nebo likvidaci zhotovitele.

- Pokud Objednatel od smlouvy odstoupí zaniká tato Dohoda ke dni odstoupení a Zhotovitel má nárok na započítání odvedené práce a hodnoty materiálu oproti smluvní pokutě, zbývající část   závazku je povinen uhradit do 7 dnů od obdržení odstoupení a zániku Dohody.

V.

Dohoda o narovnání

- Pokud Zhotovitel dokončí a předá dílo dle této Dohody, budou veškeré jeho závazky vyplývající z Objednatelem požadované smluvní pokuty za pozdní dokončení a předání díla dle smlouvy č. sml.  3022H1210011 vypořádané.

- Nároky z odpovědnosti za vady díla nadále trvají po dobu sjednanou touto Dohodou.

- Pokud Zhotovitel nezahájí provádění díla dle předchozího odstavce nejpozději do 10ti dnů, tato Dohoda zaniká a Zhotovitel je povinen do 3 pracovních dnů uhradit na číslo účtu Objednatele č. účtu: 300003-60039011/0710 pod VS: 3022H1230020 smluvní pokutu ve výši 1 735 775,70 Kč.

VI.

Závěrečná ustanovení

  - Tato dohoda byla sepsána ve dvou vyhotoveních. Každá ze smluvních stran obdržela po jednom totožném vyhotovení.

  - Tato dohoda nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami. Pokud tato dohoda podléhá povinnosti uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), nabude účinnosti dnem uveřejnění a její uveřejnění zajistí objednatel. Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva může být předmětem zveřejnění i dle jiných právních předpisů.

  - Smluvní strany se zavazují spolupůsobit jako osoba povinná v souladu se zákonem č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů.

  - Dohodu je možno měnit či doplňovat výhradně písemnými číslovanými dodatky.

  - Smluvní strany prohlašují, že tuto dohodu uzavřely podle své pravé a svobodné vůle prosté omylů, nikoliv v tísni a že vzájemné plnění dle této smlouvy není v hrubém nepoměru. Dohoda je pro obě smluvní strany určitá a srozumitelná.

  - Informace k ochraně osobních údajů jsou ze strany NPÚ uveřejněny na webových stránkách www.npu.cz v sekci „Ochrana osobních údajů“.

Příloha:

Smlouva o dílo č. j. NPÚ-430/45818/2021

Dodatek č. 1 č. j. NPÚ-430/82183/2022

V Českých Budějovicích dne	12. 10. 2023			       V Praze dne

……………………………………	                                   		       ……………………………………

Mgr. Petr Pavelec, Ph.D.                                                                        XXXXXXXXXXXX

ředitel									       jednatel společnosti