Dodatek č. 1 ke smlouvě

o zhotovení projektové dokumentace a obstarání souvisejících záležitostí

z 22.02.2023

(dále jen „dodatek“)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Číslo smlouvy zhotovitele:               	    		Číslo smlouvy objednatele:

mezi smluvními stranami:

- Objednatel: 	Název: město Nová Paka

Sídlo: Dukelské náměstí č. p. 39, 509 24 Nová Paka

IČ: 00271888, DIČ: CZ00271888

Zastoupený: Pavlem Bouchnerem, starostou města

Bankovní spojení: xxx

Číslo účtu: xxx

(dále „Objednatel“)

### Zhotovitel:	Název: PECKA ATELIÉR s.r.o.

Sídlo: Křížky 283, 468 22 Malá Skála

IČ: 07933266
	DIČ: CZ07933266

Zastoupený: Jan Los, jednatelem

Bankovní spojení: xxx

Číslo účtu: xxx

(dále „Zhotovitel“)

I. PŘEDMĚT DODATKU

Město Nová Paka uzavřelo se společností PECKA ATELIÉR s.r.o. dne 22.02.2023 smlouvu o zhotovení projektové dokumentace a obstarání souvisejících záležitostí k realizaci díla s názvem: „Nová Paka - vitrína zkamenělého stromu“ (dále jen "smlouva"). Z důvodu nesouhlasného stanoviska majitelů vedlejší nemovitosti (i přes jejich původní odsouhlasení PD) došlo k zastavení stavebního řízení. Jelikož majitelé sousedního pozemku neustále mění své požadavky, tak není možné zpracovat finální verzi PD a získat tak stavební povolení. Z výše uvedených důvodů se smluvní strany dohodly na následujících změnách:

V článku IV. CENA ZA DÍLO se mění odstavec 1. následovně:

- Cena za dílo obsahující všechny jeho dílčí části plnění dle čl. II. této Smlouvy činí:

cena díla bez DPH	  87 900,00 Kč

DPH	  18 459,00 Kč

cena díla vč. DPH	106 359,00 Kč

V článku V. PLATEBNÍ PODMÍNKY se mění odstavec 1. následovně:

- Mezi smluvními stranami bylo dohodnuto, že cenu za dílo uhradí objednatel zhotoviteli následovně:

  - platba 87 900,- Kč plus DPH bude zaplacena po splnění článku III. odst. 1 písm. a), b) a c).

II. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti nabývá dnem uveřejnění v registru smluv (https://smlouvy.gov.cz/).

- Smluvní strany se dohodly a výslovně souhlasí s tím, že tento dodatek bude zařazen do evidence smluv města Nová Paka a celé znění tohoto dodatku bude zveřejněno na internetových stránkách objednatele, v registru smluv a na profilu zadavatele, a bude tak veřejně přístupné. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku nepovažují za obchodní tajemství a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.

- Dodatek č. 1 ke smlouvě je vyhotoven v pěti stejnopisech s platností originálu, z nichž dva obdrží zhotovitel a tři objednatel.

- Práva a závazky smluvních stran, která nejsou dotčena tímto dodatkem, zůstávají nezměněna ve znění Smlouvy o zhotovení projektové dokumentace a obstarání souvisejících záležitostí ze dne 22.02.2023.

V Malé Skále dne: ………………….	V Nové Pace dne……………………

………………………………...		………………………………………

Zhotovitel		Objednatel

PECKA ATELIÉR s.r.o.		město Nová Paka

Jan Los, jednatel		Pavel Bouchner, starosta