SMLOUVA O DÍLO

uzavřena podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

Níže označené smluvní strany:

Domov pro seniory Vlčice, příspěvková organizace, Vlčice 66, 336 01 Blovice

IČ:  491 80 380

Provozovna: Vlčice 66, 336 01  Blovice

Zastoupena:	ředitelem organizace

Václavem Kovářem, tel.: +420 371 522 068,   mob.: +420 777 454 400

e-mail: reditel@domov-vlcice.cz

- dále jen objednatel

a

Václav Skřivan

Zemní práce, autodoprava

5. května 662, 336 01  Blovice

IČ: 760 17 427,   DIČ: CZ5903190436

tel.:  602 478 354

Kontaktní osoba ve věcech technických: Václav Skřivan

- dále jen zhotovitel

- objednatel a zhotovitel dále jen smluvní strany

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku podle § 2586 a násl., zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, tuto Smlouvu o dílo k zakázce „Výměna lapače tuků“ následujícího znění a obsahu (dále jen smlouva).

článek 1

Úvodní ustanovení

Tuto smlouvu smluvní strany uzavírají s vědomím následujících skutečností:

Objednatel má záměr realizovat dílo, které představuje výměnu lapače tuků, a za tím účelem provedl výběr zhotovitele mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZZVZ), a to zadávacím postupem formou písemné poptávky známým firmám v okruhu 20km od místa realizace, které realizují poptávané práce.

- Zhotovitel předložil v tomto řízení nabídku, která byla objednatelem vybrána jako nejvhodnější, a proto smluvní strany sjednaly následující:

článek 2

Předmět a rozsah plnění

  - Předmětem smlouvy je:

- závazek zhotovitele provést pro objednatele na vlastní náklad a nebezpečí dílo, které představuje výměnu lapače tuků v Domově pro seniory Vlčice, Vlčice 66, 336 01 Blovice, včetně úprav kanalizační přípojky a souvisejících prací dle předpisů upravujících provádění stavebních děl a ujednáních stran dle této smlouvy

- a závazek objednatele řádně provedené dílo bez vad a nedodělků převzít a zaplatit zhotoviteli za provedené dílo sjednanou cenu.

(dále jen „dílo")

  - Součástí plnění dle této smlouvy je:

- zajištění všech nutných zkoušek dle ČSN případně jiných norem vztahujících se k prováděnému dílu;

- odvoz (kontejnerová doprava suti) a uložení vybouraných hmot a stavební suti na skládku včetně poplatku za uskladnění v souladu s ustanoveními zákona 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů; odpady budou likvidovány výhradně firmou s vázanou činností pro podnikání v oblasti nakládání s (nebezpečnými) odpady.;

- předat objednateli návody k obsluze, návody k údržbě a ostatní dokumenty nezbytné pro užívání, a to v českém jazyce;

- uvedení veškerých povrchů dotčených stavbou do původního stavu;

Jakost díla

  - Zhotovitel se zavazuje k tomu, že celkový souhrn vlastností provedeného díla bude odpovídat potřebám a účelu díla, kterými jsou bezpečnost, bezporuchovost a hygienické požadavky. Ty budou odpovídat platné právní úpravě a českým technickým normám definovaným v této smlouvě. K tomu se zavazuje používat pouze materiály a konstrukce vyhovující požadavkům kladeným na jejich jakost a mající prohlášení o shodě dle zákona č. 22/1997 Sb., v platném znění.

  - Smluvní strany se dohodly na I. jakosti díla. Zhotovitel se zavazuje, že veškeré dodávky (materiál, komponenty, technologické celky apod.), které budou ke zhotovení díla použity, budou dodány v odpovídající kvalitě a budou vyhovovat požadavkům na provoz.

Určení osob

  - Zhotovitel pro vzájemný styk a zabezpečení povinností vyplývajících z této smlouvy zajišťující odborné vedení provádění stavebních prací dle zákona č.183/2006 Sb. určuje

- osobu odpovědnou za provádění díla: Václav Skřivan

- tel.: 602 478 354

Zhotovitel současně prohlašuje, že odpovídá za provádění prací dle této smlouvy a dále je oprávněn:

- převzít od objednatele staveniště,

- jednat o změně rozsahu díla, ceny díla, eventuálně doby provedení díla a při projednávání a odsouhlasení těchto změn a provést zápis do stavebního deníku,

- navrhovat změnové listy,

- odevzdat objednateli předmět díla.

  - Objednatel pro vzájemný styk a zabezpečení povinností vyplývajících z této smlouvy určuje tyto osoby:

Libor Čejka, vedoucí technického provozu

email: libor.cejka@domov-vlcice.cz

tel: 777 454 401

- a dále další, kteří budou uvedeni v zápise o předání a převzetí staveniště.

- Objednatel prohlašuje, že tyto osoby jsou oprávněny k výkonu technického dozoru stavebníka a jsou zmocněny objednatelem:

- předat zhotoviteli staveniště,

- přebírat od zhotovitele práce, které budou dalším postupem prací zakryty,

- provádět zápisy ve stavebním deníku a odsouhlasit zhotoviteli zápisy ve stavebním deníku,

- odsouhlasit případné změny prací a dodávek navržené zhotovitelem, které nevyžadují finanční plnění nad rámec uzavřené smlouvy o dílo,

- zastupovat objednatele při předkontraktačních jednáních o změně rozsahu díla s vlivem na cenu díla, eventuálně doby provedení díla, při projednávání a odsouhlasení těchto změn zápisem do stavebního deníku,

- odsouhlasit zhotoviteli věcné a finanční plnění, odsouhlasit dílčí a konečné vyúčtování provedených prací a dodávek (podklad pro vystavení daňového dokladu),

- převzít od zhotovitele předmět díla,

- uplatňovat jménem objednatele nároky vůči zhotoviteli vyplývající z této smlouvy, zejména dodržování termínů, kontrolu plnění, smluvní pokuty

  - Zhotovitel i objednatel jsou oprávněni dodatečně změnit osoby pověřené pro vzájemný styk a zabezpečení povinností vyplývajících z této smlouvy, tak i osobu provádějící TDS a funkci koordinátora BOZP.

článek 3.

Doba, místo a další podmínky plnění

  - Zhotovitel se zavazuje provést dílo ve lhůtě do 15. 8. 2017 a v téže lhůtě je jako dokončené bez vad a nedodělků předat objednateli.

  - Zhotovitel je povinen zahájit práce po podpisu smlouvy o dílo. Pokud zhotovitel nezahájí tyto práce k provedení díla do 30 dnů od uzavření smlouvy, je objednatel oprávněn odstoupit od smlouvy.

  - Místem plnění - staveništěm je Domov pro seniory Vlčice, Vlčice 66, 336 01  Blovice, výzvu k převzetí staveniště zašle objednatel písemně zhotoviteli, v níž určí termín k převzetí staveniště; nebude-li ve výzvě určen jiný termín, platí, že je zhotovitel povinen převzít staveniště nejpozději do 18. 7. 2017. Pokud zhotovitel nezahájí stavební práce k provedení díla do 14 dnů ode dne převzetí staveniště, je objednatel oprávněn odstoupit od smlouvy.

  - Prodloužení termínu dokončení díla bez sankce je možné pouze v případě:

  - překážek na straně objednatele, pro které nemůže zhotovitel pokračovat v plnění díla;

  - dodatečných prací, které mají vliv na termín dokončení díla o dobu odpovídající době provádění těchto prací, a které byly sjednané způsobem dle této smlouvy;

Staveniště

  - Staveniště je zhotovitel povinen převzít v termínu dle odst. 3 tohoto článku smlouvy.

  - Zhotovitel je povinen převzít od objednatele staveniště v aktuálním stavu bez zvláštních úprav.                       O předání a převzetí staveniště vyhotoví smluvní strany písemný protokol, který obě strany podepíší. Dodavatel stavby bude užívat jako plochy zařízení staveniště pouze pozemky vymezené obvodem staveniště.

  - Při převzetí staveniště je zhotovitel povinen předat objednateli „Časový a finanční harmonogram stavebních prací“. Harmonogram prací začíná převzetím staveniště a končí vyklizením staveniště.

  - V harmonogramu musí být uvedeny základní termíny dle této smlouvy (termín dokončení díla, termín převzetí staveniště, termín vyklizení staveniště), druhy prací v rámci jednotlivých stavebních objektů a provozních souborů a u nich uveden předpokládaný termín realizace díla. Rovněž zhotovitel uvede dodavatelský systém pro technologickou část stavby s uvedením konkrétních dodavatelů těchto částí.

  - Zhotovitel je povinen při provádění díla postupovat v souladu s harmonogramem a průběžně jej aktualizovat, zejména na základě změn termínu způsobem dle smlouvy.

  - Zhotovitel je povinen na staveništi udržovat pořádek a čistotu, je povinen neprodleně odstraňovat

odpady a nečistoty vzniklé při provádění díla v souladu se zákonem o odpadech.

  - Nositelem nebezpečí škod na zhotovovaném díle i zařízení staveniště bude od předání staveniště do

předání hotového díla zhotovitel.

  - Náklady na vybudování, zprovoznění, údržbu, likvidaci a vyklizení zařízení staveniště jsou zahrnuty v

ceně díla.

  - Zhotovitel je povinen užívat staveniště pouze pro účely související s prováděním díla a při užívání

staveniště je povinen dodržovat veškeré právní předpisy. Odstranění zařízení staveniště a vyklizení

staveniště je dodavatel povinen provést po předání a převzetí díla ve lhůtě 2 dnů, pokud v protokolu

o předání a převzetí není dohodnuto jinak (zejména jde-li o ponechání zařízení, nutných pro

zabezpečení odstranění vad a nedodělků díla ve smyslu protokolu o předání a převzetí díla).

  - Smluvní strany sepíší a podepíší na závěr protokol o vyklizení staveniště.

Stavební deník

  - Zhotovitel je povinen vést stavební deník minimálně v rozsahu dle stavebního zákona a vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb.).

  - Do stavebního deníku bude zhotovitel zapisovat všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy, zejména údaje o časovém postupu prací a jejich jakosti, důvody odchylek prováděných prací od projektové dokumentace, o provedených zkouškách a další údaje potřebné pro posouzení prací objednatelem a technickým dozorem stavebníka (TDS).

  - Objednatel a jím pověřené osoby jsou oprávněny stavební deník kontrolovat a k zápisům připojovat své stanovisko. Do deníku je oprávněn provádět záznamy kromě technického dozoru objednatele i objednatelem přizvaný projektant, který zpracoval podkladovou PD.

  - Originál deníku spolu s druhou kopií předá zhotovitel objednateli spolu s dokumentací skutečného provedení stavby. První kopii si zhotovitel ponechá.

Změna smlouvy

  - Změnu může navrhnout každá ze stran kdykoliv před termínem, ve kterém má být dílo provedeno. Do stavebního deníku zhotovitel, objednatel prostřednictvím TDS, zapisují zejména všechny požadavky na změny nebo úpravy díla, které se odchylují od PD, a veškeré změny v množství nebo kvalitě, které v průběhu realizace díla vzniknou.

  - Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale jsou podkladem pro vypracování změnového listu.

  - Ke každé změně smlouvy, zejména co do kvality či množství prováděného díla, musí být zpracován podkladový dokument označený jako Změnový list. Změnový list je pak podkladem pro uzavření dodatku ke smlouvě.

Předání a převzetí díla

  - Zhotovitel je povinen písemně oznámit objednateli termín, kdy bude dílo ukončeno a připraveno k předání a převzetí jako celek. Objednatel se zavazuje dílo převzít v případě, že dílo bude předáno bez vad a nedodělků. Podle ust. § 2628 občanského zákoníku je však objednatel povinen převzít dílo s ojedinělými drobnými vadami, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání stavby funkčně nebo esteticky, ani její užívání podstatným způsobem neomezují.

  - Zhotovitel připraví před zahájením přejímacího řízení nezbytné doklady odpovídající povaze díla zejména:

- prohlášení o vlastnostech zabudovaných materiálů (prohlášení o shodě dle § 13 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, certifikát výrobku dle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky)

- návody k údržbě zařízení případně další doklady potřebné k užívání díla,

- stavební deník.

  - Zápis o předání a převzetí díla pořizuje zhotovitel, který bude obsahovat:

- označení smluvních stran

- termín vyklizení staveniště,

- termín zahájení a dokončení prací na zhotovovaném díle,

- prohlášení objednatele, že dílo přejímá (nepřejímá); v případě, je-li dílo přebíráno s ojedinělými drobnými vadami, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání stavby funkčně nebo esteticky, ani její užívání podstatným způsobem neomezují, uvedení, že je dílo přebíráno s takovými vadami a seznam vad a nedodělků, s nimiž bylo dílo převzato, včetně lhůty k odstranění, která činí 5 dnů od převzetí díla objednatelem, nedohodnou-li se strany při předání díla písemně jinak; splnění závazku zhotovitele k odstranění těchto vad a nedodělků bude následně zaznamenáno na témže protokolu.

- jména a podpisy zástupců objednatele, zhotovitele, a osoby vykonávající technický dozor stavebníka, datum a místo sepsání protokolu,

  - Objednatel si vyhrazuje právo ověřit si v akreditované zkušebně ČR shodu jakéhokoliv dodaného výrobku s certifikátem jakosti.

  - Pokud objednatel dílo nepřevezme, protože dílo obsahuje takové vady, příp. nedodělky, které brání jeho řádné užívání, a nejedná se tedy o ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání stavby funkčně nebo esteticky, ani její užívání podstatným způsobem neomezují, je povinen tyto vady v předávacím protokolu specifikovat; v tomto případě není dílo dokončené a zhotovitel je povinen neprodleně pokračovat v plnění díla.

Vlastnictví k dílu, nebezpečí škody

  - Zhotovitel nese nebezpečí škody na díle od okamžiku předání staveniště objednatelem do okamžiku

převzetí provedeného díla prostého všech vad a nedodělků objednatelem.

  - Zhotovitel nese veškerou odpovědnost za péči o dílo a své vybavení, materiály, technologická zařízení apod. až do doby převzetí díla objednatelem.

  - Vlastníkem díla či části se stává objednatel okamžikem zapracování materiálů a výrobků.

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci

  - Zhotovitel je povinen provádět v průběhu provádění díla vlastní dozor a soustavnou kontrolu nad bezpečností práce a požární ochranou.

článek 4.

Cena a platební podmínky:

  - Cena za díla dle této smlouvy se sjednává v Kč celkem ve výši:

| cena celkem bez DPH | 95 747,00 Kč |
| --- | --- |
| DPH Z ceny díla | 14 362,00 Kč |
| Cena celkem včetně DPH | 110 109,00 Kč |

  - Sjednaná cena je doložena zhotovitelem oceněným soupisem prací (výkazem výměr) dle přílohy č. 1 smlouvy.

  - Součástí sjednané ceny jsou veškeré práce a dodávky, poplatky, náklady zhotovitele nutné na zřízení,

provoz, demontáž a vyklízení zařízení staveniště, pomocné výrobky, materiály, revize, kontrolní

prohlídky, předepsané zkoušky, posudky, poplatky za odvoz a likvidaci odpadů, náklady na úschovu

(skladování) a opatrování rozestavěného díla, náklady dalších činností a výkonů dle článku 2 této

smlouvy nezbytných pro provedení díla.

  - Sjednaná smluvní cena obsahuje i veškerá rizika spojená s vývojem kurzů zahraničních měn vůči

české koruně.

  - Smluvní strany se dohodly, že rozsah případných méněprací nebo víceprací a cena za jejich ne/realizaci, budou vždy sjednány dodatkem k této smlouvě.

  - Dojde-li při realizaci díla k jakýmkoli změnám, doplňkům nebo rozšíření předmětu díla vyplývajících z dodatečného požadavku objednatele, nebo podmínek při provádění díla, které zhotovitel nemohl ani na základě svých odborných znalostí předvídat, nebo z vad projektové dokumentace, je zhotovitel povinen na tuto skutečnost neprodleně písemně upozornit zápisem ve stavebním deníku a následně současně emailem oznámit objednateli (osobě ve věcech technických). Se zástupcem objednatele pro věci technické zhotovitel projedná způsob řešení změn, provede soupis těchto změn, ocení je a dohodne předpokládaný termín uzavření dodatku. Součástí projednávaných změn bude písemné stanovisko zhotovitele a technického dozoru objednatele k vlivu na termín dokončení díla.

  - Dodatečné práce mohou být účtovány samostatnou fakturou vždy až po uzavření dodatku k této smlouvě; pro fakturaci platí ujednání níže.

Platební podmínky

  - Objednatel neposkytuje zálohy.

  - Nárok na zaplacení díla vzniká předáním dokončeného díla zhotovitelem a jeho převzetím objednatelem způsobem dle této smlouvy.

  - V případě, že dílo je dokončeno a převzato objednatelem s ojedinělými vadami ve smyslu § 2628 občanského zákoníku, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání stavby funkčně nebo esteticky, ani její užívání podstatným způsobem neomezují, je objednatel povinen uhradit cenu díla do výše 90 % dohodnuté ceny díla. Zbývající část ve výši 10 % dohodnuté ceny díla dle odst. 1 tohoto článku smlouvy je objednatel povinen uhradit do 14 dnů po odstranění těchto vad a nedodělků na díle uvedených v zápise o předání a převzetí díla.

  - Faktury musí splňovat náležitosti daňového dokladu dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané

hodnoty, v platném znění.

  - Kromě náležitostí stanovených platnými právními předpisy pro daňový doklad je druhá smluvní strana

povinna ve fakturách uvést i tyto údaje:

- číslo a datum vystavení faktury

- IČ a DIČ objednatele a zhotovitele, jejich přesné názvy a sídlo

- číslo smlouvy a datum jejího uzavření,

- předmět smlouvy, jeho přesnou specifikaci

- označení banky a číslo účtu, na který musí být zaplaceno

- lhůta splatnosti faktury 30 dní od doručení

- označení osoby, která fakturu vyhotovila, včetně jejího podpisu a kontaktního telefonu

  - Objednatel je oprávněn vadnou fakturu před uplynutím lhůty splatnosti vrátit druhé smluvní straně bez

zaplacení k provedení opravy v těchto případech:

- nebude-li faktura obsahovat některou dle zákona povinnou nebo dohodnutou náležitost nebo bude chybně vyúčtována cena,

- budou-li vyúčtovány práce, které zhotovitel neprovedl.

  - Dopisem k vrácené faktuře vyznačí objednatel důvod vrácení. Druhá smluvní strana provede opravu

vystavením nové faktury. Vrátí-li objednatel vadnou fakturu druhé smluvní straně, přestává běžet

původní lhůta splatnosti. Celá lhůta splatnosti běží opět ode dne doručení nově vyhotovené faktury.

  - Předmět plnění dle této smlouvy nepodléhá režimu přenesené daňové povinnosti dle § 92e zákona č.

235/2004 Sb., o DPH v platném znění.

článek 5.

Vady díla, záruka

  - Zhotovitel poskytuje na dodané dílo záruku za jakost dle § 2619 a § 2113 a násl. občanského zákoníku, a to v délce 60 měsíců od předání řádně ukončeného díla dle smlouvy. Na zařízení technologie a předměty postupné spotřeby poskytuje zhotovitel záruku v délce shodné se zárukou poskytovanou výrobcem, nejméně však 24 měsíců.  Záruka za jakost znamená, že předané dílo bude od předání díla po dobu záruky způsobilé pro použití k obvyklému účelu a že si zachová smluvené a obvyklé vlastnosti.

  - Objednatel má právo z vadného plnění z vad, které má dílo při převzetí objednatelem, byť se vada projeví až později. Objednatel má právo z vadného plnění také z vad vzniklých po převzetí díla objednatelem, pokud je zhotovitel způsobil porušením své povinnosti.  Projeví-li se vada v průběhu 6 měsíců od převzetí díla objednatelem, má se zato, že dílo bylo vadné již při převzetí.

  - Záruční doba začíná běžet dnem převzetí díla objednatelem. V případě převzetí díla s ojedinělými drobnými vadami, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání stavby funkčně nebo esteticky, ani její užívání podstatným způsobem neomezují, až okamžikem stvrzení jejich odstranění způsobem sjednaným v této smlouvě. Záruční doba se staví po dobu, po kterou nemůže objednatel dílo řádně užívat pro vady, za které nese odpovědnost zhotovitel.

  - V případě výskytu vady na díle v záruční lhůtě bude objednatel vady reklamovat bezodkladně po jejich

zjištění na níže uvedené adrese:

Václav Skřivan

Zemní práce, autodoprava

5. května 662, 336 01  Blovice

tel.: 602 478 354

  - Objednatel má právo v případě vadného plnění:

- na bezplatné odstranění vady díla,

- na přiměřenou slevu z ceny díla sjednanou v této smlouvě,

- na dodání náhradního plnění (u vad materiálu, zařizovacích předmětů, svítidel apod.)

Právo volby nároků má objednatel. Pokud tak neučiní, má se za to, že požaduje bezplatné odstranění

vad.

  - Zhotovitel se zavazuje po ohlášení vady, která nebrání běžnému užívání díla a neohrožuje uživatele, do 5 dnů nastoupit a započít s odstraněním vad díla, a to i v případě, že reklamaci neuznává; v případě vad, které brání běžnému užívání díla nebo ohrožují uživatele, je zhotovitel povinen započít s odstraněním vady do 24 hodin od nahlášení. Reklamovanou vadu je zhotovitel povinen odstranit nejpozději do 10 dnů ode dne doručení oznámení o vadě, v případě havárie nejpozději do 48 hodin od doručení oznámení o vadě, pokud se smluvní strany nedohodnou písemně jinak.

  - Nezahájí-li zhotovitel opravu reklamované vady do 5 dnů po obdržení reklamace objednatele a u havárie do 24 hodin od nahlášení, je objednatel oprávněn pověřit opravou vady jiného dodavatele. Veškeré takto vzniklé účelně vynaložené náklady uhradí objednateli zhotovitel v případě, prokáže-li se, že reklamace byla oprávněná.

  - Objednatel je povinen umožnit zhotoviteli odstranění vady. Provedenou opravu vady zhotovitel objednateli řádně předá. K odstranění vady bude zhotovitelem sepsán protokol, který podepíší obě smluvní strany, protokol musí obsahovat:

  - označení zástupců smluvních stran,

  - číslo smlouvy o dílo,

  - datum uplatnění a číslo jednací reklamace vady,

  - popis a rozsah vady a způsob jejího odstranění,

  - datum zahájení odstraňování vady,

  - celková doba trvání vady od jejího zjištění až do jejího odstranění,

  - jiná vyjádření.

článek 6.

Smluvní sankce

  - V případě prodlení zhotovitele s převzetím staveniště oproti sjednanému termínu je povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 2000,-Kč za každý den prodlení.

  - V případě prodlení zhotovitele s předáním dokončeného díla bez vad a nedodělků v termínu dle smlouvy má objednatel právo požadovat smluvní pokutu ve výši 5000,-Kč za každý den prodlení s předáním předmětu díla.

  - Pro případ prodlení objednatele se zaplacením ceny díla na základě bezvadné faktury dle smlouvy má

  - zhotovitel právo požadovat úrok z prodlení ve výši 0,05 % z fakturované částky za každý den prodlení.

  - Úrok z prodlení objednatel uhradí do 14 dnů od doručení jeho vyúčtování.

  - V případě neodstranění reklamované vady zhotovitelem ve sjednaném termínu se sjednává smluvní pokuta 1.000,- Kč za každý započatý den prodlení.

  - V případě prodlení zhotovitele s předáním vyklizeného staveniště uvedeného do původního stavu ve lhůtě sjednané v této smlouvě se sjednává smluvní pokuta ve výši 5.000,- Kč za každý den prodlení.

  - Zánik závazku zhotovitele pozdním plněním neznamená zánik objednatelova nároku na smluvní pokutu za dobu prodlení.

  - Ujednáními o smluvních pokutách nejsou dotčena jiná práva objednatele vč. práva na náhrady škody. Smluvní pokuty je objednatel oprávněn jednostranně započíst proti splatné pohledávce zhotovitele za podmínky, že půjde o pohledávku vzniklou z titulu této smlouvy.

  - Uplatněním nároku na zaplacení smluvní pokuty ani jejím skutečným uhrazením nezaniká povinnost zavázané strany splnit povinnost, jejíž plnění bylo zajištěno smluvní pokutou.

článek 7.

Závěrečná ustanovení

  - Zhotovitel se za podmínek stanovených touto smlouvou, v souladu s pokyny objednatele a při vynaložení veškeré potřebné odborné péče, zavazuje jako osoba povinná dle § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, spolupůsobit při výkonu finanční kontroly, mj. umožnit kontrolním orgánům přístup i k těm částem nabídek, smluv a souvisících dokumentů, které podléhají ochraně podle zvláštních právních předpisů (např. obchodní tajemství, utajované skutečnosti), a to za předpokladu, že budou splněny požadavky zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole – kontrolní řád).

  - Změny nebo doplnění smlouvy lze učinit výlučně písemně formou dodatků potvrzených oprávněnými zástupci smluvních stran.

  - Smluvní strany řeší spory z této smlouvy vyplývající především vzájemnou dohodou. Nedojde-li k dohodě, předají strany spor věcně příslušnému soudu.

  - Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran, účinnosti dnem uveřejnění dle odst. 7.

  - Smlouva je vyhotovena ve 3 stejnopisech, z nichž 2 obdrží objednatel a jeden zhotovitel.

  - Příloha smlouvy č. 1:

- Zhotovitelem oceněný soupis prací, dodávek a služeb – „Oprava lapolu včetně dodání nového

odlučovače tuku“.

  - Objednatel jako osoba uvedená v ustanovení § 2 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, uveřejní tuto smlouvu způsobem dle tohoto zákona ve lhůtě 30 dnů od okamžiku uzavření.

## Za objednatele:			Za zhotovitele:

## Ve Vlčicích, dne 22. 6. 2017			Ve Vlčicích, dne 22. 6. 2017

## _____________________________			__________________________

## Jméno, příjmení, funkce			Jméno, příjmení, funkce