Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo

I.

Smluvní strany

Zhotovitel:       Aleš Novotný - Klempířství

se sídlem:          Mendelova 1649/8

zastoupena:       Aleš Novotný

IČ:                     49571770

DIČ:                  CZ6705122721

(dále jen „zhotovitel“)

a

Technické služby města Nového Jičína, příspěvková organizace

Se sídlem:	Suvorovova 909/114, 741 01, Nový Jičín

Zastoupena:	Ing. Pavel Tichý, ředitel

IČ: 	004 17 688

DIČ: 	CZ00417688

Bankovní spojení: 	Komerční banka, a. s., pobočka Nový Jičín

Číslo účtu: 	16037801/0100

email:	XXXXXXXXXXX

Organizace zřízena usnesením ZM Nový Jičín č. 17/20/2009 ze dne 10. 09. 2009.

(dále jen „objednatel“)

společně dále též označovány jako „Smluvní strany“

II.

Změny smlouvy

- Smluvní strany uzavřely dne 15.9.2023 Smlouvu o dílo na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu s názvem „Přeizolování rovné střechy na garážích v areálu TSMNJ“ (dále také „zakázka“).

- V rámci zhotovení Díla došlo oproti původně sjednanému rozsahu ke změně rozsahu prací na Díle, a to v rozsahu odpovídajícím finanční částce 5 724  Kč bez DPH. Tímto dodatkem č. 1 se mění rozsah Díla o další činnosti a stavební práce o hodnotě ve výši 5 724 Kč bez DPH a celková cena Díla se tímto dodatkem navyšuje o 5 724  Kč bez DPH a činí 231.404 Kč bez DPH.

- Rozpočet víceprací v rozsahu tohoto dodatku tvoří přílohu č. 1 k tomuto dodatku.

- Ostatní ujednání smlouvy o dílo tímto dodatkem nedotčená, zůstávají nadále v platnosti.

- Přílohy: 1. Cenová nabídka

- V Novém Jičíně dne 31.10.2023

………………………………………			....................................................

Aleš Novotný 	za objednatele

Ing. Pavel Tichý, ředitel