SML2023-042-INV532
Smlouva  o  dílo č. 122023

uzavřená podle ustanovení § 2586 - § 2635 zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) mezi následujícími smluvními stranami:
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1. Smluvní strany:

Objednatel:

Vodovody a kanalizace Přerov a.s.

Šířava 482/21 , Přerov I – Město , 750 02 Přerov

Zastoupený : Ing. Jiřím Pavlíkem, ředitel společnosti

jednající pro tyto účely této smlouvy dle pověření ze dne 24.10.2023 Ing. Jindřichem Mrvou

IČO: 47674521

DIČ: CZ47674521

Zhotovitel:

SKD-stavební Lipník nad Bečvou s.r.o., Mánesova 1558, 751 31 Lipník n.B.

zastoupená jednatelem:	Radek Špunar – skdlipnik@seznam.cz

zástupce ve věci stavby:	Jaroslav Bernátek – tel.: 602 775 141

bank. spojení: XXXXXXXXXXX

IČO: 47669349	DIČ: CZ4766939

2. Předmět smlouvy:

Vybudování kanalizačního připojení DN 250 v ul. Žižkova, Přerov. Rozsah stavebních prací je dán projektovou dokumentací zpracovanou Ing. Janou Sýkorovou, kterou poskytne objednatel a tento rozsah je i uveden v položkovém rozpočtu v příloze této smlouvy.

3. Cena za vykonanou práci:

Cena bez DPH 21%		298 903,00 Kč

4. Doba a místo plnění:

Zahájení prací:	11 / 2023

Ukončení prací:	do 15.12.2023

Místo stavby: ul. Žižkova , Přerov

5. Platební podmínky:

Provedené práce budou vyfakturovány po dokončení díla s přenesenou daňovou povinností. Splatnost faktur činí 30 dnů.

6. Další ujednání:

- Záruka za dílo v délce :   36 měsíců

- Zhotovitel je povinen udržovat pořádek na pracovišti a na výzvu stavebního dozoru provést úklid staveniště od odpadků.

- Práce zhotovitele budou prováděny jeho vlastními zaměstnanci, případně jinými najatými osobami, kteří musí být vybaveni osobní ochrannou výstrojí (OPP) a při práci se stavebními stroji a mechanismy také pracovními helmami a výstražnými vestami.

- Zhotovitel je povinen zajistit si vlastní pracovní nářadí a mechanizaci, a to v dostatečném počtu.

- Zhotovitel je povinen dodržovat zásady bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci a zodpovídá za proškolení v této oblasti sebe i svých zaměstnanců.

- Tato smlouva je vyhotovena ve dvou výtiscích, jeden pro objednatele a jeden pro zhotovitele. Každý výtisk má platnost originálu.

Přílohy: - položkový rozpočet

- plná moc Ing. Jiří Pavlík

- plná moc Ing. Jindřich Mrva

V Přerově 24.10.2023                                           V Lipníku nad Bečvou  20.10.2023

Za objednatele:					Za zhotovitele:

Ing. Jindřich Mrva					Radek Špunar

dle pověření ze dne 24.10.2023			jednatel SKD-stavební Lipník n/B. s.r.o.