23 Spr 262/2021

DODATEK č. 2

ke Smlouvě o dílo ze dne 22.5 2023  č. smlouvy 23 Spr 262/2021, uzavřené na základě § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění

ve znění Dodatku č. 1 ze dne 24. října 2023 č. smlouvy 23 Spr 262/2021

I.

SMLUVNÍ STRANY

1. Česká republika – Okresní soud v Rakovníku

se sídlem: Sixtovo nám. 76, 269 01 Rakovník II

IČO: 00024601

DIČ: neplátce

zastoupená: JUDr. Tomášem Štindlem, předsedou soudu

bankovní spojení: ČNB, Na Příkopě 28, Praha 1, číslo účtu  1625221/0710

datová schránka 7kfabvc

(dále jen „Objednatel“) na straně jedné

a

2. Shaft s.r.o.

se sídlem: 5. května 1109/63, 140 00 Praha 4 - Nusle

IČO: 02093260

DIČ: CZ02093260

zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 215331

zastoupen: Jiřím Hriagyelem, jednatelem

bankovní spojení: KB, a.s.

č. účtu: xxxxx

datová schránka:

(dále jen „Zhotovitel“) na straně druhé

Dále též společně označeny jako „smluvní strany“ nebo každá z nich samostatně jako „smluvní strana“.

II.

Smluvní strany činí nesporným, že mezi sebou na základě Smlouvy o dílo ze dne 22. května 2023 číslo smlouvy 23 Spr 262/2021 ve znění Dodatku č. 1 ze dne 24. října 2023 číslo 23 Spr 262/2021 mají vzájemné pohledávky a to:

- Zhotovitel Shaft s.r.o. má vůči objednateli České republice – Okresnímu soudu v Rakovníku pohledávku, specifikovanou v Článku 4 „Cena“ Smlouvy o dílo ze dne 22. května 2023 číslo 23 Spr 262/2021 ve znění Dodatku č. 1  ze dne 24. října 2023 číslo 23 Spr 262/2021 ve výši 1 779 359,24 Kč včetně DPH (dále jen pohledávka 1).

- Objednatel Česká republika – Okresní soud v Rakovníku má vůči zhotoviteli společnosti Shaft s.r.o. pohledávku -  smluvní pokutu způsobenou pozdním dodáním díla, specifikovanou v čl. 10 „Sankce“  Smlouvy o dílo ze dne 22. května 2023 číslo 23 Spr 262/2021 a to ve výši 0,5% z celkové ceny díla – z částky 1 779 359,24 Kč za každý započatý den prodlení (za dobu od 23.8.2023 do 14.11.2023 tj 84 dnů) v celkové výši 747 330,88 Kč (dále jen pohledávka 2).

III.

- Z důvodu smírného řešení vzájemných nároků, uzavírají Smluvní strany tento Dodatek č. 2, jehož předmětem je vypořádání vzájemných pohledávek a to formou započtení.

- Smluvní strany tímto prohlašují, že vzájemně započítávají Pohledávku 2 vůči Pohledávce 1.

- S ohledem na započtení pohledávek zhotovitel výslovně prohlašuje, že toto započtení zohlední při fakturaci celkové ceny díla, která bude o celkovou smluvní pokutu snížena.

IV.

- Tento Dodatek č. 2 nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu Smluvními stranami. Ostatní články Smlouvy o dílo ze dne 22.5.2023 č. 23 Spr 262/2021 ve znění Dodatku č. 1 ze dne 25.10.2023 číslo 23 Spr 262/2021 zůstávají beze změn.

- Dodatek č. 2 se vyhotovuje ve čtyřech stejnopisech, přičemž každá smluvní strana obdrží po dvou stejnopisech.

- Smluvní strany prohlašují, že jsou v dobré víře ohledně všech v Dodatku č. 2 tvrzených skutečnostech a tento Dodatek č. 2 uzavírají s poctivým úmyslem vypořádat veškerá vzájemná práva a povinnosti ze Smlouvy o dílo.

- Smluvní strany prohlašují, že Dodatek č. 2 uzavírají ze své vážné a svobodné vůle, prosté omylu, nátlaku a tísně a dále prohlašují, že si Dodatek č. 2 přečetly před jeho podpisem, s jeho obsahem bezvýhradně souhlasí, což stvrzují svými vlastnoručními podpisy.

V Rakovníku dne 15. listopadu 2023

JUDr. Tomáš Štindl					Jiří Hriagyel

________________________________                 ________________________________

Za Objednatele					Za Zhotovitele

Českou republiku – Okresní soud v Rakovníku	Shaft s.r.o.