MZE-64755/2023-12121

mzedms026995426

SP. ZN.:	MZE-64755/2023-12121

NAŠE Č. J.:	MZE-64755/2023-12121

Požadavek na změnu (RfC) – Z37405

a – věcné zadání

# 1 Základní informace

| ID PK MZe: | 001 |
| --- | --- |

| Název změny: | ISVAK – úprava struktury dat a zadávání údajů – MPVaK a VSVaK |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Datum předložení požadavku: |  | Klikněte sem a zadejte datum. | Požadované datum nasazení: | 31.3.2024 |

| Kategorie změny: | Normální ☐ Urgentní ☒ | Priorita: | Vysoká ☒ Střední ☐ Nízká ☐ |
| --- | --- | --- | --- |

| Oblast: | Aplikace ☒ | Zkratka: | ISVAK – struktura údajů MPVaK a VSVaK, vytvoření modulu Kalkulace |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Typ požadavku: | Legislativní ☒ Zlepšení ☐ Bezpečnost ☐ |
|  | Infrastruktura ☐ | Typ požadavku: | Nová komponenta ☐ Upgrade ☐ Bezpečnost ☐ Zlepšení ☐ Obnova ☐ |

| Role | Jméno | Organizace /útvar | Telefon | E-mail |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Žadatel/Věcný garant | Jiří Duda | MZe/15130 | 221812592 | jiri.duda@mze.cz |
| Metodický garant: | Věra Bogdanova | MZe/15132 | 221813036 | vera.bogdanova@mze.cz |
| Koordinátor změny | Martina Hudáková | MZe/12121 | 221812888 | Martina.hudakova@mze.cz |
| Poskytovatel | Vladimír Ulrich | RNDr. Vladimír Ulrich | xxx | xxx |

| Smlouva č.: | S2023-0062 | KL: |  |
| --- | --- | --- | --- |

# 2 Stručný popis a odůvodnění požadavku

Vyhláškou č. 428/2001 Sb., kterou se provádí zákon o vodovodech a kanalizacích dochází s účinností od 1.1.2024 ke změně rozsahu a struktury údajů, které jsou vlastníci popř. provozovatelé vodovodů nebo kanalizací pro veřejnou potřebu povinni předávat MZe prostřednictvím ISVaK. S ohledem k této skutečnosti je nutná realizace úprav stávajícího ISVaK tak, aby mohla být tato zákonem stanovená povinnost řádně plněna.

## 2.1 Popis požadavku

## 2.2 Odůvodnění požadované změny (změny právních předpisů, přínosy)

Odbor vodovodů a kanalizací má ve správě významný Informační systém vodovodů a kanalizací (dále jen „ISVaK“), který slouží k plnění povinností, které vyplývají ze zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů a vyhlášky č. 428/2001 Sb., kterou se provádí zákon o vodovodech a kanalizacích. Vyhláškou č. 428/2001 Sb., kterou se provádí zákon o vodovodech a kanalizacích dochází ke změně rozsahu a struktury údajů, které jsou vlastníci, popř. provozovatelé vodovodů nebo kanalizací pro veřejnou potřebu povinni předávat MZe prostřednictvím ISVaK. S ohledem k této skutečnosti je nutná realizace úprav stávajícího ISVaK tak, aby mohla být tato zákonem stanovená povinnost řádně plněna.

Jedná se o požadavek na úpravu struktury dat a způsobu zadávání údajů v aplikaci MPVaK tak, aby bylo umožněno zadání údajů podle aktualizované přílohy č. 22 vyhlášky č. 428/2001 Sb. a doplnění automatického odesílání vyplněných evidencí VÚME a VÚPE přímo MZe.

Dále se jedná o úpravu struktury dat a způsobu zadávání údajů v aplikaci VSVaK tak, aby bylo umožněno zadání údajů podle aktualizované přílohy č. 24 vyhlášky č. 428/2001 Sb. Zároveň je u obou modulů požadováno zachování zpětné kompatibility dat.

## 2.3 Rizika nerealizace

V případě nerealizace požadavku nebude možné plnit zákonem stanovenou povinnost a vzniká zde riziko ztráty relevantních dat od 8 tis. subjektů.

# 3 Podrobný popis požadavku

MPVaK – Vybrané údaje majetková a provozní evidence:

xxx

# 4 Dopady na IS MZe

(V případě předpokládaných či možných dopadů změny na infrastrukturu nebo na bezpečnost je třeba si vyžádat stanovisko relevantních specialistů, tj. provozního, bezpečnostního garanta, příp. architekta.).

## Na provoz a infrastrukturu

Ne

## 4.2 Na bezpečnost

Ne

## 4.3 Na součinnost s dalšími systémy

Ne

## 4.4 Požadavky na součinnost AgriBus

(Pokud existují požadavky na součinnost Agribus, uveďte specifikaci služby ve formě strukturovaného požadavku (request) a odpovědi (response) s vyznačenou změnou.)

## 4.5 Požadavek na podporu provozu naimplementované změny

(Uveďte, zda zařadit změnu do stávající provozní smlouvy, konkrétní požadavky na požadované služby, SLA.)

## 4.6 Požadavek na úpravu dohledového nástroje

(Uveďte, zda a jakým způsobem je požadována úprava dohledových nástrojů.)

# Požadavek na dokumentaci

| ID | Dokument | Formát výstupu (ano/ne) |  |  | Garant |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | el. úložiště | papír | CD |  |
|  | Analýza navrhnutého řešení | ANO |  |  |  |
|  | Dokumentace dle specifikace Závazná metodika návrhu a dokumentace architektury MZe | ANO |  |  |  |
|  | Testovací scénář, protokol o otestování | ANO |  |  |  |
|  | Uživatelská příručka | ANO |  |  | Věcný garant |
|  | Provozně technická dokumentace (systémová a bezpečnostní dokumentace) | ANO |  |  | OKB, OPPT |
|  | Zdrojový kód a měněné konfigurační soubory | ANO |  |  |  |
|  | Webové služby + konzumentské testy | ANO |  |  |  |
|  | Dohledové scénáře (úprava stávajících/nové scénáře) | ANO |  |  |  |

### V připojeném souboru je uveden rozsah vybrané technické dokumentace – otevřete dvojklikem:

Dohledové scénáře jsou požadovány, pokud Dodavatel potvrdí dopad na dohledové scénáře/nástroj.

U dokumentů, které již existují, se má za to, že je požadována jejich aktualizace. Pokud se požaduje zpracování nového dokumentu namísto aktualizace stávajícího, uveďte toto explicitně za názvem daného dokumentu, např. „Uživatelská příručka – nový“.

Provozně-technická dokumentace bude zpracována dle vzorového dokumentu, který je připojen – otevřete dvojklikem: xxx

# 6 Akceptační kritéria

Plnění v rámci požadavku na změnu bude akceptováno, jestliže budou akceptovány dokumenty uvedené v tabulce výše v bodu 5, budou předloženy podepsané protokoly o uživatelském testování a splněna případná další kritéria uvedená v tomto bodu.

# 7 Základní milníky

| Milník | Termín |
| --- | --- |
| Uveřejnění objednávky k RfC Z37405v registru smluv |  |
| Akceptace první fáze – předání díla úprava aplikace MPVaK a VSVaK | 31.12.2023 |
| Akceptace fáze 2 – předání díla Vytvoření modul Kalkulace | 31.3.2024 |

# 8 Přílohy

1.

2.

# 9 Podpisová doložka

| Za resort MZe: | Jméno: | Podpis: |
| --- | --- | --- |
| Metodický garant | Věra Bogdanova |  |
| Koordinátor změny: | Martina Hudáková |  |

B – nabídkA řešení k požadavku Z37405

| ID PK MZe: | 001 |
| --- | --- |

# Návrh konceptu technického řešení

xxx

# Uživatelské a licenční zajištění pro Objednatele

Beze změny oproti současnému uživatelskému a licenčnímu zajištění

# Dopady do systémů MZe

Ne

# Na provoz a infrastrukturu

(Pozn.: V případě, že má změna dopady na síťovou infrastrukturu, doplňte tabulku v připojeném souboru - otevřete dvojklikem.)

Ne

# Na bezpečnost

Návrh řešení musí být v souladu se všemi požadavky v aktuální verzi Směrnice systémové bezpečnosti MZe. Upřesnění požadavků směrnice ve vztahu k tomuto RfC:

| Č. | Oblast požadavku | Předpokládaný dopad a navrhované opatření/změny |
| --- | --- | --- |
|  | Řízení přístupu 3.1.1. – 3.1.6. | Ne |
|  | Dohledatelnost provedených změn v datech 3.1.7. | Ne |
|  | Centrální logování událostí v systému 3.1.7. | Ne |
|  | Šifrování 3.1.8., Certifikační autority a PKI 3.1.9. | Ne |
|  | Integrita – constraints, cizí klíče apod. 3.2. | Ne |
|  | Integrita – platnost dat 3.2. | Ne |
|  | Integrita - kontrola na vstupní data formulářů 3.2. | Ne |
|  | Ošetření výjimek běhu, chyby a hlášení 3.4.3. | Ne |
|  | Práce s pamětí 3.4.4. | Ne |
|  | Řízení - konfigurace změn 3.4.5. | Ne |
|  | Ochrana systému 3.4.7. | Ne |
|  | Testování systému 3.4.9. | Ne |
|  | Externí komunikace 3.4.11. | Ne |

# Na součinnost s dalšími systémy

Ne

# Na součinnost AgriBus

Ne

# Na dohledové nástroje/scénáře

Ne

# Ostatní dopady

(Pozn.: Pokud má požadavek dopady do dalších požadavků MZe, uveďte je také v tomto bodu.)

Ne

# Požadavky na součinnost Objednatele a třetích stran

| MZe / Třetí strana | Popis požadavku na součinnost |
| --- | --- |
| MZE | Konzultace v etapě analýzy řešení |

(Pozn.: K popisu požadavku uveďte etapu, kdy bude součinnost vyžadována.)

# Harmonogram plnění

| Popis etapy | Termín |
| --- | --- |
| Uveřejnění objednávky v registru smluv | T |
| Akceptace první fáze – předání díla úprava aplikace MPVaK a VSVaK | 31.12.2023 |
| Akceptace fáze 2 – předání díla Vytvoření modul Kalkulace | 31.3.2024 |

# Pracnost a cenová nabídka navrhovaného řešení

- včetně vymezení počtu člověkodnů nebo jejich částí, které na provedení poptávaného plnění budou spotřebovány

| Oblast / role | Popis | Pracnost v MD/MJ | v Kč bez DPH | v Kč s DPH |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Analýza | Analýza požadovaných změn, Úprava aplikace MPVaK, Úprava aplikace VSVaK, Vytvoření modul Kalkulace | 177 MD | 495 600,- |  |
| Celkem: |  | 177 MD | 495 600,- |  |

(Pozn.: MD – člověkoden, MJ – měrná jednotka, např. počet kusů)

Případné další informace.

# Přílohy

| ID | Název přílohy | Formát (CD, listinná forma) |
| --- | --- | --- |

# Podpisová doložka

| Název Dodavatele | Jméno oprávněné osoby | Podpis |
| --- | --- | --- |
| RNDr. Vladimír Ulrich | RNDr. Vladimír Ulrich |  |

C – Schválení realizace požadavku Z37405

| ID PK MZe: | 001 |
| --- | --- |

# 1 Specifikace plnění

Požadované plnění je specifikováno v části A a B tohoto RfC.

Dle části B bod 3.2 jsou pro realizaci příslušných bezpečnostních opatření požadovány následující změny:

| Č. | Oblast požadavku | Realizovat (ano ☒ / ne ☐) | Upřesnění požadavku |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Řízení přístupu 3.1.1. – 3.1.6. | ☐ |  |
|  | Dohledatelnost provedených změn v datech 3.1.7. | ☐ |  |
|  | Centrální logování událostí v systému 3.1.7. | ☐ |  |
|  | Šifrování 3.1.8., Certifikační autority a PKI 3.1.9. | ☐ |  |
|  | Integrita – constraints, cizí klíče apod. 3.2. | ☐ |  |
|  | Integrita – platnost dat 3.2. | ☐ |  |
|  | Integrita - kontrola na vstupní data formulářů 3.2. | ☐ |  |
|  | Ošetření výjimek běhu, chyby a hlášení 3.4.3. | ☐ |  |
|  | Práce s pamětí 3.4.4. | ☐ |  |
|  | Řízení - konfigurace změn 3.4.5. | ☐ |  |
|  | Ochrana systému 3.4.7. | ☐ |  |
|  | Testování systému 3.4.9. | ☐ |  |
|  | Externí komunikace 3.4.11. | ☐ |  |

# 2 Uživatelské a licenční zajištění pro Objednatele (je-li relevantní):

# 3 Požadavek na součinnost

| Útvar / Dodavatel | Popis požadavku na součinnost | Odpovědná osoba |
| --- | --- | --- |
| MZe | Konzultace v etapě analýzy řešení |  |

(V případě, že má změnový požadavek dopad na napojení na SIEM, PIM nebo Management zranitelnosti dle bodu 1, uveďte také požadovanou součinnost Oddělení kybernetické bezpečnosti.)

# 4 Harmonogram realizace

| Popis etapy | Termín |
| --- | --- |
| Uveřejnění objednávky v registru smluv | T |
| Akceptace první fáze – předání díla úprava aplikace MPVaK a VSVaK | 31.12.2023 |
| Akceptace fáze 2 – předání díla Vytvoření modul Kalkulace | 31.3.2024 |

# 5 Pracnost a cenová nabídka navrhovaného řešení

- včetně vymezení počtu člověkodnů nebo jejich částí, které na provedení poptávaného plnění budou spotřebovány

| Oblast / role | Popis | Pracnost v MD/MJ | v Kč bez DPH: | v Kč s DPH: |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Analýza | Analýza požadovaných změn, Úprava aplikace MPVaK, Úprava aplikace VSVaK, Vytvoření modul Kalkulace | 177 MD | 495 600,- |  |
| Celkem: |  | 177 MD | 495 600,- |  |

(Pozn.: MD – člověkoden, MJ – měrná jednotka, např. počet kusů)

# 6 Posouzení

Bezpečnostní garant, provozní garant a architekt potvrzují svým podpisem za oblast, kterou garantují, správnost specifikace plnění dle bodu 1 a její soulad s předpisy a standardy MZe a doporučují změnu k realizaci.

| Role | Jméno | Podpis/Mail |
| --- | --- | --- |
| Bezpečnostní garant | Karel Štefl |  |
| Provozní garant | Aleš Prošek |  |
| Architekt | ----------------- | ------------------------- |

(Pozn.: RfC se zpravidla předkládá k posouzení Bezpečnostnímu garantovi, Provoznímu garantovi, Architektovi, a to podle předpokládaných dopadů změnového požadavku na bezpečnost, provoz, příp. architekturu. Koordinátor změny rozhodne, od koho vyžádat posouzení dle konkrétního případu změnového požadavku.)

# 7 Schválení

Svým podpisem potvrzuje požadavek na realizaci změny:

| Role | Jméno | Podpis |
| --- | --- | --- |
| Žadatel/ Věcný garant | Jiří Duda |  |
| Metodický garant | Věra Bogdanova |  |
| Koordinátor změny | Martina Hudáková |  |
| Vedoucí oddělení rozvoje IT | Vladimír Velas |  |
| Oprávněná osoba dle smlouvy | Miroslav Rychtařík |  |

(Pozn.: Oprávněná osoba se uvede v případě, že je uvedena ve smlouvě.)

# Vysvětlivky

Formulář RfC je tvořen třemi částmi, A - Věcné zadání, B – Nabídka řešení, C - Potvrzení realizace požadavku. První část (Věcné zadání) je předložena poskytovateli/dodavateli jako pobídka k předložení nabídky řešení. Druhou část, tj. část B použije dodavatel řešení k vypracování nabídky, kterou předloží MZe. Třetí část (Potvrzení realizace požadavku) se po vyplnění přiloží k první a druhé části a předloží se ke schválení osobám uvedeným v části C RfC. Poskytovateli/dodavateli se poté vyplněný formulář RfC předkládá v příloze objednávky na realizaci změnového požadavku. Pouze tato podepsaná objednávka je pokynem pro dodavatele/poskytovatele k realizaci změny.

Hlavní identifikátor změnového požadavku přidělený v ServiceDesku MZe při jeho registraci.

ID PK MZe – pomocný identifikátor požadavku přidělený v pomocné evidenci projektové kanceláře MZe

Předmět změny – stručná informace, název požadavku

Kategorie změny – kategorie urgentní se využije v naléhavých případech, kdy je třeba vyřešit nedostupnost zásadní funkcionality systému vzhledem ke zpracování agendy, pro jejíž podporu systém slouží.

Priorita – vyjadřuje důležitost zapracování požadavku. Vyplní se v případě volby kategorie „Normální změna“.

Zkratka – zkratka aplikace (viz „kód služby“ v katalogu služeb)

Typem požadavku „legislativní“ je myšlen požadavek, který vyplývá ze změny právního předpisu, příp. z nového právního předpisu.

Smlouva č. – uvede se, pokud existuje smlouva, v rámci níž se požadavky předkládají, totéž platí pro KL (katalogový list).

Vyplní Koordinátor změny. Uvedený seznam dokumentace je pouze příkladem.

Garant odpovídá za správnost a úplnost dodané dokumentace a zajišťuje její akceptaci. Např. Provozní dokumentaci posuzuje Oddělení kybernetické bezpečnosti (OKB) a Oddělení provozu a podpory technologíí (OPPT).

Rozsah požadované dokumentace uveďte do tabulky.

OKB – Oddělení kybernetické bezpečnosti, OPPT – Oddělení provozu a podpory technologií

Požadováno, pokud Dodavatel potvrdí dopad na dohledové scénáře/nástroje.

Pokud není určen metodický garant, podepíše věcné zadání věcný garant.

ID PK MZe – pomocný identifikátor požadavku přidělený v pomocné evidenci projektové kanceláře MZe

Jednotlivé oblasti – položky v tabulce korespondují s kapitolami Standardu systémové bezpečnosti.

Pokud z vyhodnocení dopadů vyplyne potřeba upravit dohledové scénáře nebo zpracování nového scénáře, pak se má za to, že položka seznamu „Požadavek na dokumentaci“ v b. 5 části A RfC „Dohledové scénáře (úprava stávajících/nové scénáře)“ je vyžadována a bude součástí akceptačního řízení, nebude-li v části C RfC v bodu 1 „Specifikace plnění“ stanoveno jinak.

Uvede se datum zahájení a ukončení realizace, příp. další etapy.

Role se vyplní pouze v relevantních případech, např. u požadavku na infrastrukturu.

Oprávněná osoba – smluvně určená osoba oprávněná k předkládání požadavku na předložení nabídky.

ID PK MZe – pomocný identifikátor požadavku přidělený v pomocné evidenci projektové kanceláře MZe

Uvede se datum zahájení a ukončení realizace, příp. další etapy.

Role se vyplní pouze v relevantních případech, např. u požadavku na infrastrukturu.

Doplní se podpis nebo se uvede odkaz na mailovou zprávu, v které bylo posouzení doručeno.

Uveďte, zda vznikají servisní účty a budou řízené PIMem nebo v něm budou jen evidované.

Uveďte, zda a jakým způsobem se mění/vytváří napojení na SIEM.

Uveďte, zda má RfC vliv na napojení na Management zranitelností (Vulnerability scanner).

Potvrzení realizace příslušných opatření/změn vyznačí posuzovatel za Oddělení kybernetické bezpečnosti.