č. objednatele: 	                                                                           č. zhotovitele: MěVak 2017_05					    č. zhotovitele : 13-05 Fer

S M L O U V A   O   D Í L O

SMLUVNÍ STRANY

A/ objednatel: Městské vodovody a kanalizace s.r.o. Jaroměř

5. května 148, 551 02 Jaroměř

IČO: 25260952, DIČ: CZ25260952

bankovní spojení: KB Náchod, exp. Jaroměř, č.ú.: XXXXXXXXXX

zastoupená panem Ing. Janem Karpíškem, jednatelem,

(dále jen objednatel)

B/ zhotovitel:	 Česká speleologická společnost, ZO 5-02 Albeřice

Stará alej 462, 542 24  Svoboda nad Úpou

IČO: 47464887, DIČ: CZ47464887

bankovní spojení : Č.spoř., exp. Trutnov, č.ú.: XXXXXXXXXX

zastoupená RNDr. Radko Táslerem, předsedou,

(dále jen zhotovitel)

t a k t o  :

Článek I

Předmět smlouvy

Předmětem smlouvy je závazek zhotovitele k provedení díla, kterým je:

Oprava zcela rozpadlé části revizní šachty Š 1435 na stoce B II–2–2 v Jaroměři v Josefově:

- zajištění vstupů, obhlídka stoky

- rozebrání zbytků rozpadlého zdiva šachty a provizorní zajištění stability

- zapažení

- vybetonování části šachty

- dokončovací práce a odstranění stavební sutě

- fotodokumentace

Článek II

Povinnosti zhotovitele

1.	Zhotovitel je při pracích povinen:

- zvolit nejvhodnější technologii opravy vzhledem k historickému charakteru stok

- dodržovat bezpečnostní směrnice a zajistit patřičné označení šachet přenosnými dopravními značkami

- provést korekci plánu stoky, pokud bude při opravách změněn nebo zrušen jakýkoli prvek na stoce vyjádřitelný v plánu

- na výzvu kdykoliv umožnit a zajistit objednateli kontrolu prací

- okamžitě vyrozumět objednatele o skutečnostech zaviněných výší mocí nebo

nepředvídatelným technickým stavem horninového prostředí, které mohou mít vliv na nesplnění prací nebo nedodržení termínu nebo změnu metodiky nebo rozsahu prací.

2.  Zhotovitel dává záruku na dílo 5 let.

# Článek III

Doba plnění a způsob předání a převzetí díla.

- Zhotovitel se zavazuje provést dílo v celém rozsahu nejpozději do 23.6.2017.

- Výsledky díla budou předány objednateli během fyzické přejímky prací a stavebního deníku, převzetí bude potvrzeno zápisem.

## Článek IV

Cena za plnění

- Cena díla, jež je předmětem plnění smlouvy, se stanoví dohodou dle ustanovení zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, v platném znění, jako cena smluvní 68 700,- Kč bez DPH.

- Dohodnutá cena vychází z nabídky z rozpočtu, který je nedílnou přílohou této smlouvy.

- Dohodnutá cena zahrnuje veškeré náklady zhotovitele související s provedením díla.

## Článek V

Platební podmínky a fakturace

- Faktury budou vystaveny zhotovitelem do 10 dnů po provedení prací a převzetí objednatelem.

- Faktury budou mít tyto náležitosti: označení faktury a její číslo, název a sídlo zhotovitele, DPH, bankovní spojení, předmět smlouvy a vyfakturovanou částku celkem k úhradě.

- Faktury vystavené zhotovitelem budou splatné do 14 dnů po jejich obdržení objednatelem.

- Objednatel může faktury vrátit do data jejich splatnosti, pokud budou obsahovat nesprávné nebo neúplné náležitosti či údaje.

- Po ústní dohodě s objednatelem může zhotovitel vystavit dílčí fakturu na provedené práce.

## Článek VI

Smluvní pokuty

- Při nedodržení termínu splatnosti dle článku V. může být objednateli účtován úrok z prodlení ve výši 0,05 % z fakturované částky za každý den prodlení.

- Za každý ukončený den prodlení v době plnění dle článku III má objednatel právo účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny díla dle článku IV.

- Uvedená smluvní pokuta nemá vliv na výši případné náhrady škody.

- V případě odstoupení od smlouvy je smluvní strana, která od smlouvy odstupuje, povinna uhradit druhé straně veškeré prokazatelné náklady vzniklé do doby odstoupení, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.

### Článek VII

Ostatní ujednání

- Vady díla budou reklamovány písemnou formou a jejich odstranění provede zhotovitel na svůj náklad.

- Smluvní strany mohou smlouvu ukončit dohodou nebo odstoupením. Dohoda o zrušení práv a závazků musí být písemná, jinak je neplatná.

- Objednatel se zavazuje spolupracovat se zhotovitelem v rozsahu nutném k dosažení cíle a poskytne prostor staveniště ve svém areálu v Jaroměři.

- Objednatel po dohodě, v případě menšího objemu stavebního odpadu, umožní likvidaci stavebního odpadu v kontejneru na ČOV Jaroměř.

- Objednatel poskytne zhotoviteli údaje potřebné k plnění předmětu smlouvy. Zhotovitel takto získané údaje použije pouze pro plnění smlouvy a neposkytne je třetí straně.

Článek VIII

Závěrečná ustanovení

- Práva a povinnosti smluvních stran, pokud nejsou upraveny touto smlouvou, se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, a předpisy souvisejícími, na čemž se obě smluvní strany dohodly.

- Veškeré změny a doplňky této smlouvy budou uskutečňovány formou písemných dodatků podepsanými oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

- Tato smlouva je vyhotovena ve 2 stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží jeden.

- Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

Datum: 12.6.2017

.............................................					.........................................

za objednatele							za zhotovitele

Ing. Jan Karpíšek        		        				RNDr. Radko Tásler