

Naše č. j.:      UT-20345/2016

SMLOUVA O DÍLO

Smluvní strany:

Česká republika – Správa uprchlických zařízení Ministerstva vnitra

organizační složka státu, se sídlem Lhotecká 7, 143 01 Praha 12,

pošt. schránka P.O. BOX 110, 143 00 Praha 4, IČ: 604 98 021,

bankovní spojení ČNB, a.s., Praha 1, pobočka 701, č.ú. 52626881/0710,

zastoupená ředitelem Mgr. et Mgr. Pavlem Bacíkem

(dále jen „objednatel“)

a

B & F spol. s r.o.

společnost zapsaná v OR vedeném KS Ústí n. L., oddíl C, vložka 6233,

se sídlem Novoměstská 1443, 464 01 Frýdlant, IČ: 499 05 201, DIČ:CZ49905201, č. účtu: 1011180267/0100,

zastoupená jednatelem Ing. Františkem Bachtíkem

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají v souladu s ustanovením § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, v platném znění, tuto:

s m l o u v u  o  d í l o

Čl. I.
Předmět smlouvy a specifikace

- Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele (na svůj náklad, nebezpečí a s potřebnou péčí) provést pro objednatele „rekonstrukci izolace páteřního rozvodu topné vody (2. etapa) v areálu ZZC Bělá“ (dále jen „dílo“).

- Specifikace, provedení díla:

V rámci plnění veřejné zakázky bude provedena stavba:

- Odkrytí záklopu teplovodních kanálů.

- Demontáž stávající nevyhovující izolace teplovodního potrubí (včetně armatur, revizních a lomových šachet), včetně její ekologické likvidace.

- Montáž nové izolace a to na:

- venkovní kanálové trase potrubí (včetně armatur, revizních a lomových šachet) mezi výměníkovou stanicí (obj. č. 10) a objektem (obj. č. 02),

- venkovní kanálové trase potrubí (včetně armatur, revizních a lomových šachet) mezi objektem (obj. č. 02) a objektem (obj. č. 04) včetně odboček pro objekty (obj. č. 03, 05, 06).

- Uvedení povrchů záklopu do původního stavu.

- Dílo bude zhotovitelem provedeno v rozsahu a způsobem dle zadávací dokumentace objednatele (podmínky veřejné zakázky) a cenové nabídky zhotovitele ze dne 31.8.2016, která je jako příloha č. 1 nedílnou součástí této smlouvy.

- Součástí díla je rovněž zajištění a předání všech dokladů potřebných k řádnému užívání díla v souladu s obecně platnými právními předpisy a příslušnými technickými normami (zejména: dokumentace skutečného provedení – 2 výtisky, stavební deník, certifikáty a prohlášení o shodě dodaných materiálů, doklady o provedené likvidaci odpadů).

- Zhotovitel prohlašuje a dokládá odbornost, resp. oprávnění vykonávat činnost dle odst. 1 v  souladu s příslušným právními předpisy.

- Objednatel se zavazuje dokončené dílo za dále sjednaných podmínek od zhotovitele převzít a zaplatit za něj níže specifikovanou cenu v souladu s veřejnou zakázkou č. j.: UT-18606/2016.

Čl. II.
Doba a místo plnění

- Zhotovitel provede dílo nejpozději do 6 týdnů od účinnosti této smlouvy.

- Místem plnění díla je areál na adrese: Správa uprchlických zařízení MV, Zařízení pro zajištění cizinců Bělá, Jezová 1501, 294 21 Bělá pod Bezdězem.

Čl. III.
 Cena díla a platební podmínky

- Cena za dílo zhotovené podle této smlouvy byla dohodnuta jako cena nejvýše   
přípustná, zahrnuje veškeré náklady zhotovitele spojené s provedením díla a činí:

| Cena bez DPH | Cena včetně DPH |
| --- | --- |
| 1.293.364,-Kč | 1.564.970,44,-Kč |

(zhotovitel je plátce DPH)

- Tato cena byla dohodnuta na základě nabídkové ceny zhotovitele a je platná po celou dobu realizace díla, a to i po případném prodloužení termínu dokončení realizace díla z důvodů ležících na straně objednatele (např. odsunutí termínu zahájení, finanční zdroje v průběhu realizace apod.). Uvedená cena byla sjednána jako nejvýše přípustná na úrovni bez DPH, která k ní bude připočtena podle sazby platné ke dni uskutečněného plnění.

- Cenu uhradí objednatel na základě faktury vystavené zhotovitelem, po převzetí díla objednatelem, která bude doložena soupisem provedených prací a dodávek odsouhlaseným odpovědným zaměstnancem objednatele.

- Faktura musí obsahovat náležitosti daňového dokladu, dle platných předpisů. Splatnost faktury bude činit nejméně 21 dní ode dne jejího doručení objednateli na fakturační adresu: Správa uprchlických zařízení Ministerstva vnitra, P.O.BOX 110, 143 00 Praha 4.

- Objednatel je oprávněn vrátit zhotoviteli ve lhůtě splatnosti fakturu, která nebude obsahovat některou z náležitostí dle odst. 3. a 4. nebo v níž bude některá z těchto náležitostí uvedena nesprávně. Do doby doručení opravené faktury objednatel není v prodlení s úhradou, přičemž po doručení opravené faktury počíná běžet nová lhůta její splatnosti 21 dnů.

- Za den úhrady se považuje den, kdy bude tato odepsána z účtu objednatele.

Čl. IV.
Podmínky provádění díla

- Zhotovitel se zavazuje provést dílo s potřebnou péčí, v kvalitě a v rozsahu odpovídajícím požadavku objednatele a v souladu s příslušnými právními předpisy, technickými normami a podmínkami stanovenými dotčenými orgány státní správy. Zhotovitel se zároveň zavazuje provést dílo za vynaložení své veškeré odborné péče a za využití svých veškerých odborných zkušeností a dovedností.

- V případě poruchy při odkrytí konstrukcí a odstranění závad na stávajícím rozvodu vody, bude realizace díla po dobu opravy či výměny technologického zařízení pozastavena.

- Zhotovitel prostřednictvím stavbyvedoucího (pověřeného pracovníka) povede stavební deník. Na zápisy provedené jednou smluvní stranou musí druhá strana reagovat zápisem do deníku nejpozději do 3 dnů, jinak se má za to, že se zápisem souhlasí. Vedení deníku končí dnem odstranění poslední vady oznámené (reklamované) v zápise o předání a převzetí stavby.

- Objednatel vykonává na stavbě odborný dozor podle zákona č. 183/2006 Sb., stavebního zákona, ve znění pozdějších předpisů a souvisejících vyhlášek a v jeho průběhu sleduje zejména, zda práce jsou prováděny v souladu se smlouvou a prováděcí dokumentací, podle technických norem a jiných právních předpisů. Na nedostatky zjištěné v průběhu prací neprodleně upozorní zhotovitele zápisem do stavebního deníku.

- Dozor objednatele není oprávněn zasahovat do činnosti zhotovitele, je však oprávněn dát pracovníkům zhotovitele příkaz přerušit práce, pokud odpovědný zástupce zhotovitele není dosažitelný a je-li ohrožena bezpečnost prováděného díla, život nebo zdraví osob pracujících na díle, nebo provádí-li zhotovitel dílo vadně, v rozporu s požadavky a potřebami objednatele.

- Zhotovitel je povinen při provádění prací respektovat požadavky k zajištění bezpečnosti práce a ochrany zdraví v souladu s nařízením vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, v platném znění. Použije-li zhotovitel k provádění díla třetí osoby, je povinen zajistit, aby tyto osoby byly odborně způsobilé k činnostem souvisejícím s prováděním díla. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví vlastních zaměstnanců nalézajících se v místě provádění díla.

- Zhotovitel se zavazuje zachovávat ve vztahu ke třetím osobám mlčenlivost o informacích, které při plnění této smlouvy získá od objednatele, nezprostí-li ho objednatel této povinnosti.

Čl. V.

Předání a převzetí díla

- Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným ukončením a předáním objednateli. O předání a převzetí díla sepíše zhotovitel v součinnosti s objednatelem předávací protokol, ve kterém bude zhodnocena jakost provedených prací, soupis případně zjištěných vad a nedodělků včetně lhůt k jejich odstranění, popř. o jiných právech a povinnostech vyplývajících z odpovědnosti za vady. V závěru protokolu objednatel vysloveně uvede, zda předmět díla přejímá, nebo z jakých důvodů dílo odmítá převzít. Předávací protokol podepíší obě smluvní strany, čímž se veškeré údaje o opatřeních a lhůtách, v protokolu uvedených, považují za dohodnuté, pokud některá ze smluvních stran v protokolu neuvede, že s určitými body protokolu nesouhlasí.

- Objednatel souhlasí s převzetím dokončeného díla i před uplynutím dohodnutého termínu plnění.

- Vadou díla se rozumí odchylka v kvalitě, rozsahu a parametrech díla stanovených touto smlouvou, projektovým řešením, technickými normami a právními předpisy. Nedodělkem se rozumí nedokončená práce oproti zadávací dokumentaci a nabídce zhotovitele.

- V průběhu realizace díla jsou odpovědnými zaměstnanci pro věci technické a pro převzetí díla na straně objednatele: p. Ivan Slezák, tel.: 724 958 752; a na straně zhotovitele: Ing. František Bachtík, tel.: 737 248 556.

Čl. VI.

Záruka za jakost a odpovědnost za vady díla

- Zhotovitel odpovídá za to, že dílo bude provedeno dle této smlouvy a dále podle obecně platných právních předpisů, a v souladu s technickými podmínkami v době předání.

- Zhotovitel odpovídá za vady, které má dílo v době jeho předání objednateli.

- Zhotovitel poskytuje objednateli na dílo záruku, přičemž záruční doba na provedené dílo činí 36 měsíců. Záruční doba počíná dnem předání a převzetí díla.

- V případě výskytu vady má objednatel právo požadovat a zhotovitel povinnost bezplatně vady odstranit.

- Objednatel se zavazuje, že případnou reklamaci uplatní bez zbytečného odkladu po jejím zjištění písemně doporučeným dopisem s dodejkou na adresu zhotovitele uvedenou v záhlaví této smlouvy, přičemž v této reklamaci uvede, o jakou vadu se jedná a jakým způsobem se vada projevuje.

- Zhotovitel se zavazuje zahájit odstraňování písemně reklamované vady v co nejkratší technicky možné lhůtě od uplatnění oprávněné reklamace objednatele, nejpozději však do 7 dnů ode dne doručení reklamace zhotoviteli.

- V případě uplatnění reklamace se objednatel zavazuje zpřístupnit bezúplatně a bez zbytečného odkladu zhotoviteli místo reklamace v rozsahu nutném pro odstranění reklamované vady.

- Není-li výše stanoveno jinak, použijí se při stanovení práv a povinností z odpovědnosti za vady příslušná ustanovení občanského zákoníku.

Čl. VII.

Smluvní pokuta, úroky z prodlení a odstoupení od smlouvy

- V případě prodlení zhotovitele s dokončením a předáním díla v termínu dle čl. II. odst. 1. této smlouvy, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z celkové ceny díla bez DPH v zákonné výši, za každý den prodlení až do řádného dokončení a předání díla.

- Objednatel je dále oprávněn uplatnit smluvní pokutu ve výši 500,-Kč za každý den prodlení s odstraňováním vad díla (viz čl. VI. odst. 6).

- Zaplacením smluvní pokuty není dotčen nárok objednatele na náhradu škody.

- Nezaplatí-li objednatel fakturu včas, je povinen zaplatit zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,05 % z oprávněně fakturované částky bez DPH za každý i započatý den prodlení.

- Ustanovení odst. 1. a 7. písm. a) se neuplatní v případech, kdy na straně zhotovitele vznikne překážka svým vznikem a délkou trvání na jeho vůli nezávislá, jejíž povaha znemožní či značně ztíží vykonávat řádně svojí činnost (vyšší moc atd.)

- Smluvní pokuta a úroky z prodlení jsou splatné do 30 kalendářních dnů ode dne jejich písemného uplatnění.

- Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit v případě, že:

- zhotovitel je v prodlení s předáním díla delším jak 30 dnů,

- zhotovitel neodstraní vady ve stanovené lhůtě,

- dílo neplní kvantitativní a kvalitativní požadavky.

- Zhotovitel je oprávněn od smlouvy odstoupit v případě, že objednatel bude s úhradou faktury v prodlení vyplývající z této smlouvy po dobu delší než 60 kalendářních dnů.

- Odstoupení od této smlouvy se děje písemným projevem vůle odstupující strany formou doporučeného dopisu a nabývá účinnosti dnem doručení druhé smluvní straně. V případě, že doporučený dopis o odstoupení nebude adresátem převzat, má se za to, že doporučený dopis o odstoupení byl doručen pátým dnem od podání tohoto doporučeného dopisu k přepravě poskytovateli poštovních služeb.

- Účinky odstoupení nastávají okamžikem doručení oznámení druhé smluvní straně.

Čl. VIII.

Závěrečná ustanovení

- Tato smlouva je vyhotovena ve dvou výtiscích s platností originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom výtisku.

- Ve vztazích touto smlouvou založených avšak výslovně neupravených se smluvní strany řídí OZ.

- Doručovacími adresami pro poštovní zásilky se rozumí adresy uvedené v záhlaví této smlouvy. V případě změny adresy je účastník, u něhož ke změně adresy došlo, povinen tuto změnu písemně sdělit druhé straně doporučeným dopisem na aktuální adresy.

- V případě nesplnění této povinnosti se doručovací adresou rozumí posledně uvedená adresa a na této adrese platí při nepřevzetí doporučeného dopisu fikce doručení uplynutím pátého dne od předání zásilky k přepravě poskytovateli poštovních služeb.

- Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu přečetly, že rozumí jejímu obsahu a s tímto obsahem souhlasí, což níže stvrzují vlastnoručními podpisy a otisky razítek.

- Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv.

- Smluvní strany souhlasí se zveřejněním smlouvy v registru smluv, dle zákona o registru smluv. Zveřejnění provede Správa uprchlických zařízení Ministerstva vnitra (objednatel).

- Veškeré dodatky k této smlouvě budou provedeny v písemné formě, označeny pořadovými čísly a podepsány statutárními orgány smluvních stran.

Příloha č. 1. Cenová nabídka zhotovitele ze dne 31.8.2016

V Praze dne ..…./...…/2016		           V ................ dne ...../...../2016

| …………………………………………………. |  | …………………………………………………. |
| --- | --- | --- |
| Mgr. et Mgr. Pavel Bacík |  | Ing. František Bachtík |
| ### ředitel SUZ MV |  | ### jednatel B & F spol. s r.o. |
| (objednatel) |  | (zhotovitel) |