- Smlouva o dílo

- uzavřená dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku

- Městská nemocnice v Litoměřicích

se sídlem Žitenická 2084, 412 01 Litoměřice

zastoupená Správní radou ve složení:

- Ing. Radek Lončák, MBA - předseda

- Ing. Vladimír Kestřánek, MBA - člen

- MUDr. Leoš Vysoudil, MBA - člen

- IČ: 00830488

DIČ: CZ00830488

zástupce pro technické věci: xxxxxxxxxxxxxxxxx, tel. xxxxxxxxxx1, e-mail: xxxxxxxxxxxxxxxxx

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Litoměřice

číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxxxxxxx

(dále jen objednatel)

a

TESLA, akciová společnost

se sídlem	Poděbradská 56/186, 180 66 Praha 9

zastoupená	ing. Michal Nováček; Blanka Weisskopfová, členové představenstva

IČ:	00009709

- DIČ:	CZ00009709

Bank. spojení:	Komerční banka, a.s.

číslo účtu: 	xxxxxxxxxxxxxx

(dále jen zhotovitel)

společně též „smluvní strany“

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto

- Smlouvu o dílo

- Předmět díla

- Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje na svůj náklad a své nebezpečí provést pro objednatele dílo spočívající v demontáži a likvidaci stávajících svítidel, dodávku a montáž nových svítidel včetně zapojení na stávající kabeláž a uvede svítidla do provozu, zaškolí personál objednatele, provede všechny zkoušky a revize dle platné legislativy a dodá technickou dokumentaci. Rozsah díla je stanoven podle předmětu poptávky „LED osvětlení IV“. Dílo bude provedeno v rozsahu a kvalitě dle zadávací dokumentace uvedené poptávky a dále v souladu s nabídkou zhotovitele.

- Za provedení díla se objednatel zavazuje zaplatit zhotoviteli smluvní cenu.

- Místo plnění

- Místem plnění je sídlo objednatele Žitenická 2084, 412 01 Litoměřice.

- Dodací lhůta sjednaného plnění

- Dílo bude provedeno v plném rozsahu nejpozději do 31. 12. 2016.

- Dohodnutá doba ukončení prací a předání díla je pro zhotovitele závazná a může být prodloužena pouze z důvodů, které nebudou na straně zhotovitele.

- Zhotovitel se zavazuje bez zbytečného odkladu informovat objednatele o nepředvídatelné skutečnosti mající vliv na prodloužení doby předání předmětu díla.

- Dílo je považováno za provedené, je-li dokončeno a předáno. Předáním se rozumí podepsání protokolu o předání a převzetí díla objednatelem i zhotovitelem.

- Cena za dílo

- Dohodnutá smluvní cena za dílo činí: 999 960,- Kč s DPH, (slovy devětset devadesátdevět tisíc devětsetšedesát korun českých).

- Smluvní cena je cenou úplnou a konečnou. Cena zahrnuje dodávku 300 ks svítidel dle nabídky předmětu poptávky uchazeče ze dne 25.10.2016  a veškeré další náklady zhotovitele související s provedením díla. Smluvní strany se dále dohodly, že tato cena může být změněna výhradně v souvislosti se změnou výše DPH.

- Povinnosti zhotovitele

- Zhotovitel je povinen provést dílo s potřebnou péčí ve výše uvedeném termínu a obstará vše, co je k provedení díla potřeba.

- Zhotovitel bude postupovat při zhotovení díla samostatně a bude přitom respektovat oprávněné požadavky objednatele, zejména bude respektovat, že dílo realizuje ve zdravotnickém zařízení objednatele a je tak povinen v maximální míře brát ohled a respektovat potřeby pacientů a pracovníků objednatele.

- Zhotovitel je povinen ihned upozornit objednatele na nevhodnou povahu věci či pokynů daných mu objednatelem ke zhotovení díla a včas si od objednatele vyžádat potřebné podklady.

- Zhotovitel odpovídá za úplnost a správnost provedení díla, za to, že dílo i jeho jednotlivé části budou bez jakýchkoliv vad a nedodělků. Zhotovitel je při provádění díla a jeho částí povinen postupovat s péčí řádného odborníka, dodržovat obecně závazné právní předpisy a další normy vztahující se k jeho odborné činnosti a vycházet z podkladů předaných objednatelem.

- Platební podmínky

- Cena díla dle čl. 1 odst. 1 této smlouvy bude objednatelem uhrazena po předání funkčního díla zhotovitelem bez vad a nedodělků dle předávacího protokolu podepsaného odpovědnými zástupci smluvních stran.

- Po předání díla vystaví zhotovitel fakturu se všemi náležitostmi podle platných právních předpisů a musí být označena názvem díla. Takto vydaný doklad odešle objednateli na adresu uvedenou v záhlaví této smlouvy.

- Splatnost faktury byla smluvními stranami dohodnuta na dobu 60 dnů od jejího doručení objednateli.

- Nebude-li faktura řádně vyplněna, má ji objednatel právo odeslat zpět zhotoviteli k opravě nebo k vystavení nové. Po doručení opravené faktury začíná běžet nová doba splatnosti od data doručení opravené nebo nově vystavené faktury.

- Změna závazků

- Všechny změny smlouvy budou řešeny formou písemných dodatků ke smlouvě, podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran.

- Jiné ujednání, než v písemné formě je neplatné.

- Práva z vadného plnění a záruka na jakost

- Dílo má vady, nebude-li odpovídat této smlouvě, zadávací dokumentaci veřejné zakázky „LED osvětlení IV“ nebo nabídce zhotovitele předložené v rámci uvedené veřejné zakázky.

- Právo objednatele z vadného plnění zakládá vada, kterou má předmět díla při přechodu nebezpečí škody na objednatele (při protokolárním předání a převzetí předmětu díla), byť se projeví až později. Právo objednatele založí i později vzniklá vada, kterou zhotovitel způsobil porušením své povinnosti.

- Pro případ odstranitelných vad díla se zhotovitel zavazuje takové vady bezplatně odstranit bez zbytečného odkladu po obdržení písemné reklamace od objednatele.

- Smluvní strany se dohodly, že práva z vadného plnění budou řešena podle ustanovení § 2099 až 2112 ObčZ.

- Záruční doba na dílo je sjednána na dobu 72 měsíců. Po celou dobu záruky se zhotovitel zavazuje k nástupu technika při odstranění závady bez použití náhradních dílů do 48 hodin od nahlášení poruchy a do 72 hodin při použití náhradních dílů či potřeby výměny zařízení. V případě nedostupnosti náhradních dílů se zhotovitel zavazuje k okamžité zápůjčce odpovídajícího dílu nebo zařízení do doby dodávky požadovaného náhradního dílu nebo zařízení.

Hlášení požadavku na servisní (záruční) zásah předá objednatel na níže uvedené kontaktní místo (osobu) zhotovitele:

-	xxxxxxxxxx, +420 xxxxxxxxx, e-mail xxxxxxxxxxxxxxxxx

- Objednatel nemá právo ze záruky v případě, že způsobí vadu vnější událost, to však neplatí, způsobil-li vadu zhotovitel.

- Objednatel uplatní právo ze záruky u zhotovitele. Zhotovitel předá písemné potvrzení, ve kterém uvede obsah, rozsah, podmínky a dobu své odpovědnosti. To neplatí v případě, že tyto informace již budou obsaženy v dokumentaci předané objednateli při předání a převzetí díla.

- Náhrada škody a smluvní pokuty

- V případě, že je objednatel v prodlení s úhradou faktury, uhradí objednatel zhotoviteli zákonný úrok z prodlení z dlužné částky podle příslušných ustanovení nařízení vlády č. 351/2013 Sb., kterým se určuje výše úroků z prodlení a nákladů spojených s uplatněním pohledávky, určuje odměna likvidátora, likvidačního správce a člena orgánu právnické osoby jmenovaného soudem a upravují některé otázky Obchodního věstníku a veřejných rejstříků právnických a fyzických osob.

- V případě, že bude zhotovitel v prodlení s předáním díla, má objednatel právo na smluvní pokutu ve výši 5 000,- Kč za každý i započatý den prodlení.

- Zhotovitel se zavazuje nahradit objednateli veškeré škody způsobené na majetku objednatele či jiných osob, vzniklé porušením svých povinností, vyplývajících z obecně závazných právních předpisů, této smlouvy, technických norem i doporučujících a obchodních zvyklostí.

- Smluvní pokuta je splatná do 14 dnů ode dne doručení výzvy, k její úhradě, zhotoviteli. Přičemž se má za to, že tato výzva byla doručena třetí den od jejího podání poskytovateli poštovních služeb.

- Rozhodné právo

- Výklad smluv a všechny právní poměry z těchto smluv vyplývající, se řídí českým právem, zejména zákonem č. 89/2012 Sb. občanský zákoník.

- Všechny spory, vzniklé z této smlouvy nebo v souvislosti s ní, budou smluvní strany řešit především vzájemnou dohodou. Pokud mezi smluvními stranami k dohodě nedojde, budou případné spory z této smlouvy řešeny před věcně a místně příslušným obecným soudem strany žalované.

- Všeobecná ustanovení

- Smlouva je platná a účinná dnem podpisu poslední smluvní stranou.

- Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech s platností originálu, přičemž každá ze smluvních stran obdrží po jednom oboustranně podepsaném vyhotovení.

- Strany smlouvy prohlašují, že právní jednání, které je upraveno v této dohodě, svým účelem a obsahem odpovídá vůli obou smluvních stran, není v rozporu s dobrými mravy ani s platným právním řádem České republiky.

- Oprávnění zástupci smluvních stran prohlašují a svými podpisy stvrzují, že se s obsahem smlouvy řádně seznámili a nemají k němu žádných připomínek či výhrad.

- V Litoměřicích dne 10. 11. 2016 					V Praze dne 9. 11. 2016

za objednatele								zhotovitel

_______________________					___________________

Ing. Radek Lončák, MBA

předseda Správní rady

_______________________

Ing. Vladimír Kestřánek, MBA

člen Správní rady