PAGE  
4

SMLOUVA O DÍLO

I. Smluvní strany

Zhotovitel:

Karel Stehlík
PODLAHÁŘSTVÍ
Koubkova 800
549 41 Červený Kostelec
Bankovní spojení:
ČSOB, a. s.
Číslo účtu:

208042656/0300
IČ:


45575185

DIČ:


CZ7005163231
Registrován u Ž.Ú. Náchod, č.j. 99/013275/F-9
Objednatel: 

Domov důchodců Malá Čermná

Malá Čermná 42

549 31 Hronov

Bankovní spojení:
Komerční banka, a. s.

Číslo účtu: 

26932551/0100
IČ :


71193961
DIČ: 


CZ71193961
Statutární zástupce: 
Mgr. Ondřej Pumr - ředitel domova důchodců
II. PŘEDMĚT SMLOUVY

1. Předmětem plnění je zhotovení díla – „Oprava podlahy v Domově důchodců Malá Čermná“ - včetně likvidace a uložení přebytečného materiálu na skládku.

2. Akce zahrnuje provedení opravy pokrytí podlahy zátěžovým PVC, které vyhoví hygienickým požadavkům a dalším dotčeným předpisům. Bude prováděna zejména oprava schodiště, podest, podlah nástavby domova. Práce budou probíhat v prostorách domova důchodců.
3. Dílo bude zhotovitelem provedeno v rozsahu zadání podle předaných podkladů, a to

nabídkového rozpočtu zhotovitele (cenové nabídky), který tvoří nedílnou součást této smlouvy.
4. Pro účely této smlouvy považují smluvní strany výše uvedené podklady za závazné s tím, že zaručují úplnost všech prací, dodávek a ostatních plnění zhotovitele a zaručují úplnost a kompletnost všech požadavků objednatele specifikovaných rozsahem použitých položek. 

5. Bez písemného souhlasu objednatele nesmí být použity jiné materiály nebo technologie. Současně se zhotovitel zavazuje a ručí za to, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době jeho použití známo, že je škodlivý pro zdraví lidí. Pokud tak zhotovitel učiní, je povinen na písemné vyzvání objednatele provést okamžitě nápravu a veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.

6. Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil se zadáním díla a jeho rozsahem.  Jsou mu známy technické, kvalitativní a jiné podmínky, nezbytné k realizaci díla a disponuje takovými odbornými znalostmi, zkušenostmi a kapacitami, které jsou k provedení díla nezbytné.

III. CENA ZA DÍLO

1. Cena za provedení díla je mezi smluvními stranami sjednána podle § 2 zák. č. 526/90 Sb. 
o cenách, jako cena smluvní a je stanovena podle cenové kalkulace zhotovitele položkovým rozpočtem díla, který tvoří nedílnou součást této smlouvy.
2. Cena je stanovena jako pevná a nepřekročitelná.

3. Dojde-li při realizaci díla k jakýmkoliv změnám, doplňkům nebo rozšíření předmětu díla vyplývajících z podmínek při provádění díla či z odborných znalostí zhotovitele je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu o tomto informovat objednatele a v součinnosti s ním provést soupis těchto změn, doplňků nebo rozšíření. Zhotovitel tento soupis ocení podle jednotkových cen použitých pro návrh ceny díla, nebo použije stejnou cenovou úroveň u položek, které nejsou obsaženy v nabídce. Teprve po odsouhlasení změn, sepsání a podepsání dodatku k této smlouvě má zhotovitel právo na realizaci těchto změn a na jejich úhradu. Pokud tak zhotovitel neučiní, má se za to, že práce a dodávky jím realizované byly v předmětu plnění zahrnuty. 
4. V případě, že se některé práce z rozpočtu nebudou realizovat, nebo budou použity dodávky specifikací materiálů v nižší ceně, než jsou oceněny v rozpočtu, dojde k odečtení cenového rozdílu a smluvní cena bude upravena dodatkem o odpočet.

IV. ČAS PLNĚNÍ

1. 


Zahájení prací:
26. května 2017


Dokončení prací:
10. června 2017
2. Zhotovitel provede dílo řádně a včas. Případné změny v termínech z důvodu podstatných nepředvídatelných překážek na straně objednatele nebo zhotovitele budou řešeny vzájemnou dohodou a písemným dodatkem ke smlouvě. 
V. PLATEBNÍ A FINANČNÍ PODMÍNKY

1. Platební podmínky se řídí zásadami pro poskytování a čerpání prostředků státního rozpočtu, rozpočtů územně samosprávného celku pro pořizování investičního majetku, zejména zákonem č. 250/2000 Sb., jakož i zákonem č.320/2001 Sb., o finanční kontrole. 

2. Realizované práce a dodávky budou účtovány fakturou na podkladě vzájemně odsouhlaseného soupisu provedených prací a dodávek. Bez potvrzeného soupisu provedených prací se doklad vystavený zhotovitelem považuje za neplatný. 

3. Splatnost faktur, které budou mít náležitosti daňového a účetního dokladu, jakož i náležitosti obchodní listiny dle obchodního zákoníku, odsouhlasených zadavatelem se stanovuje 
na 14 dnů ode dne jejich doručení objednateli. Veškeré cenové údaje budou uváděny v Kč, rovněž tak platby budou probíhat výhradně v Kč.

4. Faktury, které nebudou obsahovat předepsané náležitosti daňového a účetního dokladu, náležitosti obchodní listiny dle obchodního zákoníku budou objednatelem vráceny k doplnění bez jejich proplacení. V takovém případě lhůta splatnosti 14 dnů počíná běžet znovu ode dne doručení opravené faktury.

VI. PROVÁDĚNÍ DÍLA


1. Objednatel předá zhotoviteli prostor k provedení sjednaných prací dne 26. 5. 2017. Nesplnění tohoto bodu je důvodem k prodloužení termínu dokončení díla. 


2. Prostor zabezpečí zhotovitel na své náklady.


3. Objednatel umožní po dohodě zhotoviteli užívání části plochy, případně dalších prostor 
pro potřeby zhotovitele. 


4. Zhotovitel postupuje při provádění díla samostatně při respektování:

· stavebního zákona a jeho prováděcích vyhlášek, ustanovení o bezpečnosti práce a zařízení při pracích

· předpisů, norem, vzorových listů technologií, receptur a jiných závazných pokynů

· požadavků stanovených ekologickými a jinými předpisy majícími vztah k předmětu díla. 


5. Zhotovitel provede dílo na svoje náklady a na vlastní nebezpečí. Zhotovitel odpovídá 
za případné škody v průběhu díla svým pojištěním. 


6. Zjistí-li zhotovitel při provádění díla skryté překážky znemožňující řádné provedení díla, 
je povinen tuto skutečnost oznámit bez zbytečného odkladu objednateli. Do rozhodnutí objednatele je zhotovitel oprávněn provádění díla nebo jeho částí přerušit. O dobu přerušení bude upravena lhůta dodávky.


7. Práce budou prováděny za provozu objednatele, proto  bude zhotovitel v maximální možné míře brát v ohled nepřerušený provoz domova, dle možností omezí na minimum prašnost a hlučnost prací a práce náročné na hluk budou prováděny mimo doby klidu. Zhotovitel je povinen udržovat pořádek a čistotu, je povinen na svůj náklad odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé činností zhotovitele. Materiál bude zhotovitelem zajištěn proti odcizení a nebezpečí úrazu ze strany obyvatel a personálu domova důchodců.


8. Zhotovitel zajistí, aby technologický postup oprav nebo prací odpovídal platným bezpečnostním a požárním předpisům. 


9. Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost, hygienu a ochranu zdraví osob v prostoru domova důchodců, jejichž pohyb je spojen s pracovním procesem předmětného díla.


10. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla a v průběhu této činnosti sledovat, 
zda práce jsou prováděny podle smluvních podmínek, technických norem a jiných právních předpisů a v souladu s rozhodnutími příslušných orgánů státní správy. Na nedostatky zjištěné v průběhu prací musí objednatel neprodleně upozornit.

11. Veškerý odpad a vybourané hmoty uloží zhotovitel na určená úložiště a skládky v souladu s ustanoveními zákona o odpadech na vlastní náklad. 

12. 
Oprávněnými zástupci objednatele jsou:
pro smluvní záležitosti


 

Mgr. Ondřej Pumr

Oprávněnými zástupci zhotovitele jsou:

pro smluvní záležitosti a pro realizaci díla
Karel Stehlík 



VII. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA


1. K předání díla dojde po jeho dokončení, v místě díla. Objednatel je povinen dílo 
bez zbytečného odkladu převzít, nemá-li dílo vady, které by bránily jeho řádnému užívání. 

VIII. ZÁRUKA NA DÍLO


1. Zhotovitel poskytne na dílo, které je předmětem této smlouvy záruku v délce 36 měsíců na práci a 24 měsíců na materiál od převzetí prací.

2.  Záruka spočívá v tom, že zhotovitel zjištěné skryté vady, které se projeví v záruční době, bezplatně odstraní v termínu dohodnutém při reklamačním řízení. Vady v záruční době budou nahlášeny zhotoviteli telefonicky nebo písemně, na č. tel.: 606861932, či na adrese uvedené výše v odstavci 
I. Smluvní strany, a to neprodleně po jejich zjištění.


3. V případě havarijního stavu zhotovitel nastoupí na jeho odstranění nejpozději do 48 hodin 
od nahlášení. 

IX. SMLUVNÍ POKUTY A SANKCE


1. Při nedodržení termínu splatnosti faktury je objednatel povinen zaplatit smluvní pokutu 
ve výši 0,05% z fakturované částky za každý den prodlení.


2. Pokud zhotovitel neprovede dílo v termínu podle bodu IV. Této smlouvy, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05% z ceny díla za každý den prodlení do předání díla. Zaplacením penále nezaniká právo na náhradu vzniklých škod.


3. V případě nedodržení termínu pro odstranění vady dohodnutém v reklamačním řízení sjednávají smluvní strany sankci ve výši 50,00 Kč za každou vadu a den prodlení. Od sankcí sjednaných v tomto odstavci lze upustit v případě, že termín nebylo možno splnit z objektivních důvodů. 
XI. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění smlouvy, je povinna to ihned bez odkladu oznámit druhé straně a vyvolat jednání zástupců oprávněných ke smluvnímu jednání.

2. Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva nebyla sepsána ve stavu tísně ani za jednostranně nevýhodných podmínek, což stvrzují svými podpisy. Dnem podpisu oběma smluvními stranami smlouva nabývá platnosti

3. Smlouva obsahuje 4 strany textu + přílohu a je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž obě strany obdrží jedno vyhotovení.

4. Seznam příloh: 
č. 1 Nabídka zhotovitele (1 list)
V Hronově, Malé Čermné dne 25. 5. 2017
Mgr. Ondřej Pumr




Karel Stehlík
   ______________________________

     _______________________________

 
za objednatele


    


za zhotovitele

