Národní památkový ústav

státní příspěvková organizace

IČO: 75032333, DIČ: CZ75032333

se sídlem: Valdštejnské nám. 162/3, 118 01 Praha 1 – Malá Strana

zastoupený Mgr. Petrem Pavelcem, Ph.D., ředitelem Územní památkové správy v Českých Budějovicích,

bankovní spojení. ČNB č. účtu: 30003-60039011/0710

Doručovací adresa:

Národní památkový ústav

Územní památková správa v Českých Budějovicích,

Náměstí Přemysla Otakara II. 34

370 21 České Budějovice

###### Osoby oprávněné k jednání ve věcech smluvních:		Mgr. Petr Pavelec, Ph.D., ředitel

Osoby oprávněné k jednání ve věcech technických:	XXXXXXXXX, investiční referentka

XXXXXXXX, správce kláštera

(dále jen „objednatel“)

a

MgA. Václav Štochl

Malá 133, 33011 Třemošná

IČ: 69932999, DIČ: XXXXXX

mobil. tel.: XXXXXXXX

email: XXXXXXXX

Doručovací adresa:

XXXXXXXXX, XXXXXXXXXXX

Osoby oprávněné k jednání ve věcech smluvních: 	MgA. Václav Štochl, restaurátor, držitel povolení k restaurování MK ČR č. j. 12957/2005

Osoby oprávněné k jednání ve věcech technických:	XXXXXXXXXXX, restaurátorka, povolení k restaurování MK ČR č. j. 13950/14

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, níže uvedeného dne, měsíce a roku

tento

DODATEK č. 1 SMLOUVY O DÍLO č. 3025H1230022 – restaurování 6 ks hodinových ciferníků na věži sýpky

Článek I.

Předmět dodatku

- Tímto dodatkem se mění předmět smlouvy o dílo č. 3025H1230022 ze dne 6.9.2023 uzavřené na základě nabídky podané v rámci veřejné zakázky malého rozsahu zadávané mimo režim zákona s názvem: "NKP klášter Plasy – restaurování 6 ks hodinových ciferníků na věži sýpky”. Veřejná zakázka je v Národním elektronickém nástroji evidována pod č. N006/23/V00023279.

- Ve smyslu čl. II odst. 4 smlouvy a čl. X odst. 4 projednaly smluvní strany nové skutečnosti zjištěné během provádění díla – navýšení rozsahu pozlacování dvou ciferníků a uzavírají dodatek č. 1.

- Po očištění hodinových ciferníků a odstranění nesoudržných povrchových úprav zjistil zhotovitel větší rozsah poškození pozlacených částí. Tyto je třeba očistit a znovu aplikovat plátkové zlato na mixtion.         Podrobněji viz změnový list č. 1, který je přílohou dodatku.

Článek II.

Cena díla

- Dodatkem č.1 dochází k navýšení objemu prací na pozlacování dvou hodinových ciferníků. Celková cena díla se navyšuje o cenu dodatečně požadovaných víceprací.

Cena díla se mění následovně:

Cena prací sle SoD činí:

bez DPH 82 125 Kč + DPH v sazbě 15% = cena včetně DPH 94 443,75 Kč

slovy: devadesátčtyřitisícčtyřistačtyřicettři korun českých sedmdesátpět haléřů včetně DPH.

Hodnota dodatečně požadovaných víceprací bez DPH činí 18 700 Kč.

Cena prací dle dodatku č. 1

100 825 Kč bez DPH + 15% DPH 15 123,75 Kč = 115 948,75 Kč vč. DPH

(slovy: stopatnácttisícdevětsetčtyřicetosm korun čekých, sedmdesátpět haléřů)

Článek III.

Způsob předání, převzetí díla a doba provádění díla

- Doba provádění prací se nemění. Termín pro dokončení prací zůstává 31.12.2023.

Článek IV.

Závěrečná ustanovení

- Tento dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž jedno vyhotovení obdrží zhotovitel, dvě vyhotovení obdrží objednatel.

- Ustanovení smlouvy tímto dodatkem přímo nedotčená zůstávají beze změn.

- Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran. Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek podléhá uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.  Jeho uveřejnění zajistí objednatel.

- Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek č. 1 je projevem jejich svobodné, omylu prosté vůle. Smluvní strany prohlašují, že nebyl uzavřen v tísni nebo za jednostranně nevýhodných podmínek. Na důkaz svého souhlasu se zněním dodatku č. 1 připojují svoje podpisy. Tato Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Pokud tato smlouva podléhá povinnosti uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, nabude účinnosti dnem uveřejnění. Smluvní strany se dohodly, že tuto smlouvu je povinen v souladu s citovaným zákonem uveřejnit objednavatel.

V Českých Budějovicích dne 6. 11. 2023                                           Ve Třemošné dne 2. 11. 2023

……………………………………..                                                             …………………………………….

Mgr. Petr Pavelec, Ph.D.					MgA. Václav Štochl

ředitel NPÚ, ÚPS v Č. Budějovicích      				restaurátor

Příloha dodatku:

Příloha 1 ZL č. 1