Dodatek č. 1

smlouvy o dílo na stavbu Lužná – Slezské Rudoltice km 4,560 – 5,750 (č. stavby 4312)

uzavřené dne 19.9. 2023 mezi smluvními stranami:

Objednatel:

Obchodní firma: 		Povodí Odry, státní podnik

Sídlo:				Varenská 3101/49, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava

doručovací číslo: 701 26

IČO / DIČ: 			70890021  /  CZ70890021

Zapsán v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ostravě, oddíl A XIV, vložka 584

Zhotovitel:

Obchodní firma:		VODOSTAV OSTRAVA spol. s r.o.

Sídlo: 		Gorkého 28, 702 00  Ostrava

IČO/DIČ: 		46577319 / CZ46577319

Zapsán v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 3349

V souladu s ujednáním čl. 9. bod 2. této smlouvy se smluvní strany dohodly na změně uzavřené smlouvy o dílo v tomto rozsahu:

Na straně objednatele se mění bankovní spojení, nově zní takto:

Bankovní spojení:		Raiffeisenbank a.s., č.ú. 1320871002/5500

čl. 3. Cena díla 	- v bodě 3.1. se mění výše ceny následovně:

Původní celková cena bez DPH 	594 799,33  Kč

Dodatečné práce  bez DPH dle dodatku č. 1           	38 984,70  Kč

Nová celková cena bez DPH dle dodatku č. 1     	633 784,03  Kč

- Změna ceny díla je stanovena položkovým rozpočtem dodatečných prací ze dne 13.11. 2023, který je nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1.

Ostatní ujednání smlouvy tímto dodatkem č. 1 nedotčená zůstávají v platnosti beze změny.

- za objednatele:							za zhotovitele:

V Ostravě dne	20.11.2023					v Ostravě dne  16.11.2023

- xxx	xxx

- Ing. Jiří Tkáč	xxx

- generální ředitel	jednatel