Rekonstrukce bočního schodiště v Domově Sosna

Technologicky postup

- odstranění stávající nášlapné PVC vrstvy schodiště

- odstranění skleněných výplní zábradlí

- zámečnická úprava stávajícího zábradlí vč.  nátěru zábradlí

- instalace výplňových desek na zábradlí (náhrada odstraněných skleněných výplní)

- opláštění schodiště ze spodní strany a z boku sádrokartonovou konstrukcí

- montáž nové nášlapné vrstvy schodiště včetně schodišťových lišt

- opláštění kanalizační stoupačky

- drobné opravy omítek

- stavební úprava stávajícího parapetu a osazení parapetní desky

- výmalba prostor