Dodatek č. 1

### smlouvy o dílo pro akci „Likvidace splaškových vod v obci Nové Heřminovy, OHO“, stavba č. 5305 uzavřené dne 11.4.2023 mezi smluvními stranami

Objednatel:	Povodí Odry, státní podnik

sídlo:	Varenská 3101/49, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava

doručovací číslo: 701 26

IČO:	70890021

DIČ:	CZ 70890021

Zapsán v obchodním rejstříku Krajského soudu Ostrava, oddíl A XIV, vložka 584

Zhotovitel:	KB projekt Aqua s.r.o.

sídlo:	Staroveská 129/157, 724 00 Ostrava-Proskovice

IČO:	06020364

DIČ:	CZ 06020364

Zapsán v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 70308

V souladu se zněním čl. 11. bod 11.5. se smluvní strany dohodly na následujících změnách citované smlouvy:

čl. 1. Smluvní strany – na straně objednatele dochází ke změně bankovního spojení a to:

Nové bankovní spojení:			Raiffeisenbank a.s., č. ú. 1320871002/5500.

čl. 3. Dodací lhůta – bod 3.2. se ruší a nově zní takto:

  - Zhotovitel se zavazuje dokončit a předat hotové dílo objednateli v následujících termínech:

| vypracování studie technické proveditelnosti dle čl. 2 bod 2.3. | Návrh variant technického řešení pro 1. jednání | do 12.6.2023 |
| --- | --- | --- |
|  | koncept technického řešení pro projednání v TR | do 28.7.2023 |
|  | Projednání výsledné varianty a odevzdání čistopisu | do 90 dnů od písemného pokynu objednatele |

Ostatní ujednání smlouvy, tímto dodatkem nedotčená, zůstávají v platnosti.

V Ostravě dne:	16.11.2023					V Ostravě dne:

za objednatele:							za zhotovitele:

xxx	xxx

Ing. Jiří Tkáč	xxx

generální ředitel	jednatel