Smlouva o dílo č.  2023 – D13

Uzavřená dle ustanovení §2586 a násl. zákona č. 89/2012 sb., občanský zákoník

1. Účastníci smlouvy

# 1.1. Objednatel:        Česká lesnická akademie Trutnov - střední škola a vyšší odborná škola

Trutnov, Horní Předměstí, Lesnická 9, PSČ 541 01

Zastoupená:

- ve věcech smluvních: 	Ing. Miloš Pochobradský	    tel.: 603 496 705

IČO:         60153296

DIC:    CZ60153296

1.2. Zhotovitel:

MATRIX a. s.

Divize Windows

Lipovka 143, 516 01  Rychnov nad Kněžnou

Zastoupená:

- ve věcech smluvních: 	Tomášem Hrábkem – ředitelem  divize Windows

- ve věcech díla:                  Janou Kufovou – obchodním referentem

Mobil: 777 712 783

Richardem Cifrou – technikem

Mobil: 775 713 331

IČO:	25947672

DIČ:	CZ25947672

Bankovní spojení: 	Komerční banka a. s., Rychnov n. Kn.

č. ú. 35-7105210217/0100

2. Předmět smlouvy

2.1. Zhotovitel se zavazuje provést výrobu a zabudování  dřevěných  otvorových prvků  pro akci: „Chata  Vobešlovka“ v rozsahu předložené nabídky číslo  Z2300782 ze dne 3. 11. 2023.

3. Cena

3.1. Zhotovitel provede práce za cenu bez DPH dle nabídky číslo Z2300782 (příloha č.1 SOD).

Cena za zakázku bez DPH celkem			255.497,--   Kč

V režimu přenesené daňové povinnosti (21%)                                                             0,--   Kč

Cena celkem		                                  	   255.497,--   Kč

3.2. Smluvní strany se v souladu s ust. § 2154 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, dohodly na dodatečné úpravě ceny díla sjednané touto smlouvou. Změní-li se ceny některých výrobních nákladů (tj. zejména surovin a komponentů potřebných k provedení díla) nejméně o 3 % oproti stavu ke dni uzavření této smlouvy, bude cena upravena (zvýšena či snížena) tak, aby odpovídala změně výrobních nákladů. Právo na úpravu ceny díla je zhotovitel povinen uplatnit bez zbytečného odkladu po provedení díla.

4. Platební podmínky a financování

4.1. Zhotoviteli bude poskytnuta záloha ve výši 180.000,- Kč při podpisu SOD 5 dní splatnost. Provedené práce budou dofakturovány po předání  a převzetí díla. Splatnost faktury 30 dní.

5. Lhůty výstavby

5.1.  Zhotovitel se zavazuje provést dílo dle předmětu této smlouvy v termínu:

předání a převzetí staveniště a zahájení prací                                                              22. 1. 2024

5.2.  Zhotovitel předá dílo objednateli nejpozději do                                                          31. 1. 2024

5.3. Zhotovitel si vyhrazuje právo posunout termín montáže v případě nepříznivého počasí (např. pokud poklesne teplota pod -5 oC).

5.4. Předmět smlouvy bude splněn ukončením všech prací a předáním díla bez vad a nedodělků nebránících

užívání díla.Případné vady a nedodělky budou zapsány do předávacího protokolu a bude stanoven termín                        odstranění.

5.5. Smluvní strany se s přihlédnutím k situaci na trhu surovin a komponentů potřebných k provedení díla   dohodly tak, že za překážku vyšší moci se považuje situace, kdy dostupnost některé suroviny či komponentu k provedení díla bude ze strany příslušného dodavatele zhotovitele omezena, či po kterou budou tyto zcela nedostupné. O vzniku takové překážky, jakož i o jejím odpadnutí, je zhotovitel povinen objednatele informovat. O dobu existence překážky se prodlužuje termín plnění sjednaný touto smlouvou.

6. Majetkové sankce

6.1. V případě nedodržení termínu dle čl. 5.1. zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05% z celkové ceny díla za každý započatý den prodlení, maximálně do výše 10% celkové ceny bez DPH.

6.2. Při prodlení s úhradou faktury zaplatí objednatel zhotoviteli smluvní pokutu 0,05% z dlužné částky za každý i započatý den prodlení. Nárok zhotovitele na zaplacení zákonného úroku z prodlení a náhradu škody tím není dotčen.

7. Záruka

7.1. Sjednává se záruční doba na provedené dílo v trvání 60 měsíců ode dne předání dokončeného díla objednateli. Případné záruční vady budou odstraněny do 30 pracovních dnů.

8. Předání a převzetí díla

8.1. Objednatel převezme dílo dokončené v souladu s touto smlouvou od zhotovitele po jeho dokončení, písemným protokolem.

8.2. Objednatel se zavazuje převzít dílo, i pokud bude vykazovat drobné vady a nedodělky nebránící bezpečnému užívání díla. V tomto případě bude stanoven termín pro odstranění vad a nedodělků.

9. Kvalitativní podmínky

9.1. Zhotovitel se zavazuje provést sjednané dílo s odbornou péčí v rozsahu a kvalitě definované zadávacími podmínkami a přitom je povinen dodržet příslušné technické normy vztahující se k prováděnému dílu.

10. Ostatní ujednání

10.1. Pokud není v předchozích ustanoveních této smlouvy o dílo uvedeno jinak, platí pro smluvní vztahy mezi účastníky příslušná ustanovení Občanského zákoníku.

10.2. Předáním staveniště objednatel nenese odpovědnost za pracovníky zhotovitele, kteří budou provádět dílo. Zhotovitel se zavazuje, že prováděním díla nedojde k podstatnému omezení provozu objednatele.

10.3. Tato smlouva je závazná pro obě smluvní strany, změny a doplňky je možno činit jen písemnou formou.

Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž jeden potvrzený obdrží objednatel a jeden zhotovitel.

V Trutnově dne:                                                                                          V Lipovce dne: 3.11.2023

………………………….                                                                 ……………………………

Ing. Miloš Pochobradský                                                                        p. Tomáš Hrábek

ředitel školy                                                                                           ředitel divize Windows