Dodatek č. 1

SMLOUVA O DÍLO – ANALÝZA BATERIOVÉHO ÚLOŽIŠTĚ

Smluvní strany:

Technologie hlavního města Prahy, a.s.

se sídlem: Dělnická 213/12, 170 OO, Praha 7

IČO: 25672541 DIČ: CZ25672541 společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl B, vložka 5402

ID datové schránky: u5hgkji bank. spojení: Komerční banka, a.s., č. účtu: 115-5836140217/0100 zastoupená: Tomášem Jílkem, předsedou představenstva, Tomášem Novotným, místopředsedou představenstva,

Liborem Fialou, členem představenstva Michalem Fišerem, členem představenstva

číslo smlouvy: 390/23

(dále jen „Objednatel”)

a

EnerSolutio s.r.o.

se sídlem: Italská 2581/67, Vinohrady, 120 OO Praha 2

IČO: 06919839, DIČ: CZ06919839

ID datové schránky: ux54q6n společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 290567 bank. spojení: Komerční banka, a.s., č. účtu: 115-6978810217/0100 zastoupená: Ing. Danielem Vlčkem, jednatelem

(dále jen „Poskytovatel")

(společně také jako „Smluvní strany”)

1.UVODNí USTANOVENÍ

1.1  Smluvní strany uzavřely na základě výsledku výběrového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem „Business Case model, CB analýza a technická specifikace pro bateriové úložiště” (dále jen „Veřejná zakázka”), zadávanou ve smyslu výjimky dle S 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále též jen „ZZVZ'), a v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále též jen „Občanský zákoník”), Smlouvu o dílo na vypracování analýzy pořízení bateriového úložiště č. 390/23 (dále jen „Smlouva”)

- PŘEDMET DODATKU

  - Smluvní strany se v souladu s čl. 11 odst. 11.3. Smlouvy dohodly na změně Smlouvy ve znění Dodatku č. 1 ke Smlouvě (dále jen „Dodatek”). Nově formulovaný čl. 2 Doba a místo předání, odst. 2.2 Smlouvy v plném rozsahu nahrazuje původní znění a zní takto:

„2. DOBA A MÍSTO PŘEDÁNÍ

Dílo musí být dokončeno a předáno Objednateli nejpozději do 74 (sedmdesáti čtyř) kalendářních dnů od oboustranného podpisu Smlouvy. Dojde-li k předání Díla na základě předávacího protokolu dle čl. 4 odst. 4.7 s vadami Díla, zavazuje se Poskytovatel tyto vady odstranit ve lhůtě stanovené Objednatelem. ”

- ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

  - Není-li v tomto Dodatku stanoveno jinak, mají veškeré pojmy definované ve Smlouvě a použité v tomto Dodatku stejný význam jako ve Smlouvě.

  - Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají tímto Dodatkem nezměněná a v platnosti.

  - Bude-li nebo stane-li se kterékoli ustanovení tohoto Dodatku neplatné nebo nevymahatelné, nebo pokud by některá ustanovení chyběla, nezpůsobuje to neplatnost ani nevymahatelnost ostatních ustanovení tohoto Dodatku, pokud je takové ustanovení oddělitelné od tohoto Dodatku jako celku, při zachování účelu tohoto Dodatku. Smluvní strany se zavazují bez zbytečného odkladu po zjištění nedostatků ve výše uvedeném smyslu, nahradit takové ustanovení ustanovením, které bude svým obsahem a účelem co možná nejbližší obsahu a účelu ustanovení neplatného nebo nevymahatelného.

  - Smluvní strany berou na vědomí, že tento Dodatek může podléhat povinnosti jejího uveřejnění prostřednictvím registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZRS"). V případě, že tento Dodatek bude podléhat povinnosti uveřejnění dle ZRS, nastává jeho účinnost nejdříve dnem jejího uveřejnění prostřednictvím registru smluv, v opačném případě Dodatek nabývá účinnosti dnem podpisu oběma Smluvními stranami, nestanovuje-li Dodatek účinnost jiným způsobem. Podléhá-li Dodatek uveřejnění v ZRS zašle Objednatel tento Dodatek správci registru smluv k uveřejnění bez zbytečného odkladu, nejpozději však do třiceti (30) dnů od jejího uzavření. Nebude-li tento Dodatek zaslán k uveřejnění a/nebo uveřejněn prostřednictvím registru smluv, není žádná ze Smluvních stran oprávněna požadovat po druhé Smluvní straně náhradu škody ani jiné újmy, která by jí v této souvislosti vznikla nebo vzniknout mohla.

  - Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto Dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu S 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek.

  - Tento Dodatek je vyhotoven ve dvou (2) stejnopisech, z nichž Objednatel obdrží jedno (1) vyhotovení a Poskytovatel obdrží jedno (1) vyhotovení. V případě, že je tento Dodatek uzavírán elektronicky za využití uznávaných elektronických podpisů, postačí jedno vyhotovení Dodatku, na kterém jsou zaznamenány uznávané elektronické podpisy zástupců Smluvních stran oprávněných tento Dodatek uzavřít.

  - Smluvní strany prohlašují, že si celý tento Dodatek důkladně a řádně přečetly, jeho obsahu zcela porozuměly, je jim bez pochybností srozumitelný a určitý, že jim nejsou v den uzavření tohoto Dodatku známy žádné důvody, pro které by tento Dodatek nemohl být řádně plněn nebo které by způsobovaly neplatnost tohoto Dodatku, a že jeho obsah je projevem jejich pravé, svobodné a vážné vůle prosté omylu, na důkaz čehož připojují zástupci obou Smluvních

stran své vlastnoruční podpisy.

# V Praze

………………………………………					…………………………………………

Ing. Tomáš Novotný							Ing. Daniel Vlček

Místopředseda představenstva						Jednatel společnosti

Technologie hlavního msta Praha, a.s.					           EnerSolutio s.r.o.

…………………………………..

Michal Fišer, MBA

člen představenstva

Technologie hlavního města Prahy, a.s.