Dodatek č. 2

S M L O U V Y   O   D Í L O

č. smlouvy zhotovitele:	1316/2022

č. smlouvy objednatele:

Název díla:

„VD Nechranice, Lomazice - vyhlídka“ – studie

Tato smlouva byla uzavřena mezi:

Objednatel:	Povodí Ohře, státní podnik

sídlo:	Bezručova 4219, 430 03 Chomutov

IČO:	70889988

DIČ:	CZ70889988

statutární orgán:

zástupce ve věcech smluvních:

zástupce ve věcech technických:

zástupce objednatele:

IČO:					       70889988

DIČ:		       CZ70889988

bankovní spojení:

číslo účtu:

Povodí Ohře, státní podnik je zapsán v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ústí nad Labem v oddílu A, vložce č. 13052

(dále jen „objednatel“) na straně jedné a

Zhotovitel:	Ing. arch.            , projektová činnost ve výstavbě

sídlo:	Husova 3288/59, 430 03 Chomutov

oprávněn(i) k podpisu smlouvy:

oprávněn(i) jednat o věcech smluvních:

oprávněn(i) jednat o věcech technických:

IČO:	 88830411

DIČ:	 není plátcem DPH

bankovní spojení:

číslo účtu:

zápis v obchodním rejstříku: Živnostenský úřad Města Chomutov, datum vzniku 4.6.2012, předmět činnosti projektová činnost ve výstavbě.

Na podkladě skutečností, které se vyskytly v průběhu plnění této smlouvy, přičemž jejich zajištění je podmínkou pro řádné dokončení díla, se smluvní strany dohodly ve smyslu příslušných smluvních ustanovení na uzavření tohoto dodatku.

Jedná se o:

změnu Čl. III. TERMÍNY PLNĚNÍ

Tento dodatek se uzavírá z důvodu dalšího projednávání PD, kdy je potřeba svolat další výrobní výbory. Z tohoto důvodu není možné dodržet původní termín.

Původní znění:

Termín provedení díla:

Zhotovitel se zavazuje provést části díla v následujících termínech:

a)        zahájení prací na předmětu plnění:

bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 14 dnů po nabytí účinnosti smlouvy

b)        dílčí termín – projednání výsledků Studie na ZVV:	     nejpozději do 30.09.2023

c)         předání a převzetí kompletní Studie (3 x tištěné + 1 x elektronicky)

po schválení v investiční komisi (dále jen IK PŘ):

14 dní po schválení v investiční komisi

Nové znění:

Termín provedení díla:

Zhotovitel se zavazuje provést části díla v následujících termínech:

a)        zahájení prací na předmětu plnění:

bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 14 dnů po nabytí účinnosti smlouvy

b)        dílčí termín – projednání výsledků Studie na ZVV:	     nejpozději do 31.12.2023

c)         předání a převzetí kompletní Studie (3 x tištěné + 1 x elektronicky)

po schválení v investiční komisi (dále jen IK PŘ):

14 dní po schválení v investiční komisi

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ DODATKU Č. 2

- Ostatní ujednání předmětné smlouvy zůstávají beze změn.

- Na svědectví tohoto smluvní strany tímto podepisují tento dodatek ke smlouvě. Dodatek je vyhotoven ve dvou vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu.

- Smluvní strany nepovažují žádné ustanovení smlouvy za obchodní tajemství.

- Tento dodatek ke smlouvě nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti zveřejněním v Registru smluv, pokud této účinnosti dle příslušných ustanovení smlouvy nenabude později.

v Chomutově dne:					v Chomutově dne:

……………………………………			…………………………………….

investiční ředitel					jednatel

Povodí Ohře, státní podnik

objednatel (podpis, razítko) 			zhotovitel (podpis, razítko)