Evidenční číslo Objednatele						       Evidenční číslo Zhotovitele

9132/00071/D2							  	       2016/009

DODATEk Č. 2

SmlouvY  o  dílo

OBJEDNATEL:

Veterinární a farmaceutická univerzita Brno

Sídlo:						Palackého tř. 1946/1, 612 42 Brno

Zastoupený: 						prof. MVDr. Ing. Pavlem Suchým, CSc.,

rektorem

IČ: 						62157124

DIČ: 						CZ62157124

Bankovní spojení: 						ČSOB, a.s. Brno

Číslo účtu: 						xxxxxxxxxxxxxx

Osoba oprávněná zastupovat ve věcech smluvních:	Ing. Leona Sapíková, MPA, LL.M., kvestorka

(dále jen „objednatel")

a

ZHOTOVITEL:

Zlínstav a.s.

Sídlo:	Bartošova 5532, 760 01 Zlín

Zastoupený: 	Jiřím Stacke, předsedou představenstva a.s.

IČ: 	283 15 669

DIČ: 	CZ28315669

Bankovní spojení: 	Komerční banka, a.s.

číslo účtu: 	xxxxxxxxxxxxxxx

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 5743

(dále jen „zhotovitel“)

uzavřeli dle zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník (OZ) v platném znění tento dodatek č.2 smlouvy o dílo (dále jen „dodatek“ nebo „Dodatek č. 2“) tohoto znění:

Článek I. Předmět dodatku

A. Článek II. smlouvy o dílo „DOBA PLNĚNÍ“, odstavEC 2.2.3. se upravujE následovně

2.2.3    řádné ukončení a předání díla (Zhotovitelem Objednateli bez vad a nedodělků bránících v užívaní), nejpozději do 422 kalendářních dnů od zahájení provádění díla dle čl. II. odst. 2.2.1. této smlouvy, tj. 15.12.2017.

B. Článek IV.1. smlouvy o dílo „Cena STAVBY“, odstavCE 4.1.1., 4.1.2. A 4.1.4. se upravují následovně

4.1.1.	Cena stavby podle odst. 4.1. této smlouvy činí bez daně z přidané hodnoty

104 202 143,- Kč

Tato částka je rozdělena na investiční a neinvestiční položky takto:

Investiční položky:                             101 572 956,- Kč

Neinvestiční položky:                           2 629 187,- Kč

### 4.1.2.	Daň z přidané hodnoty v základní sazbě 21 % ze základu 104 202 143 ,- Kč činí částku

21 882 451,- Kč

### 4.1.4.	Celková cena stavby činí včetně daně z přidané hodnoty celkem

126 084 594 ,- Kč

(slovy: stodvacetšestmilionůosmdesátčtyřitisícpětsetdevadesátčtyři Kč)

Tato částka je rozdělena na investiční a neinvestiční položky takto:

Investiční položky:                             122 903 277,- Kč,

Neinvestiční položky:                           3 181 317,- Kč

Rozdělení ceny stavby na investiční a neinvestiční položky je uvedeno v PŘÍLOZE Č. 1 tohoto dodatku

Článek II. Závěrečná ustanovení

- Ostatní ujednání smlouvy o dílo č. 9132/00071 (2016/009) ve znění Dodatku č. 1 ze dne 13.1.2017 zůstávají  v platnosti a beze změn.

- Tento dodatek č. 2 je nedílnou součástí smlouvy o dílo č. 9132/00071 (2016/009) ze dne 12.10.2016, ve znění Dodatku č. 1 ze dne 13.1.2017 .

- Nedílnou součástí tohoto dodatku č.2 jsou tyto přílohy:

Příloha č. 1) Změnové listy č.1, č. 2, č. 3

Příloha č. 2) Harmonogram plnění

Příloha č. 3) Rozdělení na investiční a neinvestiční položky

- Podrobný rozpis změn ceny stavby je uveden ve Změnovém listu č. 1, č. 2 a č. 3, které tvoří jako nedílná součást přílohu č. 2 tohoto Dodatku č. 2.

- Dodatek č.2 je vyhotoven v šesti stejnopisech, z nichž zhotovitel obdrží dvě vyhotovení a objednatel čtyři vyhotovení.

V Brně dne ………......………..……	 Ve Zlíně dne ……………………….

_________________________			    	          		__________________________

za Objednatele	                           za Zhotovitele

Prof. MVDr. Ing. Pavel Suchý, CSc.		       Jiří Stacke

rektor		       předseda představenstva

VFU Brno 		      Zlínstav a.s.

Příloha č. 1.  Dodatku č. 2

Změnové listy č.1, č.2, č.3

Příloha č. 2.  Dodatku č. 2

Harmonogram plnění

Příloha č. 3.  Dodatku č. 2

Rozdělení stavby na investiční a neinvestiční položky