Příloha č. 1 SOD č. 1403/2023 Oceněný soupis prací

Ceník potápěčských prací - 2023-2024

cena Kč bez DPH

Potápěčské práce stavební

položka

Potápěčské práce stavební - VD Janov - potápěčské práce 2023

jednotka

počet

jednotek

cena Kč za

jednotku

cena celkem

483 627,00

1 Potápěčské práce prováděné nad hladinou osobohodin 122 1 999,00 243 878,00

2 Potápěčské práce prováděné pod hladinou do 13 m osobohodin 0 1 999,00 0,00

3 Potápěčské práce prováděné pod hladinou od 13 m do 40 m osobohodin 12 3 499,00 41 988,00

4 Potápěčské práce prováděné pod hladinou od 40 m osobohodin 36 3 999,00 143 964,00

5 Potápěčská technika jednotka

počet

jednotek

cena Kč za

jednotku

celkem Kč

bez DPH

1 stavební kompresor den 0 499,00 0,00

2 nákladní přívěs do 3,5 t den 2 499,00 998,00

3 mini jeřab den 0 3 000,00 0,00

4 pracovní člun plast den 4 999,00 3 996,00

5 pracovní člun vč. motoru 115 HP den 0 3 199,00 0,00

6 pracovní člun hliník vč. motoru 40 HP den 0 1 999,00 0,00

7 lodní motor do 10 HP den 4 499,00 1 996,00

8 skládací plovoucí plošina den 0 1 999,00 0,00

9 vysokotlaký vodní zdroj 400 bar den 0 1 999,00 0,00

10 vysokotlaký vodní zdroj 700 bar den 0 4 099,00 0,00

11 vysokotlaký vodní zdroj 200 bar - elektro den 0 499,00 0,00

12 odsávací zařízení elektro průměr 100 mm den 0 499,00 0,00

13 odsávací zařízení vzduchové průměr 100 mm den 0 499,00 0,00

14 odsávací zařízení vzduchové průměr 150 mm den 0 499,00 0,00

15 výtlačná hadice průměr 100 mm (každých započatých 20 m) den 0 499,00 0,00

16 výtlačná hadice průměr 150 mm (každých započatých 20 m) den 0 499,00 0,00

17 ponorné čerpadlo den 0 499,00 0,00

18 speciální přilbová souprava do kontaminované vody den 0 7 499,00 0,00

19 technická souprava pro umělé dýchací směsi NITROX-TRIMIX den 0 5 999,00 0,00

20 elektrocentrála den 4 499,00 1 996,00

21 elektrická svářečka do 600 A den 0 499,00 0,00

22 elektrická svářečka do 300 A den 0 499,00 0,00

23 svářecí souprava pod vodu den 0 499,00 0,00

24 pálicí souprava pod vodu den 0 499,00 0,00

25 ocelový pracovní ponton den 0 1 999,00 0,00

26 vzduchový vrátek den 0 49,00 0,00

27 vzduchový otloukač den 0 399,00 0,00

28 sbíjecí kladivo pod vodou den 0 399,00 0,00

29 vrtací kladivo pod vodou den 0 399,00 0,00

30 vzduchová bruska pod vodou den 0 399,00 0,00

31 vzduchová vrtačka pod vodou den 0 399,00 0,00

32 vzduchová řetězová pila den 0 399,00 0,00

33 jádrová vrtačka s diam. vrtákem, vzduchová UW den 0 1 999,00 0,00

34 jádrová vrtačka s diam. vrtákem, elektrická den 0 1 499,00 0,00

35 fotoaparát pod vodou den 4 999,00 3 996,00

36 videosystém pod vodou den 0 999,00 0,00

12 982,00

6 Ostatní jednotka

počet

jednotek

cena Kč za

jednotku

celkem Kč

bez DPH

1 zpracování videozáznamu hod 4 499,00 1 996,00

2 zpracování plánu BOZP ks 0 2 999,00 0,00

3 aktualizace plánu BOPZ ks 0 1 499,00 0,00

4 ubytování pracovníků den 0 999,00 0,00

5 vypracování nálezové zprávy ks 1 8 899,00 8 899,00

6 doprava km 544 55,00 29 920,00

40 815,00

Materiál: celkem 0,00

Pozn.: Práce budou prováděny 5 kvalifikovanými pracovníky v časovém fondu 4 pracovní dny. Každy pracovní den se provedou 4

ponory. Veškeré ponory musí být realizovány potápěčem a zajištěny jisticím potápěčem.

Celkem 5 Potápěčská technika

Celkem 6 Ostatní